苍南县城新区儿童乐园游乐项目用地红线内土地点状使用权租赁及特许经营权出让招标文件

项目名称：苍南县城新区儿童乐园游乐项目用地红线内土地点状使用权租赁及特许经营权出让

项目编号：CNCQ2018001

招 标 人：苍南县城市旅游开发公司

联 系 人：何先生

联系电话：13758868861

代理机构：浙江之信工程项目管理有限公司

联 系 人：黄先生

联系电话：0577-68810100

联系传真：0577-68810505

监督单位：苍南县城市建设管理办公室

苍南县国有资产管理办公室

二○一八年二月

目    录

第一章   招标公告

第二章   招标内容及要求

第三章   合同主要格式

第四章   投标文件格式

第五章   评标原则及方法

第一章   招 标 公 告

为了推进发展苍南品质旅游项目，对接国内外一流品质游乐管理团队，助力苍南打造浙江美丽南大门战略的实施，大力发展苍南旅游经济，招标人拟在苍南投资建设儿童游乐园项目。

参照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规规定，经批准，受招标人的委托，浙江之信工程项目管理有限公司就苍南县城新区儿童乐园游乐项目用地红线内土地点状使用权租赁及特许经营权出让项目进行公开招标，欢迎符合要求的投标单位参加。

- 项目编号：CNCQ2018001

二、招标内容：

- 建设范围：苍南县县城新区儿童乐园项目内占地14738.78m2设备用地及游玩设备设施的建设；管理房、主题馆、商品销售亭等建筑物的建设；建设内容包括：设计、施工、验收、试运行，建设必须执行该行业的法律法规、相关规定及行业标准；在符合环保、安全等规定前提下，建设高档品牌游乐设施，包括直径88米摩天轮、四环半过山车、68座双层豪华转马等设施；建设内容及标准必须满足经审批的苍南县县城新区儿童公园设计方案，项目投资额（工程费用及设备设施）不低于1亿元由中标人进行建设，特许经营权期满后一切设施无偿交还招标人。

- 特许经营权出让（租期）：招标人出让建设范围内游乐设施及其相应配套设施的特许经营权，出让年限为16年（以实际交地之日一年后开始计算，不包含一年的建设期）。

- 中标人在取得特许经营权后，在苍南成立全资子公司并引进国内旅游娱乐行业综合排名前列的团队（如广州长隆、华侨城、欢乐城游乐公司等）负责项目运营，若未按照上述要求引进的处200万元违约金；项目公司注册资金不低于2000万元；中标人对游乐场项目建设及运营是否影响周边环境（包括游乐设施运行噪音是否对周边居民有干扰）要进行充分评估，评估结论经招标人及主管部门审核后方可实施；在具备施工条件的前提下，中标人承诺12个月内投入运营；在项目实施各阶段须购买相应的保险并经招标人同意。

- 具体详见招标文件招标内容。

三、投标人的资格要求：

1、投标人须具有独立法人资格，并且注册资本金不小于5000万元；

2、参加投标活动前三年不得有行贿犯罪档案记录（投标截止之日前2个月内各级各地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果均有效。有关查询程序咨询各级各地检察院）；

3、具有履行合同所必须的财务、专业技术能力和运维保障能力；

4、投标人必须为职工缴纳社保（提供投标截止时间近五年以来由县级及以上养老经办机构出具的社保证明）；

5、法律、行政法规规定的其他条件；

6、本项目不接受联合体投标。

四、报名方式、报名时间（报名截止时间）：本项目采用资格后审方式（不组织报名，投标截止2018年2月27日上午9:30时间前递交资格后审申请书，由评标委员会审查）

五、投标文件递交截止时间、开标时间：2018年2月27日09:30时止。

六、投标文件递交地点：苍南县公共资源交易中心四楼报名区。

七、开标地点：苍南县公共资源交易中心四楼。

八、投标保证金：

保证金(元)：350万元

交付方式：银行转帐/汇票等非现金形式

收款单位（户名）：苍南县公共资源交易中心保证金专户

开户银行： 中国工商银行苍南县支行

银行账号：1203284029200215844

九、获取招标文件方式：本项目采用资格后审方式，招标文件等材料统一在苍南县公共资源交易中心网站www.cnztb.com.cn下载；招标答疑在网站招标提问区匿名咨询。（招标文件工本费500元，在开标时递交）。

十、其他：投标(第一年租金)最低限价每年100万元；履约保证金：1、投资履约保证金为300万元；2、经营履约保证金为中标前8年租金金额的5%，签订合同之前以现金转账的形式递交。

十一、联系方式：0577-68810100

苍南县城市旅游开发有限公司

苍南县公共资源交易中心

2018年2月5日

第二章  招标内容及要求

- 前附表

浙江之信工程项目管理有限公司受招标人委托对：苍南县城新区儿童乐园游乐项目用地红线内土地点状使用权租赁及特许经营权出让项目公开招标，我们现通知贵单位参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 招标编号 | CNCQ2018001 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 苍南县城新区儿童乐园游乐项目用地红线内土地点状使用权租赁及特许经营权出让项目 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本5份 |
| 招标文件发售价 | 招标文件工本费人民币500元整(招标文件售出概不退还) |
| 保证金 | 报价截止前须提交人民币350万元整保证金至苍南县公共资源交易中心并换取收据。 开户名称：苍南县公共资源交易中心保证金专户 开户银行：工行苍南县支行 账号：1203284029200215844 保证金可以采用汇票/支票/银行转帐方式办理（不允许个人现金转账），要自行交入苍南县公共资源交易中心开户银行，并经苍南县公共资源交易中心综合科开票或盖章，建议供应商提前一天办理。（苍南县公共资源交易中心财务室电话0577-68708516） |
| 投标文件递交至 | 苍南县公共资源交易中心江湾路环保大厦四楼 |
| 投标截止与开标时间 | 2018年 2月27日上午9:30 |
| 投标开标地点 | 按苍南县公共资源交易中心四楼公告牌通知(江湾路环保大厦4楼) |
| 构成招标文件的其他材料及资料下载时间 | 招标文件的其他材料 在投标截止时间前在 http://www.cnztb.com.cn/ 上下载。 |
| 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2018年 2月11日11 时00分 在以上时间前在http://www.cnztb.com.cn进入“招标提问区”提出疑问，并必须在此之前提交，逾期不予受理。 |
| 招标人澄清时间 及投标截止时间 | 招标人澄清时间：2018年2月11日 投标截止时间：2018年2月27日9时30分 |
| 招标文件答疑、澄清的时间和方式 | 本招标文件的澄清、修改、补充等内容经备案后，在http://www.cnztb.com.cn进入下载。澄清、修改、补充等内容向所有投标人公布，投标人应自行察看并下载上述内容，不须作收到确认。 |
| 递交投标文件地点 | 收件人：浙江之信工程项目管理有限公司 地点：苍南县灵溪镇江湾路环保大楼--苍南县公共资源交易中心四楼报名区 |
| 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 评标委员会的组建 | 评标工作由招标人组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。 |
| 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，1、推荐的中标候选人数：1名。 |
| 租期期限 | 十六年，项目以八年为一个周期，共出租两个周期十六年。 |
| 投标(第一年租金)最低限价 | 100万元 |
| 履约保证金 | 1、投资履约保证金为300万元，2、经营履约保证金为中标8年租金金额（前四年租金×2+50万）的5%，均以现金转账的形式递交。 |
| 备注 | - 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向招标人提出疑问反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归招标机构与招标人所有。同个法人单位只允许一个投标人，若出现两个及以上的，以投标报价最高为有效投标人。投标文件一式六份，其中‘正本’一份、‘副本’五份，分别装订成册” 的。 |

二. 总则

- 说明

  - 参照《中华人民共和国招标投标法》并结合本项目的实际组织和实施，具体以本招标文件为准。

  - 投标人应独立投标，不得联合投标或借用资质。

1.3．本次招标标的为苍南县城新区儿童乐园游乐项目用地红线内土地点状使用权租赁及特许经营权出让项目

- 定义及解释

  - 招标人（招标人）：系指按有关规定，提出招标项目、进行招标的苍南县城市旅游开发公司。

  - 招标机构：系指依法受招标人委托，组织本次招标的浙江之信工程项目管理有限公司。

  - 投标人：投标人是响应招标、符合招标公告投标资格要求。

  - 中标人：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：组建的专门负责招标评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日；时间：指北京时间。

  - 合同：指由招标所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

详见招标公告

- 保密与披露事项

投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

招标人及招标机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

招标人及招标机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人和招标机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 投标人代表

应是投标人的法定代表人或授权代表持有《法定代表人授权委托书》。

三．招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明本次招标所需设备及相关服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一章   招标公告

第二章   招标内容及要求

第三章   合同主要格式

第四章   投标文件格式

第五章   评标原则及方法

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应按本投标须知前附表的要求向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按投标须知前附表的规定予以澄清。

8.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前向各投标人发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

8.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、理解和结论，招标人概不负责。

9.招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将以书面的形式公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性；

9.2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在苍南县城市旅游开发公司备案，并在http://www.cnztb.com.cn网站向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

9.4招标文件的解释权：对招标文件中存在由于文字表达不清或有多种解释而未明确规定由招标人进行解释，招标人不愿做出解释可由招标代理人做出解释。投标人又没有在按本投标须知前附表的规定时间内提出澄清要求，招标人及招标代理人拥有最终解释权，由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素，责任由投标人自负。（招标人解释的原则1、有利于本次顺利完成招标，防止流标；2、尽量让投标人参与投标；3、让招标人的利益最大化；4、平时招标过程常用的处理方法；5、其他解释方法）

四、招标内容

(一)、建设内容：

1、建设范围：苍南县县城区儿童乐园项目内占地14738.78m2设备用地及游玩设备设施的建设；管理房和Big earth主题馆、商品销售亭等建筑物的建设。

苍南县县城区儿童乐园特许经营权出让项目建筑物、构筑物一览表

| 序号 | 项目名称 | 用地面积m2 | 用地面积占比 | 建筑面积m2 | 建筑面积占比 | 层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 激流勇进 | 2818 | 19.12% | / |  |  |
| 02 | 飓风飞椅 | 439 | 2.98% | / |  |  |
| 03 | 商品销售亭1 | 60 | 0.41% | 60 | 1.42% |  |
| 04 | 海盗船 | 262.5 | 1.78% | / |  |  |
| 05 | 转马 | 240.7 | 1.63% | / |  |  |
| 06 | 自控飞机 | 290.3 | 1.97% | / |  |  |
| 07 | 碰碰车 | 689.2 | 4.68% | / |  |  |
| 08 | 商品销售亭2 | 60 | 0.41% | 60 | 1.42% |  |
| 09 | 大摆锤 | 382.3 | 2.59% | / |  |  |
| 10 | 高空飞翔 | 756.1 | 5.13% | / |  |  |
| 11 | 立环跑车 | 208.7 | 1.42% | / |  |  |
| 12 | 太空漫步 | 275 | 1.87% | / |  |  |
| 13 | 嘉年华 | 100.3 | 0.68% | / |  |  |
| 14 | 激战鲨鱼岛 | 679.1 | 4.61% | / |  |  |
| 15 | 四环半过山车 | 1952 | 13.24% | / |  |  |
| 16 | 海洋漂流河 | 375 | 2.54% | / |  |  |
| 17 | 科幻卡丁车 | 934.2 | 6.34% | / |  |  |
| 18 | Big earth主题馆 | 1710.68 | 11.61% | 3421.36 | 80.78% |  |
| 19 | 微舞台 | 231 | 1.57% | / |  |  |
| 20 | 风情街 | 115.5 | 0.78% | / |  |  |
| 21 | 36座旋转杯 | 452.3 | 3.07% | / |  |  |
| 22 | 88米摩天轮 | 1360 | 9.23% | / |  |  |
| 23 | 管理房 | 346.9 | 2.35% | 693.8 | 16.38% |  |
| 24 | 合计 | 14738.78 |  | 4235.16 |  |  |

注：一、上述建筑物、构筑物用地面积及建筑面积均不得超过本表面规定的面积，但允许-1%的偏差率。二、并在经审批的苍南县县城新区儿童公园设计方案规定的建设位置进行建设并符合控规。三、设备建设用地由中标人进行建设。

2、建设内容包括：设计、施工、验收、试运行，建设必须执行该行业的法律法规、相关规定及行业标准。一切的建设必须经招标人同意方可实施，如须行政审批的并经主管部门审批后方可实施。

3、在符合环保、安全、交通等规定前提下，建设高档品牌游乐设施，包括直径88米摩天轮、四环半过山车、68座双层豪华转马等设施，具体项目设备根据甲方的设计方案配置，中标人游乐设施品类须经招标人确认，如果变动须经招标人同意方可实施；建设内容及标准必须满足经审批的苍南县县城新区儿童公园设计方案，项目投资额（工程费用及设备设施）不低于1亿元由中标人进行建设，中标人如投资额未达承诺金额，按项目投资不足部分的10%支付违约金,一亿元投资金额最终由第三方有资质的机构进行认定，若投资金额少于8000万元解除本合同并赔偿招标人损失，特许经营权期满后一切设施无偿交还招标人（并保证一切设施可正常运行）。营运期内中标人保证所有游乐设施安全营运，按照规定进行维护保养、设备更换。乙方游乐设施品类须经甲方确认，如果变动须经甲方同意方可实施。

（二）、特许经营权出让：招标人出让建设范围内游乐设施及其相应配套设施的特许经营权，出让年限为16年（以实际交地之日一年后开始计算，不包含一年的建设期），营运期内所有支出由中标人负责，所有经营责任由中标人负责，中标人必须按照相关规定进行合法经营。

（三）、中标人在取得特许经营权后，在苍南成立全资子公司并引进国内旅游娱乐行业综合排名前列的团队（如广州长隆、华侨城、欢乐城游乐公司等）负责项目运营，若未按照上述要求引进的处200万元违约金；项目公司注册资金不低于2000万元；中标人对游乐场项目建设及运营是否影响周边环境（包括游乐设施运行噪音是否对周边居民有干扰）要进行充分评估，评估结论经招标人及主管部门审核后方可实施；在具备施工条件的前提下（在三通一平完成的前提下），中标人承诺12个月内投入运营，在具备施工条件的前提下（在三通一平完成的前提下），中标人未在12个月内投入运营处500万元违约金；在项目实施各阶段中标人须购买相应的保险并经招标人同意，中标人未履行够买保险义务招标人在经营履约保证金中直接划出金额按规定购买保险，退还经营履约保证金时按购买保险实际金额予以扣减。中标人在施工、运营过程中，须严格遵守安全生产的有关规定并承担责任。一切安全由中标人负责承担责任。

（四）、供电供水通讯等配套设施：中标人根据游乐项目用电用水通讯等配套设施的需求，自行与供电部门、自来水公司、通讯部门进行协商确定供电供水通讯的来源，其线路由中标人进行建设，一切费用由中标人承担，线路如需政策处理由招标人负责。排污排水就近接入市政管网由中标人建设，一切费用由中标人承担。

（五）、摩天轮地块或其他地块可能因征地、政策处理等原因延迟移交土地，摩天轮地块或其他地块以实际移交后一年为准（不包含一年建设期），其顺延十六年为出租终止时间。

（六）、儿童公园一期工程（用地面积约70亩），安保等由中标单位负责；保洁、绿化养护由招标人负责招标，中标单位负责标后合同管理，费用由双方各承担一半。

四．投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标人的投标文件以及投标人与招标机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文，度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标人所提供的资料（包括图片资料）应使用中文简化字。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- 投标文件的组成

  - 投标文件由商务标、资信技术标及资格后审申请书、证书等原件组成，须分别按以下顺序装订成册

  - 第一部分：商务标部分：

11.2.1商务标报价书）

11.2.2承诺书

11.2.3其他需要说明的商务（报价）内容（如有）

11.3.第二部分：资信技术标及资格后审申请书须提供的资料

11.3.1、资格后审申请书的资料

11.3.2、法定代表人授权书

11.3.3、依据资信标评分标准自行提供，证书证件复印件加盖公章

11.3.4、投标人认为需要提供的文件和资料；

11.3.5、参加政府采购活动前三年不得有行贿犯罪档案记录（投标截止之日前2个月内各级各地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果均有效。有关查询程序咨询各级各地检察院）。

11.4投标文件格式填写说明

11.5投标人应认真阅读招标文件的所有内容，并严格按照招标文件规定的统一格式、顺序及要求编制、填写完整的投标文件，编制目录并装订成册。投标人不按上述要求制作和编排而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

11.6投标人对招标文件中有特定格式要求的内容应按规定格式逐项填写，若无相应内容可填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，不准有空项。留有空项的投标文件，将有可能被视为非响应性投标而被拒绝。具体格式见招标文件附件。

11.7投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的在政府宣传媒体上予以公告。

11.8《商务标报价书》为在开标仪式上唱标的内容，要求按统一格式填写，不得自行增减内容。

11.9投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致投标被拒绝。

11.10投标报价

11.10.1投标人必须按商务标报价书格式填写，并由授权代表或投标人法定代表人签字或盖章。

11.10.2招标机构不接受任何选择报价，只允许一个报价。投标人应在各自商务占优势的基础上并充分考虑本次招标的重要性。

11.10.3投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标大会上及时声明并提请招标机构注意，否则是投标人自己的风险，招标机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起60天内，投标书应保持有效。投标有效期短于规定期限的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，招标机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证，有关投标保证的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标人应提供商务标、资信技术标及资格后审申请书投标文件各一式六份，其中“正本”一份、“副本”五份，分别装订成册，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 投标文件的“正本”必须打印或用不褪色的墨水书写，并按照招标文件格式要求顺序合成本装订，在“投标文件格式”规定进行签章。“副本”可用“正本”复印。

  - 每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样,并应注明“招标项目名称、招标编号、投标人名称等”和加盖投标人公章。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改必须由投标文件签字人在修改处旁签字或盖章。

  - 投标文件因字迹模糊或在关键的商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

14.投标保证金

14.1、供应商须按投标通知（邀请）书中的规定提交投标保证金。

14.2、保证金建议以汇票/支票/银行转帐方式支付。

14.3、投标保证金应在投标截止时间前收到(以换取苍南县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受)，建议提前一天办理。

14.4、中标供应商的投标保证金在中标供应商与招标人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标供应商的报价保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。供应商退还保证金时须填开加盖有效企业财务专用章的收款收据和原中心开具的保证金收据复印件，并提供单位开户名称、开户银行、开户账号等相关信息。

15. 发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

1）投标截止日后，投标人在投标有效期内撤回投标书的；

2）投标人未按规定签订合同的；

3）投标人其他不按招标文件履行义务的行为；

4）在投标文件有效期内撤销投标文件或修改投标文件的；

5）存在串标、围标、抬标、陪标等行为的；

6）存在弄虚作假，提供虚假证明材料的；

7）其他严重扰乱招投标程序的。

8）未按规定缴纳中标代理费的；

五.  投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标人必须将投标文件单独密封装袋，且在各自的密封袋上标明 “商务标”；“ 资信技术标及资格后审申请书” （资信技术标及资格后审申请书一起密封）；“证书等原件”三部分进行单独密封。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由授权代表或投标人的法定代表人签字或盖章。封皮上写明投标项目名称、编号、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。

  - 投标文件建议采用较为正式的密封封套，并按要求填写。如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的投标地点。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但招标人必须在规定的投标截止时间之前收到修改包括替代或撤回的书面通知。该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

  - 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

  - 在投标截止时间之后至投标有效期满止，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标。

17.递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

17.1、在投标截止时间之前递交。

17.2、按规定交纳了投标保证金。

17.3、包装与密封符合招标文件要求。

17.4、投标文件递交到指定的投标地点。

17.5、已购买招标文件的供应商。

六. 开标与评审

18.评标委员会

招标机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守法律法规等有关法律法规的规定。

19.评标过程的保密性

开标后，直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程试图向招标人或招标机构施加影响，其投标文件将被拒绝。

20.开标

招标机构按招标文件规定的时间、地点开标。先开启资信技术标及资格后审申请书接着由评标委员会对其进行资信技术标及资格后审申请书评审，评审结果当众宣读；然后当众开启商务标宣读投标人名称、投标价格，以及招标机构认为合适的其他内容，招标机构工作人员将记录开标过程的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。最后进入商务评审阶段。

1）开标时投标人法定代表人或授权代表出席开标会议的须出示合法有效的身份证原件、投标保证金收据原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效），所提供证明原件由评审委员会进行核对；

开标时如果投标人不能提供以上证件、证明将导致投标文件被拒绝。

2）供应商法定代表人或其授权代表必须出席开标会议,并对开标记录予以签字确认。

3）开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标监督人员代替查验。

4) 开标时没有启封和宣读的投标文件不予评审并原封退回。

21.投标文件的评审

21.1  开标后，评标委员会对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）资格审查及符合性检查后进行技术资信评审。

21.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

21.4评标委员会成员对资格性、符合性检查合格的投标文件按照招标文件中制订的评分办法进行综合评定打分。

21.5  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

21.6 ▲ 属于下列情况按无效标处理：

（1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

- 由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

- 未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

- 投标人递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

- 投标人未按招标文件规定“提供商务标投标文件及资信技术标”未按规定提供投标保证的投标文件；

- 投标文件中未按招标文件要求进行签字或印章的；

- 授权代表或投标人的法定代表人未参加开标大会（或未带本人有效身份证）的；

- 投标人代表为授权代表而无授权书(原件)的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 不符合招标资格条件的。

21.7、投标文件的澄清

(1) 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按照要求对其投标文件进行澄清、说明或者补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

（2）经澄清后，若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。

22.8、评标委员会对报价计算错误按以下原则修正：

商务标报价书的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.中标人的确定

23.1、评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按各投标人的最终得分由高到低进行排序，得分最高的投标人确定为第一，只推荐一名中标候选人。

24.2、中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与招标单位签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因中标候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以报苍南县卫生与计划生育局同意后，重新组织招标。

23.3、评标结束后，招标机构在苍南县公共资源交易中心网站及相关媒体上公示招标结果，将向中标人发出中标通知书。如发现中标人资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标的得分排序结果依次替补或重新组织；中标人确定后，招标机构向中标人发出中标通知书。

24.拒绝任何或所有投标的权利

24.1评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

24.2如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响招标的公平公开及合同的实施，或无法签订合同，招标人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

25.评审结果质疑

如投标人对评审结果有异议，可向浙江之信工程项目管理有限公司提出质疑，联系方式如下：

受理机构：浙江之信工程项目管理有限公司

地址：苍南县灵溪镇江湾路玉苍大厦A栋1 单元1202室

质疑电话：0577-68810100       传真：0577-68810505   电子邮箱：734397477@qq.com

七．授予合同

26.合同授予标准

26.1最终审查

评标结束后，招标人将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：投标人的资质、业务能力、信誉、以往政府招标活动中的业绩和表现及以往完成合同和服务的记录；最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。中标人如未能通过最终审查，招标人将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

26.1招标机构将中标通知书授予最佳投标人。

36.2、中标人未按规定交纳招标代理服务费，将没收其投标保证金。中标人在领取中标通知书同时向招标代理机构支付招标代理服务费，服务费按照国家计委印发的计价格[2002]1980号文件服务类的收费标准计取(下浮20%，以前四年租金×4+租金递增金额为基数)。招标代理服务费综合考虑在投标总价中。

27.中标通知：中标通知书将是合同的一个组成部分，对招标人和中标人均具有法律效力。

28.授标时更改招标货物数量

中标人提供的设备要满足

29.签订合同

29.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

29.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

29.3在签订合同前，招标人需对中标人资质进行复查，中标人应配合，如果中标人拒绝，其中标资格将被取消，将在苍南县公共资源交易中心网站对其进行不诚信行为予以公示，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

29.4中标人接到中标通知书后，在规定的时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，则以违约处理，招标人将取消该单位的中标资格，同时另行确定中标人。

30.中标结果通知

评标委员会确定的中标候选人经招标人审查合格后苍南县公共资源交易中心网上公示三个工作日无异议后，招标机构将发出《中标通知书》。

第三章  合同主要条款

甲方：

乙方：

为了推进发展苍南品质旅游项目，对接国内外一流品质游乐管理团队，助力苍南打造浙江美丽南大门战略的实施，大力发展苍南旅游经济，乙方拟在苍南投资建设儿童游乐园项目，经过双方友好协商，达成招商协议如下：

一、项目名称：

二、项目所在区域范围：苍南县城新区春晖路以西、横阳支江以北、苍南银泰城以东、玉苍路以南,具体以设计方案范围为准。

三、租金4年一付，前4年以投标报价的4倍支付(租金          元），以后每4年递增50万元，至租期满, 租金在期初支付给甲方。

四、招商内容：

1.招商方式：以场地使用权租赁方式招商，租期16年（以实际交地之日一年后开始计算，不包含一年的建设期）。时间为    年  月   日至   年  月  日

2.招商范围：苍南县县城区儿童乐园项目内占地14738.78m2设备用地及游玩设备设施的建设；管理房和主题馆、商品销售亭等建筑物的建设；建设内容包括：设计、施工、验收、试运行，建设必须执行该行业的法律法规及相关规定；在符合环保、安全等规定前提下，建设高档品牌游乐设施，包括直径88米摩天轮、四环半过山车、68座双层豪华转马等设施。

3.建设模式：游乐设施及其相应配套设施由乙方建设，红线外公园配套及非游乐设施配套由甲方建设。

五、乙方义务：

1.乙方承诺参与儿童公园公开招标（取得承租权后），在当地成立全资子公司并引进国内旅游娱乐行业综合排名前列的团队（如广州长隆、华侨城、欢乐城游乐公司等）负责项目运营，若未按照上述要求引进的处200万元违约金。

2.项目公司注册资金不低于2000万元，项目投资额不低于1亿元。

3.在符合环保、安全等规定前提下，乙方将引进高档品牌游乐设施，包括直径88米摩天轮、四环半过山车、68座双层豪华转马等设施，具体项目设备根据甲方的设计方案配置。

4.乙方对游乐场项目建设及运营是否影响周边环境（包括游乐设施运行噪音是否对周边居民有干扰）要进行充分评估，评估结论经新区审核后方可实施。

5.在具备施工条件的前提下（在三通一平完成的前提下），乙方承诺12个月内投入运营，在具备施工条件的前提下（在三通一平完成的前提下），中标人未在12个月内投入运营处罚500万元违约金。

6.乙方在施工运营过程中，须严格遵守安全生产的有关规定并承担责任。一切安全由乙方负责承担责任。

六、甲方义务：

1.甲方承诺在2019年底前完成项目拆迁征（借）地工作。

2.甲方承诺在使用权招拍挂中要求县政府同意竟得土地租赁权后，可按规定在地块区域（苍南新区）注册成立一家全资子公司，但签署的《土地使用权租赁合同》受让人注册在地须在地块对应区域（苍南新区）范围内。

3.甲方承诺对项目进行监管，在土地使用权租赁公告中对竞买资格及合同签订要求，中标人在成交确认后十个工作日内签订《苍南县城新区儿童乐园游乐项目用地红线内土地点状使用权租赁及特许经营权协议》和苍南县城市旅游开发有限公司签定《土地使用权租赁合同》，如不安规定时间签订的，视同竞得人放弃中标资格，出让人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还。

4.甲方承诺在2018年底前完成春晖路建设；2020年底前完成春晖路至苍南银泰城段江滨路建设以及西侧二期公园建设。

5.甲方负责施工场地三通一平。

七、其他约定：

1.乙方游乐设施品类须经甲方确认，如果变动须经甲方同意方可实施。

2.乙方如投资额未达承诺金额，乙方应支付违约金，违约金按项目投资不足部分的10%支付违约金；若投资金额少于8000万元解除本合同并赔偿甲方损失。

3.租赁期限届满，乙方应无偿交还土地及地上建筑物、构筑物、设备等一切设施，并保证一切设施可正常运行。甲方如继续租赁的，在同等条件下乙方有优先承租权。

4.乙方向甲方交纳履约保证金：其中投资履约保证金为300万元，完成1亿元投资金额经第三方审计后七个工作日内无息退还；若未完成1亿元投资金额，剩余投资履约保证金经第三方审计后七个工作日内无息退还，扣完投资履约保证金的将不予退还。其中经营履约保证金中标8年租金金额（前4年租金×2+50万元）的5%，十六年特许经营权满后七个工作日内无息退还。

5. 在具备施工条件的前提下（在三通一平完成的前提下），乙方未在12个月内投入运营处500万元违约金。

6. 在项目实施各阶段乙方须购买相应的保险并经招标人同意，乙方未履行够买保险义务甲方在经营履约保证金中直接划出金额按规定购买保险，退还经营履约保证金时按购买保险实际金额予以扣减。

7.乙方未履行乙方义务的（除乙方义务第5点外）甲方可不退还经营履约保证金并解除合同，乙方并赔偿甲方一切损失。

8.公园内若增加游乐相关项目，符合甲方要求情况下由中标单位优先配选，租金按照该增加项目占地与原项目占地的比例进行计算。经营终止期限与主合同终止期限一致，同时终止。

9.摩天轮地块或其他地块可能因征地、政策处理等原因延迟移交土地，摩天轮地块或其他地块以实际移交时间为准，其顺延十六年为出租终止时间。

10.儿童公园一期工程（用地面积约70亩）安保等由乙方负责；保洁、绿化养护由甲方负责招标，乙方负责标后合同管理，费用由甲乙双方各承担一半。

八、本合同未尽事宜详见本项目招标文件或双方另行协商。

九、本协议正本一式贰份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。

甲方：              （盖章）  乙方：            （盖章）

法定代表人：                  法定代表人：

签订日期：                    签订日期：

安全生产责任书

为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强对安全生产工作的管理，根据国家和省安全生产的有关法规，特制定此责任书。

甲方：

乙方：

一、甲方职责

1、认真贯彻国家、浙江省和温州市、苍南县的安全生产方针、政策及法规;

2、定期对所属各单位的安全生产进行检查、督促并指导做好安全生产工作;

3、严肃查处重大安全责任事故，督促重大事故隐患的整改;

4、组织开展安全生产教育，总结推广安全生产先进经验;

推动安全生产工作的开展。

二、乙方职责

1、认真贯彻国家、浙江省和温州市、苍南县的安全生产方针、政策及法规，并组织落实。单位第一负责人亲自抓安全工作，安全组织机构健全，配备了安全监察员;

2、思想落实。深入广泛地对职工、家属开展安全生产宣传教育活动，普及安全知识教育，大力宣传安全生产工作中涌现出来的好人好事与先进典型，使职工群众牢固树立“安全第一”的思想;

3、措施落实。定期进行安全检查，及时发现事故隐患，提出整改措施，把一切不安全因素消除在萌芽状态;对发生的事故及时采取措施，把经济损失减少到最低限度;对事故发生的原因，进行调查研究分析，明确责任，提出处理意见并报苍南县安委会批准执行;

4、制度落实。认真贯彻执行党和国家有关安全生产工作的各项方针、政策、法规，结合本单位实际，建立健全各项安全管理制度，做到有章可循，奖罚分明，强化监督管理;

5、责任落实。要层层建立安全生产岗位责任制，明确分工，明确职责，做到各负其责。

6、中标人在施工运营过程中，须严格遵守安全生产的有关规定并承担责任。一切安全由中标人负责承担责任。

三、目标

1、特大事故、重大事故为零;

2、一般事故死亡率、重伤率为0;

3、重大事故隐患整改率100%以上，一般事故隐患整改率100%以上;

4、特种作业人员特证上岗率100%;

5、事故及时结案率100%。

四、奖罚

1、发生特大伤亡事故对乙方处100万元罚款、发生重大伤亡事故对乙方处50万元罚款，直至追究法律责任和刑事责任。

2、发生经济损失事故，造成直接经济损失大于10万元，对乙方处直接经济损失的10%作为罚款;

3、发生伤亡事故不及时报告的，对乙方处50万元罚款;

4、全年无事故，事故隐患整改率达到100%的，由县政府另行协商进行奖励。

责任期限：二○ 年_____月_____日 至二○  年_____月_____日

甲方：(单位责任人签字盖章)

乙方：(单位责任人签字盖章)

签署日期

二O  年  月  日

施工安全生产合同

为在         （项目名称）的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，甲方                  与乙方             特此签订安全生产合同：

1．乙方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

（6）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（7）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（8）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配置专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（9）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（10）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（11）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（12）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（13）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（14）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（15）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：                （盖单位章）         乙方：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）     法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年     月    日                         年     月    日

# 第四章  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标代理机构查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、招标代理机构将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

附件一

投标书

苍南县城市旅游开发公司：

(投标人全称)授权（全名、职务）为授权代表，参加贵方组织的               （项目名称）项目（编号：       ）投标活动。为此：

1、我方已详细阅读了全部招标文件，愿意接受招标文件的全部条款，并且无任何异议。

2、我方提供招标文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行责任和义务。

4、投标书自开标日起有效期为60日。

5、我方承诺项目投资额（工程费用及设备设施）不低于1亿元由中标人进行建设。

6、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：             邮编：

电话：             传真：

投标人：                 （公章）

授权代表签字：

投标日期：20  年   月

附件二：

报价表

招标人：                      招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 第一年年租金 | 特许经营权期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县城新区儿童乐园游乐项目用地红线内土地点状使用权租赁及特许经营权出让招标项目 | 元 | 十六年 |  |
| 投标报价： 人民币（大写） |  |  |  |  |

备注：1、报价表格式样本按此制作。报价是一次性报价，本报价为第一年租金的报价。

投标人（加盖公章）：

单位地址：

法定代表人或授权代理人签字：

2018年  月   日

苍南县县城区儿童乐园项目投资明细表

| 序号 | 项目名称 | 用地面积m2 | 用地面积占比 | 拟投资金额 | 投资占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 激流勇进 | 2818 | 19.12% |  |  |  |
| 02 | 飓风飞椅 | 439 | 2.98% |  |  |  |
| 03 | 商品销售亭1 | 60 | 0.41% |  |  |  |
| 04 | 海盗船 | 262.5 | 1.78% |  |  |  |
| 05 | 转马 | 240.7 | 1.63% |  |  |  |
| 06 | 自控飞机. | 290.3 | 1.97% |  |  |  |
| 07 | 碰碰车 | 689.2 | 4.68% |  |  |  |
| 08 | 商品销售亭2 | 60 | 0.41% |  |  |  |
| 09 | 大摆锤 | 382.3 | 2.59% |  |  |  |
| 10 | 高空飞翔 | 756.1 | 5.13% |  |  |  |
| 11 | 立环跑车 | 208.7 | 1.42% |  |  |  |
| 12 | 太空漫步 | 275 | 1.87% |  |  |  |
| 13 | 嘉年华 | 100.3 | 0.68% |  |  |  |
| 14 | 激战鲨鱼岛 | 679.1 | 4.61% |  |  |  |
| 15 | 四环半过山车 | 1952 | 13.24% |  |  |  |
| 16 | 海洋漂流河 | 375 | 2.54% |  |  |  |
| 17 | 科幻卡丁车 | 934.2 | 6.34% |  |  |  |
| 18 | Big earth主题馆 | 1710.68 | 11.61% |  |  |  |
| 19 | 微舞台 | 231 | 1.57% |  |  |  |
| 20 | 风情街 | 115.5 | 0.78% |  |  |  |
| 21 | 36座旋转杯 | 452.3 | 3.07% |  |  |  |
| 22 | 88米摩天轮 | 1360 | 9.23% |  |  |  |
| 23 | 管理房 | 346.9 | 2.35% |  |  |  |
|  | 合计 | 14738.78 |  |  |  |  |

注：本表总投资额不得低于1亿元，低于1亿元的总金额按1亿元计算。

投标人（加盖公章）：

单位地址：

法定代表人或授权代理人签字：

2018年  月   日

资信标及资格后审申请书

附件4

苍南县城新区儿童乐园游乐项目用地红线内土地点状使用权租赁及特许经营权出让

资信标及资格后审申请书

招标编号：

投标申请人：                           （盖章）

负责人(或法定代表人）                     （签字或盖章）

申 报 日 期：

附件5

（一）、资格后审申请书

致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                     （项目名称）投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：

2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件及原件的复印件：

2.1投标人的《法人营业执照》；

2.2投标人的《税务登记证》；

2.3投标人必须为职工缴纳社保（提供投标截止时间近五年以来由县级及以上养老经办机构出具的社保证明）；

2.4参加投标活动前三年不得有行贿犯罪档案记录（投标截止之日前2个月内各级各地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果均有效。有关查询程序咨询各级各地检察院）；

2.5在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。

3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和资信等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

| 一般质询和管理方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

5.2你方保留修改本招标项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

7、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署。

8、下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

负责人(或法定代表人） （签字或盖章） 投标人盖章： 日期： 年 月 日

（二）、投标人一般状况

| 1 | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 负责人(或法定代表人）姓名： 身份证号： 总部地址 |  |
| 3 | 代表处地址 |  |
| 4 | 电话 传真 | 联系人 |
| 5 | 注册地、注册年份 并附上营业执照复印件（另外准备原件核对） |  |
| 6 | 主营范围 |  |
| 7 | 金融许可证书 并附上资质等级证书复印件（另外准备原件核对） |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |

注：1、所有投标申请人都须填写此表

## （三）、法定代表人身份证明书

申 请 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

身份证号：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

申请人：                     （盖投标人公章）

年        月        日

附件三                      法定代表人身份证明

申 请 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件（正反两面）

申请人：                     （盖单位公章）

年        月        日

## 附件四                     投标人基本概况

| 单位名称 |  | 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传 真 |  |
| 主管部门 |  | 企业性质 |  |
| 企业法人 |  | 注册资金 |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
| 授权代表 |  | 职 务 |  |
| 单位概况 |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件五                     资格证明文件

（一） 关于资格、资质证明文件的声明函

（招标人）      ：

本公司愿就由贵单位组织实施的                          项目编号为             号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（二） 其它资质证明文件

1、企业法人有效营业执照副本和税务登记证 （复印件盖公章、原件）

2、投标资格及资信标要求的其他相关资料（复印件盖公章、原件）

附件七

法定代表人授权书

（招标人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目，全权处理本次投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（黏贴身份证复印件或影印件）

评标原则及办法

参照《中华人民共和国招标投标法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由招标机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会按规定的有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、根据此次项目的特点，本评标办法采取技术标合格通过后的综合评分法（百分制法），即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本评标方法的各项评分标准对其技术标进行综合评审。根据各技术标合格投标人的技术标和商务标的合计得分由高到低确定中标候选人。

2、开标后，评标委员会首先对投标书进行初审，包括资格性检查和符合性检查，凡投标人资格不符合招标文件要求：投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对投标文件中含义不明确，同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明和纠正应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质内容。投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。

3、评标委员会对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行技术和商务评估，综合比较与评价。本次招标采用百分制打分法，其中资信技术标60分，商务标40分。

四、评标细则

技术、服务、资信、业绩综合评分60分

| 序号 | 内容 | 评分细则 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资能力 | 投标人获得副省级城市政府机关或省级政府机关颁发的投资企业“先进单位”得5分（提供证书原件，否则不得分） | 5分 |
| 2 | 投标人诚信 | 投标人获得中华全国工商业联合会及其下属机构颁发的全国市场诚信联盟企业得3分（提供证书原件，否则不得分） | 3分 |
| 3 | 纳税金额 | 自2014年1月1日以来企业（投标人参股子公司，投标人同个法人关联企业、投标人股东为该企业法人的关联企业）纳税金额在3000万元（不含）-5000万元（含）得4分；纳税金额5000万元（不含）-10000万元（含）得8分；纳税金额大于10000万元（不含）得12分。（各企业关系证明以公司章程为准，提供加盖企业所在地行政主管部门公章的企业章程，纳税金额可由纳税所在税务部门出具证明，提供原件，未按要求提供的不得分） | 12分 |
| 4 | 荣誉 | 投标人获得省级政府机关或所属单位颁发“扶贫助学、中华美德”称号得3分，投标人获得县（区）级及以上政府机关颁发的“纳税先进企业” 得2分（提供证书原件，否则不得分） | 5分 |
| 5 | 投标人成立时间 | 企业成立时间：10年(不含)-15年(含)得1分；15年(不含)-20年(含)得2分；大于20年(不含)得3分(以营业时间为准，提供营业执照原件) | 3分 |
| 6 | 游乐项目可行性报告 | 对项目总体有深刻认识，有详细的旅游市场调查和分析，准确的项目定位，合理的项目设施功能布局，详细的投资预算和投资收益分析，拟投设备的性能、品牌及综合分析，采用已论证的新技术、新设备。优良10-15分、一般5-10分、差0-5分 | 15分 |
| 7 | 游乐设施及项目平面布置 | 总体布置有针对性、合理，较好满足游乐活动的需要，符合安全要求。优良3.5-5分、一般1.5-3.5分、差0-1.5分 | 5分 |
| 8 | 安全措施 | 针对项目实际情况安全措施先进具体、完整可行的实施措施，采用正确、清晰。优良3.5-5分、一般1.5-3.5分、差0-1.5分 | 5分 |
| 9 | 应急方案 | 对突发事件有可行的应对措施，解决方案完整、安全、切实可行，措施得力。优良3.5-5分、一般1.5-3.5分、差0-1.5分 | 5分 |
| 10 | 项目进度计划和各阶段进度的保证措施 | 进度计划和各阶段进度编制,关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行。优良1.5-2分、一般0.6-1.5分、差0-0.6分 | 2分 |

注 ：每个评委可根据上述评分内容和分值独立打分，然后求其算术平均值作为该投标人的技术、资信最后有效得分。

2．商务标评分标准：40分

2.1、第一年租金最低限价为人民币100万元整，如果所有供应商的报价（投标第一年租金）均低于招标人最低限价，本次招标作流（废）标处理。如果仅仅某个（些）投标人的商务报价低于招标人最低限价，则投标人该报价作无效标处理。

2.2、评标基准价的确定方法为：

满足招标文件要求且有效投标价格最高的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=投标报价/评标基准价×40分。（四舍五入，精确到小数点后二位）。

3、投标人的技术标和商务（报价）标得分之和，即为该投标人的最终得分。

4、评标委员会按技术标合格投标人的最终得分高低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐中标人候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。）

5、评审结果经招标单位确定后，在苍南县公共资源交易网上公示评标结果。

五、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标人备查。未尽事宜按有关法律法规规定执行。