苍南县灵溪镇第五中学建设工程设计

招标编号：A3303270480001113001001

招 标 文 件

招 标 单 位：苍南县灵溪镇第五中学

招标代理单位：浙江鼎力工程项目管理有限公司

招标监督单位：苍南县住房和城乡建设局

二〇二〇年八月

目   录

- 招标公告  ……………………………………………………………… 2

- 前附表    ……………………………………………………………… 3

- 投标人须知   ………………………………………………………… 7

- 评标委员会须知  …………………………………………………… 21

- 合同条件项目  ……………………………………………………… 22

- 设计投标文本文件编制要求  …………………………………… 34

- 基础资料和设计任务书………………………………………………35

- 建筑方案投标设计深度及编制成果要求 ……………………… 36

招 标 公 告

招标编号： A3303270480001113001001

- 招标条件

本招标项目苍南县灵溪镇第五中学建设工程设计已由苍南县发展和改革局以苍发改投【2019】60号文件批准建设，建设资金来自省级补助及县财政安排解决，项目出资比例为100%，招标人为苍南县灵溪镇第五中学。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

苍南县灵溪镇第五中学办学发展规模为30个班级。项目总用地面积约29522.9㎡（约合44.28亩），总建筑面积约18187平方米，其中计容总建筑面积约15467 平方米（不含架空层面积），不计容架空层建筑面积约2720平方米。建设教学及辅助用房，行政办公用房、生活服务及其他用房等。设环形跑道运动场一座。道路、绿化等相关设施同步建设。项目总投资估算约1.2亿元。招标范围为：方案设计（含估算编制）、初步设计（含概算编制）、施工图设计（含概算调整）等各阶段设计及施工期间配合等服务，直至工程竣工验收合格，具体详见本招标文件相关部分。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：具有工程设计综合甲级或建筑行业（建筑工程）设计乙级资质及以上的独立法人资格的投标人；项目负责人：具备国家一级注册建筑师和工程师及以上职称，拟派主要设计人员中至少具备一级注册结构工程师、国家一级注册建筑工程师各一名（具在投标单位参保的连续三个月社保证明，并且该证明中注明“已到账”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内，若投标施工企业注册成立时间不足六个月的，则须提供 该施工企业注册成立至投标截止日期期间内的有效社保证明）。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 其他要求：1、在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。2、投标企业已录入浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统。3、省外投标人必须提供有效期内的《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请在2020年8月4日至2020年9月1日09时30分时间内，直接在苍南县公共资源交易网上（http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html）下载招标文件（包括图纸资料等）；招标答疑在网站招标提问区匿名咨询。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年9月1日 09:30，地点为苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心二楼开标室3。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 提问时间：2020年8月4日至2020年8月13日。

5.4 答疑时间：2020年8月14日。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在苍南县公共资源交易网上发布。

7. 其他说明

7.1 此项目采用电子招标投标，请登录苍南县公共资源网上交易系统填写投标信息并确认投标状态。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成温州市建设工程招标投标交易主体信息库入库工作，否则，其投标文件将被拒绝，后果由投标人自负。

7.2未在温州市建设工程招标投标交易主体信息库入库的单位，请按照温州市公共资源交易网--苍南分网最新公告《关于停止办理建设工程企业库入库和基本信息变更的通知》的要求到温州市公共资源交易网登记入库和信息变更。

7.3由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作需要，后续可能会根据疫情变化和最新规定（若有）发布更正公告，请持续关注。

7.4本项目投标保证金采用网上收退系统（银行保函除外），详见招标文件前附表18款。

8. 联系方式

招 标 人：苍南县灵溪镇第五中学

联 系 人：王校长

电    话：15158526628

招标代理：浙江鼎力工程项目管理有限公司

联 系 人：蔡先生

电    话：0577-68756669

苍南县灵溪镇第五中学

浙江鼎力工程项目管理有限公司

2020年8月3日

第一部分    投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：苍南县灵溪镇第五中学 联系人：王校长 联系电话：15158526628 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司 地址：苍南县灵溪镇人民大道绿都花城A组团5幢201室 联系人：蔡先生 联系电话：0577-68756669 |
| 3 | 监督机构 | 苍南县住房和城乡建设局 |
| 4 | 项目名称 | 苍南县灵溪镇第五中学建设工程设计 |
| 5 | 建设地点 | 苍南县灵溪镇大观后垟村 |
| 6 | 资金来源 | 省级补助及县财政安排解决 |
| 7 | 项目资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 建设规模 | 苍南县灵溪镇第五中学办学发展规模为30个班级。项目总用地面积29522.9㎡（合44.28亩），项目总建筑面积约15467㎡（不含架空层面积），建设教学及辅助用房，行政办公用房、生活服务及其他用房等。设环形跑道运动场一座。道路、绿化等相关设施同步建设。项目总投资估算约1.2亿元。 |
| 9 | 招标范围 | 本工程为设计总承包，包括完成本工程的方案设计（含估算编制）、初步设计（含概算编制）、施工图设计（含概算调整）及配合（工程勘察配合、报批配合、招投标、施工配合、验收配合、结算配合）等相关服务。本工程设计采用总承包管理(包括建设用地规划许可范围内的建筑物、构筑物及室外工程的建筑设计、结构设计、填方设计、人防设计、给排水设计、消防设计（含气体消防）、电气设计（含高低压配电）、暖通设计、防雷设计、燃气设计、智能化设计、基坑围护设计、夜景灯光亮丽工程设计、附属工程设计（含室外道路、广场、运动场、体育场地设施、围墙、绿化、景观小品、各种管网、综合布线等）、停车棚、司令台、看台、驳岸、幕墙设计、抗震支架、厨房设备、节能、生态环保设计、二次装修设计、日照分析、交通评估、配电工程等一切设计内容。 专业设计确需另择专项设计单位进行专项工程设计的，由中标人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人及相关部门审核同意，其设计成果在符合规范要求的基础上还必须完善到使招标人认可。（如有专项设计，其费用包含在本工程设计合同总价中，由中标人支付，投标人在设计费报价中给予综合考虑，中标后招标人不再增加费用） |
| 10 | 投标人资格、能力和信誉等要求 | 一、资格条件： 1、具有工程设计综合甲级或建筑行业（建筑工程）设计乙级资质及以上的独立法人资格的投标人；项目负责人：具备国家一级注册建筑师和工程师及以上职称，拟派主要设计人员中至少具备一级注册结构工程师、国家一级注册建筑工程师各一名（具在投标单位参保的连续三个月社保证明，并且该证明中注明“已到账”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内，若投标施工企业注册成立时间不足六个月的，则须提供 该施工企业注册成立至投标截止日期期间内的有效社保证明）。 2、本次招标不接受联合体投标。 二、其他要求： 1、省外申请人必须提供有效期内的《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》。 2、投标企业已录入浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统。 3、在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。 |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 投标预备会 | 不召开 |
| 13 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘，并承担相关费用 |
| 14 | 报价最高限价 | 本工程设计费最高限价 139 万元 |
| 15 | 投标有效期 | 从投标截止之日起：90日历天 |
| 16 | 备选投标方案 | 不采用 |
| 17 | 投标文件份数 | A 技术标：文本文件提供一式柒份，不分正副本； B 电子文档提供贰份； C设计方案展示图（效果图）壹套及保密信封提供壹份； D 商务标：壹套正本陆套副本。 E资格后审资料：壹套正本陆套副本。 F证书及资料原件壹份（单独装袋提供） G多媒体演示文件（U盘两个），为动漫演示格式，视频格式不限，自动播放即可，演示时间5～10分钟，普通话口语，多媒体文件与技术标一并封装（不得出现投标单位名称及投标单位工程人员姓名等设计投标单位信息，否则技术标按0分处理）。 注 意：①技术标均须以暗标形式提供； ②编制要求详见本招标文件。 |
| 18 | 投标保证金 | 1、提交方式：银行转账或银行保函或电子保险保函；（如为联合体投标的应由联合体牵头人提交）； 金额：人民币25000元（大写：人民币贰万伍仟元整）； 2、（一）投标人应按招标文件要求提交投标担保，投标担保采用直接向苍南县公共资源交易中心提交投标保证金的方式的，下述三个保证金账户成功汇入任意一个账户均可。投标保证金数额必须在本工程开标前到达规定账户，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。 ①投标保证金汇入的户名：中国工商银行股份有限公司苍南支行公共资源交易中心保证金专户 开户银行：中国工商银行股份有限公司苍南支行 银行账户：1203284038000060090 ②投标保证金汇入的户名：苍南县招标投标工作指导中心保证金专户 开户银行：中国银行股份有限公司温州苍南灵溪支行 银行账户：:368877285532 ③投标保证金汇入的户名：苍南县招标投标工作指导中心保证金专户 开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司 银行账户：201000232237066000130 行号：402333611014 （二）采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。投标人在2020年8月31 日17时前，将银行保函原件送至苍南县公共资源交易中心计划财务科，送达人应带银行保函原件、居民身份证原件、基本户开户许可证原件及这三份原件的加盖投标人公章的复印件，至计划财务科核对，计划财务科经办人员按招标文件要求核对银行保函格式后在银行保函复印件上加盖保证金专用章，并留存银行保函原件； （三）投标保证金采用电子保险保函的方式，操作流程详见苍南县公共资源电子保函平台http://119.3.37.28:81/cangnan/）。 （四）各投标单位应当在提交投标文件截止时间前提交投标保证金，对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。 3、注意事项：①各投标人在转（汇）款时充分考虑银行转（汇）的时间差风险。 ②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。 ③电子投标保证金系统暂不支持同城跨行资金汇划结算（如：同城票据交换） ④采用银行转账方式提交投标保证金的投标人将由苍南县公共资源交易中心计划财务科在提交投标文件截止时间后出具本工程投标保证金进账清单进行核对； ⑤若采用银行保函方式提交投标保证金的投标人，则需提供由苍南县公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件； ⑥若采用电子保险保函方式提交投标保证金的投标人将由苍南县公共资源交易中心计划财务科在提交投标文件截止时间后出具本工程投标保证金电子保险凭证清单进行核对； |
| 19 | 下载招标文件、图纸时间地点 | 时间：2020年 8 月 4 日- 2020年 9 月 1 日09时30分前 网址：http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html/ |
| 20 | 投标人提出问题的截止时间 | 时间：2020年 8 月 13 日止16时30分之前 在http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html/提交，并必须在此之前提交，逾期不予受理。 |
| 21 | 招标文件答疑纪要 | 时间：2020年 8 月 14 日 在http://www.cncn.gov.cn/col/c ol1532683/index.html/上下载。 |
| 22 | 投标文件递交 地点及截止时间 | 收件人：浙江鼎力工程项目管理有限公司 地点：苍南县公共资源交易中心2楼开标室 3 （灵溪镇春晖路公投大厦裙楼2楼） 截止时间： 2020年 9 月 1 日09时30分 |
| 23 | 开 标 | 时间：2020 年 9 月 1 日09时30分 地点：苍南县公共资源交易中心（详见当天场地安排电子公告栏） |
| 24 | 评标方法 | 综合评分法（技术标暗标） |
| 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或以上单数，评标专家由招标人依法组建。 |
| 26 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：评标委员会根据综合得分由高到低顺序推荐前3名为定标入围单位。 |
| 27 | 定标委员会的组建 | (1）定标委员会成员数量为9人或以上单数，组长由招标人的法定代表人或主要负责人担任，招标人成员人数比例占总人数的1/3；监督单位成员人数比例占总人数的1/3；定标专家成员人数比例占总人数的1/3（由交易中心评标专家库系统随机抽取产生）。 (2）定标委员会成员与中标候选人有利害关系的，应当回避。 |
| 28 | 定标方法 | 定标办法采用票决定标法；定标委员会通过票决方式，按照少数服从多数的原则确定1名中标候选人。 |
| 29 | 方案补偿费 | 未中标单位的方案补偿费包括在合同设计费中，招标人与中标人签订合同后30日内支付,补偿费分配如下：根据综合得分由高到低顺序推荐前3名为定标入围单位，在这3名定标入围单位中定标环节排名第一的单位确定为中标候选人（不给于补偿费），其余两名补偿费3万元整（技术标评审不合格的不予补偿）；未入围前3名为中标候选人的不给于补偿。 |
| 30 | 履约保证金 | 合同价款的2%（以转账或银行保函方式提交）。 |
| 31 | 需要补充的其他内容 | / |
| 32 | 注意事项 | 1.投标文件递交时投标人应出示法定代表人或委派的该工程项目负责人携带相应材料。 (1) 法定代表人参加的，必须持有并出示《法人营业执照》原件或复印件、本人身份证原件和复印件； (2) 如委派授权代理人(项目负责人)参加的，必须持有并出示法人签署盖章的授权委托书原件、项目负责人资格证书复印件、本人身份证原件及复印件、在投标单位参保的社保证明原件及复印件（具在投标单位参保的连续三个月社保证明，并且该证明中注明“已到账”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内，若投标施工企业注册成立时间不足六个月的，则须提供 该施工企业注册成立至投标截止日期期间内的有效社保证明）。 以上所有复印件均须盖有公司印章。 2.投标人在递交投标文件时须提供：①投标保证金若采用银行保函方式的，则需提供由苍南县公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件；②交纳招标文件资料工本费100元；③投标代表携带相应材料且符合要求；否则其投标文件将被拒收； 3、未在温州市建设工程招标投标交易主体信息库入库的单位，请按照温州市公共资源交易网--苍南分网最新公告《关于停止办理建设工程企业库入库和基本信息变更的通知》的要求到温州市公共资源交易网登记入库和信息变更。 4、投标单位未在苍南县公共资源网上交易系统填写投标信息并确认投标状态或未在收标现场递交纸质投标文件，招标人有权否决其投标。 |
| 33 | 疫情防控期 间现场防控 措施 | 为做好苍南县灵溪镇第五中学建设工程设计（项目编号：A3303270480001113001001 ）疫情防控期间项目招投标工作，确保疫情防控严密细致、措施到位，确保招投标活动 便捷高效、平稳有序，根据“少接触”的原则。招标会议疫情防控措施方案如下，所涉 及单位及参加会议人员应积极配合： 一、现场防护措施 1.每家投标单位只可委托 1 名本单位人员参加投标，投标时须携带有效居民身份证件 和开标现场投标人员健康信息登记表原件（见附件）。如投标人代表不是法定代表人或负责人，须符合7.4.2条款规定执行。 2.开评标会议现场建立登记问询制度。招标人、代理机构按照疫情防控响应的有关要求， 做好开评标活动现场人员信息登记、体温检测、核对健康码、口罩佩戴、手部卫生消毒 等各项工作，并询问进入开评标现场人员近 14 天内的旅行史特别是湖北、较重疫区及 国外的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史。 3.开评标现场听从代理机构安排，按照指定位置就坐（每人间隔一个座位就坐），不得 聚集喧哗并随意走动。 4.加强个人防护及开评标场所消毒工作。进入开评标现场人员都应当自行戴好口罩，做 好手部卫生消毒。严格执行开评标场所消毒制度。开评标场地配备消毒器具，使用前后， 进行清理消毒工作。尽可能减少现场人数、加大座位间隔、缩短工作时间。参加招标活 动的评审专家、中心监督人员、招标人、代理机构工作人员应当做好个人防护，严格执 行疫情报告、人员隔离等要求。 5.开标结束后，各投标人代表离开开标现场，但应保持通讯畅通。 6.严格落实执行现场开标及评审法律规章制度。 二、响应预案 1.按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的原则。 2.新型冠状病毒性肺炎的主要症状:咳嗽(症状严重，干咳为主，伴有痰音，喘息，影响 睡眠) ;发热(高热持续 72 小时以上) ;全身精神差，食欲差;潜伏期 2~14 天，平均 7 天 等。遇到有以上相应症状者，应劝(送)其去医院就医。并立即报告上级，根据具体情况， 采取隔离、消毒、疏散等措施。 3.若有发现疑似病症，第一人必须在第一时间应立即向当地疾病预防控制机构和行政管 理部门报告，并提供疑似病人及与其密切接触者的相关信息。不得延误。 4.开标室、开标现场、评标室有人员出现疑似症状，除劝(送)其去医院就医外，尚应采 取以下措施: （1）同其直接接触的人员，应到医院体检； （2）场所进行封闭消毒； （3）确诊为新型肺炎病人，则对有关人员采取隔离措施，有关场所实行封闭消毒，现 场禁止人员进出，实行隔离。 （4）配合有关部门做好善后工作。 三、其他事项 1、疫情防控期间现场防控措施不足之处应严格按省、市、县防疫政策及相关文件执行； 2、投标现场须进行体温测量，如体温数据不一致的情况下，以交易中心（或招标人、 代理机构）的数据为准； 3、投标人在递交标书等阶段健康码出现红黄码、体温出现异常等情况，可能引起投标 文件被拒收或出现隔离情况，所导致的各种后果由投标人自行承担。 |

第二部分  投标人须知

1 概述

1.1本次招标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

1.2招标文件的解释权归招标人所有。招标人不受将合同授予任何投标人的约束，招标人有权接受任何一份投标文件的全部或部分内容。

1.3本招标文件是招标人发出的要约寻求，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

1.4招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

1.5投标人应承担其现场考察、编制和提交投标文件有关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.6投标人应指定一名投标事务负责人，负责阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。

2、 合格的投标人

2.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第10项。

2.2本招标工程项目采用本须知前附表第11项所述的资格审查方式确定合格投标人。

2.3本工程不接受联合体投标。

2.4拒绝超越其资质等级许可的范围或者以其他设计单位的名义参加本工程的投标。如果本设计项目中标后，招标人发现中标设计单位存在违法分包、转包、挂靠现象的，招标人可无条件解除合同，没收其投标保证金或履约保证金，并保留追究其一切责任的权利。

2.5对投标人的其他要求：

有行贿犯罪不良行为记录且处罚日期在投标截止时间前2年内的单位或具有其它不良行为记录且在投标截止时间处于公示期（无公示期的按发文之日起3个月计）的设计单位不得参加投标。隐瞒上述不良行为记录参加投标的设计单位，取消中标候选人资格，建设行政主管部门按有关规定予以严肃处理。

注：①行贿犯罪不良行为记录以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准。

②不良行为范围包括住房和城乡建设部或其网站上公示的对不良行为处理的发文、浙江省住房和城乡建设厅（含浙江省建筑业管理局）或其网站上公示的对不良行为处理的发文、温州市辖区内县级建设行政主管部门或其网站上公示的对不良行为处理的发文。

③行贿犯罪不良行为记录查询范围包括投标单位及其法人代表、拟派设计负责人等。

④行贿犯罪不良行为记录查询应在定标前完成。

3 投标人的质疑

3.1投标人应认真审阅招标文件和有关资料，对工程现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

3.2投标人若对招标文件有任何疑问，应按照本须知前附表第21项规定的时间前在苍南县公共资源交易中心网站上（网址： http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html /）提出澄清要求，招标人在本须知前附表第21项规定的时间前在苍南县公共资源交易中心网站上对投标人的疑问进行解答，招标人在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行补充、修改。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。补充材料如与原招标文件不符，以最新的修改内容为准。

4 投标文件编制要求

4.1投标文件应做到清晰、完整，计量单位均采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，文本、图纸规格应当统一。

4.2除非另有规定，否则投标文件的所有文字说明和文字标注均采用中文，报价均为人民币，时间均为北京时间。

4.3投标文件的签署要求：

技术标：必须隐匿投标人及专业技术人员的名称，投标人不得在文本文件、电子文件、设计方案展示图纸上标注或做任何可能泄露投标人及专业技术人员身份的名称、印章或者其他符号。如果投标人违反本条规定，评标委员会认定属于可能泄露投标人或专业技术人员相关信息的，将按无效标处理。

4.4评标结束前，投标人不得以任何形式私下向招标人和参与评标的工作人员展示或描述投标文件内容。投标人违反本条规定将取消中标候选人资格。

4.5投标文件的组成：商务标、技术标（包括多媒体文件U盘）、资格后审资料、证书及资料原件四部分组成。

4.5.1商务标内容：

详见商务标格式：附件1-附件3

4.5.2技术标：

(1)文本文件：编排装订成册，一式7份。

设计投标文本为A3(297mm×420mm) 规格（必要时可以加长，但加长部分应是标准长度之1/4的整数倍且应折叠成A3规格后装订）。

建筑设计方案文本包括以下内容，并按如下顺序编制：封面、目录、设计文字说明（包括投资估算）、建筑效果图、总平面图及分析图、建筑设计图纸、封底（封面和封底统一选用普通A3规格的空白纸，不得标注或做任何可能泄露投标人及专业技术人员身份的名称、印章或者其他符号，否则做否决其投标处理）。

(2)电子文件：提供电子文件2套，文字内容采用Microsoft word格式文件，设计图形文件采用AutoCAD格式文件，表现图、渲染图采用JPG或TIF格式，手绘图、手绘建筑画扫描成JPG格式的计算机图形文件。

(3) 设计方案展示图纸（彩色效果图）：内容为总平面图、透视图(主入口、主体建筑、庭院景观）、鸟瞰图、阶梯教室或多功能教室室内装修等制作一套，总数不宜超 图纸规格和比例不限，以A0(约1189mm×841mm)或A1(约841mm×594mm)为宜，不需装裱，卷成筒状即可。

(4)保密信封：用于分辨投标文件对应的投标人身份。

内附A3规格制作的表现图1张，内容应与投标文件一致，并加盖投标人公章。

（5）多媒体演示文件（U盘两个），为动漫演示格式，视频格式不限，自动播放即可，演示时间5～10分钟，普通话口语。多媒体文件与技术标一并封装，（不得出现投标单位名称及投标单位工程人员姓名等设计投标单位信息，否则按否决其投标处理）。

4.5.3资格后审申请书（格式见附件），内容包括：

（1）资格后审申请书；

（2）投标人基本情况表、项目负责人简历表、 本项目主要设计人员名单、施工图设计和施工期间配合服务人员一览表

（3）资格后审申请书相关复印件（需加盖投标人公章）：

1）投标人的《法人营业执照》（副本）；

2）投标人的《企业资质证书》（副本）；

3）项目负责人的一级注册建筑师和高级工程师及以上职称及社保缴纳证明；

4）项目主要设计人员执业资格证书及社保缴纳证明；

5）投标单位进省备案证明（外省设计企业提供进入浙江省承接业务登记备案证明），且在有效期内；

6）投标企业已录入浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统网络查询打印页；

7)其它招标文件要求的证明文件（如有）。

注：1、以上材料复印件均需提供原件核对，且所有复印件均需加盖单位公章，否则作否决其投标处理（原件密封在证书原件封袋内并附原件清单且加盖企业公章）；2、企业提供的电子证书（电子证照）予以认可。

3、已按建市[2014]159号资质标准取得企业资质证书的企业，如可以在浙江省建设信息港网站上查询的，可以提供企业资质证书复印件须加盖公章。

4.6投标文件包装方法

4.6.1商务标:

商务标正本一份，副本陆份（正本、副本如有不一致之处，以正本为准），分别标明正本和副本，一同封装放入标函袋内，密封处粘贴统一提供的封条，并在密封条上加盖单位公章；标函袋上必须注明为商务标，且要加盖单位公章和单位法定代表人印鉴；违反上述有关规定的投标文件，按无效标处理。商务标相应地方须加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同），单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人须签字或盖章，否则其投标文件作否决处理。

4.6.2技术标：

技术标（包括技术标文本、电子文件，设计方案展示图纸，保密信封，多媒体文件U盘，以下称技术标组件）的装订与密封：

技术标为暗标，：技术标文件（除设计方案展示图纸外）均直接放入同一个标箱（投标人自备）内。文本文件与电子文件一起用不透明包装物包装密封好后直接放入标箱内；展示图纸（彩色效果图）卷成筒状用不透明包装纸包装密封好后随投标文件一起提交；保密信封用不透明信封独立密封，直接放入标箱内（技术标所有组件的外包装上均不得标注或做任何可能泄露投标人及专业技术人员身份的名称、印章或者其他符号，否则做否决其投标处理）。

①技术标的投标书文本统一采用A3规格（必要时可以加长，但加长部分应是标准长度之1/4的整数倍且应折叠成A3规格后装订）。

②投标书文本采用左侧粘胶制作成册。

③投标书文本采用不褪色的材料打印在白色打印纸上（单面打印）；技术标的投标书文本（含目录和标题）中采用小四号宋体字；除封面封底外，技术标投标书文本的每一页（包括图纸）均印上页码（页码编制形式同本招标文件）；除封面封底外，技术标的投标书文本总页数（包括图纸）不得超过100页且投标文件全部内容不得超出投标箱的正常容量；技术标必须无涂改、行间插字或删除。

④标箱用胶粘带粘结牢固、密封严实，不得留设缝隙，不得上锁；封口处粘贴封条，标箱外及封条不得标注或做任何可能泄露投标人及专业技术人员身份的名称、印章或者其他符号，否则按无效标处理。

⑤技术标未按上述规定要求执行的，其投标文件作无效标处理。

4.6.3资格后审申请书：

资格后审申请书正本一份，副本陆份（正本、副本如有不一致之处，以正本为准），分别标明正本和副本，一同放入标函袋内，粘贴统一提供的封条，并在密封条上加盖单位公章；标函袋上必须注明为资格后审申请书，且要加盖单位公章和单位法定代表人印鉴；违反上述规定的投标文件，按无效标处理。资格后审资料相应地方须加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同），单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人须签字或盖章，否则其投标文件作无效标处理。

4.6.5证书原件一份，应妥为密封，贴上封条。在封条及密封袋上加盖投标单位公章及法定代表人印章。标函袋上注明为证书原件。

4.6.6商务标、资格后审文件、证书原件不得放入标箱内，须单独封装提交；否则其投标文件作无效标处理。

4.7每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。不响应招标文件要求的投标文件可能被拒绝，责任由投标人自负。

4.8投标人必须确保投标文件及密封包装准确无误，提交投标文件截止时间后将不会给予投标人主动改正的机会，以免产生对其他投标人的歧视性做法。

5 投标保证

5.1投标人应按招标文件要求投标保证金，投标担保采取投标人直接向苍南县公共资源交易中心提交投标保证金的方式。投标保证金数额必须按照投标须知前附表第18项中规定数额进行提交，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，否则作无效标处理。各投标单位应当在提交投标文件截止时间前提交投标保证金；采用银行转账方式提交投标保证金的投标人将由苍南县公共资源交易中心计划财务科在提交投标文件截止时间后出具本工程投标保证金进账清单进行核对，若采用银行保函方式提交投标保证金的投标人，则需提供由苍南县公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件；对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

①投标保证金汇入的户名：中国工商银行股份有限公司苍南支行公共资源交易中心保证金专户

开户银行：中国工商银行股份有限公司苍南支行

银行账户：1203284038000060090

②投标保证金汇入的户名：苍南县招标投标工作指导中心保证金专户

开户银行：中国银行股份有限公司温州苍南灵溪支行

银行账户：368877285532

③投标保证金汇入的户名：苍南县招标投标工作指导中心保证金专户

开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司

银行账户：201000232237066000130

行号：402333611014

5.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

5.3未中标的投标人的投标保证金将在发出中标通知书后五个工作日内予以退还（不计利息）。

5.4 中标人的投标保证金，在中标人签订合同后五个工作日内予以退还（不计利息）。

5.5投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

5.5.1投标人有下列情形之一的：

（1）在投标文件有效期内撤销投标文件或修改投标文件的；

（2）在收到中标通知书后未按招标文件规定提交履约担保，或拒绝签订合同协议书的；

（3）存在串标、围标、抬标、陪标等行为的；

（4）存在弄虚作假，提供虚假证明材料的；

（5）中标人因自身原因未能在规定期限内与招标人签订设计合同；

（6）投标截止日期后坚持要求对投标文件做实质性修改的；

5.5.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装；

不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.5.3有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标行为：

招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

招标人直接或者间接向投标人评标委员会成员等信息；

招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

6 投标文件的延期

6.1假如在截标当日的早上8时至截标时间，本地气象台的气象警告仍然生效，截标时间将顺延至下一个工作日的相同截标时间。如遇这种情况，投标人应提前与招标人和代理机构联系确认截标时间。

6.2为使投标人在编制投标文件时把招标人对招标文件的澄清、修改和补充内容考虑进去，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止日期。

6.3某几个投标人因无法控制的原因不能如期提交投标文件，影响到提交投标文件的数量，招标人可以决定延迟截止日期。

7 投标文件的提交、接收

7.1提交与接收投标文件的时间和地点见须知前附表，如有变动以招标人或代理机构的最新通知为准，投标人在临近截标时间到http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html/网站上查阅是否有最新变更通知。截标时间前60分钟开始接收投标文件，投标人应当在提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达开标地点。

7.2投标人到达开标地点后，交由代理单位接收，投标人在《收标记录表》上签署相关内容。

7.3如果设计投标人逾期提交投标文件的，其投标文件不予接收，也不予以评审，招标人将不予支付方案阶段设计费或者经济补偿。

7.4投标文件递交时投标人应出示法定代表人或委派的该工程项目负责人携带相应材料。

（1）如法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》原件或复印件、本人身份证原件及复印件；

（2）如委派授权代表（项目负责人）参加的，必须持有并出示法定代表人签署盖章的授权委托书原件、项目负责人资格证书复印件、在投标单位参保的社保证明原件及复印件（具在投标单位参保的连续三个月社保证明，并且该证明中注明“已到账”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内，若投标施工企业注册成立时间不足六个月的，则须提供 该施工企业注册成立至投标截止日期期间内的有效社保证明）。本人身份证原件及复印件。

以上所有复印件均须盖有公司印章。

8 取消投标资格和拒绝投标书

8.1招标中出现下列情形之一的，应被否决，并将理由通知投标人：

- 未按招标文件的规定密封和标志的（或不应标志的却做了违反要求的标志的），投标文件有可能被退回；

- 出现影响招标公正的腐败或欺诈行为；

- 因重大变故，招标任务取消的；

- 投标人谎报事实，提供严重虚假资料和信息，或者不能兑现投标承诺；

- 投标人已破产或停业清理，或者已成为宣告破产诉讼的主体；

- 投标人没有履行有关缴纳社会保险款项和履行有关纳税人的义务；

- 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人、代理机构、其他投标人、评标委员会成员、监督单位的工作人员施加影响的任何行为；

- 《中华人民共和国招标投标法》等法律、行政法规、地方性法规规定否决其投标的情形。

8.2否决其投标的决定由招标人或者评标委员会作出，其他投标人无权干涉。

9 开标和定标

9.1.1、本工程开标、评标工作由浙江鼎力工程项目管理有限公司组织主持，由苍南县住房和城乡建设局负责监督。

9.1.2如有询标，投标单位应确保其法定代表人或委托代理人（委托代理人必须为本项目拟派的项目负责人，如果委托代理人不是本项目拟派的项目负责人，其投标作无效处理）在评标期间按规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询标。如因投标单位的法定代表人或委托代理人（拟派的项目负责人）无法在规定时间和规定地点接收询标的，评标委员会有权作不利于投标单位的评审决定，对评标委员会的评审决定有实质性影响的，评标委员会表决通过后可取消其投标资格，其投标作为无效处理。

9.2开标程序

9.2.1 由投标人代表当众查验投标文件及密封箱的密封情况，经确认无误后，交由监督人员随机对技术标、保密信封密封袋进行对应编号。技术标评审结束后，宣布技术标得分，并开启保密信封袋。

9.2.2保密信封密封袋由工作人员对其进行检验后予以拆封，并宣读投标人名称以及投标文件中的其它重要内容。由法人代表或法人授权代理人在开标记录表上签字确认。

9.2.3商务标的密封情况经投标人代表确认无误后，当众拆封，宣读投标单位名称、投标报价及其他招标人认为有必要说明的内容，交由评标委员会进行详细评审。

9.2.4进行资格审查（并推荐前3名定标入围单位）；

9.2.5 进行定标程序

9.2.6宣布定标报告结果。

9.3、评标工作：

9.3.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

9.3.2评标程序

评标工作遵循公开、公平和公正的原则，主要评审顺序：

9.3.2.1、对各技术标的投标文件随机编号。

9.3.2.2、对投标文件的设计招标要求符合性进行审查。

9.3.2.3、评标委员会对设计方案进行审阅。

9.3.2.4、评标委员会进行进一步的讨论和评议。

9.3.2.5、评标委员会各成员对设计方案进行评审打分。

9.3.2.6、设计方案评审后进行保密信封密封袋开启会议，宣读各投标人名字及对应的技术标得分情况并由投标人签字确认。

9.3.2.7、随机抽取一名投标人代表核对商务标密封袋后，开启商务报价和相关内容。

9.3.2.8、对通过技术标、商务标评审的，进行资格审查。

9.3.2.9、确定3家入围单位。

9.3.3.0、确定3家入围单位后，马上由定标委员会根据定标办法确定中标候选单位；并宣读中标候选单位相关信息。

9.4、投标文件有下列条件之一的经评标委员会确认的，按无效标处理，并取消其参评资格：

9.4.1、未在规定的时间内送达规定地点的；

9.4.2、投标截止时间前投标保证金未到达规定帐户的；

9.4.3、未按招标文件的规定密封的；

9.4.4、技术标出现了投标人名称或其他会被理解为投标人的文字、符号或标志的；

9.4.5、投标文件明显不符合工程建设标准强制性条文的；

9.4.6、投标文件未按按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹模糊不清的；

9.4.7、未按招标文件要求盖章的；

9.4.8、投标文件不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

9.5、投标书评审

9.5.1技术标评标办法（满分80分）

9.5.1.1投标人的投标代表身份核查之后，有效投标人达到3家及以上的，即进行技术标的开标评审。

9.5.1.2评标专家按本办法所列的评分标准（详见附件），对技术标进行评定。技术标由评标专家各自打分并签名，各投标人技术标的最后得分为所有评标委员会成员的评分值的算术平均值（小数点保留两位，第三位四舍五入）。

9.5.1.3技术标评审内容及评分标准：

| 评分内容 档次 | 总分值 | 一档(优) | 二档(良) | 三档(可) | 四档(差) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、总平面布置构思与布局的合理性 | 10分 | 10-7.6 | 7.5-5.1 | 5.0-2.6 | 2.5-0 |
| 2、总体立面造型风格及建筑效果 | 20分 | 20-16 | 15-11 | 10-6.0 | 5.0-0 |
| 3、整体布局和功能设计合理 | 15分 | 15-11.4 | 11.3-7.6 | 7.5-3.8 | 3.7-0 |
| 4、围墙、大门、传达室、运动场、司令台等设计效果 | 8分 | 8-6.1 | 6-4.1 | 4.0-2.1 | 2-0 |
| 5、校园场地、绿化、景观小品等设计效果 | 8分 | 8-6.1 | 6-4.1 | 4.0-2.1 | 2-0 |
| 6、阶梯教室或多功能教室室内装修设计效果 | 5分 | 5-3.8 | 3.7-2.5 | 2.4-1.3 | 1.2-0 |
| 7、多媒体文件（U盘）演示 | 5分 | 5-3.8 | 3.8-2.5 | 2.4-1.3 | 1.2-0 |
| 8、方案结构设计 | 3分 | 3-2.3 | 2.2-1.6 | 1.5-0.8 | 0.7-0 |
| 9、绿色生态及节能减排 | 2分 | 2-1.6 | 1.5-1.1 | 1.0-0.6 | 0.5-0 |
| 10、工程投资估算技术经济指标的合理性 | 2分 | 2-1.6 | 1.5-1.1 | 1.0-0.6 | 0.5-0 |
| 11、投标资料完整性、整体感观及编排合理性等其他 | 2分 | 2-1.6 | 1.5-1.1 | 1.0-0.6 | 0.5-0 |

备注：如投标人技术分低于48分，则不开商务标，即不进入风险控制价的计算和评标基准价的计算。

9.5.2商务标评标办法（满分20分）

9.5.2.1商务标函经核查确认无误后，由招标代理公司有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价及其他招标人认为有必要说明的内容，并做好记录。开标记录须经投标单位法定代表人签字确认，并存档备案。

本工程评标办法设评审区间，设最高投标限价（即最高设计费139万元）和风险控制价。

9.5.2.2最高投标限价，投标人的投标报价高于最高投标限价的作否决其投标处理（投标报价以开标报价函中的投标报价为准，下同），本工程最高投标限价139万元。

9.5.2.3风险控制价，投标人的投标报价低于风险控制价的不进入评标基准价计算。

风险控制价的取定方法：商务标开标后，除招标文件规定为否决投标、技术分低于48分、9.5.2.2款高于最高投标限价外，其余所有有效投标报价去掉一个最高和一个最低价后（当有效投标报价为5家时只去掉一个最高；当有效投标报价少于5家时，则不去高也不去低）的算术平均值再下浮10%作为风险控制价。

9.5.2.4评标基准价=投标报价（最高限价≥投标报价≥风险控制价）的算术平均值×（100-K）/100（K为评标基准价调整系数，在开启商务标之前，由招标人代表从0、1、2三个数字中随机抽取一个）。确定后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过投标人资格审查、符合性评审和详细评审的投标人的数量变化而发生变化。

9.5.2.5 投标报价等于评标基准价，得满分20分；

投标报价每高于评标基准价1%，扣1分；

投标报价每低于评标基准价1%，扣0.5分；

计算商务标报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算（得分保留二位小数，第三位小数四舍五入），投标报价得分最低得0分。

9.5.3投标人的资格审查

投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理。对通过技术标及商务标评审的，进行资格审查。

通过资格审查的必要条件：

投标人的法人资格有效，注册经营范围符合要求，并提供相关证书；

投标人的资质等级符合要求，并提供设计企业资质证书；

项目负责人资质等级符合要求，并提供相关证书；

主要设计人员的资格证书符合要求，并提供相关证书；

投标单位进浙备案证明（外省设计企业提供进入浙江省承接业务登记备案证明），且在有效期内；

投标企业已录入浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统；

投标人须按4.5.3款要求提供相关证书及资料原件（证书及资料原件单独密封）。

10. 确定入围单位

10.1评标委员会根据以上规定，依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审后，在有效标中经评审的综合得分（技术标得分、商务标报价得分之和）排名前三的投标单位为入围单位（入围人数3名即可，前3名不排名次）。若推荐前3名时出现得分相同（出现4名或4名以上的），技术标得分高者推荐成为入围单位；技术标得分仍然相同时，取投标报价低者推荐成为入围单位；若技术标得分、投标报价金额均相同的，由现场随机抽取确定入围单位。

11. 定标程序及方法（确定中标人）

### 11.1 定标委员会

11.1.1定标委员会成员数量为9人或以上单数，组长由招标人的法定代表人或主要负责人担任，招标人成员人数比例占总人数的1/3；监督单位成员人数比例占总人数的1/3；定标专家成员人数比例占总人数的1/3（由交易中心评标专家库系统随机抽取产生）。

11.1.2定标委员会成员与中标候选人有利害关系的，应当回避。

11.1.3定标委员会成员对招标工程定标结果负有责任。

### 11.2 定标程序：

11.2.1定标委员会由招标人主持，主持定标会进行定标的各个议程；

11.2.2招标人代表介绍项目概况、招标要求、招标情况、评标情况、定标原则与定标方法；

11.2.3介绍中标候选人的基本信息（包括企业名称、企业注册所在地、注册资本、资质条件等）；

11.2.4查询中标候选人的投标文件（包括资信技术标及商务标）；

11.2.5讨论评估各中标候选人承接项目能力；

11.2.6采用票决定标法确定中标人；

11.2.7出具定标报告。

### 11.3 定标方法：

定标方法为票决定标法。定标委员会通过票决方式，按照少数服从多数的原则确定1名中标人。；

### 11.4 票决方式：

11.4.1投票规则：定标委员会成员采用记名方式在各自的选票上填写1名中标人。

11.4.2计算规则：根据得票数的多少进行排名，根据得票数量由多到少进行排序。推荐得票数最多的为中标人，出现并列情形时，定标委员会对并列的中标候选人再次投票确定排序并确定中标候选人。

### 11.5 中标价：

11.5.1以该中标人的投标报价为准。

11.5中标人确定后，招标人在十日内向中标人发出中标通知书。招标人自确定中标人之日起十五日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

11.6招标人提供证据证明中标人有下列行为之一的，经建设行政主管部门确认，该中标无效，招标人可以不与中标人签订合同：

(1)中标人拒绝修改完善投标方案；

(2)中标人错误理解招标文件内容，并且拒绝修正；

(3)中标人弄虚作假骗取中标；

(4)中标人直接或间接地给予参与本项目招标评标的工作人员以酬礼或采用其他利诱的手段谋取中标；

(5)法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益的情形。

11.7重新招标

(1)所有投标均做无效标处理或被否决的，招标人将重新招标。

(2)评标委员会界定为无效标或被否决后，因有效投标人不足3个使得投标明显缺乏竞争的。

（3）所有投标人技术标得分低于48分，则不开商务标，直接按流标处理，招标人将重新招标。

11.8经评审后有效投标人不足3个（不含3个），评标委员会评审认定本次投标还是具有合理的投标竞争效果的，评标委员会可以向招标人推荐中标候选人（但经评审后有效投标人只有1个的，招标人将重新招标）。

12 授予合同

12.1中标人自中标通知书发出之日起三十日内须与招标人按照招标文件、投标文件要求及内容订立书面合同。

13.1中标通知书是合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。任何单位和个人不得采取有碍合同生效或履行的行动。

14.1中标人必须签署并执行招标文件规定的合同条件，如中标人所提供的投标条件（报价、工期、估算工程造价）比其他投标异常低，招标人可要求中标人对遵守参加投标的各项条件和履行合同的能力作出保证。

13方案补偿

13.1招标文件中规定给予投标人的方案补偿费，在招标人与中标人签订合同后30日内给付，且受方案补偿费单位须出具正式发票。

13.2经评标委员会全体成员认定投标方案未达到招标文件规定的编制深度要求的，或者串通投标的，不给予投标人方案补偿。

13.3根据综合得分由高到低顺序推荐前3名为定标入围单位，在这3名定标入围单位中定标环节排名第一的单位确定为中标候选人（不给于补偿费），其余两名补偿费3万元整（技术标评审不合格的不予补偿）；未入围前3名为中标候选人的不给于补偿。

13.4若设计单位粗制滥造，不用心设计，评标委员会认定其不合格（技术标得分低于48分为不合格）的方案招标人不予支付方案补偿费。

13.5按规定获得招标人支付方案设计费的投标方案，所有投标资料的知识产权均属招标人拥有，招标人可使用在本项目中的任何用途，但不得使用在其他项目中，投标人不得提出任何异议。该方案评标后所有资料不予退回，招标人、中标人可以在本工程使用该方案。

13.6若本项目所有投标均做无效标处理或因有效投标人不足3个使得投标明显缺乏竞争导致流标的，甲方不支付任何一家投标人的方案补偿费。

14 知识产权

14.1按招标文件规定获得方案设计费（补偿费）的投标方案，视为投标人受招标人委托创作的作品，其著作权、版权和使用权归招标人所有（署名权除外），该方案评标后不予退回，招标人、中标人可以在本工程使用该方案。

14.2招标人有权在工程建设中使用已支付方案设计费（补偿费）的各个投标方案，并根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。

14.3招标人有权在评标结束后公开展示获得已支付费用（含补偿费）的所有投标方案成果，并通过传播媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该方案成果，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

14.4投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

14.5若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。

14.6获得已支付费用的方案成果，投标人及其直接或间接参加投标的人员未经招标人许可，不得用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。

14.7招标人有权无须事先征求中标人的同意而披露关于中标人的名称、地址、合同条款。

第三部分  评标委员会须知

1 评标委员会

1.1评标工作由评标委员会负责。

1.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。开标前浏览过投标文件内容的人、接受过投标人财物或者其他好处的人、与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已经进入的应当更换。评标委员会成员在评标之前应该向招标人澄清有关利益冲突的问题。

1.3评标委员会开展工作期间发生的费用和劳务报酬由招标人承担，若招标人与招标代理机构另有协议，按协议执行。

2 评审原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.2评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。除已发给投标人的招标文件、补遗资料外，其它资料不得作为评标依据。评标委员会有权对评审原则进一步细化，但不得更改评审原则的主要内容。

3 评标程序

3.1推选评标委员会负责人，负责人与其他成员有同等表决权。

3.2招标人代表介绍工程项目背景情况。

3.3评标委员会成员阅读和研究招标文件，如有疑问由招标人代表负责澄清。评标委员会成员至少应了解和熟悉招标的目标、范围、性质、主要技术要求和标准、评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.4对投标文件进行评审和比较，记录投标文件的优点和缺陷，评标时不需要投标人向评标委员会介绍投标文件。

3.5讨论投标文件。一般应按投标文件编号顺序进行，评标委员会成员应该就投标文件发表专业的、客观的、公正的意见，意见不一致的应作进一步核实和讨论。为公平起见，每个成员对任何一个招标文件的质疑，应当在讨论时向评标委员会提出。

3.6编写、签署评标报告。评标委员会按评标结果推荐一名中标候选人，评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

3.7向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。

第四部分  合同条件

GF—2015—0209

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

（房屋建筑工程）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分      合同协议书

第二部分    通用合同条款

第三部分    专用合同条款

发包人：__________________________  ___________（以下简称发包人）

设计人：_______________________________________（以下简称设计人）

发包人委托设计人承担____________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

| 序号 | 分项目名称 | 建设规模 |  | 设计阶段及内9 容 |  |  | 估算总投资 （万元） | 费 率 % | 估算设计费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 建筑面积（㎡） | 方案 | 初步设计 | 施工图 |  |  |  |
| 说明 | 本合同为工程设计。各阶段设计成果审查会务费及评审费等费用（如有）包含在设计费中（不包括施工图审查费用）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序 号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按要求提供 |  | 设计人向发包人提出要求后 |  |

第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份 数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计（完善） | 至少20 | 合同签定后30日内 |  |
| 2 | 扩大初步设计 | 至少15 | 方案确认后30日内 |  |
| 3 | 施工设计 | 至少20 | 初步设计审批后45日内 |  |

第五条　本合同设计收费估算为     万元人民币。

设计费支付进度详见下：

| 付费次序 | 占总设计费 | 付费额（元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 10% |  | 本合同签订后七日内 |
| 第二次付费 | 25% |  | 初步设计通过会审，并获得有关部门审批后 |
| 第三次付费 | 35% |  | 施工图设计通过施工图审查，并办理施工许可证后 |
| 第四次付费 | 10% |  | 主体工程中间验收后 |
| 第五次付费 | 20% |  | 工程竣工验收通过后 |

说明：

1.各阶段设计文件审批或审查合格并提交相关文件后，支付各阶段设计费。其中在第四次付费阶段期间，招标人参考：①本工程施工图预算不能超出初步设计概算；②设计工期进度拖延情况；③设计单位人员到位情况；④施工图设计及施工期间配合的服务情况等酌情扣除设计费。

2. 本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条　双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费[注：本条款设计费增加如果涉及合同价款包干范围的，设计费均不调整，相关风险由设计人自行承担；除发包人的责任引起的设计人实质性的设计返工（零星修改或正常技术交流引起的设计调整等不在此范围内），设计人提出并经过发包人核实确认、同意后，另行协商签订补充协议（或另订合同），相应设计人员工资按实际成本予以增加]。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费（注：已包含在合同包干价款内的，不予以增加）。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：

6.2.3设计合理使用年限为按国家技术标准要求。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件，资料和文件是审查合格（或审批）后的文件。设计人还需要提供设计方案、扩初方案和施工图等会审（或审查）需要的资料，具体数量由会议参加单位（或人数）确定。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.7项目负责人要参加设计方案修改、完善、设计方案会审、扩初会审、图纸交底、地质勘察会审、基坑围护方案会审（如有）、重大施工图修改方案讨论、单位工程验收、主体工程验收等重大会议；设计单位应按业主要求进行方案的修改、完善。专业设计人须配合工程建设需要提供指导和监督服务，施工期间应指定现场代表和各专业设计代表，在隐藏验收、设计变更和施工关键部位、关键环节配合施工。

6.2.8设计人收到发包人设计变更书面通知后两天内向发包人提供设计变更联系单，若是重大设计变更要求在一个星期内完成联系单。

6.2.9发包人需要设计人提供现场技术指导、施工关键部位、关键环节配合等要求时，专业设计人员要在当天（8小时内）到达现场。

第七条　违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方协商。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

7.6设计人收到中标通知书后，在合同签订前向招标人提交发包人同意的履约保证金（银行转账），其担保金额为设计合同费用的2%。

7.7双方约定的设计人其他违约责任：设计方项目负责人履行义务担保金额占合同履约担保金额的20%（项目负责人应参加的会议而没有参加，不到位一次罚2000元，扣完为止）；项目专业设计人员履行义务担保金额占合同履约担保金额的20%（专业设计人员须尽的义务而没有提供，不到位一次罚1000元，扣完为止）。工程设计质量担保金额占合同履约担保金额的40%；设计工期进度担保金额占合同履约担保金额的20%；若出现上述违约责任，发包方有权在支付的设计费中扣除同等金额的设计费。

第八条　其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由____温州___仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8本合同一式____12___份，发包人____10____份，设计人___2___份。

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。。

8.10本合同生效后，按规定到项目所在建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜，详见招标文件或投标文件，双方也可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12其它约定事项：

8.12.1项目负责人及主要专业设计人员

项目负责人姓名                  ；职务                    ；

建筑专业设计人员                ；结构专业设计人员               ；

给排水专业设计人员              ；电力专业设计人员               ；

暖通专业设计人员                ；

具体人员详见中标人的投标文件中的《主要设计人员名单》和《施工图设计和施工期间配合服务人员一览表》。

8.12.2设计人须配合工程建设需要提供现场指导和监督服务，施工期间应指定现场代表和各专业设计代表，在隐蔽验收、设计变更和施工关键部位、关键环节配合施工；本工程主要设计人员或专业设计代表应在设计进度关键点（如方案报批、扩初报批、施工图审查等）、设计交底（就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明）、施工期间（如隐蔽验收、设计变更和施工关键部位等）和工程质量事故分析工作中到位并负责与业主、有关部门沟通直至通过有关审批及配合施工。具体到位率及相应奖罚措施如下：

1）设计人应履行投标时提供的＂工程投标方案编制人员名单＂，没有征得发包人同意，不得更换。

2）设计人在施工图设计阶段和施工期间，应履行投标文件中＂施工图设计和施工期间配合服务人员一览表＂的人员配备情况，没有征得发包人同意，不得更换。

3）有关关键点需设计人员到位的，在接到业主通知后应8小时内响应并在24小时内派员到位配合工作。有关人员一次不响应不到位、不配合，违约金为2000元；第二次不响应不到位不配合，违约金为5000元；三次不响应不到位不配合，业主有权追加更高金额的违约金并有权终止合同。

4）在满足规范和国家政策允许的前提下，发包人对原方案、扩初、施工图提出的任何调整、修改、完善，设计单位都无条件予以修改完善，直至满足发包人提出的要求，发包人不另行支付费用。

8.12.3投标人的初步设计概算要合理、准确，不得漏项，符合实际，今后施工图预算一般不允许超过该初步设计概算。如果初步设计概算错误的原因导致将来工程施工图预算超出项目初步设计概算10%的，发包人有权对设计单位追究责任（除发包人的设计内容调整原因外）。若施工图预算（指施工招标时的标底价，下同）超出初步设计概算10%（不含10%），将扣减10%的设计费；若施工图预算超出初步设计投资概算20%（不含20%），将扣减20%的设计费，超出初步设计概算40%（不含40%）及以上，设计人必须进行赔偿，赔偿金额为全部设计费。

8.12.4在方案设计完成后，发包人将会同各职能部门对已完成的图纸内容进行审核，设计人应无条件接受各职能部门的正确意见和发包人的修改意见并负责修改直至通过审批。需修改完善的，设计人拒不修改完善的，视为设计人放弃本工程设计任务，发包人有权终止合同；专项工程设计深度不能满足施工条件要求的或不能满足发包人要求的，设计人不能胜任且无法按时完成时，发包人有权重新选择其他设计人，该专项工程设计费由发包人与其他设计人商定，并从设计单位的设计费扣除。

对出现本条上述情形的，发包人有权追究设计单位责任，且可以追究设计单位的违约金。

8.12.6设计人应确保设计文件完整，各专业设计衔接合理。各专业图纸（如建筑安装管线与装修管线，土建室外管线与室外工程管网）之间出现的错、漏、碰、缺或彼此矛盾的，发现后应立即完成设计变更，因此造成的损失由设计人承担。

8.12.7分包设计必须得到发包人许可，若没有得到发包人许可而私自分包设计任务的，发包人有权追究设计人违约责任。若有得到许可的分包设计，设计人应做好协调、管理工作，并确保设计质量。

8.12.8发包人和设计人双方必须各指派一名工程设计联系人员，负责管理双方往来资料。

发包方联系人：             电话（传真）：           手机：

设计人联系人：             电话（传真）：           手机：

双方图纸、联系单、电报、传真和会议纪要等资料交接要由双方联系人严格按程序办理，双方联系人若有变更时，须及时以书面形式告知对方新联系人员的姓名和联系方式。

发包人名称：　　　　　     　　　　设计人名称：

（盖章）　　　　     　　　　　　 （盖章）

法定代表人：（签字）　　　     　　法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　     　　　委托代理人：（签字）

住　　所：　　　　　　     　　　　住　　所：

邮政编码：　　　　　　　     　　　邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　     　　电　　话：

传　　真：　　　　　　　     　　　传　　真：

开户银行：　　　　　　　     　　　开户银行：

银行帐号：　　　　　　　　　     　银行帐号：

建设行政主管部门备案：　     　　　鉴证意见：

（盖章）　　　　　　　　　　      （盖章）

备 案 号：　　　　　　　　　　     经 办 人：

备案日期：　　年　月　日　　　     鉴证日期：　　年　月　日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

GF—2015—0209

第五部分   设计投标文本文件编制要求

1投标文件包括文本文件、电子文件、设计方案展示图纸、保密信封等，其规格、包装方法和其他要求见投标人须知。

2投标文本文件的编排顺序

2.1封面；

2.2目录；

2.3设计说明书；

2.4设计图纸；

2.5投标人认为有必要提供的其他资料。

3设计说明书及图纸：

按附2规划、建筑方案投标设计深度及编制成果要求。

附1

基础资料和设计任务书

一、设计依据

1、国家现行有关法律、法规及相关标准。

2、苍南县域总体规划（2006-2020）。

3、《中华人民共和国城乡规划法》（2008.1）。

4、《城市规划编制办法》（2005.12）。

二、主要技术经济指标

1、用地规划要求：

（1）规划建设用地位置及范围：苍南县灵溪镇大观后垟村，位于江南新区B-05地块，地块东面为规划二路、南面为雁山路，西面南山溪，北面公园路。该拟选址地理位置优越，交通方便，外部配套条件良好，作为学校用地比较适合。

（2）用地使用性质：中小学用地

（3）建设规模：总用地面积约 29522.9 平方米（合 44.28 亩），总建筑面积约18187平方米，其中计容总建筑面积约15467 平方米（不含架空层面积），不计容架空层建筑面积约2720平方米。

2、建筑设计要求：

## （1）建筑使用功能：

## 教学及辅助用房

教学区用房主要设置普通教室、自然教室、音乐教室、美术教室、计算机教室等专用教室及其辅助用房；多功能教室、图书馆、科技活动室、体育活动室等公共教学用房及其辅助用房。

## 行政办公用房

行政、教学办公用房设置教学办公室、行政办公室、广播室，会议接待室、卫生保健室等管理用房。

## 生活服务及其他用房

根据实际需要设置教工与学生厨房、食堂、配电室等用房

## 室外体育运动设施规划

## 体育运动区宜设置于校园的独立一侧，体育场应满足体育场南北向的朝向要求，环境相对独立，又与教学区、学生公寓区均联系便捷。室外运动场地：包括 1 个环形跑道主田径场、以及相应配套服务设施、标准篮球场、标准排球场、其他运动辅助场地。

（2）建筑控制规模：根据苍发改投[2019]60号文件，苍南县灵溪镇第五中学发展规模为30个班级，学生规模总数为1350人，教职工定编人数约85人。建设教学及辅助用房，行政办公用房、生活服务及其他用房等。设环形跑道运动场一座。道路、绿化、小品等相关设施同步建设。

（3）绿地率：30 %。

（4）按《 城 市 建 筑 工 程 停 车 场 (库 )设 置 规 则 和 配 建 标 准 》（DB331021-2013），配置停车位。

- 主要经济技术指标：

（6）建筑间距、退用地界线距离等未尽事宜应遵守《温州市规划管理技术审批规定》（试行）及国家相关标准规范的规定。

3、配套要求：

（1）市政基础设施按规范配套落实；并与周边已建设施做好衔接。

（2）环境卫生设施按规范配套落实。

4、交通规划要求：

（1）校园内的交通道路宜便捷，并应避免穿越体育场地，学校的主要出入口，不宜设在公路干道边，出口外侧应留有人流缓冲距离；

（2）停车泊位：符合浙江省工程建设标准《城市建筑工程停车场(库)设置规则和配建标准》（DB33/1021-2013）配置。

三、设计要求

1、总体规划设计原则

      - 按照“经济、实用，适当超前”的原则，把苍南县灵溪镇第五中学建成“整洁优美、风气优良、设施完好、秩序正常”的“学园、乐园、花园”三园式学校。

      - 总平面设计要按教学区、体育运动区、生活区等不同功能要求进行合理布置，力求作到分区明确、布局合理、联系方便，互不干扰。

      - 教学用房应布置在校园的静区，并保证有良好的建筑朝向，不宜沿主要街道的建筑红线布置；

      - 校园内各建筑之间、校内建筑与相邻的校外建筑之间的距离，应符合国家现行的卫生防护、日照、防火、通风等有关规定；

      - 体育运动场地与教学用房保持合适的距离，其间宜以道路或绿化带分隔。田径场和球类场地的长轴宜为南北向，并与教学用房的纵向轴线垂直布置；

      - 校园内的交通道路宜便捷，并应避免穿越体育场地，学校的主要出入口，不宜设在公路干道边，出口外侧应留有人流缓冲距离；

学校建筑群组的布置应尽可能组成庭院空间，校园的绿化美化应与校舍建筑统一规划设计和建设。

注：招标文件中的任务书内容如与苍南县住建局颁发的规划条件通知书内容不一致的，以苍南县住建局颁发的规划条件通知书内容为准。

# 商务标投标文件格式

附件1

设计

商

务

标

投标单位：                          （盖章）

法定代表人：                          （盖章）

日      期：

## 附件2

## 投 标 函

致：                      （招标人）

根据贵方的                                        设计的招标文件，招标编号为                 ，我方针对该项目进行投标（投标报价见“开标报价函”）。并正式授权的下述签字人                    （姓名和职务）代表投标人            （投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

- 招标文件中要求的投标文件；

- 其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、随投标文件一并提交的开标报价函为本投标函的组成部分。

3、一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。

4、如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、其他补充说明：

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编 ：

电话：                                  传真：

投标人名称（打印、盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：          年      月     日

附件3                           开标报价函

| 投 标 单 位： |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： |  |
| （1）设计费报价： | 总设计费 元（小写）， 元（大写）。 |

说明：

1、本工程为设计总承包，包括本项目方案设计、初步设计（包括报告、概算、附图，如有）、施工图设计（不含施工图预算）、专项设计等所有设计以及施工期间的服务。专业设计确需另择专项设计单位进行专项工程设计的，由中标人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人及相关部门审核同意，其设计成果在符合规范要求的基础上还必须完善到使招标人认可。（如有专项设计，其费用包含在本工程设计合同总价中，由中标人支付，招标人不再增加费用）

## 2、投标人在各设计项目报价时，应充分考虑项目各设计阶段的图纸资料费、各设计阶段期间、图纸评审期间等的人员差旅费、技术服务费用、各设计阶段有关部门评审会议的相关费用（包括会务费、专家评审费、专家差旅费等）、利润、税费、风险因素等及其他投标人应包含的内容，并据此进行各设计项目综合报价。

## 3、设计费为包干价，若出现投标单位的设计费超过最高限价的，直接作无效标处理。

## 4、总设计费用=投标报价（中标价），今后除另行约定外均不调整。

投标人（法人公章）：                    法定代表人（公章）：

2019年  月   日

附件4

法定代表人授权委托书

（开标时携带）

本授权委托声明：本人          （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位_________（姓名）为我的代理人，以我的名义并代表我公司全权处理                   工程设计投标的各项事宜。

本授权书期限自    年    月   日起至    年   月   日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人均予以认可。

| 授权代表（签字） |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  |  |
| 出生年月 |  | 职 务 |  |
| 部 门 |  | 联系电话 |  |
| 身份证复印件粘贴处 |  |  |  |

授权代表无权转让委托权，特此委托。

法定代表人：（签字或盖章）

投标人：（盖章）

授权委托日期：         年     月     日

工程设计招标投标

资格后审申请书

招标编号：

工程名称：

投标申请人：                               （盖章）

法定代表人：                                （盖章）

申 报  日 期：

资格后审申请书

致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                     （招标工程项目名称）下列标段投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：

2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件及原件的复印件：

2.1投标人的《法人营业执照》（副本）；

2.2投标人的《企业资质证书》（副本）；

2.3拟派的项目负责人高级工程师及以上资格证书和社保证明；

2.4项目主要设计人员的执业资格证书、社保证明；

2.5投标单位进浙备案证明（外省设计企业提供进入浙江省承接业务登记备案证明），且在有效期内。

2.6资格后审文件、招标文件要求以及投标人认为有必要提交的有关证明资料文件。

3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

| 一般质询和管理方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关人员方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关技术方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关财务方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

7、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署。

8、下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

法定代表人（签字或盖章）： 投标人(法人公章)： 日期： 年 月 日

2、资格后审申请书附表

附表1

投标人基本情况表

投标申请人（盖章）：

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 代表处地址 （使用进温企业） |  |
| 4 | 电话 传真 | 联系人 |
| 5 | 注册地、注册年份 并附上营业执照复印件（另外准备原件核对） |  |
| 6 | 主营范围 |  |
| 7 | 公司资质等级证书 并附上资质等级证书复印件（另外准备原件核对） |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |

注：1、所有独立投标申请人须填写此表。

附表2

项 目 负 责 人 简 历 表

工程名称：                                   建设单位：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 学 历 |  |
| 专 业 |  | 职 称 |  |
| 工作简历： |  |  |  |
| 主要设计项目： |  |  |  |
| 投标单位（公章）： 法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、此表若不够填写，可另加附件补充说明。

- 后附项目负责人注册建筑师证书，缴纳社会养老金证明、职称证书。

3、提供原件审查

附表3

本项目主要设计人员名单

工程名称:

| 专业分工 | 姓 名 | 职 称 | 注册执业证书号 | 设计业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 建筑设计人 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 结构设计人 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 给排水设计 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 电气设计 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 暖通设计 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 室外景观 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 建筑经济 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。 投标单位（公章）： 法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：本表若不够填写，可另加附件补充说明。后附拟派主要设计人员注册结构师、注册建筑师的资格证书、注册电气工程师证书、注册公用设备工程师证书、缴纳社会养老金证明、职称证书（如有）；提供原件审查

施工图设计和施工期间配合服务人员一览表

工程名称：

| 专业分工 |  | 姓 名 |  | 职 称 | 执业证书及执业专用章号 |  | 负责完成主要工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 给排水设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 暖通设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外景观 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑经济 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工期间 配合服务 人员 | 姓 名 |  | 职务或职称 |  |  | 联系方式 | 施工期间配合服务措施： |
| 上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。 投标单位（公章）： 法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表若不够填写，可另外附件补充说明

- 开标现场投标人员健康信息登记表 （开标时随身携带）

| 姓名 |  | 户籍所在地 |  |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 开标时间 |  |  |
| 所在单位联系电话 |  |  |  | 手机号码 |  |  |
| 个人健康情况 |  |  |  |  |  |  |
| 体温是否正常？ □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |
| 当前有无发热、乏力、干咳、气促等健康异常情况？ □有 □无 |  |  |  |  |  |  |
| 有无其他不适？有 □无 |  |  |  |  |  |  |
| 是否与确诊病例接触？□否 □是 |  |  |  |  |  |  |
| 是否在最近 14 天来自（或途径）疫情重点地区？□否 □是 所在（途径）地： 前往时间： |  |  |  |  |  |  |
| 最近 14 天是否存在与来自疫情重点地区、境外人员接触情况？□否 □是 接触时间为： |  |  |  |  |  |  |
| 本单位拟派上述人员参加苍南县委党校（温州市委党校苍南分校）新建工程-附属市政园林景观工程开标活动，以上信息真实准确。如有信息有误或缺失，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 参加人员（签名）： 单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |

注：1、由招标人或中心工作人员“现场测量体温”后进入投标现场。

2、投标单位应严格落实参投人员的健康申报和真实性承诺制度，如实填写本表，以下人员应自觉回避：最近 14 天接触过新冠肺炎疑似或确诊病例的，出现发热（超过 37.2 度）、咳嗽、胸闷等症状的，来自（途径）重点疫区且隔离未满 14 天的。

3、如现场两次复测体温大于 37 度的或健康码为红黄色的人员，应及时离场。

- 投标保证金银行保函

保函编号：

致：	（招标人）

鉴于	（以下简称“ 投

标人”）于	年	月	日参加	（以下简称

“招标人”）招标编号为	的工程的投标。

本	受该投标人委托，在此无条件、不

可撤销地承担向招标人支付总金额为人民币	万元的责任。

本责任的条件：

1、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2、投标人无故放弃中标资格；

3、投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后，不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书，不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。

4、招标文件明确约定不予退还或没收其保证金的情况。

只要招标人指明产生上述任何一种责任的条件，则本银行在接到招标人的第一次书面要求后，即向招标人支付上述款额之内的任何金额，无需招标人提出充分证据证明其要求，只需要招标人在其要求中写明所索的款额。

本保函在投标有效期到期后 28 日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日

后 28 日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本银行，但任何索款要求应在投标有效期内送到本银行。

银行名称（盖章）：

银行地址：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

邮政编码：	，

电话：

日期：	年	月	日

投标保证金银行保函格式（中国建设银行）

投 标 保 函

编号：

致受益人（招标方） 	：

鉴于投标方 	(下称“被保证人”)参加以你方为招标方的

投标，我行愿向你方提供如下保证：

一 、 本 保 函 项 下 我 行 承 担 的 保 证 责 任 最 高 限 额 为 ( 币 种 、 金 额 、 大写) 	。（下称“保证金额”）

二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。三、本保函的有效期为以下第 	种：

1.本保函有效期至 	年 	月 	日止。

2.                                   。

四、在本保函的有效期内，如被保证人发生以下情形：

（一）在投标文件有效期内撤回投标或无故放弃中标资格；

（二）在接到中标通知书后 	天内，未按投标须知的要求签署合同协议；

（三）在接到中标通知书后 	天内，未在规定期限内提交银行履约保函。

（四）招标文件明确约定不予退还或没收其保证金的情况；

我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后 	个工作日内，以

上述保证金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；

（二）索赔通知必须同时附有：

1.一项书面声明，声明索赔款额并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；

- 证明被保证人有责任赔偿其服务对象损失或支付罚款、罚金以及相关损失、罚款或罚金金额的证据。

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：

。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你

方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 	种方式解决：

1.向本行所在地的人民法院起诉。

2.提交 	仲裁委员会（仲裁地点为 	）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲

裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

八、本保函有效期届满或提前终止，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

- 本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我行在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我行无义务作出任何赔付。

- 所有索赔通知必须在我行营业时间内到达本保函规定的地址，即每个银行营业日【	】点前，否则视为在下一个银行营业日到达。

十一、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保证人（公章）：

负责人或授权代理人（签字）：

签发日期： 	年 	月 	日

投标保证金保险保函格式

建设工程投标保证保险保函

致： （招标人）（以下简称“被保险人”）

鉴于 （以下简称“投保人”）于 	年 	月 	日参加 	工程项目的投标，并向保险人投保《建设工程投标保证保险》（保险单号： 	），保险金额为人民币 万元，且投保人在保险期间内未经被保险人书面同意不得退保。

在保险期间内，投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中，发生以下列明的保险事故， 被保险人可向保险人提出索赔，保险人依据保险单（单号  ）及《建设工程投标保证保险条款》的约定承担损失赔偿责任：

（一）从投标截止日起至投标文件有效期满前，投保人未经被保险人同意或者违反《建设工程招标文件》撤销投标文件；

（二）投保人与其他投标人相互串通投标；

（三）投保人弄虚作假行为；

（四）中标后未按《建设工程招标文件》的要求签署《建设工程施工合同》；

（五）《建设工程招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形。

本《建设工程投标保证保险》的保险期限自投保人向被保险人投标之日起或保险单（单号     ） 载明的保险起期（ 年 月 日 时）起（二者以后发生者为准），至签订《建设工程施工合同》并且投保人向被保险人提交《建设工程施工合同履约保证保险保险单》之日，最长不超过一年。

保险人名称（盖章）：

签单日期：

公司地址：

邮 编：

联系电话：

-----------------------------------------------------------------------------

苍南县灵溪镇第五中学建设工程设计标箱封条

（投标单位不得在标函封袋和封条上加注任何文字或符号，否则取消投标资格）

-----------------------------------------------------------------------------

苍南县灵溪镇第五中学建设工程设计文本封条

（投标单位不得在标函封袋和封条上加注任何文字或符号，否则取消投标资格）

-----------------------------------------------------------------------------

苍南县灵溪镇第五中学建设工程设计投标保密信封封条

（投标单位不得在标函封袋和封条上加注任何文字或符号，否则取消投标资格）------------------------------------------------------------------------------

苍南县灵溪镇第五中学建设工程设计商务标封条

（投标单位在标函封袋和封条上加盖公章及法定代表人印章，否则取消投标资格）

------------------------------------------------------------------------------

苍南县灵溪镇第五中学建设工程设计资格后审申请书封条

（投标单位在标函封袋和封条上加盖公章及法定代表人印章，否则取消投标资格）

------------------------------------------------------------------------------

苍南县灵溪镇第五中学建设工程设计原件封条

（投标单位在标函封袋和封条上加盖公章及法定代表人印章）

------------------------------------------------------------------------------