
龙港市人民医院建设工程项目监理
A3303270480001197001001
招标文件

招 标 单 位：龙港市新城建设发展有限公司
招标监督单位：龙港市自然资源与规划建设局              
招标代理单位：中纬工程管理咨询有限公司

  二O二O年九月

目     录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条件及格式

第五章 工程监理与相关服务规范和设计文件

第六章 投标文件格式



招 标 公 告

A3303270480001197001001   

1. 招标条件

　本招标项目龙港市人民医院建设工程已由龙港市经济发展局以龙经发投[2020]16号批准建设，招标人为龙港市新城建设发展有限公司，建设资金来自财政拨款，项目出资比例为100%，招标人为龙港市新城建设发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目监理服务进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1龙港市人民医院建设工程主要内容:按照三级甲等综合性医院规模建设，设床位数1500张（含传染病床位）。项目总投资概算为19.8089亿元，总用地面积232.93亩，总建筑面积313500平方米，其中地下建筑面积120000平方米，其他相关配套设施同步建设。建设地点：龙港新城大道以北，香林大道以西，时代大道以东地块。

2.2招标范围为龙港市人民医院建设工程项目（含龙港市人民医院建设工程项目（一期）（A3303270480001140001001））的主体建筑、室外附属、绿化、电气、智能化、安装、采购、装修等一切工程的监理服务。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：监理综合资质或房屋建筑工程监理专业资质甲级且同时具备人防工程建设监理资质乙级资质，且具有独立法人资格的监理企业。拟派项目总监必须具备建设部（中华人民共和国城乡和住房部）颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程专业，注册执业单位必须为投标人本单位，无在建监理工程，同时符合浙政发〔2014〕39号文件中关于项目总监的规定。

3.2  本次招标不接收联合体。
3.3 其他要求：（1）在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单；投标人须已录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台。（2）在投标截止时间前，省外企业须已办理进浙承接业务备案，且在有限期内。

4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请在2020年9月9日――2020年9月13日时间内，直接在苍南县公共资源交易网上（http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.h tml）下载招标文件（图纸资料等）；招标答疑在网站招标提问区匿名咨询。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年9月30日9时30分，地点为龙港市西二街家具市场--龙港市公共资源交易中心。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 提问时间：2020年9月9日至2020年9月14日上午12时之前。
5.4 答疑时间：2020年 9月14日下午17时之前。
6. 发布公告的媒介

本次招标公告在苍南县公共资源交易网上发布。

7. 其他说明

7.1此项目采用电子招标投标，请登录苍南县公共资源网上交易系统填写投标信息并确认投标状态。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成温州市建设工程招标投标交易主体信息库入库工作，否则，其投标文件将被拒绝，后果由投标人自负。

7.2未在温州市建设工程招标投标交易主体信息库入库的单位，请按照温州市公共资源交易网--苍南分网最新公告《关于停止办理建设工程企业库入库和基本信息变更的通知》的要求到温州市公共资源交易网登记入库和信息变更。

7.3 疫情防控期间凡有意参加此项目的投标人，必须仔细阅读及严格执行疫情防控期间现场防控措施注意事项（详见投标人须知前附表）。

8. 联系方式

招 标 人：龙港市新城建设发展有限公司

联系人：梁先生

联系电话：0577-59950225      

 

招标代理：中纬工程管理咨询有限公司

联系人：杨先生

联系电话：0577-68635589，13566105192 

                                         　　龙港市新城建设发展有限公司

                                   中纬工程管理咨询有限公司

                                               　　　2020年9月8日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	项目名称
	龙港市人民医院建设工程项目监理

	1.1.3
	招标人
	名称：龙港市新城建设发展有限公司

地址：龙港市新城

联系人：梁先生 

联系电话：0577-59950225  

	1.1.4
	招标代理机构
	名称：中纬工程管理咨询有限公司

地址：龙港市通港路1268号第一单元501室

项目负责人：杨尔想（工程师）

造价负责人：陈金姿（造价师）

电话：0577-68635589，13566105192

	1.1.5
	项目概况
	龙港市人民医院建设工程主要内容:按照三级甲等综合性医院规模建设，设床位数1500张（含传染病床位）。项目总投资概算为19.8089亿元，总用地面积232.93亩，总建筑面积313500平方米，其中地下建筑面积120000平方米，其他相关配套设施同步建设。建设地点：龙港新城大道以北，香林大道以西，时代大道以东地块。招标范围为前期阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、质量保修阶段等监理服务。

	1.2.1
	资金来源
	财政拨款

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	本工程服务内容和范围
	工程监理服务内容：前期阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、质量保修阶段（调试、试运行）等对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动；

工程监理服务范围：前期阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、质量保修阶段（调试、试运行）等监理服务。

其中投资控制工作内容：根据工程总承包合同、进度计划,编制用款计划书；参与造价控制有关的工程会议；负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见。

	1.3.2
	工程服务期
	前期阶段、工程施工阶段、工程保修阶段的监理服务期：

（1）前期阶段监理服务期：签订合同至项目开工为止

（2）施工阶段监理服务期：从施工准备、施工图审查至全部工程完工并办理竣工验收、备案、保修期满为止；

（3）保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备案完成之日起 2 年。 

	1.4.1
	投标人资格要求
	（1）企业资格条件：监理综合资质或房屋建筑工程监理专业资质甲级且同时具备人防工程建设监理资质乙级资质，且具有独立法人资格的监理企业。

（2）总监理工程师资格：必须具备建设部（中华人民共和国城乡和住房部）颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程专业，注册执业单位必须为投标人本单位，无在建监理工程，同时符合浙政发〔2014〕39号文件中关于项目总监的规定。年龄须在50周岁以下（含）（以投标截止日为准），身体健康。

（3）其他要求：投标企业已录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台；在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业；省外企业须已办理进浙承接业务备案，且在有效期内。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.10.1
	踏勘现场
	不组织

	1.11.1
	投标预备会
	不召开

	1.11.2
	下载招标文件
	时间：2020年9 月9日—2020年9 月 13 日

具体从网址上下载标文、图纸等资料，网址：http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html。

	1.11.3
	投标人提出问题的截止时间
	时间：2020年 9  月 14 日上午12时00分之前

在http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html 提交，并必须在此之前提交，逾期不予受理。

	1.11.4
	招标人澄清的时间
	如有，将于2020年  9 月 14 日下午17时前在http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html 上发布。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	图纸

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同本章前附表1.11.3款

	2.2.2
	招标人澄清时间
	同本章前附表1.11.4款

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容经龙港市自然资源与规划建设局备案后，在http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html进入“建设项目交易/招标答疑”下载。澄清、修改、补充等内容向所有投标人公布，投标人应自行察看并下载上述内容，不须做收到确认。

	2.3.1
	招标文件的修改时间
	同本章前附表2.2.2

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	同本章前附表2.2.3

	3.1.1
	投标文件包括的内容
	技术标、资信标、商务标、资格审查文件、证书原件

	3.1.2
	技术标内容及编制要求
	1、技术标内容

（1）质量目标控制及手段
（2）进度目标控制及手段

（3）投资目标控制及手段

（4）对现场安全、文明施工管理的措施及手段

（5）对各专业工程配合，协调管理都措施

（6）项目组人员入场安排计划

（7）BIM咨询管理方案

（8）针对大型医疗项目（含医疗工艺和流程）建设模式下的监理工作重点与难点及监理措施

（9）关于结算、节约投资等其他方面针对本工程合理化建议，造价控制的组织机构、方法手段、工作重点等

2、技术标采用暗标编制要求

技术标采用双面打印，正文字体建议采用小四宋体字，标题建议采用三号宋体字。技术标中所有的内容（包括插图等）颜色均为黑白色。技术标建议不超过300页（不包括封面、目录、附图、附表），技术标采用普通A4规格白色复印纸（附图、附表可采用A3纸折成A4样式装订）。封面统一白底白面；左侧卡胶（胶装）装订；除封面外，每页印上连续页码(页码对齐方式：居中，建议采用宋体五号字)

3、技术标采用暗标标记要求。

技术标（不分正副本，一式七份）内容采用暗标形式编写，技术标不得盖有投标单位任何印章，且标书内容不得出现投标单位名字或其他可能泄露投标单位情况的文字、符号或标记。

4、技术标作否决其投标处理的情况：

（1）投标人没有按照上述2、3规定要求执行或存在其他异常编写情况的，经评标委员会评审认定投标人的技术标存在做标记的嫌疑的，评标委员会有权作否决其投标处理。

（2）投标人技术标出现特定的工程名称、特定的地域性奖项或业绩、特定的人员名称，或其他特定性的信息和内容；经评标委员会评审认定投标人的技术标存在透漏投标单位或相关人员身份信息的嫌疑的，评标委员会有权作否决其投标处理。

（3）投标人技术标如盖有投标人任何印章的，或出现泄露投标单位情况的文字、符号或标记的；经评标委员会评审认定，评标委员会作否决其投标处理。

	3.1.3
	资信标内容及编制要求
	资信标内容：

（1）资信标封面；

（2）企业资质证明；

（3）企业业绩证明；

（4）企业获奖情况；

（5）拟派班组成员情况

（6）资信标得分情况自评表； 

（7）投标人认为需要提供的其他材料

注：资信标内容须与资信标评分项目及内容对应。

	3.2.2
	是否设置最高限价（拦标价）
	是

①此次招标的施工监理控制服务收费最高限价为1800万元。投标人的投标报价超出施工监理服务收费最高限价的，其投标报价作无效处理。

②本监理工程监理费用实行一次性包干,工程造价增加、工程延期、后期工程创杯等一律不调整监理费用，在报价时自行考虑，包括全部龙港市人民医院建设工程项目（含龙港市人民医院建设工程项目（一期）（A3303270480001140001001）））的相关监理。

	3.2.4
	投标报价其他情况说明
	投标人的监理费应当是在监理服务期内，监理单位按照合同规定的范围所提供全部服务所需要的费用。监理费包括监理服务期内的额外工作时间、附加工作时间、夜班施工、节假日加班费用等。

	3.3.1
	投标有效期
	60日历天

	3.4.1  
	投标保证金
	1、提交方式：银行转账或银行保函形式；

金额：人民币350000元（大写叁拾伍万元）；

2、㈠投标人应按招标文件要求提交投标担保，投标担保采取投标人直接向龙港市公共资源交易中心提交投标保证金的方式。投标保证金数额必须在本工程开标前到达规定帐户，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，否则作无效标处理。各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程由龙港市公共资源交易中心确认并加盖保证金专用章的银行回执或银行回单。对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

投标保证金汇入的户名：苍南县龙港公共资源交易中心保证金专户

开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司龙港支行

银行帐户：201 0000 8543 7572
①各投标人在转（汇）款时充分考虑银行转（汇）的时间差风险。
②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，汇款时备注好项目名称及汇款用途，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③投标单位在投标保证金截止日之前，应凭银行银行回执或银行回单确认款项用途，否则中心财务室有可能无法确认保证金来源及用途，一切后果由投标单位自负。

㈡采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。投标人在2020年9月 29日17时前，将银行保函原件送至龙港市公共资源交易中心财务室，送达人应带银行保函原件、居民身份证原件、基本户开户许可证原件及这三份原件的加盖投标人公章的复印件，至财务室核对，财务室经办人员按招标文件要求核对银行保函格式后在银行保函复印件上加盖保证金专用章，并留存银行保函原件；

各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供①工程由龙港市公共资源交易中心确认并加盖保证金专用章的银行回执或银行回单；②由龙港市公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件。（以上二种材料根据投标人自身情况提供其一）对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

	3.6.1
	近年财务状况
	不要求提供

	3.6.2
	近年发生的诉讼及仲裁及不良行为记录情况
	不要求提供

	3.7.3
	签字和盖章要求
	1、投标文件相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）并经单位法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

	3.7.4
	投标文件份数
	技术标一式七份：不分正副本（另附保密信封一份）；

资信标一式七份：一份正本，六份副本；

商务标一式七份：一份正本，六份副本；

资格后审申请书一式七份：一份正本，六份副本。

证书原件：一份。

	3.7.5
	装订要求
	分册装订，分别为：

（1）商务标（不包括授权委托书）；

（2）资格审查文件；

（3）技术标；
（4）资信标；
（5）证书原件（无需装订，单独密封）。

	4.1.1
	投标文件密封要求
	具体要求如下：投标单位须将资格审查文件、资信标、商务标各自单独密封，并贴上各自标书封条，在其标函封袋上分别注明工程名称、招标人名称、资格审查文件、资信标、商务标字样，在封条及密封袋上加盖单位公章和单位法定代表人的印章，没有按照要求盖章的，招标人协同监督单位工作人员核实确认后，将投标文件作否决其投标处理。
资格审查文件、资信标必须提交相关的证书及证明资料原件，各自单独密封装袋提交内附目录清单，外封上注明“资格审查文件原件”、“资信标原件”。如果资格审查文件、资信标共用一份证书及证明资料原件的，把原件装入“资格审查文件原件”封袋内，再在“资信标原件”封袋内放入其加盖投标人公章的复印件，复印件上注明“原件放入资格审查文件原件封袋内”字样即可。

技术标（7份）与保密信封（技术标为暗标，供投标人身份核对使用）一起单独进行密封装袋，并贴上标书封条，其标函封袋上除了注明“工程名称、招标单位名称、技术标”字样外不得加盖任何印章或做其他任何标记（在技术标标函袋里放入没有任何标记的保密信封，保密信封内密封一张投标人加盖单位公章的营业执照复印件，投标人没有按照规定要求执行的，评标委员会确认后将作否决其投标处理）。

	4.2.1
	投标截止时间
	 2020年  9月 30 日 9时30分

	4.2.2
	递交投标文件地点
	收件人：中纬工程管理咨询有限公司

地  点：龙港市西二街家具市场—龙港市公共资源交易中心收标区

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否，原件资料除外

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间           

开标地点：龙港市西二街家具市场—龙港市公共资源交易中心开标室

	5.2
	开标程序
	1、本工程按时送达的投标文件应达到3家及3家以上方可开标，否则应视本次招标缺乏有效竞争而依法重新组织招标； 

2、验证到场人员及授权情况；

3、本工程开标前由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封及盖章等相关情况；

4、技术标评审：由监督机构工作人员对技术标（暗标）随机编号，提交评标委员会进行评审；

5、技术标身份核对、得分宣布； 

6、资信标评审，资信标得分宣布；

7、有关工作人员当众拆封技术标+资信标得分排名前15名（含第15名，如第15名存在并列的，则并列第15名的投标人一起进入商务标评审，如有效投标单位少于15家的，则全部进入商务标评审。）的商务标，其余的投标文件按否决其投标处理，不进入商务标评审。

8、宣读投标人名称、投标工期、投标报价及其他招标人认为有必要说明的内容，并做好记录；开标记录经投标单位代表签字确认（如投标单位代表未在现场的或未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认，参加开标的投标人代表应对商务标的报价予以确认）；

9、进入商务标评审；

10、计算评标基准价及商务标得分；

11、按技术标、资信标及商务标综合得分排名前3进行资格审查；

12、宣布最后的评审结果。

详见第三章评标办法

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人或以上单数；

评标专家确定方式：按规定组建。

	6.3
	评标方法
	综合评估法

	7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1个

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：银行转账或银行保函或保险机构保证保险凭证或融资担保公司保函
履约担保的金额：监理合同价的2%
提交时间：在中标通知书发出后10天内

	9.5
	行政监督部门
	监督部门：龙港市自然资源与规划建设局

	注意事项

	1、投标人在递交投标文件时必须：提供①工程由龙港市公共资源交易中心确认并加盖保证金专用章的银行回执或银行回单；②由龙港市公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件。（以上二种材料根据投标人自身情况提供其一），交纳招标文件资料工本费200元；③省外企业在递交投标文件之时须提供进浙承接业务备案证明（有效期内）资料的原件及复印件；否则其投标文件将被拒收。

2、电子交易系统注册及办理诚信入库的单位，请参照企业诚信库入库按照温州市公共资源交易网--苍南分网通知公告苍南县招标投标工作指导中心《关于停止办理建设工程企业库入库和基本信息变更的通知》的要求到温州市公共资源交易网交易网登记入库和信息变更。

3、投标单位未在网上进行投标信息填写的或未在收标现场递交纸质投标文件，招标人有权否决其投标。
4.投标人拟派人员如有外省的执业资格证书在中标后须按浙江省及当地建设主管部门相关规定进行备案，无法备案的，招标人将取消其中标资格。

5.在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。

6.投标人拟派的项目总监在投标截止日不得在任何在建未完成工程（含全过程工程咨询项目）中担任任何职务，项目总监在建工程的开始时间为合同工程中标通知-书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

如本招标文件中出现与此项不一致，以此项为准。
7.企业投标人须已录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台。

8.投标文件递交及开标活动应由投标单位的法定代表人或法人代表授权委派的本工程项目总监参加，参加人员身份符合性审核确认要求如下：

（1）法定代表人参加开标的，必须持有并出示开标现场投标人员健康信息登记表原件、《法人营业执照》原件或复印件、本人身份证原件和复印件；

（2）法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本项目拟派项目总监参加，必须持有并出示法人签署或盖章并加盖单位公章的授权委托书原件、监理工程师注册执业证书复印件加盖公章、复印件加盖公章、开标现场投标人员健康信息登记表原件、提供委托代理人在投标单位参保的社保证明（须出具在投标单位参保的连续三个月“已到账”社保证明，并且该证明中连续三个月注明“已到账”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内，若投标施工企业注册成立时间不足六个月的，则须提供该施工企业注册成立至投标截止日期期间内的有效社保证明）、本人身份证原件。

注: 以上所有复印件均须盖有单位公章。法定代表人（或委托代理人）的身份按上述要求验证，只有通过验证的投标人的投标文件才予以接收（如有接收的，也不进入后续开标、评标环节，招标人有权在任何环节将其投标作无效标处理）。如出现特殊情况，则提交监督人员或评标委员会复核、决定。

9、本招标文件所有内容解释权归属招标人，招标文件规定内容有不同表述的，最终以招标人的解释为准。


	疫情防控期间现场防控措施
	为做好龙港市人民医院建设工程项目监理（项目编号：A3303270480001197001001 ）疫情防控期间项目招投标工作，确保疫情防控严密细致、措施到位，确保招投标活动便捷高效、平稳有序，根据“少接触”的原则。招标会议疫情防控措施方案如下，所涉及单位及参加会议人员应积极配合：
一、现场防护措施

1.每家投标单位只可委派1名本单位人员（投标单位法定代表人或法定代表人授权委托人）参加投标，投标时须携带有效证明材料和开标现场投标人员健康信息登记表原件（见附件十四）。
2.开评标会议现场建立登记问询制度。招标人、代理机构按照疫情防控响应的有关要求，做好开评标活动现场人员信息登记、体温检测、核对健康码、口罩佩戴、手部卫生消毒等各项工作，并询问进入开评标现场人员近 14 天内的旅行史特别是湖北、较重疫区及国外的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史。

3.开评标现场听从代理机构安排，按照指定位置就坐（每人间隔一个座位就坐），不得聚集喧哗并随意走动。

4.加强个人防护及开评标场所消毒工作。进入开评标现场人员都应当自行戴好口罩，做好手部卫生消毒。严格执行开评标场所消毒制度。开评标场地配备消毒器具，使用前后，进行清理消毒工作。尽可能减少现场人数、加大座位间隔、缩短工作时间。参加招标活动的评审专家、中心监督人员、招标人、代理机构工作人员应当做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。

5.开标结束后，各投标人代表离开开标现场，但应保持通讯畅通。

6.严格落实执行现场开标及评审法律规章制度。

二、响应预案

1.按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的原则。

2.新型冠状病毒性肺炎的主要症状:咳嗽(症状严重，干咳为主，伴有痰音，喘息，影响睡眠) ;发热(高热持续72小时以上) ;全身精神差，食欲差;潜伏期2~14天，平均7天等。遇到有以上相应症状者，应劝(送)其去医院就医。并立即报告上级，根据具体情况，采取隔离、消毒、疏散等措施。

3.若有发现疑似病症，第一人必须在第一时间应立即向当地疾病预防控制机构和行政管理部门报告，并提供疑似病人及与其密切接触者的相关信息。不得延误。

4.开标室、开标现场、评标室有人员出现疑似症状，除劝(送)其去医院就医外，尚应采取以下措施:

（1）同其直接接触的人员，应到医院体检；

（2）场所进行封闭消毒；

（3）确诊为新型肺炎病人，则对有关人员采取隔离措施，有关场所实行封闭消毒，现场禁止人员进出，实行隔离。

（4）配合有关部门做好善后工作。

三、其他事项

1、疫情防控期间现场防控措施不足之处应严格按省、市、县防疫政策及相关文件执行；

2、投标现场须进行体温测量，如体温数据不一致的情况下，以交易中心（或招标人、代理机构）的数据为准；

3、投标人在递交标书等阶段健康码出现红码、体温出现异常等情况，可能引起投标文件被拒收或出现隔离情况，所导致的各种后果由投标人自行承担。


1. 总则

1.1 概述

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程监理进行招标。

1.1.2 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.4 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目概况：招标项目的建设地点、建设规模、总投资、概算工程费用、施工标段划分（如有）等见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 监理服务内容和范围、监理服务期

1.3.1 本标段服务内容和范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段工程服务期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1本标段工程监理投标人资质、能力和信誉要求

（1）资格条件：见投标人须知前附表；

（2）总监理工程师资格：见投标人须知前附表；除投标人须知前附表另有规定外，总监理工程师担任项目的总监理工程师职务要求如下：

①应持有在投标单位注册的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，房屋建筑工程专业，无在建监理工程（按建建发[2016]455文件规定），同时符合浙政发[2014]39号文件中关于项目总监的规定；有较高技术管理水平，熟知工程建设的政策、法规和设计、施工规范标准。

（3）其他人员要求：

①人员配备数量

	岗位
	专业
	人数
	备注

	专业监理工程师
	房屋建筑工程
	2
	

	
	机电安装工程
	2
	

	
	市政公用
	1
	

	
	人防工程
	1
	

	
	施工安全
	2
	

	监理员
	房屋建筑工程
	7
	

	
	机电安装工程
	3
	

	
	市政公用
	3
	

	其他人员
	见证员
	2
	

	
	医疗咨询专业人员
	不少于2人
	


注：1、在第三章评标办法中作为得分的人员不得更换；其余人员可在签订合同前报建设单位审批，审批通过后不得更换；擅自更换或不到位属违约行为，业主有权解除合同。

2、 以上人员数量配备投标时可不提供（参与第三章评标办法中作为得分的人员除外），但作为合同履行的最低要求，中标后若不能满足人员配备要求，业主有权解除合同并扣除履约保证金（或投标保证金），并追究相应责任。

3、参与第三章评标办法中作为得分的人员需无在建监理工程。

4、业主有权根据项目情况增加相关专业人员，中标单位需无条件配合。
②专业监理工程师必须持有中华人民共和国注册监理工程师执业资格或浙江省监理工程师或浙江省建设工程监理管理协会《专业监理工程师培训合格证》或温州市全过程工程咨询与监理管理协会《专业监理工程师培训合格证》，市政岗位专业监理工程师证书上的注册专业应为市政公用工程专业，房屋建筑工程施工监理岗位专业监理工程师证书上的注册专业应为房屋建筑工程专业，机电安装工程施工监理岗位专业监理工程师证书上的注册专业应为机电安装工程，人防专业施工监理岗位应为人防工程监理工程师，施工安全专业工程施工监理岗位专业监理工程师证书上的注册专业应为施工安全专业。

③监理员必须持有浙江省建设工程监理管理协会《监理员培训合格证》或浙江省内各市协会颁发的《监理员培训合格证》；见证员在施工许可证申报前具备即可；

④上述证书上如有注册执业单位名称或聘任单位的，则应与投标申请人一致。

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目的代建单位；

（3）为本项目的施工承包单位或建筑材料、建筑构配件和设备供应单位；

（4）为本项目监理提供招标代理服务的；

（5）与本项目的施工承包单位（建筑材料、建筑构配件和设备供应单位）或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本项目的施工承包单位（建筑材料、建筑构配件和设备供应单位）或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本项目的施工承包单位（建筑材料、建筑构配件和设备供应单位）或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（9）与本项目其他投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系；

（10）被责令停业的；

（11）被暂停或取消投标资格的；

（12）财产被接管或冻结的。
1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 计价货币

本标段招标投标涉及计价货币的，均为人民币。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人自行踏勘项目现场。 

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.11投标预备会

1.11.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

第一章  招标公告；

第二章  投标人须知；

第三章  评标办法；

第四章  合同条款及格式；

第五章  服务规范和设计文件；

第六章  投标文件格式。

根据本章第1.11款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响投标文件编制的且澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间和方式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4未采用资格预审方式的，投标人提出问题和招标人澄清的方式见投标人须知前附表第2.2.1-2.2.3项。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人在投标截止时间至少15日前，以书面形式（资格后审采用网络形式）通知已购买招标文件的投标人。不足15日的，招标人相应顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，确认已收到该修改的方式见投标人须知前附表。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件包括的内容：见投标人须知前附表。

3.1.2技术标：包括内容及编制要求见投标人须知前附表。

3.1.3资信标包括以下内容：

（1）资信标封面（附件一）

（2）企业资质证明；

（3）企业业绩证明；

（4）企业获奖情况；

（5）拟派班组成员情况

（6）投标人认为需要提供的其他材料

（7）资信标得分情况自评表（附件二）（格式仅供参考）

注:须提交证书及相关资料原件，另行装袋，未提供原件的不得分。

注：1、企业提供的电子企业证书（电子证照）予以认可，需加盖单位公章。

2、已按资质标准取得企业资质证书的企业，如可以在浙江省建设信息港网站或浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台上查询的,可以提供企业资质证书复印件须加盖公章。
3.1.4商务标包括以下内容：

（1）商务标封面（附件三）

（2）投标函（附件四）

3.1.5资格审查文件包括以下内容：

（1）资格审查文件封面（附件五）；

（2）投标企业情况一览表（附件六）；

（3）拟派本项目现场监理机构及主要人员一览表（附件七）；

（4）派驻本项目总监、监理人员简历表（附件八～附件九）；

（5）承诺书、人员到位的承诺书、未被禁止投标、财产被接管或冻结的承诺书（附件十-1～3）；

（6）投标人认为需要提交的其他材料。

注:须提交证书及相关资料原件，另行装袋，未提供原件按否决其投标处理。
3.1.6证书原件包括以下内容：

（1）营业执照副本；

（2）企业资质证书；

（3）企业业绩证明材料；

（4）总监业绩证明材料；
（5）获奖证书；

（6）各专业监理工程师证书（如为国家注册监理工程师应提供注册执业证书）及职称证书；

（7）各监理员证书；

（8）投标人其他有必要的补充证明资料

注：1、在第三章评标办法中作为得分的人员不得更换；其余人员可在签订合同前报建设单位审批，审批通过后不得更换；擅自更换或不到位属违约行为，业主有权解除合同。

2、 各专业监理、监理员投标时可不提供（参与第三章评标办法中作为得分的人员除外），但作为合同履行的最低要求，中标后若不能满足人员配备要求，业主有权解除合同并扣除履约保证金（或投标保证金），并追究相应责任。

3、参与第三章评标办法中作为得分的人员需无在建监理工程，并提供相关证书。
3.2 投标报价

3.2.1 投标报价是投标人在工程监理服务期内完成招标文件规定的工程监理服务工作所需的费用。

3.2.2 投标报价按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）规定，投标人应结合自身因素，进行竞争性报价，投标报价不得超出规定的浮动幅度范围。本项目设置评标最高限价，投标报价不得超出评标最高限价，否则将否决其投标。

①此次招标的施工监理控制服务收费最高限价为1800万元。投标人的投标报价超出施工监理服务收费最高限价的，其投标报价作无效处理。

此次监理招标的施工监理服务收费设风险控制价，投标人的有效投标报价低于风险控制价的，其投标报价不纳入定标基准价计算范围。

风险控制价的取定方法：商务标开启后，取所有效投标报价（出现以下情况时为无效投标报价，该投标报价不进入风险控制价的计算范围：①投标人的投标报价高于投标最高投标限价的；②开商务标前已经被否决其投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的）的算术平均值再下浮10个百分点（平均值取“元”单位整数，小数点后第一位数采用四舍五入）作为投标报价风险控制价。

②本监理工程监理费用实行一次性包干,工程造价增加、工程延期、后期工程创杯等一律不调整监理费用，在报价时自行考虑，包括全部龙港市人民医院建设工程项目（含龙港市人民医院建设工程项目（一期）（A3303270480001140001001）））的相关监理。

3.2.3投标人必须按照招标文件规定的格式和内容，计算投标报价。投标人未填报的费用视为已包含在其他报价中。

3.2.4投标报价其他情况说明：见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金或银行保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金或银行保函。

3.4 投标保证金

3.4.1各投标单位按照投标人须知前附表中3.4.1项的规定，将投标保证金汇至到达中心保证金专户，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人在本市商业银行或投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件不予接受。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人无故放弃中标资格的；

（3）拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（5）投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

3.4.4如招标文件约定投标保证金不予退还的，由龙港市公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人(投标保证金采用银行保函方式的，由招标人根据招标文件及相关规定执行)。

3.4.5中标候选人投标保证金在中标人签订合同后5日内无息退还；其余未中标人的投标保证金在对中标人进行公示、签发中标通知书后5日内无息退还(投标保证金采用银行保函方式的，由招标人根据招标文件及相关规定执行)。

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关工程监理、造价控制与相关服务期、招标范围、投标报价等实质性内容作出响应。

3.5.3签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.5.4 投标文件份数见投标人须知前附表。如设正副本，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.5.5 投标文件应装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应密封要求：见投标人须知前附表的规定。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封、盖章和加写标记的投标文件，招标人不予受理或评标委员会否决其投标。
4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 招标人收到投标文件后，接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。

4.2.4 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；

投标文件未按招标文件规定密封（或作标记）的；

投标文件未按本招标文件要求加盖投标单位公章和单位法定代表人签字（或盖章）的，或规定不得盖章（或作标记的）却加盖印章（或作标记）的；

未按规定递交投标保证金的；

技术标违反暗标编制规定的或出现暗示或明示投标人信息的文字内容、标记或符号的。

4.2.5招标人收到投标文件后，接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。

4.2.6投标文件递交时投标人应出示法定代表人或委派项目总监携带相应材料。

（1）法定代表人参加开标的，必须持有并出示开标现场投标人员健康信息登记表原件、《法人营业执照》原件或复印件、本人身份证原件和复印件；

（2）如拟派项目总监参加，必须持有并出示法人签署或盖章并加盖单位公章的授权委托书原件、监理工程师注册执业证书复印件加盖公章、复印件加盖公章、开标现场投标人员健康信息登记表原件、提供委托代理人在投标单位参保的社保证明（须出具在投标单位参保的连续三个月“已到账”社保证明，并且该证明中连续三个月注明“已到账”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内，若投标施工企业注册成立时间不足六个月的，则须提供该施工企业注册成立至投标截止日期期间内的有效社保证明）、本人身份证原件。

注: 以上所有复印件均须盖有单位公章。法定代表人（或委托代理人）的身份按上述要求验证，只有通过验证的投标人的投标文件才予以接收（如有接收的，也不进入后续开标、评标环节，招标人有权在任何环节将其投标作无效标处理）。如出现特殊情况，则提交监督人员或评标委员会复核、决定。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字和盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在投标人须知前附表5.1项规定的投标截止时间（开标时间）和地点，并按照投标人须知前附表5.2项规定进行开标。 

5.1.2公开开标会议邀请所有投标人的代表人准时参加。开标会由招标人或其委托的招标代理机构主持。

5.1.3法定代表人（或委托代理人）须对相关数据进行签字确认，且确保按评标期间规定的时间（接通知后20分钟内到）、地点接受询标，否则评委会有权作不利于投标人的评审。 

5.2 开标程序

5.2.1开标程序：见投标人须知前附表。

5.2.2 下列情形应当记录在案，经评标委员会评审后，将否决其投标：
（1）投标人未派代表按时参加公开开标会议的；

（2）投标文件标明的项目及标段名称与招标文件不一致。

（3）投标人代表未能提供身份证明材料的。
5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录；事后提出的，招标人视为投标人当场已无异议。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，据评标委员会推荐中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2  中标公示

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况予以公示，公示期不得少于3个工作日。

  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内给予答复并制作记录。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

根据市住建委关于开展建设工程合同履约评价工作的要求，中标单位应在中标通知书发放前加入“在温州承建项目的建设工程施工企业必须进入温州造价网站中的合同履约评价系统（http://www.wzzj.net.cn:8088/）自行注册登录并打印注册信息。温州市外企业将打印好的履约评价系统注册信息表盖章并带营业执照和资质证书原件到温州造价处审核通过，龙港企业到龙港市资规局建筑业科审核通过。

在领取中标通知书之前，由业主自行组织对中标候选人进行资质、业绩以及拟任总监等进行考察，如发现存在舞弊、作假等情况，业主有权取消其中标候选人资格并没收投标保证金。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还或按银行保函规定向出具银行保函的单位进行索赔；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的。

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

（4）其他有关法律规定应当重新招标的情形的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，应当在规定的时间内向招标人提出异议，有权向投标人须知前附表规定的行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

10.1投标人信誉要求

在投标截止时间当日投标人没有被住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅（含浙江省建筑业管理局）、温州市住房和城乡建设委员会、龙港市自然资源与规划建设局限制参加投标。在投标截止时间当日投标人没有被住房和城乡建设部或其网站、浙江省住房和城乡建设厅或其网站、温州市住房和城乡建设委员会或其网站、龙港市自然资源与规划建设局或其网站的对不良行为处理的发文。已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。

（2）投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

（3）在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。

10.2创文明施工标准化工地要求

(1)创文明标化供地要求见投标须知前附表。

10.3串通投标行为的认定

1、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有下列情形之一的，属于串通投标行为：

投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

投标人之间约定中标人；

投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（13）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（14）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（15）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（16）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（17）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

2、根据温委发[2011]89号《关于进一步整顿规范建设工程招投标市场的若干规定（试行）》，有下列情形之一的，属于串通投标行为：

（1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标撤换投标文件夹、更改报价的；

（2）招标人（或招标代理机构）向利害关系人泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密事项的；

（3）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金的；

（4）不同投标人委托同一人或者同一单位办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）；

（5）不同投标人与同一投标人联合投标的；

（6）不同投标人的投标文件存在一处以上（含一处）错误一致的；

（7）不同投标人的投标总报价相近和各分项报价、综合单位分析表内容存在异常一致或呈规律性变化，且不能合理解释的；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的；

（9）不同投标人的投标文件相互混装的；

（10）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一个单位缴纳社会保险的；

（11）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

（12）不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

（13）法律、法规或者规章规定的其他串通投标行为。

10.4中标候选人不良行为查询（纳入资格审查评审范围）

有行贿犯罪不良行为记录且处罚日期在投标截止时间前2年内的单位或具有其它不良行为记录且在投标截止时间处于公示期（无公示期的按发文之日起3个月计）的监理单位不得参加投标。隐瞒上述不良行为记录参加投标的监理单位，取消中标候选人资格，建设行政主管部门按有关规定予以严肃处理。注：

①不良行为范围包括浙建监【2006】80号《浙江省建设市场不良行为记录和公示办法》第十条规定和龙港市自然资源与规划建设局对不良行为处理的发文；
②不良行为范围包括住房和城乡建设部或其网站上公示的对不良行为处理的发文、浙江省住房和城乡建设厅（含浙江省建筑业管理局）或其网站上公示的对不良行为处理的发文、温州市住房和城乡建设委员会或其网站上公示的对不良行为处理的发文、龙港市自然资源与规划建设局或其网站上公示的对不良行为处理的发文。
10.5中标候选人放弃中标及经营、财务状况发生变化的约定

（1）国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，无排序中标候选人的则重新招标。

（2）中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

10.6弄虚作假投标行为的认定

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

（2）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法 第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

10.7招标、评标、中标无效

依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。

10.8需要补充的其他内容

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，由招标人负责解释，投标人不得有异议。

投标人没有在规定时间对招标文件存在的问题及错误提出澄清要求的，最终解释权归招标人，如有疑义，则以招标人解释为准，投标人不得有异议。

本招标文件未尽事宜将另发补充文件，或按有关法律、法规、规章、政策性文件规定办理。

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.1
	技术标评分标准

（分值23分）
	技术标得分由评标委员会全体成员在认真审阅、分析技术标主要内容的基础上，采用记名方式各自评分，如发现某个单项的评分超过了评分细则所规定的范围的，则该张评分表无效。此项评分为：所有评标专家的有效评分的算术平均值。（小数点保留两位，第三位小数四舍五入）。（技术标为暗标）

技术标评分标准如下（未涉及的得0分）：

	
	
	评分内容
	分值
	评分区间

	
	
	质量目标控制及手段
	2
	2-1.5

	
	
	进度目标控制及手段
	2
	2-1.5

	
	
	投资目标控制及手段
	2
	2-1.5

	
	
	对现场安全、文明施工管理的措施及手段
	2
	2-1.5

	
	
	对各专业工程配合，协调管理的措施
	2
	2-1.5

	
	
	项目组人员入场安排计划
	3
	3-2

	
	
	BIM咨询管理方案
	2
	2-1.5

	
	
	针对大型医疗项目（含医疗工艺和流程）建设模式下的监理工作重点与难点及监理措施
	5
	5-3

	
	
	关于结算、节约投资等其他方面针对本工程合理化建议，造价控制的组织机构、方法手段、工作重点等。
	3
	3-2

	2.2
	资信标评分标准

（分值7分）
	序号
	评审内容
	最高分值
	评分标准

	
	
	2.2.1
	企业资质
	1分
	投标人具有监理综合资质得1分；

（提供企业资质证书复印件及原件，否则不得分。）

	
	
	2.2.2
	企业业绩
	2分
	投标人自2015年1月1日以来，投标人完成过单个合同的总建筑面积不低于100000㎡的公共建筑项目监理业绩的每个得0.5分，最高得1分，若以上公建项目为医院项目的每个加0.5分，最高加1分，本项最高得2分。

需提供中标通知书、合同、工程竣工验收证明材料（有五方主体确认盖章的竣工验收资料）原件、复印件并加盖公章，未提供原件和复印件（未加盖公章）均不得分；若合同或中标通知书中均不能体现该业绩相应规模信息不得分；时间以工程竣工验收证明材料签发时间为准。   

	
	
	2.2.3
	企业获奖情况
	2分
	2015年1月1日以来（以获奖证书颁发时间为准）投标人监理完成过的公共建筑项目获得“国家优质工程金质奖”或“鲁班奖”的每个得0.5分，最高得1分。若以上公建项目为医院项目的每个加0.5分，最高加1分，本项最高得2分。

   （需提供获奖证书或文件（获奖证书需要体现投标人名称）及合同原件、复印件并加盖公章，未提供原件和复印件（未加盖公章）均不得分；时间以提供的获奖证书或获奖文件上的时间为准。）。

	
	
	2.2.4
	拟派班组成员
	2分
	拟派项目总监自2015年1月1日以来，以项目总监身份完成过的公共建筑项目获得“国家优质工程金质奖”或“鲁班奖”的得每个得0.5分，最高得0.5分，若以上公建项目为医院项目的每个加0.5分，最高加0.5分，本项最高得1分。

（需提供获奖证书或文件（获奖证书需要体现投标人名称）及合同原件、复印件并加盖公章，未提供原件和复印件（未加盖公章）均不得分；时间以提供的获奖证书或获奖文件上的时间为准。）

2、项目组拟派专监具有高级工程师职称的每个得0.25分，最高得1分。

注：提供证书原件进行证明并在投标文件中提供相应的复印件加盖公章，未提供原件和复印件（未加盖公章）均不得分，并须提供在本单位的有效社保证明。

	
	
	1、公共建筑包含办公建筑（内包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、车站建筑、桥梁等）。

2、以上所有业绩须为政府投资项目。

3、投标单位提供的电子证书（电子证照）如满足本招标文件（第一章“3.1.4注”）的要求，可视作原件。
4、有效社保证明指社保证明须显示投标截止时间前六个月内，连续缴费三个月及以上且已到账方有效，若投标企业注册成立时间不足六个月的，则须提供该企业注册成立至投标截止日期期间内的已到账有效社保证明。
5、以上如要求提供合同的必须同时提供复印件及原件，投标文件中提供相应复印件的，可提供合同关键页即可，原件需提供整本合同，且原件及复印件相同页面必须一致。

	2.3
	商务标评分标准

（70分）
	投标报价范围

评标基准价的确定
	取技术标+资信标得分排名前15名的进入商务标评审（含第15名，如第15名存在并列的，则并列第15名的投标人一起进入商务标评审，如有效投标单位少于15家的，则全部进入商务标评审。）；其余的投标文件按否决其投标处理，不进入商务标评审；评标委员会成员对进入商务标评审且商务标符合性审查合格的单位进行详细评审。

评标基准价的确定：
1、此次监理招标的施工监理服务收费最高限价为1800万元。投标人的投标报价超出施工监理服务收费最高限价的，按否决其投标处理。

2、本次监理招标的施工监理服务费设风险控制价（成本警戒值），投标人的投标报价低于风险控制价的不进入评标基准价计算。取定办法：商务标开启后，取所有效投标报价（出现以下情况时为无效投标报价，该投标报价不进入风险控制价的计算范围：①投标人的投标报价高于投标最高投标限价的；②开商务标前已经被否决其投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的）的算术平均值再下浮10个百分点（平均值取“元”单位整数，小数点后第一位数采用四舍五入）作为投标报价风险控制价。

报价低于成本警戒值的不参与评标基准价的计算，可以参加商务标得分的计算。
3、若有效报价（最高限价≥有效报价≥成本警戒值）＞7家，则由招标人在有效报价中通过业主打球的方式随机抽取7家，这7家投标报价的算术平均值作为评标基准价的计算参数。如所有有效投标报价≤7家时，则取所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价的计算参数。（注：出现以下情况时，该投标报价不进入评标基准价的计算范围：①投标人的投标报价高于投标最高限价的；②开商务标前已经被否决其投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的；④投标人的投标报价低于成本警戒值的。）

具体公式为：

若有效报价＞7家，（M）＝(1- K)×（随机抽取的7家算术平均值）；

若有效报价≤7家，（M）＝(1- K)×（所有有效报价的算术平均值）；

注：确定后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过投标人资格审查、符合性评审和详细评审的投标人的数量发生变化。

K值为招标人在开启各投标人商务标前，在0%、1%、2%号码中随机抽取的一个值。

	
	
	商务标评分值计算
	投标报价等于评标基准价，商务标得满分；投标报价每高于评标基准价1%，扣0.6分；投标报价每低于评标基准价1%，扣0.3分；计算商务标报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算（小数点保留两位，第三位小数四舍五入）。

	2.4
	资格审查标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	总监理工程师
	1、符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定（必须同时提供总监理工程师国监注册证书原件）

2、投标函的总监理工程师、资格审查资料中的总监理工程师必须均一致。

	
	
	投标人情况
	符合第二章“投标人须知”第1.4项规定

	
	
	串通投标行为
	符合第二章“投标人须知”第10.3款规定的情形的否决其投标。

	
	
	弄虚作假行为
	符合第二章“投标人须知”第10.6款规定的任何一种情形的否决其投标。

	
	
	其他要求
	1、符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.5
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定

	
	
	参加开标会议及到场人员
	符合第二章“投标人须知”第5.1.2款要求

	
	
	投标文件的密封和标记
	符合第二章“投标人须知”第4.1款要求。

	2.6
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	监理服务期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	投标总报价
	投标总报价不得超过招标人设定的最高限价，否则否决其投标。

	
	
	投标承诺
	未按要求提供承诺书或违反承诺书中约定的,否决其投标。

	2.6
	分值构成
	技术标：23分

资信标：7分

商务标：70分

	2.7
	投标人得分
	综合得分=技术标得分+资信标得分+商务标得分


注：1、以上提供的资料内容必须清晰体现评分标准设置的条件内容，如未能体现或含糊不清者，将不予计分。

2、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2条规定的评审标准和第3条规定的评标程序进行评审、打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。

综合评分相等时，抽签确定名次。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。

2. 评审标准

2.1资信标评分标准：见评标办法前附表；

2.2资格审查标准：见评标办法前附表；

2.3商务标评分标准

（1）本工程设最高限价：评标办法前附表；

（2）评标基准价的确定：评标办法前附表；

（3）商务标评分值计算：评标办法前附表；

2.4形式评审标准：见评标办法前附表；

2.5响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.6分值构成：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1评标程序：评标办法前附表；

3.2评标监理费的确定后，除计算错误外不再受其他任何因素（包括评标结束后投标人有异议而否决其投标处理等因素）的影响而改变。

3.3商务标算术性错误：
商务标中出现以下情况时，由投标人的法定代表人或其授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按投标违约对待。
（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；
（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误除外；
（3）合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准;
（4）正本与副本不一致的以正本为准。

3.4投标人文件评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审、响应性评审和资格评审，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表形式评审、响应性评审和资格评审中规定的任何一项评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.5投标文件的澄清和补正
3.5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.5.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.5.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5.4投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，评标委员会可否决其投标。
3.6评标结果
3.6.1评标委员会按本章第2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.6.2投标人得分见评标办法前附表。

3.6.3除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.6.4在合格的投标人中，以综合得分最高者为中标候选人，若出现并列分数，则以商务标得分高者为优先单位；若商务标得分相同，则以技术标得分高者为优先单位；再若技术标得分相同，则以资信标得分高者为优先单位，再若资信标得分相同，则由总分一致者随机抽取其中一名作为优先单位。
3.6.5评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

本章内容直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程监理合同》（GF－2012－0202）

第一部分   协议书（略）

第二部分   通用条件（略）

第三部分   专用条件

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

  1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： 按通用条件规定 。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：本工程包括前期阶段监理服务及施工监理，包括勘察阶段、设计阶段、施工阶段及保修阶段的建筑、机电安装等专业工程及室外工程监理工作。前期阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、质量保修阶段（调试、试运行）等对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
2.1.2 监理工作内容还包括（包括不限于）： 控制工程施工质量、工程进度、工程造价、合同管理以及协调有关参建单位的关系。对本工程安全施工负有监督、检查、落实之责。并向委托人提交完整的监理资料，参与工程的交工和竣工验收及工程缺陷责任期阶段的服务。具体工作内容为：
（1）按《建设工程监理规范》（GB/T50319－2013）、《浙江省建设工程监理工作标准》DB33/T1104-2014开展监理工作，负责现场质量、安全、进度、造价控制等工作；
（2）根据项目的具体要求，编制监理实施计划和方案，做好有关开工前的各项准备工作，办理开工手续；
（3）做好设计图审核并提出书面建议。负责组织施工图设计交底、会审会议，编写会议纪要；
（4）审核施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系等内容；
（5）督促、检查施工承建单位严格执行施工承包合同和国家现行工程技术标准、规范；
（6）审核施工承建单位或委托人采购提供的材料、设备、构配件的数量、质量及价格，对本工程所用的涉及施工质量和安全的所有材料，必须实行见证取样试验，未经监理工程师验收或验收不合格的材料、构配件不得在施工现场堆放；
（7）控制工程进度、质量、施工合同价，督促检查工程质量及施工现场安全、文明标化的落实情况；
（8）按有关合同要求，签发工程月付款凭证和审核工程变更现场签证，一般工程变更的工程计量及经济签证应在工程变更单发出的七个工作日内完成签证审核工作；
（9）组织或参加定期召开的工程协调会议并做好纪要，调解有关工程建设现场各参建单位的有关争议；
（10）根据委托人要求，每月（周）按时提供有关工程月（周）形象进度完成情况、月（周）进度工程量（货币形式）。完成统计报表及下月（周）形象计划安排和下月（周）工程用款计划。每月（周）按时提供监理月（周）报及工程质量情况月（周）报，及时提交委托人要求的专项报告；
（11）配备必要的测试、检查及交通工具，切实保证日常分项工程的检查、验收工作，严格执行工程建设强制性标准；
（12）隐蔽工程隐蔽前，监理单位应对隐蔽工程进行拍照留档，需要由委托人负责验收的，委托人指派相关人员参加隐蔽工程验收，验收通过后隐蔽工程予以隐蔽；
（13）严格履行监理旁站制度，委托人对监理旁站情况、旁站监督质量进行不定期检查，并对检查情况进行通报；
（14）参加竣工验收，提出工程质量等级建议，审查工程结算；
（15）负责检查保修阶段的工程状况，督促回访，督总承包人促保修直至达到规定的质量标准；
（16）按时提供完整的施工监理资料；
（17）负责施工现场管理人员考勤及施工单位月度考核工作；
（18）信息管理：资料应按项目要求提交（文本形式、电子版及影像资料等），并符合档案馆存档要求；
（19）监理单位协助委托人与总承包人签订工程保修期保修合同，确定质量保修范围、期限、责任与费用的计算方法；
（20）监督总承包人在工程保修期内应承担质量保修责任，对参建方实施的相关保修服务工作进行监督；
（21）根据保修合同文件、保修责任期、质量要求、监督参建方回访安排和有关规定编制保修工作计划；
（22）承担工程保修阶段的服务工作时，应定期回访；
（23）对委托人或运营人提出的工程质量缺陷，安排相关人员进行检查和记录，并应要求参建方予以修复，同时应监督实施，合格后应予以签认；
（24）对工程质量缺陷原因进行调查，并应与委托人、参建方协商确定责任归属。对非参建方原因造成的工程质量缺陷，应核实参建方申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书，同 时应报委托人。

（25）未尽事宜见《建设工程监理规范》和本合同条款。
2.2 监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括：

1.国家、温州市有关工程建设的法律、法规、规章和其他有关规定，建设工程监理规范（GB50319—2013）；2.依法成立的工程建设合同及监理合同；3.经上级主管部门批准的项目报建书及批准文件，施工图纸和其它有关文件4.施工的招投标文件及相关记录；5.现行的工程建设规范和质量检验评定标准；6.建设工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第393号）；7. 建设工程质量管理条例（中华人民共和国国务院令第279号）；8.施工合同的补充协议⑶其它单位签订的设备供货等相关合同；9.工程设计规范、规程、标准；10.温州市现行的预算定额及取费标准等；11.其它有关的文件及要求。
2.2.2 相关服务依据包括： 本合同、施工合同及相关的补充协议、工程有关的会议纪要等 。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：1、合同通用条款内容；2、属于本合同补充条款9.1.2调换情形的；3、委托人认为工作中玩忽职守；4、上级有关部门抽查，未经委托人批准不在岗；5、委托人认为健康欠佳，不能胜任监理工作的。
2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：工程变更、设计变更、工期及费用索赔、影响工程造价的签证及任何付款凭证等必须取得委托人批准才能行使。
在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：需经委托人同意后方可下达指令。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：1.监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制， 在召开第一次工地会议前7天内报送建设单位。2.采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程，应编制监理实施细则。监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制， 并报总监理工程师审批。3.项目监理机构每月30日前向建设单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况分析总结报告。4.项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计、专项施工方案，符合要求的，由总监理工程师签认后报建设单位。
2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：   /    。

监理人应在本合同终止后 14 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：      /    。

3. 委托人义务  

  3.4 委托人代表

委托人代表为：  合同签订时填写     。
3.6 答复

委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数。

5. 支付
  5.1 支付货币

币种为： / ，比例为： / ，汇率为： / 。 

5.2监理费用实行一次性包干，服务期限到项目全部完成为止（工程造价增加、工程延期、后期工程创杯等一律不调整监理费用）。

① 监理工作实施过程中的额外工作时间、附加工作时间、夜班施工、节假日休息时间加班等相关费用己包括在报价内，不再另外计取。

②本监理工程项目为工程监理，工程项目可能因多种原因造成工程的暂停（含政策处理、图纸修改、施工非正常停工等），监理单位无条件在重新开始施工之日继续监理，且不追加任何费用（风险自负，在报价时自行考虑）。

③如发生工程造价增加、工程延期、后期工程创杯等一切因素监理费用不予增加。

④监理服务期包括前期阶段、施工阶段监理服务期、保修阶段监理服务期：从施工准备至全部工程完工并办理竣工验收、备案及工程结算，从工程竣工验收合格后至保修期满为止

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

支付酬金

正常工作酬金的支付：

	支付次数
	支付时间
	支付比例
	支付金额（万元）

	首付款
	在签订合同、监理单位提交履约保证金后
	招标人支付监理合同总价10%的预付款，并从第一次支付监理费（不含预付款）起分三次等额扣回预付款。
	

	第二次至第N次付款
	按每季度支付一次
	根据工程每季度所完成实际工作量计算的监理费的80%支付，当进度款总额支付至监理总额的80%时停止支付。
	

	第N+1次付款
	工程竣工验收、监理资料移交城建档案馆及有关部门验收合格并办理竣工结算后
	支付至监理费总额（实际完成量）的98.5%，剩余的1.5%做为质保期监理保证金。
	

	最后付款
	待工程质量缺陷责任期满后
	付清监理费余款
	

	
	工程竣工验收合格后
	退还履约保证金（不计息）
	


在每个阶段付款前，委托人对监理单位前一阶段工作进行评定及考核（考核细则合同签订时制定），考核一次不合格，扣除50万元违约金，考核二次不合格，扣除100万元违约金，考核三次不合格，除扣除150万元违约金外，委托人有权单方面终止合同，考核违约金从监理费中扣除。考核实施细则见附件3。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：合同双方签字盖章且监理人提交履约担保后生效。

6.2单方面终止
   （1）有下列情况之一的，甲方有权单方面终止合同，乙方承担全部违约责任，甲方保留追究其承担所有损失的权力。

①合同签订后人员不能及时到位或质监委托手续办理无故拖延10天以上的。

②因监理单位的失职或工作失误导致工程质量、安全或进度等方面蒙受重大损失的。
7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交 / 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第  1  种方式：

（1）提请 温州 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 温州市龙港市人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 保密

委托人申明的保密事项和期限：未经发包人同意，监理人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

监理人申明的保密事项和期限：未经监理人同意，发包人不得将监理人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

第三方申明的保密事项和期限：        /             。

8·2 检测费用

    委托人应在检测工作完成后   /  天内支付检测费用。

    8·3 咨询费用

    委托人应在咨询工作完成后   /  天内支付咨询费用。

8·4 奖励

监理人提出合理化建议的奖励金额按下列方法确定:

奖励金额=工程投资节省额X奖励金额的比率;

奖励金额的比率为 / %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限： 按委托人具体要求 。
监理人申明的保密事项和期限： 有关监理资料 。
第三方申明的保密事项和期限： / 。
8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：需委托人同意。

9. 补充条款


9.1监理人员的调换及相关要求：

9.1.1监理人应按承诺派遣监理人员进驻现场；除非委托人另有要求或其它特殊原因，监理人不得随意更换总监、专监等主要监理人员。（2）在合同履行过程中，委托人认为监理人员数量不满足施工要求的，监理人应无条件按业主要求增加现场监理人员，监理费用不予增加。      

 9.1.2在以后的监理过程中，总监以及主要监理人员必须按投标人资格审查时提供的拟派本项目现场监理机构主要人员一览表中的人员名单到位，不得随意更换。因符合规定确需要更换的，更换人员须应征得招标单位同意和并经有关行业主管部门备案后投标单位才可更换（项目组人员变更须遵守《龙港市自然资源与规划建设局施工现场管理人员变更管理规定》的通知(龙资规发[2020]12号），更换总监理工程师1人处以40万元违约金（且不得低于原拟派总监的资质、资历和技术水平等），更换专业监理工程师每更换1人处以10万元违约金，更换监理员每更换1人处以5万元违约金。 

9.2 监理办基本设施要求： 监理人应自行安排监理办的基本设施，且应按有关要求进行监理办标准化建设，其生活、办公必需的生活办公用房、办公生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器、均由监理人自行搭设和自行配备，其费用计入监理服务费报价。

9.3监理人员进场及到位率要求

9.3.1到位率要求：①本工程的总监理工程师月到位率须保证达到80%及以上（即每月到位不少于24日历天），每少一天罚3000 元/人，其它监理人员的月到位率须保证达到90%及以上（即每月到位不少于27日历天，其他监理人员的到位按照工程进度进场，以委托人指令为准），专业监理工程师每少一天处违约金2000元/人，监理员每少一天处违约金1000元/人；②若合同执行期间，总监理工程师到位率未达到80%及以上；其它监理人员的到位率未达到90%及以上要求，除违约金外，委托人有权提出更换监理人员，或者直接终止监理合同。

注：合同签订后15天内，项目总监（1人）和房屋建筑工程专业专监（1人）必须到位，提前介入前期工作服务，其余人员在实施进度需要到场即可，其他人员在工程开工后同时到位；到位率要求及处罚按以上规定执行。

监理人在各项会议时，应出席的项目监理人员迟到的扣1000 元/人·次，缺席的 2000元/ 人·次（因客观原因经发包人审批同意的除外）。
9.3.2监理人在签定合同前提交履约担保，金额为监理合同签约酬金的2%（其中总监理工程师的到位率的保证金占 40%；投资控制、质量控制和建设进度控制以及安全控制的保证金占 40% ，未达到控制目标的没收相应的履约担保；其余项目监理人员到位的保证金占20%）。

9.4监理人行为的违约责任：
（1）总监以及主要监理人员，出现下列情况，委托人有权没收相应的履约保证金。处罚的方法：按发生的累计次数计算，发现第一次罚款5万元，发现第二次罚款10万元，发现第三次罚款20万元委托人并将强制换人。

①与施工单位串通、弄虚作假降低工程质量等级，提高造价；

②将不合格的建筑工程、材料、构配件按合格签字；

③向施工单位介绍材料、构配件，分包商从中得利的；

④施工中存在质量安全隐患或违反了强制性条文未发监理通知或整改不力的；

⑤不按规定见证取样，使不合格材料混入工程实体；

⑥验收不认真虽未造成事故但质量把关不严，使钢筋品种、规格、数量错误，或屋面、墙面、地下室渗水，或砼、砂浆强度不合格；或桩测试不合格；或轴线标高严重偏差；或基坑围护严重开裂等严重质量问题；

⑦不按规定旁站，或未及时发现严重质量安全问题的；

⑧承包商作假资料，代签字，制止不力并予签认的；

⑨承包商未按设计要求施工、偷工减料，监理单位未发现和报告；

⑩节假日或夜间施工监理部未配合的，特别是在打桩、地下室围护、浇捣砼时没有及时旁站，总监未巡视和专监未从严把关。

（2））监理人有下列行为之一的，每次处罚10000元，并负连带责任，情节严重的，委托人可拒付监理费。

①隐蔽验收、检验批验收、验线、验桩不及时，质量隐患未及时发现或签字不及时造成默认的。

②由于监理原因严重影响进度或造成索赔的。

③工程变更单、工程联系单在没有向委托人上报的情况下随意签字确认。

④当期工程款超付5%以上。

⑤结算经监理签字审核额比审计部门审定额超过5%的。

⑥因监理人原因影响委托人有关报批手续办理5天以上的。

（3））监理人有下列情况之一的，每次处罚5000元。

①承包商违约，总监未按施工合同处理的。

②业主主持召开的专题会议或工程验收、质量、安全事故处理监理人员不到位。

③设计变更未按监理规范及有关文件处理的。

④资料收发没登记、丢失或不及时整理会议纪要的。

⑤有弄虚作假监理行为的。

（4）分部分项工程经相关建设职能部门或具备相关资质的检测单位检测、验收不合格的，监理单位须支付所造成的工程损失额的10%赔偿金给委托人。

（5）游标卡尺、工程检测组合工具、混凝土回弹仪、电脑、钢尺、水准仪、线绳、全站仪、比重计、沉渣仪、数字式万用表、兆欧表、接地测试仪、绝缘电阻表、漏电开关测试仪、插座测试仪、坍落度仪等监理单位必备仪器和工具，以及有关设计、施工、监测、材料等规范、标准和标准图、工具书等必须备齐在现场，否则甲方有权按甲方估算价值扣除监理费。

（6）虽然有以上违约情况受到处罚但监理人采取积极补救措施，在下期监理进程中能够彻底更正，对质量控制、进度控制、投资控制、安全、合同等监理工作均做得很好，委托人可酌情给予奖励，奖励款抵消部分或全部违约处罚款。

（7）每期监理人申报监理款必须附履约自查一览表，如出现以上违约情况，委托人将依以上条款暂扣全部或部分监理费。

（8）以上条款奖罚不影响合同其他条款的履约和有关法律法规的执行。

（9）本项目实施前期需要监理方无偿提供技术服务，监理人应无条件给予服务配合。

（10）本项目可能发生夜间施工、单项工程间隔施工，监理人应无条件给予配合。

（11）严格按委托人批准的监理细则开展工作。

（12）监理单位和监理人员对于施工单位上报的工程量、设计变更和工程结算资料必须进行复核，保证资料的真实性和完整性，对于涉及的工程价款必须进行审核确认。
9.5质量保修期监理人员安排将由委托人根据交工时的工程实际情况确定。不论总监理工程师是否驻留，当因工作需要，委托人要求其返回工地时，监理人必须满足委托人的要求。

9.6签订合同前，监理方提供合同价2%的履约担保，采用银行转账或银行保函或保险机构保证保险凭证或融资担保公司保函的形式，若监理方在施工监理期间的相应履约保证金不足时，委托人将从当期的工程进度款中扣除填补足履约保证金。委托人在工程综合竣工验收合格后退还履约保证金（不计息）。

9.7本项目可能发生夜间施工，监理人应无条件给予配合，费用已包含在监理费报价中。

9.8监理单位和监理人员对于施工单位上报的工程量、设计变更和工程结算资料必须进行复核，保证资料的真实性和完整性，对于涉及的工程价款必须由监理单位的专业造价人员进行审核确认。

9.9本工程监理费已包含工程全部施工工期，直至该地块所有工程综合验收合格并移交所有竣工验收资料，且办理竣工结算审核完毕至保修期结束为止的所有监理服务收费。

9.10工程质量缺陷责任期，以施工单位与委托人签订的工程保修协议为准。缺陷责任期间，监理人应安排监理人员对工程质量缺陷进行检查和记录。并对其原因进行调查分析确定责任归属，对施工单位进行修复的工程质量进行验收，合格后予以确认，对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，监理人员应核实修复工程的费用和签署工程款凭证，并报委托人。

9.11监理委托合同约定的工程监理服务期延期不予补偿。

9.12以上条款奖罚不影响合同其他条款的履约和有关法律法规的执行。

附录A   相关服务的范围和内容

A-l勘察阶段:                                                        

A-2设计阶段:                                                        

A-3招标阶段:                                                        

A-4保修阶段:                                                        

A-5其他(专业技术咨询、外部协调工作等):                              

附录B   （略）
附件1：建设工程廉政合同
附件2：安全监理合同
附件3：考核实施细则
附件4：拟配备本项目的试验和检测仪器设备

附件1
建设工程廉政合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            的项目法人            （以下简称委托人）与咨询单位             （以下简称监理单位），特订立以下合同。
第一条、双方的权利和责任
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省的有关规定。
（二）严格执行                      合同文件，履行合同条款。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。
第二条、委托人的义务
（一）委托人及其工作人员不得索要或接受监理单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在监理单位处报销任何由委托人或个人支付的费用。
（二）委托人工作人员不得参加监理单位安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受监理单位提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。
（三）委托人及其工作人员不得要求或者接受监理单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。
（四）委托人及其工作人员的配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（五）委托人及其工作人员不得以任何理由向监理单位推荐分包单位，不得要求监理单位购买合同规定外的材料和设备。
第三条、监理单位的义务
（一）监理单位不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。
（二）监理单位不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。
（三）监理单位不得以任何理由安排委托人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）监理单位不得以任何名义为委托人单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条、违约责任
（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给监理单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）监理单位及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，并扣除全部廉政履约保证金；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议行业主管部门给予监理单位一至三年内不得进入其主管的建设市场的处理。
第五条、双方约定
　　本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由委托人或委托人上级单位的纪检监察机关约请监理单位或监理单位上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条、本合同作为龙港市人民医院建设工程项目监理合同的附件，与合同具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。
第七条、本责任书一式拾份，委托人陆份，监理单位肆份。
委托人：（盖章）　　　　　　　　　　　         监理单位：（盖章）
法定代表人：　　　　　　　　　　　　　        法定代表人：
或委托代理人：　　　　　　　　　　　　        或委托代理人：
＿＿＿年＿＿月＿＿日　　　　　　　　          ＿＿＿年＿＿月＿＿日
附件2
安全监理责任合同
根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，为在             项目合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，委托人                              （以下简称“委托人”）与监理人                    （以下简称“监理单位”）签订如下安全监理责任合同：
一、委托人职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持监理单位按条例要求对规定的施工安全实施监理。
2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”、坚持“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对施工现场的安全生产检查，监督监理单位及时处理发现的各项安全隐患。
二、监理单位职责
1．督促监理单位严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”、“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，督促监理单位加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
3. 建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。
4．在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
5．在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求监理单位整改；情况严重的，应立即要求监理单位停止施工，并及时报告委托人。监理单位拒不整改或不停止施工的，监理单位应及时向有关主管部门报告。
6．监理单位及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
7．监理单位应督促监理单位按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因委托人或监理单位违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》将依法追究责任。
本合同一式拾份，委托人陆份，监理单位肆份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
委托人：                （盖章）      监理人：              （盖章）
法定代表人或                          法定代表人或
其授权代理人：            （签名）      其授权代理人：           （签名）
日期：       年    月    日               日期：       年    月      日
附件3
考核实施细则
	序号
	分项内容
	满分分值
	评价标准
	得分
	说明

	一
	人员配备
	0-35
	
	
	

	1
	人员数量与专业配置要求
	0-20
	针对配备的技术人员的数量、专业符合度及到位率进行考核（依据建设单位审批通过的项目组人员入场安排计划及管理机构人员的资格及数量要求）。
	
	

	2
	项目总监
	0-15
	针对配备的项目总监的责任心、组织协调能力和专业的业务水平进行考核。
	
	

	二
	进度控制
	0-15
	
	
	

	3
	施工工期按计划完成
	0-15
	1、非委托人原因或错误指令及国家政策性调整导致的工期延误；
2、未能有效预控各专业设计、专业工程招标节点、各专业进场时间及各单项工程、单位工程和分部、分项工程的施工顺序及衔接关系造成现场施工脱节致工期延期；
3、施工过程中，对于施工单位可能会造成的工期延误，监理公司未能采取行之有效的纠偏措施和措施不得力，造成工期延误既成事实。
在以上情况下，针对监理公司是否主动提出的实施计划、实施计划的可行度和监督控制项目各阶段的进度情况进行考核。
	
	

	三
	安全控制
	0-20
	
	
	

	5
	各级行政主管部门或委托人单位或相关部门安全检查无不良记录
	0-10
	针对在各级行政主管部门或委托人单位或相关部门的检查中发现的安全隐患需停工整改、造成社会不良影响、记不良记录等情况进行考核。
	
	

	6
	无人员伤亡事故
	0-10
	针对监理公司履责是否到位，对安全隐患是否能及时发现、对发现的安全隐患是否能及时下达整改指令，是否有采取有效的管理措施，是否出现伤亡事故等情况进行考核。
	
	

	四
	质量控制
	0-20
	
	
	

	7
	工程质量监理控制
	0-20
	针对监理质量是否符合招标文件及合同要求，监理工程师是否能够严格地依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同和合同，对工程施工质量实施监理并对施工质量和安全承担监理责任进行考核
	
	

	五
	其他
	0-10
	
	
	

	9
	响应时间及配合情况
	0-10
	针对监理公司是否能够积极响应甲方要求出具成果的时间，是否满足合理时间要求并认真主动配合委托人、总承包单位及其它相关部门的工作
	
	

	注：在每个阶段付款前，委托人按季度对监理单位进行考核，委托人对监理单位按以上考核办法进行评定及考核（考核细则合同签订时制定），考核低于60分视为不及格。考核一次不合格，扣除50万元违约金，考核二次不合格，扣除100万元违约金，考核三次不合格，扣除150万元违约金，委托人有权单方面终止合同，违约金从当期监理款中扣除。委托人有权对本考核细则内容进行调整。


附件四:
拟配备本项目的试验和检测仪器设备

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


第五章  工程监理服务规范和设计文件

1、法律、法规和规范

《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质理管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》以及相关法律、法规。

2、建设部和交通部颁发的强制性标准。

3、建设工程监理规范

4、施工图设计文件所指的技术规范、标准、规程、图集等。

5、在合同履行期间，如果工程适用的技术标准或规范有修改或重新颁布，应遵照执行。

第六章    投标文件格式
附件一：
                        施工监理

资

信

标

投标单位：                          （盖章）

法定代表人：                          （盖章）
日    期：                                  

附件二：
资信标得分情况自评表（7分）

投标单位（盖章）：                    

	序号
	评审内容
	最高分值
	评分标准
	自查结果（得分）
	引用的证明材料对应页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	合 计
	


以上自评表得分仅供评委参考。

附件三
                        施工监理

商

务

标

投标单位：                          （盖章）

法定代表人：                          （盖章）
日    期：                                  

附件四
投  标  函

（招标单位名称）     ：

我方已全面阅读和研究了                             施工监理招标文件和招标补充文件（如有），并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了有关本工程招标的全部情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件和招标补充文件（如有）中的全部内容和条件，并按此确定本工程投标的要约内容，以本投标文件向你方发包的本工程招标全部内容进行投标。我方愿以人民币(大写)：                  元，（小写）￥：            元的报价承接上述工程的招标服务任务，保证履行规定的一切责任和义务。

我方将严格按照有关建设工程招投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方对决标结果没有解释义务。如由我方中标，我方将在中标通知书发出之日起的十日内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与你方签订监理合同；并递交中标价款的2%作为合同履约保证金，保证履行投标书的承诺。同时我方将派出   （总监理工程师姓名）    作为本工程的总监理工程师，并保证项目总监目前无正在监理担任总监的工程，并认真遵守有关考勤考纪制度。如违反此承诺，愿按合同有关规定接受处罚。

投标单位（公章）：  

法定代表人（签字或盖章）：

                                                      年   月   日

附件五:

                        施工监理

资

格

审

查

文

件
投标单位：                          （盖章）

法定代表人：                          （盖章）
日    期：                                  
附件六
投标企业情况一览表

	投标单位名称
	

	单位地址
	
	电话
	

	企业资质等级
	
	证书号
	

	法定代表人
	
	技术负责人
	

	职工人数
	总人数：                       总监理工程师人数：

专业监理工程师人数：           监理员：              管理人员：

	授权委托

代理人
	
	电话
	

	驻苍分支机构（如有）
	

	驻苍负责人

（如有）
	
	电话
	

	企业概况
	

	上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。

法定代表人：      （签章）

投标单位：        （公章）

年    月    日


附企业资质等级证书、营业执照复印件（须提供原件核对）。

附件七

拟派本项目现场监理机构主要人员一览表

工程名称： 

	姓  名
	本工程拟任岗位
	学历
	每月到位天数
	专 业
	专业年限
	职称
	安排上岗   起止时间
	现负责及已备案的工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、在第三章评标办法中作为得分的人员不得更换；其余人员可在签订合同前报建设单位审批，审批通过后不得更换；擅自更换或不到位属违约行为，业主有权解除合同。

2、参与第三章评标办法中作为得分的人员需无在建监理工程。
附件八
拟派本项目总监理工程师简历表

工程名称： 

	姓       名
	
	出 生 年 月
	

	文 化 程 度
	
	技 术 职 称
	

	毕业院校、专业
	
	毕 业 时 间
	

	现 任 职 务
	
	从事监理工作时间
	

	资格证书号
	
	岗位证书号
	

	工作简历：


本表后附总监注册执业证书等材料复印件（须提供原件核对）。

附件九

监理机构其他人员简历表

	姓名
	
	性别
	
	出生年月
	

	学历
	
	专业
	
	专业年限
	

	职务
	
	职称
	
	岗位资格
	

	从事监理工作时间
	
	岗位证书号
	

	拟在本项目中担任的岗位职务
	

	主要监理工作经历

	项目名称
	工程地点
	结构类型
	工程时 间
	工程造价
	在项目中担任职务
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表与附件七拟派驻本项目现场监理机构主要人员一览表配套使用。
2、参与第三章评标办法中作为得分的人员需无在建监理工程。
3、本表人员可不提供岗位证书等证明材料，但参与第三章评标办法中作为得分的人员必须提供，并提供原件核对。
4、本表可复印或复制。

附件十-1

承  诺  书

                          ：

1、我公司参加                       工程的投标申请，所提交的资料均为真实有效，保证据实提供企业、总监的各种表格、各类证书、证明、工程业绩和总监在监和已经承接或正在参加投标工程项目清单等所有材料及复印件（复印件和原件完全一致）。

2、我公司在本工程的投标申请时提供的证书的原件及复印件均为真实有效的，复印件和原件完全一致。若证书经贵处委托有关部门文印鉴定有假，我公司愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。所有原件在递交投标书和开标评标时能携带备查，开标评标过程中如需提供而没有提交证书的，则自动放弃本次投标。

3、我公司若有串通投标、哄抬标价等行为的，愿意承担一切后果，被取消投标资格或中标资格，并被作为不良行为记入信用档案，接受龙港市建设行政主管部门的处罚。

4、我公司对上述内容作出慎重承诺，如在招投标过程中被发现有弄虚作假、隐瞒等不良行为的，愿承担一切后果，被取消投标资格或中标资格，并被作为不良行为记入信用档案，接受龙港市建设行政主管部门的处罚。

5、中标后我承诺完全按龙港市建设行政主管部门要求办理相关备案手续。拟派本工程总监无在监工程，如不能按规定报备的同意无条件放弃中标且愿意承担一切责任。

6、我公司没有被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单，在投标截止时间当日我公司没有被温州市住建委或浙江省住建委（含浙江省建筑业管理局）或住建部限制参加投标。在投标截止时间当日我公司没有被温州市住建委或浙江省住建委（含浙江省建筑业管理局）或住建部已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

拟派总监签字：

日期：    年    月    日

附件十-2

人员到位的承诺书

致：   （招  标  人  名  称）  
如中标，参与                     工程的施工监理，我公司将派具有类似监理经验的     
                 （填写项目总监名字、监理执业注册号）为本工程的项目总监，并保证项目总监到位率在    %（填百分比）以上即每月不少于     日历天。如违反此承诺，愿按合同有关规定接受处罚。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件十-3

未被禁止投标、财产被接管或冻结的承诺书

                 （招标人）：

我  （法定代表人姓名）  系     （投标人）    的法定代表人，现承诺    （投标人）    

在本工程招投标期间不存在被依法禁止投标、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，我司愿承担一切责任及后果。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件十一
授权委托书(开标时携带)

本授权委托书声明：我      （姓名） 系                 （投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托       （姓名） 在   年  月  日至     年  月  日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加  龙港市人民医院建设工程项目监理  的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。特此委托。

附

	代理人姓名
	
	性    别
	

	出生年月
	
	身份证号码
	

	单   位
	
	 部    门
	

	职   务
	
	联系电话
	

	身份证复印件粘贴处


投标人：          （盖章）

法定代表人：         （盖章）

                                     日   期：    年   月   日

附件十二：

开标现场投标人员健康信息登记表（开标时随身携带）

	姓名
	
	户籍所在地
	
	身份证

号码
	

	单位

名称
	

	项目

名称
	
	开标时间
	

	所在单位联系电话
	
	手机号码
	

	个人健康情况

	体温是否正常？ □正常  □不正常

	当前有无发热、乏力、干咳、气促等健康异常情况？ □有  □无

	有无其他不适？□有  □无

	是否与确诊病例接触？□否  □是 

	是否在最近14天来自（或途径）疫情重点地区？□否  □是 

所在（途径）地：               前往时间：

	最近14天是否存在与来自疫情重点地区、境外人员接触情况？□否   □是 

接触时间为：

	本单位拟派上述人员参加龙港市人民医院建设工程项目监理开标活动，以上信息真实准确。如有信息有误或缺失，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。

参加人员（签名）：                       单位（公章）：


注：1、由招标人或中心工作人员“现场测量体温”后进入投标现场。

2、投标单位应严格落实参投人员的健康申报和真实性承诺制度，如实填写本表，以下人员应自觉回避：最近14天接触过新冠肺炎疑似或确诊病例的，出现发热（超过37.2度）、咳嗽、胸闷等症状的，来自（途径）重点疫区且隔离未满14天的。

3、如现场两次复测体温大于37度的或健康码为红黄色的人员，应及时离场。

投标保证金银行保函

保函编号：

致：                        （招标人）
鉴于                            （以下简称“投标人”）于    年   月   日参加               （以下简称“招标人”）招标编号为        龙港市人民医院建设工程项目监理的投标。

本                   受该投标人委托，在此无条件、不可撤销地承担向招标人支付总金额为人民币       万元的责任。

本责任的条件：

1、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2、投标人无故放弃中标资格；

3、投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后，不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书，不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。

4、招标文件明确约定不予退还或没收其保证金的情况。

只要招标人指明产生上述任何一种责任的条件，则本银行在接到招标人的第一次书面要求后，即向招标人支付上述款额之内的任何金额，无需招标人提出充分证据证明其要求，只需要招标人在其要求中写明所索的款额。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本银行，但任何索款要求应在投标有效期内送到本银行。

银行名称（盖章）：                         
银行地址：                           
法定代表人（负责人）或授权代理人（签字或盖章）：           
邮政编码：               ，

电话：               
日期：      年     月     日

52


