## 第五章  工程量清单

第五章  工程量清单

1．工程量清单说明

1.1  本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读与理解。

1.3  本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4  工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5  对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6  工程量清单中所列的工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7  图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2．投标报价说明

2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3  工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4  符合合同条款规定的全部费用（包括暂估价等的税金）应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6  工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7  安全生产费不低于投标总报价的1.5%。

2.8  建筑工程一切险保险金额为工程量清单第100章（不含保险费、安全生产费）至第700章的合计金额，保险费率为3‰。

2.9  第三者责任险最低投保金额为100万元，事故次数不限，保险费率为5‰。

2.10根据《168黄金海岸线工程（环海公路）大岙心至小渔“四好”农村公路提升改造工程、渔寮至后槽“四好”农村公路工程及三澳至瑶洞“四好”农村公路工程招标代理合同》的约定，本次招标的招标代理服务费（含工程量清单预算编制费）40万元由中标人支付，投标人应充分考虑此因素提出综合报价，并在收到中标通知书前将上述款项一次性支付给招标代理机构（账户名称：耀华建设管理有限公司；开户银行：泰隆商业银行余杭支行；账号：3302020120100011260）。

2.11  暂列金额的数量及拟用子目的说明：为第100章至700章工程量清单合计减去暂估价的3%，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第15条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

2.12 暂估价的数量及拟用子目的说明：102-4工程管理软件（暂估价）5万元由发包人按规定使用。

3．其他说明

3.1在发出中标通知书前，在总价保持不变的前提下，招标人有权对中标人投标文件中的明显不平衡报价调整至合理范围。

3.2如因中标人原因修改了招标人提供的工程量清单中任何一项支付子目的工程量，导致引起清单计算总额价与合同总额价的差异，则在该清单支付子目合价不变的前提下，调整相应的单价，由此造成的损失由中标人承担，调整后的单价作为最终结算单价。

3.3 承包人应充分调查施工现场的进退场道路情况，合理安排进场道路的修建、养护工作，根据招标人及设计人的前期调查情况，本项目修建、养护进退场临时道路的费用较大，承包人应予以充分考虑并慎重提出合理报价。为了保障本项目顺利实施，建议投标人第100章“临时道路、桥涵的修建、养护与拆除（包括原道路、桥涵的养护费）”的费用报价不低于300万元，否则视为投标人不平衡报价，招标人将按本章第3.1款的规定对其进行调整。

3.4本项目路基开挖的土石方应优先满足本项目内路基填方、防护工程砌筑、绿化填方、混凝土用料、路面用料等本项目的需要。在用于本项目后剩余的土石方由承包人自行处置，承包人应严格执行苍南县自然资源和规划局的相关规定，并按相关主管部门的要求缴纳矿产资源费和矿产资源税。承包人应综合考虑本项目剩余土石方的处置收益，在相关子目单价或合价中综合考虑后，提出合理报价。

合同实施期间关于本项目除利用于本项目后剩余的土石方的处置还应满足苍南县自然资源和规划局的相关规定和要求，如苍南县自然资源和规划局明确不得由本标段施工承包人自行处置的，发包人将按苍南县财政局审定的本标段土石方处置收益金额返还给本标段施工承包人。

4.工程量清单

4.1工程量清单样表

工程量清单

标段: 第HHSG-01标段

| 清单 第100章 总 则 |
| --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 |  |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 |  |  |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 |  |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 |  |  |  |
| 102-4 | 工程管理软件（暂估价） | 总额 | 1 | 50000 | 50000 |
| 103-1 | 临时道路、桥涵的修建、养护与拆除（包括原道路、桥涵的养护费） | 总额 |  |  |  |
| 103-2 | 临时占地 | 总额 |  |  |  |
| 103-3 | 临时供电设施架设、拆除、维修 | 总额 |  |  |  |
| 103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 |  |  |  |
| 103-5 | 供水与排污设施 | 总额 |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 |  |  |  |
| 104-2 | 标准化工地建设 | 总额 |  |  |  |
| 清单 100章 合计 人民币 元 |

工程量清单

标段: 第HHSG-01标段

| 清单 第200章 路基 |
| --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |  |  |  |
| -a | 清理现场（含清除表土、砍树挖根、回填压实） | m2 | 122007 |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |
| -a | 挖土石方 | m3 | 255518 |  |  |
| -b | 挖除非适用材料（不包括淤泥） | m3 | 2872 |  |  |
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） |  |  |  |  |
| -a | 土石混合料填筑 | m3 | 24758 |  |  |
| -b | 回填清宕渣 | m3 | 16202 |  |  |
| -c | 结构物台背回填（级配碎石） | m3 | 1158 |  |  |
| -d | 土工格栅 | m2 | 34991 |  |  |
| -e | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 144 |  |  |
| 207-1 | 边沟 |  |  |  |  |
| -a | 带盖板边沟（50×50cm） | m | 5791 |  |  |
| 207-2 | 排水沟 |  |  |  |  |
| -a | 填方段排水沟（50×50cm） | m | 892 |  |  |
| 207-3 | M7.5浆砌片石截水沟 | m | 5061 |  |  |
| 207-4 | M7.5浆砌片石急流槽 | m3 | 157 |  |  |
| 207-7 | 现浇混凝土坡面排水结构物 |  |  |  |  |
| -a | 平台排水沟 | m | 846 |  |  |
| -b | 跌水 | m | 308 |  |  |
| 208-1 | 植物护坡 |  |  |  |  |
| -a | 喷播植草 | m2 | 4708 |  |  |
| -b | 厚层基材 | m2 | 42138 |  |  |
| -c | 三维植被网护坡 | m2 | 13657 |  |  |

工程量清单

标段: 第HHSG-01标段

| 清单 第200章 路基 |
| --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 208-4 | 预制混凝土块护坡 |  |  |  |  |
| -c | C20框格护坡 | m3 | 265 |  |  |
| 209-1 | 砌体挡土墙 |  |  |  |  |
| -a | M7.5浆砌片块石 | m3 | 22387 |  |  |
| 209-3 | 混凝土挡土墙 |  |  |  |  |
| -a | C20片石混凝土 | m3 | 22666 |  |  |
| 212-5 | 系统锚杆防护边坡 |  |  |  |  |
| -a | 系统锚杆 | kg | 10460 |  |  |
| 215-5 | 桥台锥坡及溜坡防护 |  |  |  |  |
| -a | M7.5浆砌片石 | m3 | 13 |  |  |
| 清单 200章合计 元 |

工程量清单

标段: 第HHSG-01标段

| 清单 第300章 路 面 |
| --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302-1 | 级配碎石垫层 |  |  |  |  |
| -a | 厚150mm | m2 | 20720 |  |  |
| 304-1 | 水泥稳定碎石底基层 |  |  |  |  |
| -a | 厚150mm | m2 | 51470 |  |  |
| 304-2 | 搭板、埋板下底基层 |  |  |  |  |
| -a | C20素砼 | m3 | 97 |  |  |
| 304-3 | 水泥稳定碎石基层 |  |  |  |  |
| -a | 厚150mm | m2 | 49996 |  |  |
| 308-2 | 黏层 | m2 | 51135 |  |  |
| 308-3 | 抛丸处理 | m2 | 1892 |  |  |
| 309-1 | 细粒式沥青混凝土 |  |  |  |  |
| -a | 厚40mm，AC-13C | m2 | 51102 |  |  |
| 309-2 | 中粒式沥青混凝土 |  |  |  |  |
| -a | 厚60mm，AC-20C | m2 | 51135 |  |  |
| 310-2 | 透封层 | m2 | 51580 |  |  |
| 313-3 | 现浇混凝土加固土路肩（厚100mm） |  |  |  |  |
| -a | C20砼 | m3 | 395 |  |  |
| -b | 级配碎石 | m3 | 602 |  |  |
| 清单 300章合计 元 |

工程量清单

标段: 第HHSG-01标段

| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |
| --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 403-1 | 基础钢筋(包括灌注桩、承台、桩间系梁、沉桩、沉井等) |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 7697 |  |  |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 53536 |  |  |
| 403-2 | 下部结构钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 5735 |  |  |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 84072 |  |  |
| 403-3 | 上部结构钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 36601 |  |  |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 166285 |  |  |
| -c | D10冷轧钢筋焊接网 | kg | 23109 |  |  |
| 403-4 | 附属结构钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 7186 |  |  |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 54331 |  |  |
| 404-1 | 基础开挖土石方 | m3 | 652 |  |  |
| 405-1 | 钻孔灌注桩 |  |  |  |  |
| -a | Φ1.0m | m | 98 |  |  |
| -b | Φ1.5m | m | 212 |  |  |
| -c | Φ1.8m | m | 62 |  |  |
| 405-4 | 声测管 | kg | 2783 |  |  |
| 410-1 | 混凝土基础(包括支撑梁、承台、桩间系梁，但不包括桩基) |  |  |  |  |
| -a | C35砼地系梁 | m3 | 31 |  |  |
| -b | C35砼扩大基础 | m3 | 271 |  |  |
| -c | C35砼承台 | m3 | 27 |  |  |
| 410-2 | 混凝土下部结构 |  |  |  |  |
| -a | C35海工砼 | m3 | 596 |  |  |

工程量清单

标段: 第HHSG-01标段

| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |
| --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| -b | C40砼 | m3 | 309 |  |  |
| -c | C50砼支座垫石 | m3 | 3 |  |  |
| 410-5 | 上部结构现浇整体化混凝土 |  |  |  |  |
| -a | C50砼 | m3 | 211 |  |  |
| 410-6 | 现浇混凝土附属结构 |  |  |  |  |
| -a | C35砼搭板 | m3 | 103 |  |  |
| -b | C30砼防撞护栏 | m3 | 184 |  |  |
| 411-5 | 后张法预应力钢绞线 |  |  |  |  |
| -a | Φ15.2钢绞线 | kg | 29350 |  |  |
| 411-8 | 预制预应力混凝土上部结构 |  |  |  |  |
| -a | C50砼矮T梁 | m3 | 755 |  |  |
| 415-2 | 水泥混凝土桥面铺装（C50防水砼，厚100mm ） | m3 | 189 |  |  |
| 415-3 | 防水粘结层 | m2 | 1892 |  |  |
| 415-5 | 桥面排水 |  |  |  |  |
| -a | 泄水管 | 套 | 88 |  |  |
| 416-1 | 矩形板式橡胶支座 |  |  |  |  |
| -a | GJZ 350×400×54 | 个 | 40 |  |  |
| -b | GJZF4 250×300×54 | 个 | 30 |  |  |
| 417-2 | 异型钢伸缩装置 |  |  |  |  |
| -a | 60型 | m | 53 |  |  |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  |  |
| -a | φ1.0m | m | 141 |  |  |
| -b | φ1.5m | m | 110.5 |  |  |
| 420-1 | 钢筋混凝土盖板涵 |  |  |  |  |
| -a | 1-3.0m×2.0m | m | 23 |  |  |
| 清单 400章合计 元 |

工程量清单

标段: 第HHSG-01标段

| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |
| --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 602-8 | B级景观竹护栏 |  |  |  |  |
| -a | 一般路段护栏（柱间距2m） | m | 2992 |  |  |
| -b | 挡墙路段护栏（柱间距2m） | m | 2496 |  |  |
| -c | 路桥连接段护栏（柱间距1m） | m | 60 |  |  |
| -d | 埋地式端头（单个长3.935m） | 个 | 20 |  |  |
| 603-6 | 道口标柱 | 根 | 60 |  |  |
| 604-1 | 单柱式交通标志 |  |  |  |  |
| -a | D600，Φ89*4.5 | 个 | 5 |  |  |
| -b | △700，Φ89*4.5 | 个 | 11 |  |  |
| -c | □600×600，Φ89*4.5 | 个 | 6 |  |  |
| -d | △700+□700×330，Φ89*4.5 | 个 | 4 |  |  |
| -e | 2D600，Φ89*4.5 | 个 | 2 |  |  |
| -f | D600+△700，Φ89*4.5 | 个 | 1 |  |  |
| -g | 2△700+□700×330，Φ89*4.5 | 个 | 2 |  |  |
| -h | 2□400×600（线形诱导标），Φ89*4.5 | 个 | 101 |  |  |
| 604-8 | 公里牌 | 个 | 7 |  |  |
| 604-9 | 公路界碑 | 个 | 42 |  |  |
| 604-10 | 百米桩 | 个 | 56 |  |  |
| 604-12 | 公路凸面镜（D800，Φ89*4.5） | 个 | 5 |  |  |
| 605-1 | 热熔型涂料路面标线 |  |  |  |  |
| -a | 路面标线 | m2 | 2555 |  |  |
| -b | 振荡标线 | m2 | 281 |  |  |
| 605-5 | 突起路标 | 个 | 818 |  |  |

工程量清单

标段: 第HHSG-01标段

| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |
| --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 605-6 | 轮廓标 |  |  |  |  |
| -a | 柱式轮廓标 | 个 | 605 |  |  |
| -b | 附着式轮廓标 | 个 | 527 |  |  |
| 605-9 | 橡胶减速垄 | m | 40 |  |  |
| 清单 600章合计 元 |

工程量清单

标段: 第HHSG-01标段

| 清单 第700章 绿化及环境保护设施 |
| --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 702-1 | 开挖并铺设表土 | m3 | 3156 |  |  |
| 703-2 | 铺植草皮 |  |  |  |  |
| -a | 萱草（16株/m2） | m2 | 3156 |  |  |
| -b | 细叶美女樱（25株/m2） | m2 | 3156 |  |  |
| 704-2 | 人工种植灌木 |  |  |  |  |
| -a | 毛鹃球（H100-120，P100-120） | 棵 | 37872 |  |  |
| -b | 海桐球（H100-120，P100-120） | 棵 | 1569 |  |  |
| -c | 金叶女贞球（H100-120，P100-120） | 棵 | 1538 |  |  |
| 704-3 | 人工种植攀缘植物 |  |  |  |  |
| -a | 常春藤(L≥60） | 棵 | 15780 |  |  |
| 清单 700章合计 元 |

4.2  专业工程暂估价表

标段: 第HHSG-01标段

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100章 | 工程管理软件（暂估价） | 50000 |
| 小计 |  |

4.3  投标报价汇总表

项目名称：苍南县168黄金海岸线（环海公路）荷包田至后槽段“四好农村路”工程施工

标    段: 第HHSG-01标段

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 总则 |  |
| 2 | 200 | 路基 |  |
| 3 | 300 | 路面 |  |
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞 |  |
| 5 | 600 | 交通安全设施及预埋管线 |  |
| 6 | 700 | 绿化及环境保护设施 |  |
| 7 | 第100～700章清单合计 |  |
| 8 | 已包含在清单合计中的专业工程暂估价合计 |  |
| 9 | 清单合计减去专业工程暂估价合计（即（7）-（8）=（9）） |  |
| 10 | 按上项（9）金额的3%作为不可预见因素的暂列金额 |  |
| 11 | 投标报价（7）+（10）=（11） |  |

| 4.4工程量清单单价分析表 | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械 使用费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 辅材费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主材 | 主材费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主材 耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 子目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |