苍南县建设工程设计

招  标  文  件

工程名称：苍南县玉苍山景区缆车索道工程-全线勘察及站房设计（重）

招标编号：A3303270480001320001001

招 标 人：苍南县旅游投资集团有限公司

招标代理：浙江之信工程项目管理有限公司

监督单位：苍南县旅游和体育事业发展中心

二〇二一年三月

目   录

- 招标公告  ………………………………………………………………3

- 前附表    ………………………………………………………………5

- 投标人须知   …………………………………………………………10

- 评标委员会须知  …………………………………………………… 26

- 合同条件项目  ……………………………………………………… 28

- 设计投标文本文件编制要求  …………………………………… 36

- 基础资料和设计任务书……………………………………………37

招 标 公 告

项目编号：A3303270480001320001001

1. 招标条件

本招标项目苍南县玉苍山景区缆车索道工程-全线勘察及站房设计（重）已由苍南县发展和改革局以（项目代码：2018-330327-78-03-005676-001）批准建设,业主为苍南县旅游投资集团有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：索道线路水平总长7980米，上下站总高差769米，上站至中站高差515 米，中站至下站高差230米，线路有50座支架。

工程估算总投资约1.9966亿元。

2.2招标范围：索道项目内的地质勘察、初步设计（含概算编制）、施工图设计（含施工图预算）及后续服务等。

2.3设计要求及工期：合同签订且接到招标人通知后30个日历天内递交《地质勘察报告》，并完成《初步设计报告》及附图（初稿），初设审查后5个日历天内完成《初步设计报告》及附图（报批稿）；在报批稿提交后20个日历天内完成《施工图设计》，施工图设计审查后5个日历天内完成《施工图设计》（最终稿），工地现场服务与施工期相同及项目后续评价等后续服务。

3. 投标人资格要求

3.1、本次招标要求投标人同时具备以下资质①和②：

①具有工程设计综合甲级资质或建筑行业工程设计（或机械行业工程设计）资质甲级资质，②具有国家住建部颁发的工程勘察综合类甲级资质或省住建厅颁发的工程勘察（岩土工程）专业乙级及以上资质；

3.2、设计专业项目负责人：应具备一级注册建筑师；勘察专业项目负责人：具备国家注册土木工程师（岩土）。

3.3、本次招标接受联合体投标（如采用联合体投标的须提供联合体协议书，牵头人须为设计单位）。

3.4、其他要求：在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请在2021年3月23日至2021年3月30日时间内，直接在苍南县公共资源交易网上下载招标文件（包括图纸资料等）；招标答疑在网站招标提问区匿名咨询。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年4月20日09:30，地点为苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心1楼开标室2。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 提问时间：2021年3月23日至2021年3月30日。

5.4 答疑时间：2021年4月1日。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在苍南县公共资源交易网上发布。

7. 其他说明

7.1此项目采用电子招标投标，请登录苍南县公共资源网上交易系统填写投标信息并确认投标状态。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成温州市建设工程招标投标交易主体信息库入库工作，否则，其投标文件将被拒绝，后果由投标人自负。

7.2未在温州市建设工程招标投标交易主体信息库入库的单位，请按照温州市公共资源交易网--苍南分网最新公告《关于停止办理建设工程企业库入库和基本信息变更的通知》的要求到温州市公共资源交易网登记入库和信息变更。

7.3由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作需要，后续可能会根据疫情变化和最新规定（若有）发布更正公告，请持续关注。

8. 联系方式

招 标 人：苍南县旅游投资集团有限公司

联 系 人：郭女士

联系电话：0577-59901980

招标代理：浙江之信工程项目管理有限公司

联 系 人：庄先生

电    话：0577-68810100

苍南县旅游投资集团有限公司

浙江之信工程项目管理有限公司

2021年3月23日

第一部分    前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 苍南县玉苍山景区缆车索道工程-全线勘察及站房设计（重） |
| 2 | 招标人 | 名称：苍南县旅游投资集团有限公司 地址：苍南县灵溪镇人民大道鑫马大厦14楼 联系人：郭女士 联系电话：0577-59901980 |
| 3 | 招标代理机构 | 名称：浙江之信工程项目管理有限公司 地址：苍南县灵溪镇仕华家园3幢一单元301-302室 联系人：庄先生 电话：0577-68810100 |
| 4 | 建设地点 | 温州市苍南县桥墩镇 |
| 5 | 建设规模 | 索道线路水平总长7980米，上下站总高差769米，上站至中站高差515 米，中站至下站高差230米，线路有50座支架。 |
| 6 | 设计要求及工期 | 符合国家及有关现行设计规范、规定、标准； 设计要求及工期：合同签订后30个日历天内递交《地质勘察报告》，并完成《初步设计报告》及附图（初稿），初设审查后5个日历天内完成《初步设计报告》及附图（报批稿）；在报批稿提交后20个日历天内完成《施工图设计》，施工图设计审查后5个日历天内完成《施工图设计》（最终稿），工地现场服务与施工期相同及项目后续评价等后续服务。 ①本项目地质勘察须接到招标人书面通知方可实施； ②因本项目设备招标未完成，待设备选型及工艺设计图完成后开始施工图设计。 |
| 7 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 8 | 招标范围 | 本工程为设计总承包，包括完成索道项目的地质勘察、初步设计（含概算编制）、施工图设计及后续服务等。 备注：如后期招标人不要求施工图设计，中标单位只需设计到初步设计阶段，中标价中扣除施工图设计所占比例费用。 |
| 9 | 投标人资质 等级、能力和信誉等要求 | 资质条件： 1、本次招标要求投标人同时具备以下资质①和②： ①具有工程设计综合甲级资质或建筑行业工程设计（或机械行业工程设计）资质甲级资质，②具有国家住建部颁发的工程勘察综合类甲级资质或省住建厅颁发的工程勘察（岩土工程）专业乙级及以上资质； 2、设计专业项目负责人：应具备一级注册建筑师；勘察专业项目负责人：具备国家注册土木工程师（岩土）。 3、本次招标接受联合体投标。 二、其他要求： 在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 投标预备会 | 不召开 |
| 12 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘，并承担相关费用 |
| 13 | 报价最高限价 | 本工程勘察设计收费最高限价188万元（其中勘察费不得高于82万元） |
| 14 | 投标有效期 | 从投标截止之日起：90日历天 |
| 15 | 备选投标方案 | 不采用 |
| 16 | 分包 | 不允许，严禁中标后转包或分包设计业务(如有必须交由专业部门勘察、设计的除外)，否则按违约处理。 |
| 17 | 投标文件份数 | A 技术标：文本文件提供一式五份，不分正副本； B 电子文档提供贰份； C资格后审资料：壹套正本肆套副本； D资信标：壹套正本肆套副本； E商务标:壹套正本肆套副本。 注 意：①技术标均须以暗标形式提供； ②编制要求详见本招标文件。 |
| 18 | 下载招标文件、附件时间及网址 | 时间：2021年3月23日- 2021年3月30日 网址： http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html/ |
| 19 | 投标人提出问题的截止时间 | 时间：2021年3月30日16时00分之前 在http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html进入“招标提问区”提出疑问，并必须在此之前提交，逾期不予受理。 |
| 20 | 招标人澄清时间及投标截止时间 | 招标人澄清时间：2021年4月1日17时00分 投标截止时间：2021年4月20日9时30分 |
| 21 | 下载招标文件答疑、澄清的时间和方式 | 招标文件的澄清、修改、补充等内容经苍南县旅游和体育事业发展中心备案后，在 http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html进入“建设工程/招标答疑”下载。澄清、修改、补充等内容向所有投标人公布，投标人应自行察看并下载上述内容，不须作收到确认。请各投标人关注网站上的补充答疑，已公布的补充答疑内容，投标人未查看的，投标人自行承担后果。 |
| 22 | 开 标 | 时间：2021年4月20日9时30分 地点：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心1楼开标室2 |
| 23 | 评标方法 | 综合评估法（技术标为暗标） |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或以上单数，评标专家由招标人依规组建。 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数量：1名。 |
| 26 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金（电汇或银行汇票形式）或工程保函（银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函）。 提交时间：收到中标通知书后签订合同前 履约担保的金额：合同金额的2% 注：如采用银行转账形式的保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入；如采用银行保函形式，应为中标人在苍南县国有（或商业）银行或投标人基本帐户所在银行出具。如采用保险公司机构保证保险保单或融资担保公司保函形式，应为中标人在苍南县的保险公司机构或融资担保公司出具。 |
| 27 | 合同签订时间 | 中标通知书发出30日内，签订合同。 |
| 29 | 投标保证金额 | 1、提交方式：银行转账或银行保函或电子保险保函； 金额：人民币30000元（大写叁万元）； 2、（一）投标人应按招标文件要求提交投标担保，投标担保采用直接向苍南县公共资源交易中心提交投标保证金的方式的，下述三个保证金账户成功汇入任意一个账户均可。投标保证金数额必须在本工程开标前到达规定账户，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。 ①投标保证金汇入的户名：中国工商银行股份有限公司苍南支行公共资源交易中心保证金专户 开户银行：中国工商银行股份有限公司苍南支行 银行账户：1203284038000076508 ②投标保证金汇入的户名：苍南县招标投标工作指导中心保证金专户 开户银行：中国银行股份有限公司温州苍南灵溪支行 银行账户：403977286809 ③投标保证金汇入的户名：苍南县招标投标工作指导中心保证金专户 开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司 银行账户：201000232237066000228 行号：402333611014 （二）采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。投标人在2021年4月19日17时前，将银行保函原件送至苍南县公共资源交易中心计划财务科，送达人应带银行保函原件、居民身份证原件、基本户开户许可证原件及这三份原件的加盖投标人公章的复印件，至计划财务科核对，计划财务科经办人员按招标文件要求核对银行保函格式后在银行保函复印件上加盖保证金专用章，并留存银行保函原件； （三）投标保证金采用电子保险保函的方式，操作流程详见苍南县公共资源电子保函平台http://119.3.37.28:81/cangnan/）。 （四）各投标单位应当在提交投标文件截止时间前提交投标保证金，对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。 3、注意事项：①各投标人在转（汇）款时充分考虑银行转（汇）的时间差风险。 ②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。 ③电子投标保证金系统暂不支持同城跨行资金汇划结算（如：同城票据交换） ④采用银行转账方式提交投标保证金的投标人将由苍南县公共资源交易中心计划财务科在提交投标文件截止时间后出具本工程投标保证金进账清单进行核对； ⑤若采用银行保函方式提交投标保证金的投标人，则需提供由苍南县公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件； ⑥若采用电子保险保函方式提交投标保证金的投标人将由苍南县公共资源交易中心计划财务科在提交投标文件截止时间后出具本工程投标保证金电子保险凭证清单进行核对。 |
| 30 | 注意事项1 | 1、投标人在递交投标文件时：①若采用银行保函方式提交投标保证金的投标人，则需提供由苍南县公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件；②交纳招标文件资料工本费100元；否则其投标文件将被拒收。 2、投标文件递交时投标人应出示法定代表人或其委托代理人相应材料：(1) 法定代表人参加的，必须持有并出示《法人营业执照》原件或复印件、开标现场投标人员健康信息登记表原件、本人身份证原件和复印件；(2) 如委派委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署盖章的授权委托书原件，投标截止时间前6个月内（以社会养老保险缴费记录最后参保日期为准）有效的社会养老保险证明资料、开标现场投标人员健康信息登记表原件、本人身份证原件及复印件。 以上所有复印件均须盖有公司印章。 注：法定代表人（或委托代理人）的身份按上述要求验证，只有通过验证的投标人的投标文件才予以接收，如出现特殊情况，则提交监督人员或评标委员会复核、决定。 |
| 31 | 注意事项2 | 1、投标单位未在苍南县公共资源网上交易系统填写投标信息并确认投标状态或未在收标现场递交纸质投标文件，招标人有权否决其投标。 2、被行政主管部门定为不良行为记录的单位在公示期内不得参加投标，否则取消投标资格或中标候选人资格。 3、投标人须派法定代表人或授权委托人到开标现场，并对开标结果签字否则视为承认所有开、评结果。 4.投标人被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的，投标人不得参与本项目投标；否则，不论在招标人接收投标文件环节、评委会评审环节、中标公示环节或者中标后才发现的，招标人可以拒绝接收其投标、或评委会否决其投标、或招标人报行政主管部门经核实确认后取消其中标资格、甚至取消合同，一切损失由投标人承担（无论在哪个环节发现投标人有此情况的，取消其投标资格或废除其中标资格甚至解除合同，均不调整本工程的评标程序及评标办法，也不调整相关评标基准价的计算）； 5.本招标文件所有内容解释权归属招标人，招标文件规定内容有不同表述的，最终以招标人的解释为准； 6.本招标文件所要求提交的证明资料等物件均须有效，否则一切不利责任由投标人自行承担。 |
| 32 | 中标原则 | 本项目采用综合评分法的评标方法，对所有实质响应的投标文件按本次评标的评分权重进行资信、技术和商务打分，按最终综合得分由高向低排序，由评标委员会推荐综合得分最高的投标人为中标候选人。招标人依法确定中标人。技术标得分第一名补偿3万元、技术标得分第二名补偿2万元、技术标得分第三名补偿1万元，技术标得分第四以外不补偿（补偿费用技术标排名不包含中标候选人，技术标得分最高为第一名以此类推）。 |
| 33 | 疫情防控期间现场防控措施 | 为做好苍南县玉苍山景区缆车索道工程-全线勘察及站房设计（重）（项目编号：A3303270480001320001001）疫情防控期间项目招投标工作，确保疫情防控严密细致、措施到位，确保招投标活动便捷高效、平稳有序，根据“少接触”的原则。招标会议疫情防控措施方案如下，所涉及单位及参加会议人员应积极配合： 一、现场防护措施 1.每家投标单位只可委托1名本单位人员参加投标，投标时须携带有效居民身份证件和开标现场投标人员健康信息登记表原件（见附件4-1）。如投标人代表不是法定代表人或负责人，须有法定代表人或负责人出具的授权委托书。 2.开评标会议现场建立登记问询制度。招标人、代理机构按照疫情防控响应的有关要求，做好开评标活动现场人员信息登记、体温检测、核对健康码、口罩佩戴、手部卫生消毒等各项工作，并询问进入开评标现场人员近 14 天内的较重疫区及国外的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史。 3.开评标现场听从代理机构安排，按照指定位置就坐（每人间隔一个座位就坐），不得聚集喧哗并随意走动。 4.加强个人防护及开评标场所消毒工作。进入开评标现场人员都应当自行戴好口罩，做好手部卫生消毒。严格执行开评标场所消毒制度。开评标场地配备消毒器具，使用前后，进行清理消毒工作。尽可能减少现场人数、加大座位间隔、缩短工作时间。参加招标活动的评审专家、中心监督人员、招标人、代理机构工作人员应当做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。 5.开标结束后，各投标人代表离开开标现场，但应保持通讯畅通。 6.严格落实执行现场开标及评审法律规章制度。 二、响应预案 1.按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的原则。 2.新型冠状病毒性肺炎的主要症状:咳嗽(症状严重，干咳为主，伴有痰音，喘息，影响睡眠) ;发热(高热持续72小时以上) ;全身精神差，食欲差;潜伏期2~14天，平均7天等。遇到有以上相应症状者，应劝(送)其去医院就医。并立即报告上级，根据具体情况，采取隔离、消毒、疏散等措施。 3.若有发现疑似病症，第一人必须在第一时间应立即向当地疾病预防控制机构和行政管理部门报告，并提供疑似病人及与其密切接触者的相关信息。不得延误。 4.开标室、开标现场、评标室有人员出现疑似症状，除劝(送)其去医院就医外，尚应采取以下措施: （1）同其直接接触的人员，应到医院体检； （2）场所进行封闭消毒； （3）确诊为新型肺炎病人，则对有关人员采取隔离措施，有关场所实行封闭消毒，现场禁止人员进出，实行隔离。 （4）配合有关部门做好善后工作。 三、其他事项 1、疫情防控期间现场防控措施不足之处应严格按省、市、县防疫政策及相关文件执行； 2、投标现场须进行体温测量，如体温数据不一致的情况下，以交易中心（或招标人、代理机构）的数据为准； 3、投标人在递交标书等阶段健康码出现红码、体温出现异常等情况，可能引起投标文件被拒收或出现隔离情况，所导致的各种后果由投标人自行承担。 |

第二部分  投标人须知

1、 概述

1.1本次招标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

1.2招标文件的解释权归招标人所有。招标人不受将合同授予任何投标人的约束，招标人有权接受任何一份投标文件的全部或部分内容。

1.3本招标文件是招标人发出的要约寻求，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

1.4招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

1.5投标人应承担其现场考察、编制和提交投标文件有关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.6投标人应指定一名投标事务负责人，负责阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。

2、 合格的投标人

2.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

2.2本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。

2.3本工程接受联合体投标。

2.4拒绝超越其资质等级许可的范围或者以其他设计单位的名义参加本工程的投标。如果本设计项目中标后，招标人发现中标设计单位存在违法分包、转包、挂靠现象的，招标人可无条件解除合同，没收其投标保证金或履约保证金，并保留追究其一切责任的权利。

2.5对投标人的其他要求：

有行贿犯罪不良行为记录且处罚日期在投标截止时间前2年内的单位或具有其它不良行为记录且在投标截止时间处于公示期（无公示期的按发文之日起3个月计）的潜在投标人不得参加投标。隐瞒上述不良行为记录参加投标的潜在投标人，取消中标候选人资格，建设行政主管部门按有关规定予以严肃处理。

注：①行贿犯罪不良行为记录以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准。

②不良行为范围包括行政主管部门或其网站上公示的对不良行为处理的发文；

③行贿犯罪不良行为记录查询范围包括投标单位及其法人代表、拟派项目负责人等。

④行贿犯罪不良行为记录查询应在定标前完成。

3 、投标人的质疑

3.1投标人若对招标文件有任何疑问，应按本投标须知前附表的要求向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按投标须知前附表的规定予以澄清。

3.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在苍南县公共资源交易信息网（网址：http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html）发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

3.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、理解和结论，招标人概不负责。对招标文件中存在由于文字表达不清或有多种解释而未明确规定，投标人又没有在按本投标须知前附表的规定时间内提出澄清要求，招标人拥有最终解释权，由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素，责任由投标人自负。

4、 投标文件编制要求

4.1投标文件应做到清晰、完整，计量单位均采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，文本、图纸规格应当统一。

4.2除非另有规定，否则投标文件的所有文字说明和文字标注均采用中文，报价均为人民币，时间均为北京时间。

4.3投标文件的签署要求：

技术标：必须隐匿投标人及专业技术人员的名称，投标人不得在文本文件、电子文件、设计方案展示图纸上标注或做任何可能泄露投标人及专业技术人员身份的名称、印章或者其他符号。如果投标人违反本条规定，评标委员会认定属于可能泄露投标人或专业技术人员相关信息的，将按否决其投标处理。

4.4评标结束前，投标人不得以任何形式私下向招标人和参与评标的工作人员展示或描述投标文件内容。投标人违反本条规定将取消中标候选人资格。

4.5投标文件的组成：商务标、技术标、资信标、资格后审资料、四部分组成。

4.5.1商务标内容：

详见商务标格式：附件1-附件3

4.5.2技术标：

(1)文本文件：编排装订成册，一式五份。

设计投标文本为A3(297mm×420mm) 规格（必要时可以加长，但加长部分应是标准长度之1/4的整数倍且应折叠成A3规格后装订）。

技术主要编制的内容为苍南县玉苍山景区缆车索道工程-全线勘察及站房设计的初步方案设计包括以下内容但不局限以下内容：

（1）对本工程设计的重点、难点分析及相应的对策措施；

（2）设计的合理性；

（3）总体功能分区及流线设计；

（4）建筑设计及效果；

（5）配套专业工程设计；

（6）勘察实施方案；

（7）对项目场地的区域地质特征分析；

（8）针对地形地貌及建筑荷载实际情况，勘探孔深度、各类测试；

（9）现场的勘探操作方式方法；

（10）工程经济分析。

以上内容按如下顺序编制：封面、目录、设计方案分析说明、封底。（封面和封底统一选用普通A3规格的空白纸，不得标注或做任何可能泄露投标人及专业技术人员身份的名称、印章等明显标记，否则做否决其投标处理）

(2)电子文件：提供电子文件2套，文字内容采用Microsoft word格式文件，设计图形文件采用AutoCAD格式文件，表现图、渲染图采用JPG或TIF格式，手绘图、手绘建筑画扫描成JPG格式的计算机图形文件。

(3)保密信封：用于分辨投标文件对应的投标人身份。

内附A3规格制作的表现图1张，内容应与技术标一致，并加盖投标人公章。

4.5.3资信标：编制内容详见评标办法资信标得分内容及要求。

4.5.4资格后审申请书（格式见附件），内容包括：

（1）资格后审申请书；

（2）投标人基本情况表、项目负责人简历表、 本项目主要设计人员名单、施工图设计和施工期间配合服务人员一览表；

（3）资格后审申请书相关复印件（需加盖投标人公章）：

1）投标人的《法人营业执照》（副本）；

2）投标人的《企业资质证书》（副本）；

3）项目负责人的职称和执业资格证书及社保缴纳证明；

4）项目组主要设计人员的职称和执业资格证书及社保缴纳证明；

5）投标人及其法人、拟派项目负责人在投标截止时间前2年内无行贿犯罪记录（以法院判决书生效日期为准）。（行贿犯罪不良行为记录以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准。）；

6)联合体协议书（如有）

7)其它招标文件要求的证明文件（如有）

以上材料均需加盖企业公章。

4.6投标文件包装方法

4.6.1商务标:

商务标正本一份，副本肆份（正本、副本如有不一致之处，以正本为准），分别标明正本和副本，一同封装放入标函袋内，密封处粘贴统一提供的封条，并在密封条上加盖单位公章；标函袋上必须注明为商务标，且要加盖单位公章和单位法定代表人印鉴；违反上述有关规定的投标文件，按否决其投标处理。商务标相应地方须加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同），单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人须签字或盖章，否则其投标文件作否决处理。

4.6.2技术标：

技术标（包括技术标文本、电子文件，保密信封，以下称技术标组件）的装订与密封：

技术标为暗标，技术标所有技术标组件均直接放入一个标箱（投标人自备）内。文本文件与电子文件一起用不透明包装物包装密封好后直接放入标箱内；保密信封用不透明信封独立密封，直接放入标箱内（技术标所有组件的外包装上均不得标注或做任何可能泄露投标人及专业技术人员身份的名称、印章或者其他符号，否则做否决其投标处理）。

①技术标的投标书文本统一采用A3规格（必要时可以加长，但加长部分应是标准长度之1/4的整数倍且应折叠成A3规格后装订）。

②投标书文本采用短边左侧粘胶制作成册。

③投标书文本采用不褪色的材料打印在白色打印纸上（单面打印）；技术标的投标书文本（含目录和标题）中采用小四号宋体字；除封面封底外，技术标投标书文本的每一页（包括图纸）均印上页码（页码编制形式采用五号宋体字居中）；技术标必须无涂改、行间插字或删除。

④标箱用胶粘带粘结牢固、密封严实，不得留设缝隙，不得上锁；封口处粘贴封条，标箱外及封条不得标注或做任何可能泄露投标人及专业技术人员身份的名称、印章或者其他符号，否则按无效标处理。

⑤技术标未按上述规定要求执行的，其投标文件作无效标处理。

4.6.3资信标：编制内容详见评标办法资信标得分内容及要求，正本一份，副本肆份（正本、副本如有不一致之处，以正本为准），分别标明正本和副本，一同放入标函袋内，粘贴统一提供的封条，并在密封条上加盖单位公章；标函袋上必须注明为资信标，且要加盖单位公章和单位法定代表人印鉴；违反上述规定的投标文件，按否决其投标处理。资信标资料相应地方须加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同），单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人须签字或盖章，否则其投标文件作无效标处理。

4.6.4资格后审申请书正本一份，副本肆份（正本、副本如有不一致之处，以正本为准），分别标明正本和副本，一同放入标函袋内，粘贴统一提供的封条，并在密封条上加盖单位公章；标函袋上必须注明为资格后审申请书，且要加盖单位公章和单位法定代表人印鉴；违反上述规定的投标文件，按无效标处理。资格后审资料相应地方须加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同），单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人须签字或盖章，否则其投标文件作无效标处理。

4.6.5商务标、资信标、资格后审文件不得放入标箱内，须单独封装提交，否则其投标文件作无效标处理。

4.6每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。不响应招标文件要求的投标文件可能被拒绝，责任由投标人自负。

4.7投标人必须确保投标文件及密封包装准确无误，提交投标文件截止时间后将不会给予投标人主动改正的机会，以免产生对其他投标人的歧视性做法。

5 、投标保证（详见前附表）

5.1各投标单位按照投标人须知前附表中29项的规定，将投标保证金汇至到达中心保证金指定账户，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人在投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。

5.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

5.3未中标的投标人的投标保证金将在发出中标通知书后五个工作日内予以退还（不计利息）。

5.4 中标人的投标保证金，在中标人签订合同后五个工作日内予以退还（不计利息）。

5.5投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

5.5.1投标人有下列情形之一的：

（1）在投标文件有效期内撤销投标文件或修改投标文件的；

（2）在收到中标通知书后未按招标文件规定提交履约担保，或拒绝签订合同协议书的；

（3）存在串标、围标、抬标、陪标等行为的；

（4）存在弄虚作假，提供虚假证明材料的；

（5）中标人因自身原因未能在规定期限内与招标人签订设计合同；

（6）投标截止日期后坚持要求对投标文件做实质性修改的。

5.5.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装；

不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.5.3有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标行为：

招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

招标人直接或者间接向投标人评标委员会成员等信息；

招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

6、 投标文件的延期

6.1假如在截标当日的早上8时至截标时间，本地气象台的气象警告仍然生效，截标时间将顺延至下一个工作日的相同截标时间。如遇这种情况，投标人应提前与招标人和代理机构联系确认截标时间。

6.2为使投标人在编制投标文件时把招标人对招标文件的澄清、修改和补充内容考虑进去，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止日期。

6.3某几个投标人因无法控制的原因不能如期提交投标文件，影响到提交投标文件的数量，招标人可以决定延迟截止日期。

7 、投标文件的提交、接收

7.1提交与接收投标文件的时间和地点见须知前附表，如有变动以招标人或代理机构的最新通知为准，投标人在临近截标时间到（http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html）网站上查阅是否有最新变更通知。截标时间前45分钟开始接收投标文件，投标人应当在提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达开标地点。

7.2投标人到达开标地点后，交由代理单位接收，投标人在《投标文件接收记录表》上签署相关内容。

7.3如果设计投标人逾期提交投标文件的，其投标文件不予接收，也不予以评审，招标人将不予支付方案阶段设计费或者经济补偿。

8 、取消投标资格和拒绝投标书

8.1招标中出现下列情形之一的，应被否决，并将理由通知投标人：

- 未按招标文件的规定密封和标志的（或不应标志的却做了违反要求的标志的），投标文件有可能被退回；

- 出现影响招标公正的腐败或欺诈行为；

- 因重大变故，招标任务取消的；

- 投标人谎报事实，提供严重虚假资料和信息，或者不能兑现投标承诺；

- 投标人已破产或停业清理，或者已成为宣告破产诉讼的主体；

- 投标人没有履行有关缴纳社会保险款项和履行有关纳税人的义务；

- 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人、代理机构、其他投标人、评标委员会成员、监督单位的工作人员施加影响的任何行为；

- 《中华人民共和国招标投标法》等法律、行政法规、地方性法规规定否决其投标的情形。

8.2否决其投标的决定由招标人或者评标委员会作出，其他投标人无权干涉。

9 、开标和定标

9.1.1、本工程开标、评标工作由浙江之信工程项目管理有限公司组织主持，由苍南县旅游和体育事业发展中心负责监督。

9.1.2如有询标，投标单位应确保其法定代表人或委托代理人在评标期间按规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询标。如因投标单位的法定代表人或委托代理人无法在规定时间和规定地点接收询标的，评标委员会有权作不利于投标单位的评审决定，对评标委员会的评审决定有实质性影响的，评标委员会表决通过后可取消其投标资格，其投标作为无效处理。

9.2开标会议

9.2.1邀请所有投标人参加开标会议。

9.2.2投标文件及密封箱的密封情况，经监督人员确认无误后随机对技术标、保密信封密封袋进行对应编号。技术标评审结束后，将开启保密信封袋。

9.2.3保密信封密封袋由工作人员对其进行检验后予以拆封，并宣读投标人名称以及投标文件中的其它重要内容。由投标人代表在开标记录表上签字确认。

9.2.4商务标的密封情况经投标人代表确认无误后，当众拆封，宣读投标单位名称、投标报价及其他招标人认为有必要说明的内容，交由评标委员会进行详细评审。

9.3、评标工作

9.3.1本工程评标委员会由招标人按有关规定组建，在苍南县旅游和体育事业发展中心的监督下进行，负责完成本工程投标文件的评审工作。

9.3.2评标程序

评标工作遵循公开、公平和公正的原则，主要程序为技术标评审、开启保密信封袋、资格审查评审、资信标评审、商务标评审、出具评标报告。

评审顺序

9.3.2.1、对各技术标的投标文件随机编号。

9.3.2.2、对技术标符合性要求进行审查。

9.3.2.3、评标委员会对技术标文本进行审阅。

9.3.2.4、评标委员会对技术标进行进一步的讨论和评议。

9.3.2.5、评标委员会各成员对技术标进行评审打分。

9.3.2.6、技术标评审后进行保密信封密封袋开启会议，宣读各投标人名字及对应的技术标得分情况并由投标人签字确认。

9.3.2.7、在全部完成设计方案打分并统计后，在评标委员及监督人员前开启资格审查文件并由评标委员进行审查。

9.3.2.8、在全部完成资格审查后，在评标委员及监督人员前开启资信标并由评标委员进行打分，并统计资信标得分（未通过资格审查评审的投标人，资信标不予开启，不进人后续评审）。

9.3.2.9、随机抽取一名投标人代表核对商务标密封袋后，开启商务报价和相关内容（未通过资信标评审的投标人，商务标不予开启，不进人后续评审）。

9.4、投标文件有下列条件之一的经评标委员会确认的，按否决其投标处理，并取消其参评资格：

9.4.1、未在规定的时间内送达规定地点的；

9.4.2、投标截止时间前投标保证金未到达规定帐户的；

9.4.3、未按招标文件的规定密封的；

9.4.4、技术标出现了投标人名称或其他会被理解为投标人的文字、符号或标志的；

9.4.5、投标文件明显不符合工程建设标准强制性条文的；

9.4.6、投标文件未按按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹模糊不清的；

9.4.7、未按招标文件要求盖章的；

9.4.8、投标文件不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

9.5、投标书评审

9.5.1技术标评标办法

9.5.1.1投标人的投标代表身份核查之后，有效投标人达到3家及以上的，即进行技术标的开标评审。

本次评标采用综合评估法。评标委员会对通过初步评审的投标文件进行详细评审，按总分（满分：100分，其中技术标评审得分80分、资信得分6分、商务标得分14分）从高到低的顺序，推荐出中标候选人。

9.5.1.2技术标评标办法（满分80分）

9.5.1.3投标人的投标代表身份核查之后，有效投标人达到3家及以上的，即进行技术标的开标评审。

9.5.1.4技术标由评标委员会评定，按下列评分标准对有效标分档次打分。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自打分（保留一位小数），各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容打分的合计的算术平均值为最后得分，结果保留二位小数，第三位四舍五入。各委员会成员应对自己的打分结果签名认可。

技术标评审内容及评分标准：

| 序号 | 档 次 评分内容 | 一档 | 二档 | 三档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本工程设计的重点、难点分析及相应的对策措施：对项目现状调查情况、规划及设计关键问题的认识、把握程度，相应对策、建议的合理可靠程度，以及通过技术创新解决问题、节省投资、节约能耗、方便管理的意识、能力。（未提供的不得分） | 12—10.5 | 10.5—8.2 | 8.2—7.2 |
| 2 | 设计的合理性：可行性、科学性、适用性、美观性。（未提供的不得分） | 12—10.5 | 10.5—8.2 | 8.2—7.2 |
| 3 | 总体功能分区及流线设计：总体布局、结构形式、空间处理、功能区划及流线组织（未提供的不得分） | 6—5.4 | 5.4—4.2 | 4.2—3.6 |
| 4 | 建筑设计及效果：主体建筑的透视图，鸟瞰图，夜景图、建设平面布局、立面效果等。（未提供的不得分） | 10—9 | 9—7 | 7—6 |
| 5 | 配套专业工程设计：各项配套专业设计齐全、内容合理、详细。（未提供的不得分） | 8—7.2 | 7.2—5.6 | 5.6—4.8 |
| 6 | 勘察实施方案：项目勘查设计的组织、进度计划、保障措施、实施方案及现场技术服务承诺等，应全面，深度满足设计深度编制要求。（未提供的不得分） | 7—6.3 | 6.3—4.9 | 4.9—4.2 |
| 7 | 对项目场地的区域地质特征分析：方案编制基本全面、合理，针对性。 | 8—7.2 | 7.2—5.6 | 5.6—4.8 |
| 8 | 针对地形地貌及建筑荷载实际情况，勘探孔深度、各类测试：方案编制基本全面、合理，针对性。 | 6—5.4 | 5.4—4.2 | 4.2—3.6 |
| 9 | 现场的勘探操作方式方法：方案编制基本全面、合理，针对性。 | 8—7.2 | 7.2—5.6 | 5.6—4.8 |
| 10 | 工程经济分析：工程概（估）算、经济性清单详情（明细）程度、计算准确性、造价合理性、节约控制性、 工程投资估（概）算技术经济指标。（未提供的不得分） | 3—2.7 | 2.7—2.1 | 2.1—1.8 |

9.5.2投标人资格审查及资信标部分评审

9.5.2.1投标人资格及符合性审查

投标人【资格审查及资信标】评审首先进行资格及符合性审查，凡不能满足下列必要合格条件的投标文件作否决其投标处理。

| 序号 | 项目内容 | 必要合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法人资格及营业执照 | 具备独立法人资格，营业执照有效，营业范围符合要求。 |
| 2 | 投标人资格条件 | 投标人同时具备一下资质： ①具有工程设计综合甲级资质或建筑行业工程设计（或机械行业工程设计）资质甲级资质，②具有国家住建部颁发的工程勘察综合类甲级资质或省住建厅颁发的工程勘察（岩土工程）专业乙级及以上资质； |
| 3 | 项目负责人资格条件 | 设计专业项目负责人：应具备一级注册建筑师；勘察专业项目负责人：具备国家注册土木工程师（岩土）； |
| 5 | 项目组各专业负责人 | 结构专业负责人为注册一级结构师、给排水专业负责人为给排水专业中级及以上职称、电气专业负责人为给电气专业中级及以上职称。 |
| 6 | 信誉、履约情况 | 投标人及其法人、拟派项目负责人在投标截止时间前2年内无行贿犯罪记录（以法院判决书生效日期为准）。（行贿犯罪不良行为记录以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准）。 |
| 7 | 社保证明 | 投标人员在投标单位的近三个月的社保证明材料。 |
| 8 | 其他 | 符合招标文件其他条款的要求。 |

9.5.2.2投标人【资信标】评分（6分）

评标委员会成员对有效投标文件的投标人【资信标】按评标标准规定进行评审和打分，并对打分结果签名认可。

| 序号 | 评审内容 | 最高分值（分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 2 | 1、企业业绩：投标人自2015年1月1日（以签订合同日期为准）以来承揽过索道勘察设计业绩的，得1分。 2、项目负责人业绩：自2015年1月1日（以签订合同日期为准）以来以项目负责人身份承揽过索道勘察设计业绩的，得1分。 注：提供中标通知书或合同复印件；联合体牵头业绩或联合体成员业绩均予以认可。 |
| 2 | 拟投入技术人员情况（不含项目负责人） | 4 | 项目组配齐结构、给排水、电气专业负责人基础上增加一个勘察专业得1分，最高得1分；增加一个一级注册造价工程师得1分，最高得1分。 项目组各专业负责人中每具有一个高级及以上工程师职称的加0.5分，最多加2分。 注：须提供证书复印件，盖章投标人公章，否则不得分。 |

9.5.3 商务标评标办法（满分14分）

9.5.2.1商务标函经核查确认无误后，由招标代理公司有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价及其他招标人认为有必要说明的内容，并做好记录。开标记录须经投标单位法定代表人签字确认，并存档备案。

本工程评标办法设评审区间，设最高投标限价（即最高勘察设计费188万元，其中勘察费不得高于82万元）和风险控制价。

9.5.2.2最高投标限价，投标人的投标报价高于最高投标限价的作否决其投标处理（投标报价以开标报价函中的投标报价为准，下同）。

9.5.2.3风险控制价，投标人的投标报价低于风险控制价的不进入评标基准价计算。

风险控制价的取定方法：商务标开标后，除招标文件规定为否决投标和9.5.2.2款高于最高投标限价外，其余所有有效投标报价去掉2个最高和2个最低价后（当有效投标报价小于8家大于等于5家时去掉1个最高和1个最低价；当有效投标报价少于5家时，则不去高也不去低）的算术平均值再下浮10%作为风险控制价。

9.5.2.4评标基准价=有效投标报价（最高限价≥有效投标报价≥风险控制价）的算术平均值×（100-K）/100（K为评标基准价调整系数，在开启商务标之前，由招标人代表从0、1、2三个数字中随机抽取一个）。确定后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过投标人资格审查、符合性评审和详细评审的投标人的数量变化而发生变化。

有效报价为低于等于最高限价和高于等于风险控制价的报价。

9.5.2.5 投标报价等于评标基准价，得满分14分；

投标报价每高于评标基准价1%，扣0.4分；

投标报价每低于评标基准价1%，扣0.2分；

计算商务标报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算（得分保留二位小数，第三位小数四舍五入）。商务标得分扣完为止，最低为0分。

10、 确定中标人

10.1评标委员会根据以上规定，依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审后，在有效标中取经评审的总得分（技术标得分、资信标与商务标报价得分之和）排名第一的投标单位为第一中标候选人。若出现总分相同需要区分名次时，则以技术标得分高者名次靠前，技术标得分分值仍然相同时，取设计费报价低者为第一中标候选人，技术标及设计费报价得分均相同的取资信标得分高者为第一中标候选人；总得分相同的,且技术标、资信标及设计费报价得分均相同的，由现场随机抽取确定第一中标候选人。

10.2中标人确定后，招标人在十日内向中标人发出中标通知书。招标人自确定中标人之日起十五日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

10.3招标人提供证据证明中标人有下列行为之一的，经行政主管部门确认，该中标无效，招标人可以不与中标人签订合同：

(1)中标人拒绝修改完善投标方案；

(2)中标人错误理解招标文件内容，并且拒绝修正；

(3)中标人弄虚作假骗取中标；

(4)中标人直接或间接地给予参与本项目招标评标的工作人员以酬礼或采用其他利诱的手段谋取中标；

(5)法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益的情形。

10.4重新招标

(1)所有投标均做无效标处理或被否决的，招标人将重新招标。

(2)评标委员会界定为无效标或被否决后，因有效投标人不足3个使得投标明显缺乏竞争的。

10.5经评审后有效投标人不足3个（不含3个），评标委员会评审认定本次投标还是具有合理的投标竞争效果的，评标委员会可以向招标人推荐中标候选人（但经评审后有效投标人只有1个的，招标人将重新招标）。

11、 授予合同

11.1中标人自中标通知书发出之日起30日内须与招标人按照招标文件、投标文件要求及内容订立书面合同。中标人自领取中标通知书之日起30日内无故不前往招标人处联系签订合同事项，招标人将有权取消中标人的中标资格并没收投标保证金。

11.2中标通知书是合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。任何单位和个人不得采取有碍合同生效或履行的行动。

11.3中标人必须签署并执行招标文件规定的合同条件，如中标人所提供的投标条件（报价、工期、估算工程造价）比其他投标异常低，招标人可要求中标人对遵守参加投标的各项条件和履行合同的能力作出保证。

13、 知识产权

13.1按招标文件规定获得方案设计费（补偿费）的投标方案，视为投标人受招标人委托创作的作品，其著作权、版权和使用权归招标人所有（署名权除外），该方案评标后不予退回，招标人、中标人可以在本工程使用该方案。

13.2招标人有权在工程建设中使用已支付方案设计费（补偿费）的各个投标方案，并根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。

13.3招标人有权在评标结束后公开展示获得已支付费用（含补偿费）的所有投标方案成果，并通过传播媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该方案成果，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

13.4投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

13.5若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。

13.6获得已支付费用的方案成果，投标人及其直接或间接参加投标的人员未经招标人许可，不得用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。

13.7招标人有权无须事先征求中标人的同意而披露关于中标人的名称、地址、合同条款。

14、其他

14.1工程设计费报价和设计工期

14.1.1 工程设计费参照国家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》以及《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》的规定，并结合自身实力，自主报价。本报价是为完成所有设计内容以及概算编制和后续服务的所有费用，应完成的设计内容包括本工程的地质勘察、初步设计（含概算编制）、施工图设计及后续服务等，以及根据设计方案竞选的规定，在方案设计单位提供整个设计方案的电子文档（含原始建模数据等）。

14.1.2 设计费包括各阶段需提交的设计图纸的费用，包括相关部门的审查费用，审查过程中根据有关部门或建设单位提出的要求进行的变更、修改所需的费用。

14.1.3中标人须配合工程建设需要提供现场指导和监督服务，施工期间现场应派驻各专业设计代表，在隐蔽验收、设计变更和施工关键部位、关键环节配合施工，做好各项后期服务，确保随叫随到，如有设计变更和修改，设计费不作补偿，请各投标人在报价时综合考虑（涉及到整个层面的功能调整，双方另行协商，并签订补充协议）。关键点需主要专业设计人员到位的，在接到业主通知后应在8小时内响应并在24小时内派员到位配合有关工作。

14.1.4项目负责人及主要设计人员中标后未经发包人同意不得擅自更换，否则招标人有权解除合同，并向中标人追究由此造成的一切损失。项目负责人及主要设计人员变更经发包人同意后，应在规定的时间内更换并到岗，并按每次5万元罚扣（不可抗力原因除外）。

14.1.5本工程应根据招标人和管理部门的意见在投标人须知前附表规定的时间内完成初步设计；初步设计审查批准后，在投标人须知前附表规定的时间内完施工图设计（含补充、修改时间）。

14.2 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

14.3本次招标由监督部门对各投标人提交的成果和评标过程、评标结果予以见证，若有纠纷，将按现行法律、法规通过友好协商或诉讼程序解决。

15、勘察设计费

工程设计费应为承包完成招标规定设计内容的全部工作所发生的所有费用[即完成本次设计工作所需的设计费（含方案设计及优化、初步设计、施工图设计）、图纸资料费、调查费、方案设计和审查备案期间的差旅费、利润、税金、审查费、评审费、会务费、未中标单位补偿费、后续服务等一切费用]，并承担一切风险责任。

工程勘察费按固定全费用单价包干工程量按实结算承，全费用单价包含完成招标规定满足设计内容要求的全部工作所发生的所有费用[即完成本次设计工作所需的勘察费、图纸资料费、调查费、方案设计和审查备案期间的差旅费、利润、税金、评审费、会务费、后续服务等一切费用]，并承担一切风险责任。

16、履约保证金

16.1合同协议书签订前，中标人应按本须知前附表规定的金额及时向招标人提交履约保证金。若招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，报相关部门处罚。

16.2履约保证金退还：工程竣工验收通过后10天内，招标人退还中标人（此间不计息）。

第三部分  评标委员会须知

1 评标委员会

1.1评标工作由评标委员会负责。

1.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。开标前浏览过投标文件内容的人、接受过投标人财物或者其他好处的人、与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已经进入的应当更换。评标委员会成员在评标之前应该向招标人澄清有关利益冲突的问题。

1.3评标委员会开展工作期间发生的费用和劳务报酬由招标人承担，若招标人与招标代理机构另有协议，按协议执行。

2 评审原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.2评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。除已发给投标人的招标文件、补遗资料外，其它资料不得作为评标依据。评标委员会有权对评审原则进一步细化，但不得更改评审原则的主要内容。

3 评标程序

3.1推选评标委员会负责人，负责人与其他成员有同等表决权。

3.2招标人代表介绍工程项目背景情况。

3.3评标委员会成员阅读和研究招标文件，如有疑问由招标人代表负责澄清。评标委员会成员至少应了解和熟悉招标的目标、范围、性质、主要技术要求和标准、评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.4对投标文件进行评审和比较，记录投标文件的优点和缺陷，评标时不需要投标人向评标委员会介绍投标文件。

3.5讨论投标文件。一般应按投标文件编号顺序进行，评标委员会成员应该就投标文件发表专业的、客观的、公正的意见，意见不一致的应作进一步核实和讨论。为公平起见，每个成员对任何一个招标文件的质疑，应当在讨论时向评标委员会提出。

3.6编写、签署评标报告。评标委员会按评标结果推荐一名中标候选人，评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

3.7向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。

第四部分  合同条件

# 合同格式（参考）

注：该合同样本仅做参考，但此合同的条款不得偏离。

编号：

发包人：                                       （以下简称发包人）

设计人：                                       （以下简称设计人）

发包人委托设计人承担____________________________工程勘察设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　勘察设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或勘察设计中标通知书

2.2发包人提交的基础资料（若有）

2.3设计人采用的主要技术标准是：现行国家的法律法规和规范规程。

2.4 勘察设计必须符合工程建设强制性标准。

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书（包括补充协议书）

3.2中标通知书（文件）

3.3投标函

3.4勘测设计技术要求

3.5投标报价汇总表及计算书

3.6其它合同文件

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程勘察设计的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按合同书第十一条约定的办法解决。

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及勘察设计内容

4.1工程名称：苍南县玉苍山景区缆车索道工程-全线勘察及站房设计

4.2工程地点：苍南县。

4.3规模和投资：

4.4 勘察设计内容

（1）完成苍南县玉苍山景区缆车索道工程-全线勘察及站房设计初步设计及施工图设计的地质勘察工作，并出具地质勘查报告及工程测量报告。

（2）初步设计阶段相应的一切成果及报告；协助招标人完成初步设计报告的批复

（3）施工图设计阶段相应的成果及报告，分阶段独立出图；

（4）协助招标人完成施工图设计的审查；

（5）施工图预算阶段相应的成果及报告、施工阶段的现场设计与地质服务、后续服务等。

第五条　发包人向（勘察）设计人提交的有关资料、文件及时间

合同签订后7天内发包人向设计人提供可行性研究报告的电子文件。

第六条　设计人应向发包人交付的勘察设计文件时间及份数

| 序号 | 资料及文件名称（整体） | 份 数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《地质勘察报告》 | 至少15份 | 合同签订后30个日历天内 |  |
| 2 | 《初步设计报告》及附图（初稿） | 至少15份 | 合同签订后30个日历天内 |  |
| 3 | 《初步设计报告》及附图（报批稿） | 至少15份 | 初设审查后5个日历天内 |  |
| 4 | 《施工图设计》 | 至少15份 | 报批稿提交后20个日历天内 |  |
| 5 | 《施工图设计》（最终稿） | 至少15份 | 施工图设计审查后5个日历天内 |  |

备注：⑴以上所有成果必须按分阶段独立编制；⑵上述所有文件（图纸、文本等）必须提交可编辑的电子文档（word、excel、autocad文件格式），电子文档不准使用加密辅助软件，可脱机使用；（3）发包人有权根据实际需要增加书面文本，设计人不得有异议或要求增加费用。

第七条　费用

7.1本合同勘察设计费为   元人民币（设计费按包干执行，勘察费按孔数进行按实结算）。

工程设计费应为承包完成招标规定设计内容的全部工作所发生的所有费用[即完成本次设计工作所需的设计费（含方案设计及优化、初步设计、施工图设计）、图纸资料费、调查费、方案设计和审查备案期间的差旅费、利润、税金、审查费、评审费、会务费、未中标单位补偿费、后续服务等一切费用]，并承担一切风险责任。

工程勘察费按固定全费用单价包干工程量按实结算承，全费用单价包含完成招标规定满足设计内容要求的全部工作所发生的所有费用[即完成本次设计工作所需的勘察费、图纸资料费、调查费、方案设计和审查备案期间的差旅费、利润、税金、评审费、会务费、后续服务等一切费用]，并承担一切风险责任。

第八条　支付方式及履约担保

8.1 设计费付款方式

本合同勘察费、设计费按阶段分别支付。每个阶段的设计费为投标人投标时填报的价格按比例进行支付。

设计费支付进度详见下：

| 付费次序 | 占总设计费 | 付费额（元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 10% |  | 本合同签订后14日内 |
| 第二次付费 | 30% |  | 整个初步设计通过会审后30日内 |
| 第三次付费 | 50% |  | 完成整个施工图设计30日内 |
| 第四次付费 | 8.5% |  | 全部工程完工验收通过后30日内 |
| 第五次付费 | 1.5% |  | 工程缺陷责任期满1年后30个日内 |

勘察费支付进度详见下：

| 付费次序 | 占总勘察费 | 付费额（元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 30% |  | 接到招标人实施通知后14日内 |
| 第二次付费 | 60% |  | 提交地质勘察报告及完成整个施工图设计30日内 |
| 第三次付费 | 8.5% |  | 全部工程完工验收通过后30日内 |
| 第四次付费 | 1.5% |  | 工程缺陷责任期满1年后30个日内 |

说明：各阶段设计文件审批或审查合格并提交相关文件后，支付各阶段设计费。其中在第四次付费阶段期间，招标人参考：①本工程施工图预算不能超出初步设计概算；②设计工期进度拖延情况；③设计单位人员到位情况；④施工图设计及施工期间配合的服务情况等酌情扣除设计费。

8.2双方委托银行代付代收有关费用。

8.3履约担保：本合同履约担保形式为：现金（电汇或银行汇票形式）或工程保函（银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函）；履约保证金数额为合同总价的2%。

注：如采用银行转账形式的保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入；如采用银行保函形式，应为中标人在苍南县国有（或商业）银行或投标人基本帐户所在银行出具。如采用保险公司机构保证保险保单或融资担保公司保函形式，应为中标人在苍南县的保险公司机构或融资担保公司出具。

第九条　双方责任

9.1发包人责任：

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人将在合同生效后15天内，与乙方一道就本项目的设计工作举行技术交底会，详细就已经获得相关成果进行详细讨论；并提出最终的初步设计要求。该条件将作为设计人进行初步设计研究的基本条件。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第六条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费[注：本条款设计费增加如果涉及合同价款包干范围的，设计费均不调整，相关风险由设计人自行承担；除发包人的责任引起的设计人实质性的设计返工（零星修改或正常技术交流引起的设计调整等不在此范围内），设计人提出并经过发包人核实确认、同意后，另行协商签订补充协议（或另订合同），相应设计人员工资按实际成本予以增加]。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费（注：已包含在合同包干价款内的，不予以增加）。

9.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

9.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

9.2设计人责任：

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为符合国家现行规范规程要求。

9.2.3设计人应考虑结合初步设计阶段的资料收集和调研工作对本项目的《可行性研究报告》中的相关条件和结论进行调查分析，进行进一步的深化和论证。确保本项目的工作不脱离前期工作的主体方向，但对深化研究的过程中可能出现的与前期工作结论有矛盾的问题和结论应在充分调研的基础上与发包人进行沟通，并提出完整的调整意见。

9.2.4 设计人在初步设计阶段原则上应采纳推荐的最优方案，无正当理由不得随意更改或推翻，特别要禁止未经同意大量增加工程量和大幅度增加投资的行为。

9.2.5 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人勘察设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿数额由双方商定。

9.2.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，发包人没收设计人的履约保证金，若履约保证金仍不足以支付给发包人造成的损失的，设计人还应赔偿其差额。

9.2.7 设计人在开展设计工作前，应将详细设计实施方案报发包人审核书面同意后方可实施。设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查意见进行调整补充，直至审批通过为止。

9.2.8 设计进度应满足工作进度的要求，应充分理解并配合满足发包人根据项目需要提出的对设计进度的需求。

9.2.9 设计人应由投标文件所承诺的项目管理组完成本合同设计工作，确保其委派的关键主要岗位负责人在本合同期间持续稳定的在该项目管理组工作。如设计人未投入投标承诺的人员进行设计工作，发包人可根据情况扣除履约保证金的3%。如因设计人原因,影响项目进度的,发包人可中止本合同, 不退还履约保证金,设计人应无条件返还已付的设计费。

9.2.11设计人在中标后应在项目所在地设立固定办公地点，并派驻施工现场的设计代表1名，设计代表须具备工程师职称，设计代表需在项目实施期间24内小时响应发包方需求，如未能及时响应，发包方有权按2000元/次扣取项目违约金。

9.2.12 参与本工程的设计人员，不得接受第三方聘任或委托参与与本工程设计有关的任何其他活动。设计负责人和主要设计人员原则上不得更换，确因特殊情况需要更换，应征得发包人的同意。更换人员不得低于原投标人员的资格，且设计人应下列标准向发包人支付人员撤换金：

项目负责人：人民币伍万元/次；

其他人员：每人人民币贰万元/次。

9.1.13若发包人要求更换设计人员时，设计人应推荐合适人选，并不得低于原投标人员的资格，以满足发包人的要求。

9.2.14 项目管理组的组织结构未经发包人的书面同意不得变更，发包人有权要求撤换不称职的项目管理组成员，与此相关的费用及任何损害赔偿和责任均由设计人自行负责。

9.2.15 未经发包人的书面同意，设计人不得撤换投标文件所列的项目管理组的关键/主要岗位负责人员，否则，设计人应按下列标准向发包人支付人员撤换金：

项目负责人：人民币壹拾万元/次；

其他人员：每人人民币肆万元/次。

9.2.16 如设计人不能按发包人要求提交可编辑的电子文档（word、excel、autocad文件格式），则按壹万元/次（人民币）扣除设计费。电子文档要求可脱机使用，不准使用加密辅助软件。

9.2.17项目后评价等后续服务阶段，设计人应按国家、行业及业主要求，提供相关服务，并提交相应成果资料

第十条 工作成果的审查和验收

10.1 工作成果的审查

10.1.1 对于项目工作过程中获得的任何初步工作成果，发包人应及时予以审查，并将发现的缺陷和需修改的地方通知设计人。设计人应按发包人的要求及时纠正和修改初步工作成果。

10.1.2 对于设计人交付的工程初步设计阶段的工作成果，发包人应及时向行政主管部门申报、组织和审批工作。

10.1.3 对于设计人应积极配合发包人对其初步工作成果进行审查。审查会议后，设计人应及时按审查意见和发包人的要求（若有）对工作成果做出补救和修改。

10.2 工作成果的验收

对于初步设计报告，设计人应按行政主管部门审批的意见修改报告，并配合发包人取得行政主管部门的批准。

第十一条 转包与分包

本合同内容工作的任何义务和权利未经发包人同意，承办人不得转让、转包给任何第三方，否则发包人将有权中止付款、中止或终止合同，并可按承办人违约处理。如在发包人发出书面要求5个日历天内，违约仍未获得补救或属于不可补救，则发包人有权没收履约保证金。

第十二条 暂停

12.1发包人有权自行决定暂停全部或部分项目工作，设计人接到发包人暂停工作的通知后，应立即停止有关的工作，并对已完成的工作进行妥善处理。未被暂停的项目工作应继续进行。

12.2由于设计人的错误而导致发包人提出暂停全部或部分项目设计工作，设计人只有在建议采取的补救措施得到发包人批准后，方能继续进行被暂停的全部或部分项目设计工作。设计人无权就任何这些暂停的工作获取发包人的任何赔偿或补偿或将履行咨询项目设计工作期限延长。

12.3如发包人在设计人在无任何过失的情况下（除不可抗力外）要求暂停任何项目咨询设计工作，且直接导致设计人因上述原因而增加费用支出，则设计人可按第21.1条的要求，向发包人提交书面索赔申请报告。

第十三条 终止

13.1合同终止

13.1发包人有权随时用书面形式通知设计人，终止本合同，设计人接到通知后，应立即根据发包人的要求，终止相关的工作，并应尽最大的努力减少因终止本合同而的工作成果引起的后续费用，并应在收到本终止合同的书面通知后10个工作日内，把所有的文件、资料及所完成的工作成果转交给发包人。

13.1.1若发包人在付款到期之日起15个工作日内，未能向设计人支付本合同项下的应付款项且未对此付款项提出异议，设计人有权向发包人发出书面通知终止本合同。

13.1.2在不妨碍第13.1.1款的前提下，发包人可随时因设计人的任何违约事件终止本合同，或在设计人无力赔偿、可能导致设计人解散或清算、或涉及设计人的破产申诉已开始的情况下终止本合同。在不妨碍第3.16条规定的前提下，设计人应对因终止合同而发给发包人造成的损失予以补偿。设计人对于发包人的补偿包括但（不限于）：

发包人寻找新设计人所投入的费用；

发包人签订的全新合同的该部分合同价格高于本合同的相应部分；

发包人未追赶工作进度所投入的费用；

由此给发包之外，人造成的其他损失。

13.1.3发包人因第3.10.1.3款中规定的情况之外的其他原因终止本合同的，设计人应在符合3.19条规定的前提下要求发包人支付下述费用：

终止日期之前已完成的工作未支付的费用；

为执行本合同而支出的合理的、有记录的费用；

除以上列出的费用设计人不得对发包人提出进一步索赔。

13.2单项工作终止

13.2.1任何一项单项工作均应在发包人签署该单项工作的启动书后进行。发包人未签署启动书的，发包人不得承担任何费用。

13.2.2发包人签署单项工作启动书后，发包人仍有权随时用书面形式通知设计人终止该单项工作。设计人在接到通知后，应立即根据发包人的要求。终止相关的工作，并应尽最大的努力减少因终止本单项工作而引起的后续费用，并应在收到终止本单项工作的书面通知后10个工作日内，把所有文件、资料及所完成的工作成果转交给发包人。设计人已实施该单项工作所发生的费用参照13.1相关条款执行。

第十四条 不可抗力

14.1 不可抗力是指合同的任何一方不能预见，对其发生的后果不能避免不并无法控制的事件，包括：战争、动乱、空中飞行物体坠落或非设计人责任造成的爆炸和火灾。

14.2 不可抗力不包括：恶劣的天气、江况和人为破坏、过失等因素。

14.3 由于不可抗力事件的发生，导致合同的任何一方未能全部或部分履行本合同规定的义务，不应视为其违反合同不可抗力造成任何一方的直接或间接的损失应由双方各自承担。

14.4 不可抗力事件发生后受影响的一方应于二十四小时内通知另一方，并于四十八小时内以书面形式作出详细解释。双方进行友好协商，采取必要的补救措施将损失降低到最低限度。

14.5 不可抗力事件持续10个工作日以上，发包人有权终止本合同。设计人应在收到发包人发出的终止合同的书面通知之日的5个工作日内，向发包人转交所有的文件、资料及已完成的工作成果。

第十五条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十六条 所有权

16.1 发包人向设计人提供的所有文件、图纸、资料、计算书、报告、标准及其他有关的任何形式或性质的资料，均属发包人（或相关投资方）的财产。除了与本合同相关的使用上述资料外，设计人对上述资料不享有任何权利。除用于本合同相关之目的，设计人不得将上述资料用于任何其他用途。

16.2设计人为完成项目工作而编制或开发的一切程序软件，编制/测绘/测算的所有图纸、计算书、数据表、说明书、规格书、各种开发/设计方案、勘察的原始资料和数据及其他有关的资料和文件（下称“数据”）的一切知识产权和工业产权应归发包人拥有，并有使用这些“数据”的权利。

16.3对于因本合同项下的设计工作侵犯第三方的只是产权而引起的任何索赔或诉讼，应有设计人承担所有赔偿金额责任。

第十七条 弃 权

在本合同执行过程中，若设计人未能履行本合同某部分的义务或其工作未能符合本合同要求，发包人未发现此等情况或未对此提出异议，并不表示发包人放弃要求设计人履行其在本合同项下义务的权利。

第十八条 补救办法

18.1项目设计工作完成以后，若发包人发现设计人的工作成果有重大瑕疵，发包人仍有权要求设计人予以改正，所发生的费用应有设计人承担。

18.2完成项目设计工作之后，由于工作成果存在重大瑕疵而对发包人造成任何损失或损害，或发包人因此遭到任何第三方索赔，设计人应免收损失部分的设计费，设计人要承担相关责任，赔偿经济损失。

第十九条 违约责任

19.1设计人未能按期提交地质勘察报告、工程测量报告、初步设计报告和施工图设计的，每阶段每延期1天扣以不超过签约合同价的2‰的违约金，累计不超过签约合同价的5%，延期超过60天时，发包人可以解除合同。

19.2 因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工的；除由设计人负责继续完善勘察设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，扣以不超过签约合同价1%的违约金，同时，承担相应的赔偿责任。

19.3由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失的，设计人应无条件及时完成该设计变更，不得向发包人提出补偿费用的要求，同时发包人还将向设计人扣以该变更工程量造价5%的赔偿金，但最多不超过勘察设计签约合同价的10%。

19.4由于设计人原因，本项目任一施工标段变更价款超过相应标段中标价的5%（包括5%）的；或施工图预算（或工程决算）超过批复概预算的；扣以不超过签约合同价的2%的违约金。

19.5 由于设计人原因，任一标段工程变更达到苍政办[2018]60号文件规定的较大变更及重大变更的，任一标段工程变更达到较大变更的扣以签约合同价的5%的违约金。任一标段工程变更达到重大变更的扣以签约合同价的10%的违约金。

19.6上述违约情况同时发生时，违约金累计不超过签约合同价的30%。

19.7所有违约金在设计人履约担保中扣除，当履约担保不足扣除时，将在设计人勘察设计费中扣除，赔偿金在设计人勘察设计费中扣除。

第二十条　争议解决

本建设工程勘察设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，可由仲裁机构仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第二十一条 索赔

21.1 设计人可按以下规定向发包人索赔：

（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（2）索赔事件发生后14天内，向发包人发出要求索赔的报告；

（3）发包人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求设计人进一步补充索赔理由和证据，发包人超过21天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

21.2 发包人可按以下规定向设计人索赔：

（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（2）索赔事件发生后14天内，向设计人发出要求索赔通知；

（3）设计人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据，设计人在21天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

第二十二条 保险

设计人办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用。

第二十三条　合同生效及其他

23.2设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收为止。

23.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

23.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

23.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

23.6本合同双方签字盖章即生效，一式     份，发包人     份，设计人     份。

23.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

23.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人另有要求需设计人技术咨询服务时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

23.9合同终止：合同范围内所有项目工程竣工验收后自动失效。

发包人名称：　　　　　     　　　　设计人名称：

（盖章）　　　　     　　　　　　 （盖章）

法定代表人：（签字）　　　     　　法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　     　　　委托代理人：（签字）

住　　所：　　　　　　     　　　　住　　所：

邮政编码：　　　　　　　     　　　邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　     　　电　　话：

传　　真：　　　　　　　     　　　传　　真：

开户银行：　　　　　　　     　　　开户银行：

银行帐号：　　　　　　　　　     　银行帐号：

鉴证方：（盖章）

法定（授权）代表人（签字）：

日期：     年    月    日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

第五部分   设计投标文本文件编制要求

1技术标包括文本文件、电子文件、保密信封等，其规格、包装方法和其他要求见投标人须知。

2投标文本文件的编排顺序

2.1封面；

2.2目录；

2.3设计说明书；

2.4设计图纸；

2.5投标人认为有必要提供的其他资料。

3设计说明书及图纸：

按附件（电子版另行提供）进行深（优）化(供参考)。

基础资料及设计任务书

1.项目背景

具体详见规划设计说明。

①项目地点：苍南县桥墩镇；

②项目规模招标估算价：1.9966亿元；

③设计具体要求；

④设计工程范围原则上应在原规划景区幅范围以内；

⑤设计深度包括方案设计、初步设计、施工图设计、各阶段估算、概算；

⑥需要提供明确的施工现场技术服务计划和承诺等。
2.工程设计要求

工程设计文件深度规定：符合国家有关质量标准现行勘察设计文件编制深度的相关规定。

（一）设计深度要求

设计文件必须符合下列要求：

设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关工程建设的法律 、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；

设计依据的基本资料应完整、准确、可靠；设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求；

设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；

设计文件必须保本工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求；

施工图设计图纸须通过招标人或主管部门的审查。

（二）方案设计

提供总体布置方案，提供平剖面，效果图。比较不同方案的投资。

（三）初步设计

在前期的可行性研究的工程规模和方案基础上，对工程各组成部分进行深入详细的工程设计，达到国家规定的初步设计深度，以及满足编制单项概算的要求。经专家评审通过为合格。

（四）施工图设计

在初步设计确定的工程规模和方案基础上，对工程各组成部分进行详细工程设计，达到国家规定的施工图深度，以及满足工程现场实施的要求，配合业主完成施工图预算和施工图审查。

3.工程勘察技术要求

①、勘察内容、阶段及目的

拟建苍南县玉苍山缆车索道工程从桥墩镇游客集散中心（下站）至龙井村（中间站）为第一段，水平长度2700米，高差244米；从中间站至华玉山庄为第二段，水平长度5280米，高差525米。索道运行线路水平总长约7980米，上、下站总高差769 米。线路有50座支架，110个吊厢；设（下、中、上）三座站房。

勘察阶段：详细勘察阶段。

勘察等级：本工程重要性等级为一级，场地复杂等级为二级，地基复杂等级为二级，综合确定岩土工程勘察等级为甲级。

勘察目的：查明站房、索道支架场地的地地基土层分布及各土层的物理力学性质，为施工图阶段提供该场地地质资料。

# ②、勘察任务要求

查明站房、索道支架场地的地基土工程地质特征，为拟建缆车索道工程设计与施工提供必要的工程地质依据：

1、详细查明拟建场地勘察深度范围内岩土的类型、深度、分布工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性；提供各岩土层物理力学性质指标及承载力参数。

2、分析评价场地地基岩土条件，建议合理的地基基础方案。分析评估拟建物采用天然地基的可能性。对于桩基础，建议适宜的桩端土层，桩基规格与类型；当采用基岩作为桩的持力层时，应查明基岩的岩性、构造、岩面变化、风化程度，确定其坚硬程度、完整程度和基本质量等级，判定有无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层；分析成桩可行性，并估算单桩竖向或抗拔承载力特征值及。

3、查明不良地质作用的类型、成因、分布情况、规模、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议。对地基处理方案提出建议，并提供地基处理计算所必须的岩土技术参数。

4、查明地下水的分布、变化规律和地表水的情况，分析评价地表水、地下水对路基稳定性的影响，评价地下水对桩基设计和施工的影响，判定水质对建筑材料的腐蚀性。

5、评价工程场地的稳定性与适宜性。

6、判定场地土类别和建筑场地类别。划分对建筑抗震有利、一般、不利与危险地段，提供场地设计地震动参数，评价场地与地基的地震效应。。

③、工程地质勘探技术要求

3.1勘探孔的布置

根据现场场地初步调查资料，按经济技术合理考虑，勘探孔间距按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001,2009版）要求布置，共布置勘探孔120个，其中站房勘探间距控制在24米左右，共布置20个勘探孔；

索道支架勘探孔布置参考《330kV～750kV架空输电线路勘测规范》（GB50548-2010）要求“在每个基塔的塔腿位置布置2～4个勘探孔”；本项目按每个支架布置2个勘探孔，共布置100个。

3.2勘探孔的深度

站房勘探孔深度：进入中等风化基岩不少于6m，预计孔深约10m。

索道支架勘探孔（机钻孔）深度：索道支架勘探孔位于斜坡区域，为了评价场地整体稳定性，勘探孔进入中等风化基岩不少于15m，预计孔深约20m。

3.3原位测试：按现有规范要求执行，满足温州市施工图审查单位审查要求。

3.4取样要求

站房选取1/3钻孔为控制孔，遇全风化、粘性土等采取原状土样，遇碎石等采取扰动土样，底部中等风化基岩采取岩样，不少于18块，土样数量满足规范要求；

索道支架原则上按每个钻孔均为均要采取土样试样或原位测试，并取岩样3块，共计岩样约300块。

站房、索道支架勘察时均应取代表性地表水、地下水样及土样作腐蚀性分析。每只钻孔均应量测地下水稳定水位。

3.5室内试验

试验除做常规试验外，对基岩进行岩石饱和抗压强度、天然抗压强度等试验。原位测试和水质分析按规范要求执行。

3.6工程地质测绘、调查

站房及支架位于山区地貌，需对站房场地及支架个点工程地质进行测绘调查。

④勘察外业施工辅助工作

场地位于山区斜坡区域，站房、支架等勘察场地较为分散。勘察外业施工中做好道路修建、场地平整或平台搭设、铺设施工用水管道、铺设施工用电电缆，并对勘察外业实施期间所涉青苗赔偿等政策处理工作。

⑤工程地质报告

本工程的勘察要求，须满足《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009版）有关规定进行。工程地质报告内容和深度要求严格执行《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）和房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定（2020年版）。

4.设计深度和成果提交

供应商提交的成果（包括内容、深度和质量）应符合中华人民共和国标准及行政主管部门颁布的现有法规、规程、规范和技术标准以及发包人关于本项目的有关规定。

工程勘察应符合国家现行规范、规程、标准等政策性文件的规定，目前适用版本推荐如下，如有后继变更及增加，则应以最新版本或最新颁发者为准。

需提交的成果资料及份数

1、工程地质勘察报告、工程测量报告、初步设计、施工图

2、电子成果（光盘）

3、成果资料需要至少15份。

成果版权及使用

1、项目成果所有权和使用权均属于苍南县旅游投资集团有限公司。中标单位未经同意不得外传，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的成果。

2、合同另有约定的，从其约定。

5.投标报价

5.1 投标报价为投标人完成本项目所有合同义务内容的价格，包括完成地质勘察、初步设计（含概算编制）、施工图设计及后续服务等所有内容及各阶段评审、专家论证费用等。

5.2 设计费总价实行一次性包干，服务期限到项目全部竣工完成为止。

设计费不再随今后任何因素的变化而变化，即设计费包干，不再调整，请投标人自行各种考虑风险。

设计费指招标文件明确的全部设计工作内容的报酬，包括设计费及相关调整费、图纸资料费、施工服务费、利润、税金、保险费、效果图等相关费用。

6.其他须履行的义务：

（1）中标人需协助业主方做好方案的报批和评审工作。

（2）主要项目人员需做好项目施工过程中的现场服务工作。

# 商务标投标文件格式

附件1

苍南县玉苍山景区缆车索道工程-全线勘察及站房设计

商

务

标

投标单位：                          （盖章）

法定代表人：                          （盖章）

日      期：

## 附件2

## 投 标 函

致：                      （招标人）

根据贵方的                      的招标文件，招标编号为                 ，我方针对该项目进行投标（投标报价见“开标报价函”）。并正式授权的下述签字人                    （姓名和职务）代表投标人            （投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

- 招标文件中要求的投标文件；

- 其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、随投标文件一并提交的开标报价函为本投标函的组成部分。

3、一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。

4、如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第12条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方委派项目设计负责人为:                     ，勘察负责人：

8、其他补充说明：

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编 ：

电话：                                  传真：

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：          年      月     日

附件3

开标报价函

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 勘察设计费报价（一+二） | 勘察设计费用（小写） 元 |
|  | 大 写： 元 |
| 一、设计费报价 | 小写： 元；大写： 元 |
| 其中 | 初步设计费报价： | 小写： 元；大写： 元 |
|  | 施工图设计报价： | 小写： 元；大写： 元 |
|  | 后续费用报价： | 小写： 元；大写： 元 |
| 二、勘察费报价 | 小写： 元；大写： 元 |
| 其中 | 单孔全费用单价 | 小写： 元；大写： 元 注：单孔全费用单价=勘察费报价/120孔 |

说明：

1、本工程为设计总承包，包括完成本工程的地质勘察、初步设计（含概算编制）、施工图设计及后续服务等。

2、工程设计费应为承包完成招标规定设计内容的全部工作所发生的所有费用[即完成本次设计工作所需的设计费（含方案设计及优化、初步设计、施工图设计）、图纸资料费、调查费、方案设计和审查备案期间的差旅费、利润、税金、审查费、评审费、会务费、未中标单位补偿费、后续服务等一切费用]，并承担一切风险责任。

3、工程勘察费按固定全费用单价包干工程量按实结算承，全费用单价包含完成招标规定满足设计内容要求的全部工作所发生的所有费用[即完成本次设计工作所需的勘察费、图纸资料费、调查费、方案设计和审查备案期间的差旅费、利润、税金、评审费、会务费、后续服务等一切费用]，并承担一切风险责任。

4、设计费为一次性包干价；勘察费按实际孔数进行调整，单孔全费用单价=勘察费报价/120孔；若出现投标单位的勘察设计费超过最高限价的，直接作否决其投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

2021年  月   日

附件4

法定代表人授权委托书

（开标时携带）

本授权委托声明：本人          （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位_________（姓名）为我的代理人，以我的名义并代表我公司全权处理                          投标的各项事宜。

本授权书期限自    年    月   日起至    年   月   日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人均予以认可。

| 授权代表（签字） |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |
| 出生年月 |  | 职 务 |  |
| 部 门 |  | 联系电话 |  |
| 身份证复印件粘贴处 |

授权代表无权转让委托权，特此委托。

法定代表人：（签字或盖章）

投标人：（盖章）

授权委托日期：         年     月     日

附件4-1         开标现场投标人员健康信息登记表（开标时随身携带）

| 姓名 |  | 户籍所在地 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 项目名称 |  | 开标时间 |  |
| 所在单位联系电话 |  | 手机号码 |  |
| 个人健康情况 |
| 体温是否正常？ □正常 □不正常 |
| 当前有无发热、乏力、干咳、气促等健康异常情况？ □有 □无 |
| 有无其他不适？□有 □无 |
| 是否与确诊病例接触？□否 □是 |
| 是否在最近14天来自（或途径）疫情重点地区？□否 □是 所在（途径）地： 前往时间： |
| 最近14天是否存在与来自疫情重点地区、境外人员接触情况？□否 □是 接触时间为： |
| 本单位拟派上述人员参加苍南县玉苍山景区缆车索道工程-全线勘察及站房设计开标活动，以上信息真实准确。如有信息有误或缺失，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 参加人员（签名）： 单位（公章）： |

注：1、由招标人或中心工作人员“现场测量体温”后进入投标现场。

2、投标单位应严格落实参投人员的健康申报和真实性承诺制度，如实填写本表，以下人员应自觉回避：最近14天接触过新冠肺炎疑似或确诊病例的，出现发热（超过37.2度）、咳嗽、胸闷等症状的，来自（途径）重点疫区且隔离未满14天的。

3、如现场两次复测体温大于37度的或健康码为红黄色的人员，应及时离场。

附件5：

苍南县玉苍山景区缆车索道工程-全线勘察及站房设计

资

信

标

投标单位：                          （盖章）

法定代表人：                        （盖章）

日    期：

工程设计招标投标

资格后审申请书

招标编号：

工程名称：

投标申请人：                               （盖章）

法定代表人：                                （盖章）

申 报  日 期：

资格后审申请书

致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                     （招标工程项目名称）下列标段投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：

2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的复印件：

2.1投标人的《法人营业执照》（副本）；

2.2投标人的《企业资质证书》（副本）；

2.3拟派的项目负责人职称和执业资格证书及社保缴纳证明；

2.4项目主要设计人员的职称和执业资格证书及社保缴纳证明；

2.5投标单位进浙备案证明（外省设计企业提供进入浙江省承接业务登记备案证明），且在有效期内。

3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

| 一般质询和管理方面的质询 |
| --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关人员方面的质询 |
| --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关技术方面的质询 |
| --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关财务方面的质询 |
| --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

7、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署。

8、下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

法定代表人（签字或盖章）： 投标人(法人公章)： 日期： 年 月 日

2、资格后审申请书附表

附表1

投标人基本情况表

投标申请人（盖章）：

| 1 | 企业名称 |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址 |
| 3 | 代表处地址 （使用进温企业） |
| 4 | 电话 传真 | 联系人 |
| 5 | 注册地、注册年份 并附上营业执照复印件 |
| 6 | 主营范围 |
| 7 | 公司资质等级证书 并附上资质等级证书复印件 |
| 8 | 其他需要说明的情况 |

注：1、所有独立投标申请人须填写此表。

附表2

项 目 负 责 人 简 历 表

工程名称：                                   建设单位：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 学 历 |  |
| 专 业 |  | 职 称 |  |
| 工作简历： |
| 主要设计项目： |
| 投标单位（公章）： 法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）： 日 期： 年 月 日 |

注：1、此表若不够填写，可另加附件补充说明。

- 后附项目负责人注册资格证书、缴纳社会养老金证明、职称证书。

附表3

本项目主要设计人员名单

工程名称:

| 专业分工 | 姓 名 | 职 称 | 注册执业证书号 | 设计业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。 投标单位（公章）： 法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |

注：本表若不够填写，可另加附件补充说明。后附拟派主要设计人员执业证书、缴纳社会养老金证明、职称证书。

施工图设计和施工期间配合服务人员一览表

工程名称：

| 专业分工 | 姓 名 | 职 称 | 执业证书及执业专用章号 | 负责完成主要工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期间配合服务人员 | 姓 名 | 职务或职称 | 联系方式 | 施工期间配合服务措施： |
| 上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。 投标单位（公章）： 法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |

注：本表若不够填写，可另外附件补充说明

投标保证金银行保函

保函编号：

致：                        （招标人）

鉴于                            （以下简称“投标人”）于    年   月   日参加               （以下简称“招标人”）招标编号为                的工程的投标。

本                   受该投标人委托，在此无条件、不可撤销地承担向招标人支付总金额为人民币       万元的责任。

本责任的条件：

1、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2、投标人无故放弃中标资格；

3、投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后，不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书，不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。

4、招标文件明确约定不予退还或没收其保证金的情况。

只要招标人指明产生上述任何一种责任的条件，则本银行在接到招标人的第一次书面要求后，即向招标人支付上述款额之内的任何金额，无需招标人提出充分证据证明其要求，只需要招标人在其要求中写明所索的款额。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本银行，但任何索款要求应在投标有效期内送到本银行。

银行名称（盖章）：

银行地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字或盖章）：

邮政编码：               ，

电话：

日期：      年     月     日

联合体投标协议书

（招标人）：

联合体牵头人（全称）、联合体成员（全称）            愿意组成联合体，参加                          工程的投标，现就有关事宜订立协议如下：

一、                         为联合体牵头人，                        为联合体成员。

二、联合体内部有关事项协议如下：

1、投标工作由联合体牵头人负责。联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目资格预审申请书、投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

2、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求编制和递交资格预审申请书、投标文件，切实执行招标文件、合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险。

4、如能中标，联合体各方共同与招标方签订合同，就本项目对招标方承担连带责任。由联合体牵头人全面实施整个工程，联合体内部将签订施工协议书，各自按照协议规定的专业分工组织施工。

5、联合体在招标工作和中标后实施过程中的有关费用可按各自的工作量分摊或在另行签订的合同中注明。

三、本协议书经双方盖公章，法定代表人签字或盖章后生效。

联合体牵头人：（盖章）                 联合体成员：（盖章）

法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）

时间：                                时间：

注：若联合体投标的须提供本协议书（格式供参考）。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

苍南县玉苍山景区缆车索道工程-全线勘察及站房设计标箱封条

（投标单位不得在标函封袋和封条上加注任何文字或符号）

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

苍南县玉苍山景区缆车索道工程-全线勘察及站房设计技术标文本封条

（投标单位不得在标函封袋和封条上加注任何文字或符号）

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

苍南县玉苍山景区缆车索道工程-全线勘察及站房设计投标保密信封封条

（投标单位不得在标函封袋和封条上加注任何文字或符号）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

苍南县玉苍山景区缆车索道工程-全线勘察及站房设计商务标封条

（投标单位在标函封袋和封条上加盖公章及法定代表人印章）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

苍南县玉苍山景区缆车索道工程-全线勘察及站房设计资格后审申请书封条

（投标单位在标函封袋和封条上加盖公章及法定代表人印章）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

苍南县玉苍山景区缆车索道工程-全线勘察及站房设计资信标封条

（投标单位在标函封袋和封条上加盖公章及法定代表人印章）

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------