苍南县职业中等专业学校扩建提升工程设计

招标编号：A3303270480001469001001

招 标 文 件

招标单位：苍南县职业中等专业学校

监督单位：苍南县住房和城乡建设局

代理单位：浙江中正工程项目管理有限公司

二〇二一年九月

目   录

- 招标公告  ………………………………………………………………2

- 前附表    ………………………………………………………………4

- 投标人须知   …………………………………………………………12

- 评标委员会须知  …………………………………………………… 27

- 附件一  …………………………………………………………………28

- 合同条件 ……………………………………………………………… 31

- 设计投标文本文件编制要求  …………………………………… 40

- 基础资料和设计任务书……………………………………………… 41

- 投标文件格式及附件 ……………………… ……………………… 45

招 标 公 告

招标编号： A3303270480001469001001

- 招标条件

苍南县职业中等专业学校扩建提升工程设计已由苍南县发展和改革局以苍发改投【2021】41号文件批准建设，建设资金来自财政统筹安排解决，项目出资比例为100%，招标人为苍南县职业中等专业学校。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1苍南县职业中等专业学校扩建提升工程包含教学综合楼、食堂体育综合楼、学生宿舍新建工程，另外新建桥梁1座。其中教学综合楼位于原校区北侧；食堂体育综合楼位于原校区南侧球类运动场位置；学生宿舍位于苍南县职业中等专业学校东南面空地（鱼塘口片区D-03地块），地块南面为环城南路，西面为河道，东面、北面为民居，地块总用地面积12597平方米（折合18.90亩）（以上建筑地理位置规划，仅供投标人参考,由投标人自行确定方案）。

建设规模：本项目建设用地面积78533平方米（合计约117.8亩），其中原学校用地面积65911.5平方米（合计约98.87亩），新征用地面积12597平方米（折合18.90亩）。本项目扩建提升后总建筑面积65499平方米，其中新建教学综合楼（新增40个教室）、宿舍、食堂、报告厅（能容纳700人座位）、风雨操场（含地下建筑面积1968m2）及室外运动场地等，拆除原校区敬业楼、修业楼（原宿舍楼）、琴房，保留其他原有建筑，道路、桥梁、绿化等相关设施同步建设。项目总投资估算约1.88亿元。

2.2招标范围为：包括但不限于综合教学楼、学生宿舍、报告厅、食堂、体育综合楼及装修工程，室外总图工程、室外场地（含原校区）、校门口改造，广场景观建设和建筑改造立面等学校整体方案，新建桥梁1座（在建筑红线范围之外，考虑到后期规划协调故纳入本次设计范围）等涉及的所有设计内容方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计（含施工期间配合）等各阶段设计服务，直至工程竣工验收合格并完成工程结算及相关备案，具体详见本招标文件相关部分。

2.3设计总工期：70日历天。

3. 投标人资格要求：

3.1 本次招标要求投标人具有独立法人资格并具备①或②：①工程设计综合甲级资质；②建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2项目负责人：具有国家一级注册建筑师资格（详见投标人须知前附表第10项）。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4其他要求：1、在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业；2、投标企业已录入浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统；3、省外投标人必须提供有效期内的《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》；4、投标人未被温州市住建局列入《温州市住建局关于公布勘察设计企业资质动态核查限期整改企业名单的公告》整改名单的（查询网址http://zjj.wenzhou.gov.cn/art/2021/8/12/art_1229206191_3981430.html）。

4.凡有意参加投标者，请在本公告发布之日起至本项目投标截止时间前，直接在苍南县公共资源交易网上（http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/）下载招标文件（包括图纸资料等）；招标答疑在网站招标提问区匿名咨询。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年10月26日 09:30，地点为苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心二楼开标室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 提问时间：2021年10月8日止16时30分之前。

5.4 答疑时间：2021年10月9日。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在苍南县公共资源交易网上发布。

7. 其他说明

此项目采用电子招标投标，请登录苍南县公共资源网上交易系统填写投标信息并确认投标状态。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成温州市建设工程招标投标交易主体信息库入库工作，否则，其投标文件将被拒绝，后果由投标人自负。

8. 联系方式

招 标 人：苍南县职业中等专业学校

联 系 人：周先生

电    话：13868838839

招标代理：浙江中正工程项目管理有限公司

联 系 人：倪先生

电    话：0577-68688800

苍南县职业中等专业学校

浙江中正工程项目管理有限公司

2021年9月28日

第一部分    投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：苍南县职业中等专业学校 联系人：周先生 联系电话：13868838839 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：浙江中正工程项目管理有限公司 地址：苍南县灵溪镇大顺发广场1207室 联系人：倪先生 联系电话：0577-68688800 |
| 3 | 监督机构 | 苍南县住房和城乡建设局 |
| 4 | 项目名称 | 苍南县职业中等专业学校扩建提升工程设计 |
| 5 | 建设地点 | 苍南县灵溪镇 |
| 6 | 资金来源 | 财政统筹 |
| 7 | 项目资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 建设规模 | 本项目建设用地面积78533平方米（合计约117.8亩），其中原学校用地面积65911.5平方米（合计约98.87亩），新征用地面积12597平方米（折合18.90亩）。本项目扩建提升后总建筑面积65499平方米，其中新建教学综合楼（新增40个教室）、宿舍、食堂、报告厅（能容纳700人座位）、风雨操场（含地下建筑面积1968m2）及室外运动场地等，拆除原校区敬业楼、修业楼（原宿舍楼）、琴房，保留其他原有建筑，道路、桥梁、绿化等相关设施同步建设。项目总投资估算约1.88亿元。 |
| 9 | 招标范围 | 包括但不限于综合教学楼、学生宿舍、报告厅、食堂、体育综合楼及装修工程，室外总图工程、室外场地（含原校区）、校门口改造，广场景观建设和建筑改造立面等学校整体方案，新建桥梁1座（在建筑红线范围之外，考虑到后期规划协调故纳入本次设计范围）等涉及的所有设计内容方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计（含施工期间配合）等各阶段设计服务，直至工程竣工验收合格并完成工程结算及相关备案，具体详见本招标文件相关部分。 本工程设计专业包括但不限于正式红线范围内的所有建筑、结构（含钢结构）、幕墙（如有）、室内外装修、给排水、消防、电气、信息化系统、防雷等工程、暖通、附属工程（含场地填方平整、室外给排水、电力、照明、门卫房、道路、围墙、大门、景观绿化、各种管网、综合布线等）、节能、生态环保、日照分析、交通分析等所有设计内容。 专业设计确需另择专项设计单位进行专项工程设计的，由中标人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人及相关部门审核同意，其设计成果在符合规范要求的基础上还必须完善到使招标人认可。（如有专项设计，其费用包含在本工程设计合同总价中，由中标人支付，投标人在设计费报价中给予综合考虑，中标后招标人不再增加费用） |
| 10 | 投标人资格、能力和信誉等要求 | 一、资格条件： 1、本次招标要求投标人具有独立法人资格并具备①或②：①工程设计综合甲级资质；②建筑行业设计乙级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 2、项目负责人资格：具有国家注册一级建筑师资格，并提供在投标单位参保的连续三个月及以上社保证明，并且该证明中注明“已到账”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内，若投标设计企业注册成立时间不足六个月的，则须提供该设计企业注册成立至投标截止日期内的有效社保证明。 3、本次招标不接受联合体投标。 二、其他要求： 1、在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业； 2、投标企业已录入浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统； 3、省外申请人必须提供有效期内的《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》； 4、投标人未被温州市住建局列入《温州市住建局关于公布勘察设计企业资质动态核查限期整改企业名单的公告》整改名单的（查询网址http://zjj.wenzhou.gov.cn/art/2021/8/12/art_1229206191_3981430.html。 |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 投标预备会 | 不召开 |
| 13 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘，并承担相关费用 |
| 14 | 报价最高限价 | 本工程设计费最高限价 280 万元 |
| 15 | 投标有效期 | 从投标截止之日起：90日历天 |
| 16 | 备选投标方案 | 不采用 |
| 17 | 投标文件份数 | A 技术标含以下内容： （1）文本文件提供一式柒份，不分正副本； （2）电子文档提供贰份（U盘）； （3）保密信封提供壹份； B资信标：壹套正本，陆套副本； C 商务标：壹套正本,陆套副本； D资格后审资料：壹套正本,陆套副本。 注 意：①技术标均须以暗标形式提供； ②编制要求详见本招标文件。 |
| 18 | 投标保证金 | 1、提交方式：银行转账或银行保函或电子保险保函（如为联合体投标的应由联合体牵头人提交）。 金额：人民币50000元（大写：人民币伍万元整） 2、（一）投标人应按招标文件要求提交投标担保，投标担保采用直接向苍南县公共资源交易中心提交投标保证金的方式的，下述三个保证金账户成功汇入任意一个账户均可。投标保证金数额必须在本工程开标前到达规定账户，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。 ①投标保证金汇入的户名：苍南县招标投标工作指导中心保证金专户 开户银行：中国工商银行股份有限公司苍南支行 银行账户：9558851203001799871 ②投标保证金汇入的户名：苍南县招标投标工作指导中心保证金专户 开户银行：中国银行股份有限公司温州苍南灵溪支行 银行账户：376677281875 ③投标保证金汇入的户名：苍南县招标投标工作指导中心保证金专户 开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司 行号：402333611014 银行账户：201000232237066000343 （二）采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。投标人在2021年10月25日17时前，将银行保函原件送至苍南县公共资源交易中心计划财务科，送达人应带银行保函原件、居民身份证原件、基本户开户许可证原件及这三份原件的加盖投标人公章的复印件，至计划财务科核对，计划财务科经办人员按招标文件要求核对银行保函格式后在银行保函复印件上加盖保证金专用章，并留存银行保函原件； （三）投标保证金采用电子保险保函的方式，操作流程详见苍南县公共资源电子保函平台http://119.3.37.28:81/cangnan/）。 （四）各投标单位应当在提交投标文件截止时间前提交投标保证金，对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。 3、注意事项： ①各投标人在转（汇）款时充分考虑银行转（汇）的时间差风险； ②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负； ③电子投标保证金系统暂不支持同城跨行资金汇划结算（如：同城票据交换）； ④采用银行转账方式提交投标保证金的投标人将由苍南县公共资源交易中心计划财务科在提交投标文件截止时间后出具本工程投标保证金进账清单进行核对； ⑤若采用银行保函方式提交投标保证金的投标人，则需提供由苍南县公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件； ⑥若采用电子保险保函方式提交投标保证金的投标人将由苍南县公共资源交易中心计划财务科在提交投标文件截止时间后出具本工程投标保证金电子保险凭证清单进行核对。 |
| 19 | 下载招标文件、图纸时间地点 | 时间：本公告发布之日起至2021年10月26日09时30分前 网址：http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew// |
| 20 | 投标人提出问题的截止时间 | 时间：2021年10月8日止16时30分之前 在http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew//提交，并必须在此之前提交，逾期不予受理。 |
| 21 | 招标文件答疑纪要 | 时间：2021年10月9日 在http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/上下载。 |
| 22 | 投标文件递交 地点及截止时间 | 收件人：浙江中正工程项目管理有限公司 地点：苍南县公共资源交易中心2楼开标室3（灵溪镇春晖路公投大厦裙楼2楼） 截止时间：2021年10月26日09时30分 |
| 23 | 开 标 | 时间：2021年10月26日09时30分 地点：苍南县公共资源交易中心（详见当天场地安排电子公告栏） |
| 24 | 评标方法 | 综合评分法（技术标暗标） |
| 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或以上单数专家，评标专家由招标人依法组建，招标人不参与评标。 |
| 26 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：1 |
| 27 | 方案补偿费 | 设计补偿费用：本项目设置设计补偿费。 分别补偿如下： 技术标得分第一名的投标人：4万元； 技术标得分第二名的投标人：3万元； 技术标得分第三名的投标人：2万元； 由技术得分前三名的单位（如中标人为技术分得分前三名中的任一投标人中标，则由技术标得分第四名的投标人替补，中标人不再另行补偿）在中标通知书发出后凭正式发票向中标人获取，费用包含在中标价中，不再另行结算。 知识产权： （1）投标人须保证本投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。 （2）若投标人使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由投标人自行解决。 （3）招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。 （4）投标人的所有投标文件不予退还，所有投标文件的所有权（包括知识产权）归招标人所有。 （5）招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。 （6）中标人未经招标人许可，不得将中标成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该成果。 |
| 28 | 定标方法 | 推荐1名中标候选人。 |
| 29 | 履约保证金 | 履约担保的形式：银行转账或银行保函或保险机构保证保险凭证或融资担保公司保函。 提交时间：收到中标通知书后签订合同前 履约担保的金额：合同价款的2% 注：银行转账形式的保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入；银行保函形式的保证金应为投标人基本账户开户行出具的银行保函。 |
| 30 | 需要补充的其他内容 | / |
| 31 | 注意事项1 | 1.投标文件递交时投标人应出示法定代表人或法定代表人授权的委托人携带相应材料。 (1)法定代表人参加的，必须持有并出示《法人营业执照》原件或复印件、本人身份证原件和复印件； (2)如委派授权代理人参加的，必须持有并出示法人签字或盖章的授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、在投标单位参保的社保证明原件及复印件（具在投标单位参保的连续三个月及以上社保证明，并且该证明中注明“已到账”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内，若投标施工企业注册成立时间不足六个月的，则须提供该施工企业注册成立至投标截止日期期间内的有效社保证明）。 以上所有复印件均须盖有公司印章。 2.投标人在递交投标文件时须提供：①投标保证金若采用银行保函方式的，则需提供由苍南县公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件；②投标代表携带相应材料且符合要求，否则其投标文件将被拒收； 3、未在温州市建设工程招标投标交易主体信息库入库的单位，请按照温州市公共资源交易网--苍南分网最新公告《关于停止办理建设工程企业库入库和基本信息变更的通知》的要求到温州市公共资源交易网登记入库和信息变更； 4、投标单位未在苍南县公共资源网上交易系统填写投标信息并确认投标状态或未在收标现场递交纸质投标文件，招标人有权否决其投标； 5、本招标文件中如出不一致时，均以“投标人须知前附表”为准。 |
| 32 | 注意事项2 | 因项目实施办法及形式存在不确定性，本项目实行阶段设计（方案设计、初步设计、施工图设计、施工阶段配合及设计服务）。后期实施中发包方有权视项目推进情况明确具体的阶段设计内容，设计人应无条件同意,设计人未开始设计工作的，发包人不承担任何违约责任；应甲方要求已开始设计工作的，发包人按照设计人已实际完成的工作量计算设计费。终止设计后发包方按已完成的设计阶段比例支付设计费，设计方无条件移交设计成果。 项目实施阶段除现有资料外，若所需材料有缺失，设计方应无条件为发包方进行处理，以保证设计工作顺利进行。各阶段完成以方案评审通过、初步设计批复、施工图图审、工程竣工验收通过为准。上述事宜作为投标风险考虑，若实际发生，设计人不得因此为理由要求任何费用补贴或增加。各阶段设计开始时间以发包人通知为准。 本招标文件所有内容解释权归属招标人，招标文件规定内容有不同表述的，最终以招标人的解释为准。 |
| 33 | 疫情防控期间现场防控措施 | 为做好苍南县职业中等专业学校扩建提升工程设计（项目编号：A3303270480001469001001）疫情防控期间项目招投标工作，确保疫情防控严密细致、措施到位，确保招投标活动便捷高效、平稳有序，根据“少接触”的原则。招标会议疫情防控措施方案如下，所涉及单位及参加会议人员应积极配合： 一、现场防护措施 1.每家投标单位只可委托1名本单位人员参加投标，投标时须携带有效居民身份证件和开标现场投标人员健康信息登记表原件（见附件）。 2.开评标会议现场建立登记问询制度。招标人、代理机构按照疫情防控响应的有关要求，做好开评标活动现场人员信息登记、体温检测、核对健康码、口罩佩戴、手部卫生消毒等各项工作，并询问进入开评标现场人员近14天内的旅行史特别是中高风险地区及国外的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史。 3.开评标现场听从代理机构安排，按照指定位置就坐（每人间隔一个座位就坐），不得聚集喧哗并随意走动。 4.加强个人防护及开评标场所消毒工作。进入开评标现场人员都应当自行戴好口罩，做好手部卫生消毒。严格执行开评标场所消毒制度。开评标场地配备消毒器具，使用前后，进行清理消毒工作。尽可能减少现场人数、加大座位间隔、缩短工作时间。参加招标活 动的评审专家、中心监督人员、招标人、代理机构工作人员应当做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。 5.开标结束后，各投标人代表离开开标现场，但应保持通讯畅通。 6.严格落实执行现场开标及评审法律规章制度。 二、响应预案 1.按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的原则。 2.新型冠状病毒性肺炎的主要症状:咳嗽(症状严重，干咳为主，伴有痰音，喘息，影响 睡眠)；发热(高热持续72小时以上)；全身精神差，食欲差;潜伏期2~14天，平均7天等。遇到有以上相应症状者，应劝(送)其去医院就医。并立即报告上级，根据具体情况，采取隔离、消毒、疏散等措施。 3.若有发现疑似病症，第一人必须在第一时间应立即向当地疾病预防控制机构和行政管理部门报告，并提供疑似病人及与其密切接触者的相关信息。不得延误。 4.开标室、开标现场、评标室有人员出现疑似症状，除劝(送)其去医院就医外，尚应采取以下措施: （1）同其直接接触的人员，应到医院体检； （2）场所进行封闭消毒； （3）确诊为新型肺炎病人，则对有关人员采取隔离措施，有关场所实行封闭消毒，现场禁止人员进出，实行隔离。 （4）配合有关部门做好善后工作。 三、其他事项 1、疫情防控期间现场防控措施不足之处应严格按省、市、县防疫政策及相关文件执行；2、投标现场须进行体温测量，如体温数据不一致的情况下，以交易中心（或招标人、 代理机构）的数据为准； 3、投标人在递交标书等阶段健康码出现红黄码、体温出现异常等情况，可能引起投标文件被拒收或出现隔离情况，所导致的各种后果由投标人自行承担。 4、根据苍南县新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布的各类通告要求，为进一步加强重点场所防控和重大活动管控工作，苍南县招标投标工作指导中心特制定“一场所一方案”，现将有关事项通知如下： 一、禁止中高风险地区所在省份来苍返苍人员进入苍南县招标投标工作指导中心场所； 二、所有出省回苍和省外来苍人员进入苍南县招标投标工作指导中心时须提供48小时内核酸检测阴性证明； 三、所有进入苍南县招标投标工作指导中心场所的人员须测温、亮码（健康码+行程码）核查，无异常后戴口罩方可进入。 请各投标人必须仔细阅读及严格执行苍南县新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布的各类通告并提前做好投标准备工作。 |

第二部分  投标人须知

1 概述

1.1本次招标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

1.2招标文件的解释权归招标人所有。招标人不受将合同授予任何投标人的约束，招标人有权接受任何一份投标文件的全部或部分内容。

1.3本招标文件是招标人发出的要约寻求，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

1.4招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

1.5投标人应承担其现场考察、编制和提交投标文件有关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.6投标人应指定一名投标事务负责人，负责阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。

2、 合格的投标人

2.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第10项。

2.2本招标工程项目采用本须知前附表第11项所述的资格审查方式确定合格投标人。

2.3本工程不接受联合体投标。

2.4拒绝超越其资质等级许可的范围或者以其他设计单位的名义参加本工程的投标。如果本设计项目中标后，招标人发现中标设计单位存在违法分包、转包、挂靠现象的，招标人可无条件解除合同，没收其投标保证金或履约保证金，并保留追究其一切责任的权利。

2.5对投标人的其他要求：

有行贿犯罪不良行为记录且处罚日期在投标截止时间前2年内的单位或具有其它不良行为记录且在投标截止时间处于公示期（无公示期的按发文之日起3个月计）的设计单位不得参加投标。隐瞒上述不良行为记录参加投标的设计单位，取消中标候选人资格，建设行政主管部门按有关规定予以严肃处理。

注：①行贿犯罪不良行为记录以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准。

②不良行为范围包括住房和城乡建设部或其网站上公示的对不良行为处理的发文、浙江省住房和城乡建设厅（含浙江省建筑业管理局）或其网站上公示的对不良行为处理的发文、温州市辖区内县级建设行政主管部门或其网站上公示的对不良行为处理的发文。

③行贿犯罪不良行为记录查询范围包括投标单位及其法人代表、拟派设计负责人等。

④行贿犯罪不良行为记录查询应在定标前完成。

3 投标人的质疑

3.1投标人应认真审阅招标文件和有关资料，对工程现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

3.2投标人若对招标文件有任何疑问，应按照本须知前附表第20项规定的时间前在苍南县公共资源交易中心网站上（网址： http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/）提出澄清要求，招标人在本须知前附表第21项规定的时间前在苍南县公共资源交易中心网站上对投标人的疑问进行解答，招标人在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行补充、修改。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。补充材料如与原招标文件不符，以最新的修改内容为准。

4 投标文件编制要求

4.1投标文件应做到清晰、完整，计量单位均采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，文本、图纸规格应当统一。

4.2除非另有规定，否则投标文件的所有文字说明和文字标注均采用中文，报价均为人民币，时间均为北京时间。

4.3投标文件的签署要求：

技术标：必须隐匿投标人及专业技术人员的名称，投标人不得在文本文件、电子文件U盘、设计方案展示图纸上标注或做任何可能泄露投标人及专业技术人员身份的名称、印章或者其他符号。如果投标人违反本条规定，评标委员会认定属于可能泄露投标人或专业技术人员相关信息的，将按否决其投标处理。

4.4评标结束前，投标人不得以任何形式私下向招标人和参与评标的工作人员展示或描述投标文件内容。投标人违反本条规定将取消中标候选人资格。

4.5投标文件的组成：商务标、技术标（含设计方案文本、设计方案展示图纸、电子文件U盘、保密信封）、资信标、资格后审资料等四部分组成。

4.5.1商务标内容：

详见商务标格式：附件1-附件3

4.5.2技术标：

(1)文本文件：编排装订成册，一式7份。

设计投标文本为A3(297mm×420mm)规格（必要时可以加长，但加长部分应是标准长度之1/4的整数倍折叠成A3规格后装订），用中文电脑打印、小四号宋体、黑色，不得出现加粗字体，正文字体行距为1.5倍行距，采用左侧粘胶制作成册（即卡胶制作）；封面及封底为白底白面（正反面白底白面），不得有任何标记，正文印上页码（页码采用小五号宋体页脚中间编制，格式如本招标文件）。如投标人违反本条规定，经评标委员会认定属于可能泄露投标人或专业技术人员相关信息的，将按否决其投标处理）。

设计方案文本包括以下内容，并按如下顺序编制：封面、目录、设计文字说明（包括投资估算）、效果图、总平面图及分析图、设计图纸、封底（封面和封底统一选用普通A3规格的空白纸，不得标注或做任何可能泄露投标人及专业技术人员身份的名称、印章或者其他符号，否则做否决其投标处理）。

(2)电子文件：提供电子文件2套（以U盘形式提供），文字内容采用Microsoft word格式文件，设计图形文件采用AutoCAD格式文件，表现图、渲染图采用JPG或TIF格式，手绘图、手绘建筑画扫描成JPG格式的计算机图形文件。

(3) 设计方案展示图纸（彩色效果图）：内容为招标范围内所有工程内容的总平面图、透视图、鸟瞰图等制作一套，（总张数不少于9张，其中彩色总平面一张、鸟瞰图不少于一张、建筑透视效果图不少于三张、重要景观节点效果图不少于一张、室内透视效果图不少于三张），图纸规格和比例不限，以A3(297mm×420mm) 规格为宜（必要时可以加长，但加长部分应是标准长度之1/4的整数倍折叠成A3规格后装订）并入设计方案文本一同装订。不得标注或做任何可能泄露投标人及专业技术人员身份的名称、印章或者其他符号，将按否决其投标处理。

(4)保密信封：保密信封内密封一张投标人营业执照复印件并加盖单位公章，用于分辨投标文件对应的投标人身份。投标人没有按照规定要求盖章的，评标委员会确认后将作否决其投标处理。

4.5.3资格后审申请书（格式见附件），内容包括：

（1）资格后审申请书；

（2）投标人基本情况表、项目负责人简历表、本项目主要设计人员名单、施工图设计和施工期间配合服务人员一览表

（3）资格后审申请书相关复印件（需加盖投标人公章）：

1）投标人的《法人营业执照》（副本）；

2）投标人的《企业资质证书》（副本）；

3）项目负责人的一级注册建筑师和社保缴纳证明及职称证书（若有）（出具在投标单位参保的连续三个月及以上社保证明，并且该证明中注明“已到账”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内，若投标施工企业注册成立时间不足六个月的，则须提供该施工企业注册成立至投标截止日期期间内的有效社保证明）；

4）项目主要设计人员执业资格证书和社保缴纳证明（出具在投标单位参保的连续三个月社保证明，并且该证明中注明“已到账”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内，若投标施工企业注册成立时间不足六个月的，则须提供该施工企业注册成立至投标截止日期期间内的有效社保证明）；

5）投标单位进省备案证明（外省设计企业提供进入浙江省承接业务登记备案证明），且在有效期内；

6）投标企业已录入浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统网络查询打印页；

7)其它招标文件要求的证明文件（如有）。

注：①、以上所有材料复印件均需加盖单位公章，否则作否决其投标处理；

②、企业提供的电子证书（电子证照）予以认可。

③、已按建市[2007]86号资质标准取得企业资质证书的企业，如可以在浙江省建设信息港网站上查询的，可以提供企业资质证书复印件须加盖公章。

④、职称证书若未体现专业，须提供职称证书颁发部门出具的证明材料或原职称评定申请材料。

⑤、人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料，否则评标委员会有权按否决其投标处理。

4.6投标文件包装方法

4.6.1商务标:

商务标正本一份，副本陆份（正本、副本如有不一致之处，以正本为准），分别标明正本和副本，一同封装放入标函袋内，密封处粘贴统一提供的封条，并在密封条上加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同）；标函袋上必须注明为商务标，且要加盖单位公章和单位法定代表人印鉴；违反上述有关规定的投标文件，按否决其投标处理。商务标相应地方须加盖单位公章，单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人须签字或盖章，否则按否决其投标处理。

4.6.2技术标（暗标）：

技术标（包括技术标文本、电子文件U盘，保密信封，以下称技术标组件）的装订与密封：

技术标为暗标：技术标文件均直接放入同一个标箱（投标人自备）内。文本文件与电子文件一起用不透明包装物包装密封好后直接放入标箱内；保密信封用不透明信封独立密封，直接放入标箱内（技术标所有组件的外包装上均不得标注或做任何可能泄露投标人及专业技术人员身份的名称、印章或者其他符号，否则做否决其投标处理）。

①技术标的投标书文本统一采用A3规格（必要时可以加长，但加长部分应是标准长度之1/4的整数倍折叠成A3规格后装订）。

②投标书文本采用左侧粘胶制作成册。

③投标书文本采用不褪色的材料打印在白色打印纸上（单面打印）；技术标的投标书文本（含目录和标题）中采用小四号宋体、黑色、不得出现加粗字体；除封面封底外，技术标投标书文本的每一页（包括图纸）均印上页码（页码采用小五号宋体页脚中间编制，格式如本招标文件）；除封面封底外，技术标的投标书文本总页数（包括图纸）不得超过300页且投标文件全部内容不得超出投标箱的正常容量；技术标必须无涂改、行间插字或删除。

④标箱用胶粘带粘结牢固、密封严实，不得留设缝隙，不得上锁；封口处粘贴封条，标箱外及封条不得标注或做任何可能泄露投标人及专业技术人员身份的名称、印章或者其他符号，否则按否决其投标处理。

⑤技术标未按上述规定要求执行的，其投标文件按否决其投标处理。

4.6.3资信标：编制内容详见评标办法资信标得分内容及要求，正本一份，副本陆份（正本、副本如有不一致之处，以正本为准），分别标明正本和副本，一同放入标函袋内，粘贴封条，并在密封条上加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同）；标函袋上必须注明为资信标，且要加盖单位公章和单位法定代表人印鉴；违反上述规定的投标文件，按否决其投标处理。

4.6.4资格后审申请书：

资格后审申请书正本一份，副本陆份（正本、副本如有不一致之处，以正本为准），分别标明正本和副本，一同放入标函袋内，粘贴统一提供的封条，并在密封条上加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同）；标函袋上必须注明为资格后审申请书，且要加盖单位公章和单位法定代表人印鉴；违反上述规定的投标文件，按否决其投标处理。资格后审资料相应地方须加盖单位公章，单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人须签字或盖章，否则其投标文件作否决其投标处理。

4.6.5商务标、资信标、资格后审文件不得放入标箱内，须单独封装提交；否则其投标文件作否决其投标处理。

4.7每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。不响应招标文件要求的投标文件可能被拒绝，责任由投标人自负。

4.8投标人必须确保投标文件及密封包装准确无误，提交投标文件截止时间后将不会给予投标人主动改正的机会，以免产生对其他投标人的歧视性做法。

5 投标保证

5.1投标人应按招标文件要求投标保证金，投标担保采取投标人直接向苍南县公共资源交易中心提交投标保证金的方式（详见投标人须知前附表第18项）。

5.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

5.3未中标的投标人的投标保证金将在发出中标通知书后五个工作日内予以退还（不计利息）。

5.4 中标人的投标保证金，在中标人签订合同后五个工作日内予以退还（不计利息）。

5.5投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

5.5.1投标人有下列情形之一的：

（1）在投标文件有效期内撤销投标文件或修改投标文件的；

（2）在收到中标通知书后未按招标文件规定提交履约担保，或拒绝签订合同协议书的；

（3）存在串标、围标、抬标、陪标等行为的；

（4）存在弄虚作假，提供虚假证明材料的；

（5）中标人因自身原因未能在规定期限内与招标人签订设计合同；

（6）投标截止日期后坚持要求对投标文件做实质性修改的；

5.5.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装；

不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.5.3有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标行为：

招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

招标人直接或者间接向投标人评标委员会成员等信息；

招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

6 投标文件的延期

6.1假如在截标当日的早上8时至截标时间，本地气象台的气象警告仍然生效，截标时间将顺延至下一个工作日的相同截标时间。如遇这种情况，投标人应提前与招标人和代理机构联系确认截标时间。

6.2为使投标人在编制投标文件时把招标人对招标文件的澄清、修改和补充内容考虑进去，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止日期。

6.3某几个投标人因无法控制的原因不能如期提交投标文件，影响到提交投标文件的数量，招标人可以决定延迟截止日期。

7 投标文件的提交、接收

7.1提交与接收投标文件的时间和地点见须知前附表，如有变动以招标人或代理机构的最新通知为准，投标人在临近截标时间到http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew//网站上查阅是否有最新变更通知。截标时间前60分钟开始接收投标文件，投标人应当在提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达开标地点。

7.2投标人到达开标地点后，交由代理单位接收，投标人在《收标记录表》上签署相关内容。

7.3如果设计投标人逾期提交投标文件的，其投标文件不予接收，也不予以评审，招标人将不予支付方案阶段设计费或者经济补偿。

7.4投标文件递交时投标人应出示法定代表人或委派的授权代表携带相应材料。

（1）如法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》原件或复印件、本人身份证原件及复印件；

（2）如委派授权代表参加的，必须持有并出示法定代表人签字或盖章的授权委托书原件、在投标单位参保的社保证明原件及复印件（具在投标单位参保的连续三个月及以上社保证明，并且该证明中注明“已到账”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内，若投标施工企业注册成立时间不足六个月的，则须提供该施工企业注册成立至投标截止日期期间内的有效社保证明），本人身份证原件及复印件。

以上所有复印件均须盖有公司公章。

8 取消投标资格和拒绝投标书

8.1招标中出现下列情形之一的，应被否决，并将理由通知投标人：

（1）未按招标文件的规定密封和标志的（或不应标志的却做了违反要求的标志的），投标文件有可能被退回；

（2）出现影响招标公正的腐败或欺诈行为；

（3）因重大变故，招标任务取消的；

（4）投标人谎报事实，提供严重虚假资料和信息，或者不能兑现投标承诺；

（5）投标人已破产或停业清理，或者已成为宣告破产诉讼的主体；

（6）投标人没有履行有关缴纳社会保险款项和履行有关纳税人的义务；

（7）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人、代理机构、其他投标人、评标委员会成员、监督单位的工作人员施加影响的任何行为；

（8）《中华人民共和国招标投标法》等法律、行政法规、地方性法规规定否决其投标的情形。

8.2否决其投标的决定由招标人或者评标委员会作出，其他投标人无权干涉。

9 开标和定标

9.1.1、本工程开标、评标工作由浙江中正工程项目管理有限公司组织主持，由苍南县住房和城乡建设局负责监督。

9.2开标程序

9.2.1 由投标人代表当众查验投标文件及密封箱的密封情况，经确认无误后，交由监督人员随机对技术标、保密信封密封袋进行对应编号。然后由评标委员会根据技术标评分标准对技术标进行评审、打分；

9.2.2技术标评审结束后，宣布技术标得分。保密信封密封袋由投标代表对其进行检验后予以拆封，并宣读投标人名称以及投标文件中的其它重要内容。由法人代表或授权委托人在开标记录表上签字确认；

9.2.3资信标评审、宣布得分，由法人代表或授权委托人在开标记录表上签字确认；

9.2.4随机抽取一名投标人代表核对商务标密封情况，在开启商务标之前，由招标人代表从0、1、2三个数字中随机抽取一个K值做为评标基准价调整系数，开启商务报价和相关内容。宣读投标单位名称、投标报价及其他招标人认为有必要说明的内容，交由评标委员会进行详细评审；

9.2.5计算评标基准价及商务标得分；

9.2.6按技术标、资信标及商务标综合得分排名计算；

9.2.7宣布最后的评审结果。

9.3、评标工作：

9.3.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

9.3.2评标程序

评标工作遵循公开、公平和公正的原则，主要评审顺序：

9.3.2.1、对各技术标的投标文件随机编号；

9.3.2.2、对投标文件的设计招标要求符合性进行审查；

9.3.2.3、评标委员会对设计方案进行审阅；

9.3.2.4、评标委员会进行进一步的讨论和评议；

9.3.2.5、评标委员会各成员对设计方案进行评审打分；

9.3.2.6、设计方案评审后进行保密信封密封袋开启会议，宣读各投标人名字及对应的技术标得分情况并由由法人代表或授权委托人签字确认；

9.3.2.7、进入资信标评审，宣读各投标人的资信标得分情况并由法人代表或授权委托人签字确认；

9.3.2.8、随机抽取一名投标人代表核对商务标密封情况，在开启商务标之前，由招标人代表从0、1、2三个数字中随机抽取一个K值做为评标基准价调整系数，开启商务报价和相关内容；

9.3.2.9、对通过技术标及商务标的投标人进行资格审查评审选出中标候选人。

9.4、投标文件有下列条件之一的经评标委员会确认的，按否决其投标处理，并取消其参评资格：

9.4.1、未在规定的时间内送达规定地点的；

9.4.2、投标截止时间前投标保证金未到达规定帐户的；

9.4.3、未按招标文件的规定密封的；

9.4.4、技术标出现了投标人名称或其他会被理解为投标人的文字、符号或标志的；

9.4.5、投标文件明显不符合工程建设标准强制性条文的；

9.4.6、投标文件未按按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹模糊不清的；

9.4.7、未按招标文件要求盖章的；

9.4.8、投标文件不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

9.5、投标书评审

本次评标采用综合评估法。评标委员会对通过初步评审的投标文件进行详细评审，按总分（满分：100分，其中技术标评审得分80分、资信得分5分、商务标得分15分）从高到低的顺序，推荐出中标候选人。

9.5.1技术标评标办法（满分80分）

9.5.1.1投标人的投标代表身份核查之后，有效投标人达到3家及以上的，即进行技术标的开标评审。

9.5.1.2评标专家按本办法所列的评分标准（详见附件），对技术标进行评定。技术标由评标专家各自打分并签名，各投标人技术标的最后得分为所有评标委员会成员的评分值的算术平均值（小数点保留两位，第三位四舍五入）。

9.5.1.3技术标评审内容及评分标准：

| 评分内容 档次 | 总分值 | 一档(优) | 二档(良) | 三档(一般) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、学校主题设计清晰明确、适应时代发展 | 5分 | 5-4 | 4-3 | 3-2 |
| 2、总平面布置构思与布局的合理性(彩色总平面图、现场地形及环境分析、设计理念分析) | 13分 | 13-9 | 9-6 | 6-3 |
| 3、总体立面造型风格及建筑效果（各建筑单体透视效果图、各建筑立面效果图、立面材质及做法大样示意，施工工艺做法大样示意） | 13分 | 13-9 | 9-6 | 6-3 |
| 4、建筑整体布局和功能设计合理（各建筑分层平面、分析图） | 13分 | 13-9 | 9-6 | 6-3 |
| 5、原建筑立面改造，与新建建筑在效果图中一起表达，整体设计风格协调、统一 | 10分 | 10-8 | 8-6 | 6-4 |
| 6、室内装修设计效果（教室、宿舍、食堂体育综合楼平面布置图、透视效果图） | 6分 | 6-5 | 5-4 | 4-3 |
| 7、各专业设计的完整性、合理性 | 7分 | 7-5.5 | 5.5-4 | 4-3 |
| 8、工程投资估算技术经济指标的合理性 | 5分 | 5-4 | 4-3 | 3-2 |
| 9、绿色生态、海绵城市、日照等相关设计 | 3分 | 3-2.5 | 2.5-2 | 2-1.5 |
| 10、方案文本的完整性、深度 | 5分 | 5-4 | 4-3 | 3-2 |

备注：1、技术评审中投标人若出现评审内容缺项的，那此项将不得分。

2、如投标人技术分低于48分，则不开商务标，即不进入风险控制价的计算和评标基准价的计算。

9.5.2资信标评审（满分5分）：投标人根据资信部分评分办法制作自评表。

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 1 | 根据投标人自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过总建筑面积超过2万平方米的公共建筑类设计业绩（业绩包含方案设计、初步设计、施工图设计），每提供一个业绩得1分，最高得1分。 注：提供的业绩中方案设计与初步设计只提供其中一项或两项均可，但必须含有施工图设计，否则不得分。 评分依据： ①须提供合同及中标通知书复印件并加盖公章，否则不得分； ②合同或中标通知书未体现建筑面积的，需提供验收资料或建设单位证明材料并加盖建设单位公章，否则不得分。 |
| 2 | 项目负责人业绩 | 1 | 拟派本项目负责人自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）以项目负责人身份承接过总建筑面积超过2万平方米的公共建筑类设计业绩（业绩包含方案设计、初步设计、施工图设计），每提供一个业绩得1分，最高得1分。 注：提供的业绩中方案设计与初步设计只提供其中一项或两项均可，但必须含有施工图设计，否则不得分。 评分依据： ①须提供合同及中标通知书复印件并加盖公章，否则不得分； ②合同或中标通知书未体现建筑面积的，需提供验收资料或建设单位证明材料并加盖建设单位公章，否则不得分。 ③若合同及中标通知书无法体现项目负责人，则须另外提供项目甲方出具的证明材料，否则不得分。 |
| 3 | 主要人员配备 | 3 | 1.拟派项目负责人具有高级及以上职称得1分，否则不得分，本项最高得1分。 2.建筑、结构、给排水、暖通、电气、造价专业负责人（不包括项目负责人）有相应专业的国家注册执业资格，专业及人员齐全得2分，每缺少一个专业扣0.5分，扣完为止。 评分依据： ①上述人员须提供职称证书或执业资格证书复印件并加盖公章，否则不得分； ②上述人员须提供在投标单位参保的连续三个月及以上社保证明，并且该证明中注明“已到账”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内，若投标设计企业注册成立时间不足六个月的，则须提供该设计企业注册成立至投标截止日期内的有效社保证明材料。 |

说明：1、公共建筑类包含办公建筑（内包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、车站建筑、桥梁等）。

2、企业业绩与项目负责人业绩若提供同一个业绩，则只得其中一项分值，不得重复得分。

9.5.3商务标评标办法（满分15分）

9.5.3.1随机抽取一名投标人代表核对商务标密封情况，在开启商务标之前，由招标人代表从0、1、2三个数字中随机抽取一个K值做为评标基准价调整系数，由招标代理公司有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价及其他招标人认为有必要说明的内容，并做好记录。开标记录须经投标单位法定代表人或授权代表签字确认，并存档备案。

本工程评标办法设评审区间，设最高投标限价（即最高设计费280万元）和风险控制价。

9.5.3.2最高投标限价，投标人的投标报价高于最高投标限价的作否决其投标处理（投标报价以开标报价函中的投标报价为准，下同），本工程最高投标限价280万元。

9.5.3.3风险控制价，投标人的投标报价低于风险控制价的不进入评标基准价计算。

风险控制价的取定方法：商务标开标后，除招标文件规定为否决投标、技术分低于48分、9.5.3.2款高于最高投标限价外，其余所有有效投标报价去掉一个最高和一个最低价后（当有效投标报价为5家时只去掉一个最高；当有效投标报价少于5家时，则不去高也不去低）的算术平均值再下浮10%作为风险控制价。

9.5.3.4评标基准价=投标报价（最高限价≥投标报价≥风险控制价）的算术平均值×（100-K）/100（K为评标基准价调整系数，在开启商务标之前，由招标人代表从0、1、2三个数字中随机抽取一个）。确定后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过投标人资格审查、符合性评审和详细评审的投标人的数量变化而发生变化。

9.5.3.5 投标报价等于评标基准价，得满分15分；

投标报价每高于评标基准价1%，扣0.6分，扣完为止。

投标报价每低于评标基准价1%，扣0.3分，扣完为止；

计算商务标报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算（得分保留二位小数，第三位小数四舍五入），投标报价分最低得0分。

9.5.3.6商务标中出现以下情况时，由投标人的法定代表人或其授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按投标违约对待。

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）正本与副本不一致的以正本为准。

9.5.4投标人的资格审查

投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理。对通过技术标及商务标评审的，进行资格审查。

通过资格审查的必要条件：

投标人的法人资格有效，注册经营范围符合要求，并提供相关证书；

投标人的资质等级符合要求，并提供设计企业资质证书；

项目负责人的资格证书及社保证明符合要求，并提供相关证书及材料；

主要设计人员的资格证书及社保证明符合要求，并提供相关证书及材料；

在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业；

未被温州市住建局列入《温州市住建局关于公布勘察设计企业资质动态核查限期整改企业名单的公告》整改名单的企业；

投标单位进浙备案证明（外省设计企业提供进入浙江省承接业务登记备案证明），且在有效期内；投标企业已录入浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统。

10. 确定中标人

10.1.1评标委员会根据以上规定，依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审后，在有效标中经评审的综合得分（技术标得分、资信标及商务标报价得分之和）排名第一的投标单位为第一中标候选人。若出现总分相同需要区分名次时，则以技术标得分高者名次靠前，技术标得分分值仍然相同时，取设计费报价低者为第一中标候选人，技术标及设计费报价得分均相同的取资信标得分高者为第一中标候选人；总得分相同的,且技术标、资信标及设计费报价得分均相同的，由现场通过抽取号码球的方式（抽取顺序为递交投标文件的先后顺序，抽完放回）推荐中标候选人。抽取号码数值大者为中标候选单位依次类推，应参与中标候选人抽球确认环节而未参与的投标人视为自动放弃中标候选人资格。

10.2中标人确定后，招标人在十日内向中标人发出中标通知书。招标人自确定中标人之日起十五日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

10.3招标人提供证据证明中标人有下列行为之一的，经建设行政主管部门确认，该中标无效，招标人可以不与中标人签订合同：

(1)中标人拒绝修改完善投标方案；

(2)中标人错误理解招标文件内容，并且拒绝修正；

(3)中标人弄虚作假骗取中标；

(4)中标人直接或间接地给予参与本项目招标评标的工作人员以酬礼或采用其他利诱的手段谋取中标；

(5)法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益的情形。

10.4重新招标

(1)所有投标均做被否决其投标的，招标人将重新招标。

(2)评标委员会界定为被否决其投标后，因有效投标人不足3个使得投标明显缺乏竞争的。

（3）所有投标人技术标得分低于48分，则不开商务标，直接按流标处理，招标人将重新招标。

11授予合同

11.1中标人自中标通知书发出之日起三十日内须与招标人按照招标文件、投标文件要求及内容订立书面合同。

11.2中标通知书是合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。任何单位和个人不得采取有碍合同生效或履行的行动。

11.3中标人必须签署并执行招标文件规定的合同条件，如中标人所提供的投标条件（报价、工期、估算工程造价）比其他投标异常低，招标人可要求中标人对遵守参加投标的各项条件和履行合同的能力作出保证。

12方案补偿

12.1经评标委员会全体成员认定投标方案未达到招标文件规定的编制深度要求的，或者串通投标的，不给予投标人方案补偿。

12.2设计补偿费用：本项目设置设计补偿费。

分别补偿如下：

技术标得分第一名的投标人：4万元；

技术标得分第二名的投标人：3万元；

技术标得分第三名的投标人：2万元；

由技术得分前三名的单位（如中标人为技术分得分前三名中的任一投标人中标，则由技术标得分第四名的投标人替补，中标人不再另行补偿）在中标通知书发出后凭正式发票向中标人获取，费用包含在中标价中，不再另行结算。

知识产权：

（1）投标人须保证本投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

（2）若投标人使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由投标人自行解决。

（3）招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。

（4）投标人的所有投标文件不予退还，所有投标文件的所有权（包括知识产权）归招标人所有。

（5）招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

（6）中标人未经招标人许可，不得将中标成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该成果。

12.3若设计单位粗制滥造，不用心设计，评标委员会认定其不合格（技术标得分低于48分为不合格）的方案招标人不予支付方案补偿费。

12.4按规定获得招标人支付方案设计费的投标方案，所有投标资料的知识产权均属招标人拥有，招标人可使用在本项目中的任何用途，但不得使用在其他项目中，投标人不得提出任何异议。该方案评标后所有资料不予退回，招标人、中标人可以在本工程使用该方案。

13知识产权

13.1按招标文件规定获得方案设计费（补偿费）的投标方案，视为投标人受招标人委托创作的作品，其著作权、版权和使用权归招标人所有（署名权除外），该方案评标后不予退回，招标人、中标人可以在本工程使用该方案。

13.2招标人有权在工程建设中使用已支付方案设计费（补偿费）的各个投标方案，并根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。

13.3招标人有权在评标结束后公开展示获得已支付费用（含补偿费）的所有投标方案成果，并通过传播媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该方案成果，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

13.4投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

13.5若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。

13.6获得已支付费用的方案成果，投标人及其直接或间接参加投标的人员未经招标人许可，不得用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。

13.7招标人有权无须事先征求中标人的同意而披露关于中标人的名称、地址、合同条款。

14其他

14.1工程设计费报价和设计工期

14.1.1工程设计费参照国家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准（2018年修订本）》以及《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》的规定，并结合自身实力，自主报价。本报价是为完成所有设计（含必须由其他

单位承担的设计费用）内容以及概算编制和后续服务的所有费用，应完成的所有设计内容方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计（含施工期间配合）等各阶段设计服务，直至工程竣工验收合格并完成工程结算及相关备案以及根据设计方案竞选的规定，在方案设计单位提供整个设计方案的电子文档。

14.1.2设计费包括各阶段需提交的设计图纸纸质20套、电子文件2套的费用，包括相关部门的审查费用，审查过程中根据有关部门或建设单位提出的要求进行的变更、修改所需的费用。

14.1.3中标人须配合工程建设需要提供现场指导和监督服务，施工期间现场应派驻各专业设计代表，在隐蔽验收、设计变更和施工关键部位、关键环节配合施工，做好各项后期服务，确保随叫随到，如有设计变更和修改，设计费不作补偿，请各投标人在报价时综合考虑（涉及到整个层面的功能调整，双方另行协商，并签订补充协议）。关键点需主要专业设计人员到位的，在接到业主通知后应在4小时内响应并在24小时内派员到位配合有关工作。

14.1.4项目负责人及主要设计人员中标后未经发包人同意不得擅自更换，否则招标人有权解除合同，并向中标人追究由此造成的一切损失。项目负责人及主要设计人员变更经发包人同意后，应在规定的时间内更换并到岗，项目负责人按每次20万元罚扣（不可抗力原因除外），主要设计人员（除项目负责人以外）按每次10万元罚扣（不可抗力原因除外）。

14.1.5本工程应根据招标人和管理部门的意见在投标人须知前附表规定的时间内完成方案优化；方案审查批准后，在投标人须知前附表规定的时间内完成施工图设计（含补充、修改时间），其他专业工程施工图根据工程进度及时提供。

14.2在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

14.3本次招标由监督部门对各投标人提交的成果和评标过程、评标结果予以见证，若有纠纷，将按现行法律、法规通过友好协商或诉讼程序解决。

15 设计费

15.1工程设计费（即合同价）为一次性包干价，后期均不作调整，工程设计费应为承包完成上述所规定设计内容的全部工作所发生的所有费用（含方案设计及优化、设计变更、施工图设计等）、图纸资料费、调查费、方案设计和审查备案期间的差旅费、利润、税金、审查费（含专项设计审查费、施工图审查费）、评审费、会务费、方案补偿费、后续服务等一切费用，并承担一切风险责任。（本项目实行总包管理，如有专项设计，其费用包含在本工程设计合同总价中，由中标人支付，投标人在设计费报价中给予综合考虑，中标后招标人不再增加费用）。

- 评标委员会须知

1 评标委员会

1.1评标工作由评标委员会负责。

1.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。开标前浏览过投标文件内容的人、接受过投标人财物或者其他好处的人、与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已经进入的应当更换。评标委员会成员在评标之前应该向招标人澄清有关利益冲突的问题。

1.3评标委员会开展工作期间发生的费用和劳务报酬由招标人承担，若招标人与招标代理机构另有协议，按协议执行。

2 评审原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.2评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。除已发给投标人的招标文件、补遗资料外，其它资料不得作为评标依据。评标委员会有权对评审原则进一步细化，但不得更改评审原则的主要内容。

3 评标程序

3.1推选评标委员会负责人，负责人与其他成员有同等表决权。

3.2招标人代表介绍工程项目背景情况。

3.3评标委员会成员阅读和研究招标文件，如有疑问由招标人代表负责澄清。评标委员会成员至少应了解和熟悉招标的目标、范围、性质、主要技术要求和标准、评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.4对投标文件进行评审和比较，记录投标文件的优点和缺陷，评标时不需要投标人向评标委员会介绍投标文件。

3.5讨论投标文件。一般应按投标文件编号顺序进行，评标委员会成员应该就投标文件发表专业的、客观的、公正的意见，意见不一致的应作进一步核实和讨论。为公平起见，每个成员对任何一个招标文件的质疑，应当在讨论时向评标委员会提出。

3.6编写、签署评标报告。评标委员会按评标结果推荐一名中标候选人，评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

3.7向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。

附件一

否决标条款

本附件所集中列示的否决投标条款，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条款的总结和补充，如果出现与本附件规定不一致的情况，以本附件的规定为准。

1、投标人或投标文件出现下列情况之一的，其投标文件将被否决：

1.1、未在规定的时间内送达规定地点的；

1.2、未在规定时间苍南县公共资源网上交易系统填写投标信息并确认投标状态；

1.3、投标人不符合“投标人须知前附表”第10项规定的任何一中情形；

1.4、投标截止时间前投标保证金未到达规定帐户的；

1.5、未按招标文件要求盖章的；

1.6、存在串通投标、挂靠、弄虚作假、行贿等违法行为；

1.7、法人代表或法定代表人授权的委托人身份验证不通过的；

1.8、未对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

1.9、本招标文件中另有规定属于否决投标情形的；

1.10、国家、省、市、县有关规定属否决投标情形的。

2、投标人或投标文件出现下列情况之一的，其投标文件将被否决：

2.1、投标人的投标资格不满足国家有关规定的或招标文件、招标公告载明的投标资格条件；

2.2、投标人的资质、人员等条件不满足招标文件载明的强制性要求的；

2.3、被有关行政监督管理部门通报限制投标且在限制期内的；

2.4、未按招标文件要求盖章或签字的；

2.5、投标文件附有招标人不能接受的条件的；

2.6、资格审查资料中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具 的书面材料原件扫描件的；

2.7、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的

2.8、投标人被温州市住建局列入《温州市住建局关于公布勘察设计企业资质动态核查限期整改企业名单的公告》整改名单的（查询网址http://zjj.wenzhou.gov.cn/art/2021/8/12/art_1229206191_3981430.html。

2.9 招标文件及法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3、投标人或投标文件出现下列情况之一的，其投标文件将被否决：

3.1、未按招标文件的规定密封的；

3.2、技术标（本项目技术标采取暗标形式）编制及包装不符合招标文件规定的；

3.3、技术标出现了投标人名称或其他会被理解为投标人的文字、符号或标志的；

3.4、投标文件明显不符合设计标准强制性条文的；

3.5、商务标、资信标、资格后审文件不得放入标箱内，须单独封装提交；

3.6投标文件未按按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹模糊不清的。

4、投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件将被否决。对通过技术标及商务标评审的，进行资格审查。

通过资格审查的必要条件：

4.1、投标人的法人资格有效，注册经营范围符合要求，并提供相关证书；

4.2、投标人的资质等级符合要求，并提供设计企业资质证书；

4.3、项目负责人的资格证书及社保证明符合要求，并提供相关证书及材料；

4.4、主要设计人员的资格证书及社保证明符合要求，并提供相关证书及材料；

4.5、在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业；

4.6、未被温州市住建局列入《温州市住建局关于公布勘察设计企业资质动态核查限期整改企业名单的公告》整改名单的企业。

5、投标人或投标文件出现下列情况之一的，其投标文件将被否决：

5.1、未按招标文件的规定密封和标志的（或不应标志的却做了违反要求的标志的），投标文件有可能被退回；

5.2、出现影响招标公正的腐败或欺诈行为；

5.3、因重大变故，招标任务取消的；

5.4、投标人谎报事实，提供严重虚假资料和信息，或者不能兑现投标承诺；

5.5、投标人已破产或停业清理，或者已成为宣告破产诉讼的主体；

5.6、投标人没有履行有关缴纳社会保险款项和履行有关纳税人的义务；

5.7、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人、代理机构其他投标人、评标委员会成员、监督单位的工作人员施加影响的任何行为；

5.8、《中华人民共和国招标投标法》等法律、行政法规、地方性法规规定否决其投标的情形；

5.9、否决其投标的决定由招标人或者评标委员会作出，其他投标人无权干涉。

6、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

6.1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

6.2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

6.4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.5、不同投标人的投标文件相互混装；

6.6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7、有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标行为：

7.1、招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

7.2、招标人直接或者间接向投标人评标委员会成员等信息；

7.3、招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

7.4、招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

7.5、招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

7.6、招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

7.7、法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

8、投标人或投标文件出现下列情况之一的，其投标文件将被否决：

8.1、未在规定的时间内送达规定地点的；

8.2、投标截止时间前投标保证金未到达规定帐户的；

8.3、未按招标文件的规定密封的；

8.4、技术标出现了投标人名称或其他会被理解为投标人的文字、符号或标志的；

8.5、投标文件明显不符合工程建设标准强制性条文的；

8.6、投标文件未按按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹模糊不清的；

8.7、未按招标文件要求盖章的；

8.8、投标文件不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

第四部分  合同条件

GF—2015—0209

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

（房屋建筑工程）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分      合同协议书

第二部分    通用合同条款

第三部分    专用合同条款

发包人：__________________________  ___________（以下简称发包人）

设计人：_______________________________________（以下简称设计人）

发包人委托设计人承担____________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

| 序号 | 分项目名称 | 建设规模 | 设计阶段及内容 | 估算总投资 （万元） | 费率% | 估算设计费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 建筑面积（㎡） | 方案 | 初步设计 | 施工图 |  |  |  |
| 说明 | 本合同为工程设计，各阶段设计成果审查会务费及评审费等费用（如有）包含在设计费中。 |

第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序 号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按要求提供 |  | 设计人向发包人提出要求后 |  |

第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份 数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 至少20 | 合同签定后15日内 | 须另提供电子版至少2份。 |
| 2 | 初步设计 | 至少20 | 方案确认后10日内 |  |
| 3 | 所有项目施工图设计完成并通过施工图审查 | 至少20 | 初步设计审批后45日内 |  |

第五条　本合同设计收费估算为     万元人民币。

设计费支付进度详见下：

| 付费次序 | 占总设计费 | 付费额（元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 20% |  | 本合同签订后七日后 |
| 第二次付费 | 25% |  | 设计方案完成且达到初步设计深度，并获得有关部门审批后 |
| 第三次付费 | 25% |  | 施工图设计通过施工图审查，并办理所有工程施工许可证后（若对各阶段进行分段设计的，以完成内容按比例支付） |
| 第四次付费 | 20% |  | 工程竣工验收通过后（若对各阶段进行分段竣工验收的，以完成内容按比例支付） |
| 第五次付费 | 10% |  | 完成工程结算及相关备案后支付 |

说明：

1.各阶段设计文件审批或审查合格并提交相关文件后，支付各阶段设计费。其中在第四次付费阶段期间，招标人参考：①本工程施工图预算不能超出初步设计概算；②设计工期进度拖延情况；③设计单位人员到位情况；④施工图设计及施工期间配合的服务情况等酌情扣除设计费。

2.本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条　双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费[注：本条款设计费增加如果涉及合同价款包干范围的，设计费均不调整，相关风险由设计人自行承担；除发包人的责任引起的设计人实质性的设计返工（零星修改或正常技术交流引起的设计调整等不在此范围内），设计人提出并经过发包人核实确认、同意后，另行协商签订补充协议（或另订合同），相应设计人员工资按实际成本予以增加]。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费（注：已包含在合同包干价款内的，不予以增加）。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：

6.2.3设计合理使用年限为按国家技术标准要求。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件，资料和文件是审查合格（或审批）后的文件。设计人还需要提供设计方案、扩初方案和施工图等会审（或审查）需要的资料，具体数量由会议参加单位（或人数）确定。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.7项目负责人要参加设计方案修改、完善、设计方案会审、扩初会审、图纸交底、地质勘察会审、基坑围护方案会审（如有）、重大施工图修改方案讨论、单位工程验收、主体工程验收等重大会议；缺席每次扣除5000元的履约担保金额；设计单位应按业主要求进行方案的修改、完善。专业设计人须配合工程建设需要提供指导和监督服务，施工期间应指定至少一名现场驻场设计代表和各专业设计代表，在隐藏验收、设计变更和施工关键部位、关键环节配合施工；其中现场驻场设计代表必须按发包人要求随叫随到，否则发包人有权按缺席每次扣除2000元的履约担保金额。

6.2.8设计人收到发包人设计变更书面通知后两天内向发包人提供设计变更联系单，若是重大设计变更要求在一个星期内完成联系单。

6.2.9发包人需要设计人提供现场技术指导、施工关键部位、关键环节配合等要求时，专业设计人员要在当天（8小时内）到达现场。

第七条　违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方协商。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，应减收该项目应收设计费的千分之二，且招标人有权单方终止合同，并追究其经济赔偿及一切损失。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

7.6设计人收到中标通知书后，在合同签订前向招标人提交发包人同意的履约保证金（银行转账或银行保函或保险机构保证保险凭证或融资担保公司保函），其担保金额为设计合同费用的2%。

7.7双方约定的设计人其他违约责任：设计方项目负责人履行义务担保金额占合同履约担保金额的20%（项目负责人应参加的会议而没有参加，不到位一次罚5000元，扣完为止）；项目专业设计人员履行义务担保金额占合同履约担保金额的20%（专业设计人员须尽的义务而没有提供，不到位一次罚2000元，扣完为止）。工程设计质量担保金额占合同履约担保金额的40%；设计工期进度担保金额占合同履约担保金额的20%；若出现上述违约责任，发包方有权在支付的设计费中扣除同等金额的设计费。

7.8项目负责人及主要设计人员中标后未经发包人同意不得擅自更换，否则招标人有权解除合同，并向中标人追究由此造成的一切损失。项目负责人变更经发包人同意后，应在规定的时间内更换并到岗，并按每次20万元罚扣（不可抗力原因除外），主要设计人员（除项目负责人以外）变更经发包人同意后，应在规定的时间内更换并到岗，并按每次10万元罚扣（不可抗力原因除外）。

第八条　其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由____温州___仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8本合同一式____12___份，发包人____6____份，设计人___6___份。

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

8.10本合同生效后，按规定到项目所在建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜，详见招标文件或投标文件，双方也可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12其它约定事项：

8.12.1项目负责人及主要专业设计人员

项目负责人姓名                  ；职务                    ；

建筑专业设计人员                ；结构专业设计人员               ；

给排水专业设计人员              ；电力专业设计人员               ；

暖通专业设计人员                ；

具体人员详见中标人的投标文件中的《主要设计人员名单》和《施工图设计和施工期间配合服务人员一览表》。

8.12.2设计人须配合工程建设需要提供现场指导和监督服务，施工期间应指定现场代表和各专业设计代表，在隐蔽验收、设计变更和施工关键部位、关键环节配合施工；本工程主要设计人员或专业设计代表应在设计进度关键点（如方案报批、扩初报批、施工图审查等）、设计交底（就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明）、施工期间（如隐蔽验收、设计变更和施工关键部位等）和工程质量事故分析工作中到位并负责与业主、有关部门沟通直至通过有关审批及配合施工。具体到位率及相应奖罚措施如下：

1）设计人应履行投标时提供的＂工程投标方案编制人员名单＂，没有征得发包人同意，不得更换。

2）设计人在施工图设计阶段和施工期间，应履行投标文件中＂施工图设计和施工期间配合服务人员一览表＂的人员配备情况，没有征得发包人同意，不得更换。

3）有关关键点需设计人员到位的，在接到业主通知后应8小时内响应并在24小时内派员到位配合工作。有关人员第一次不响应不到位、不配合，违约金为5000元；第二次不响应不到位不配合，违约金为10000元；三次不响应不到位不配合，业主有权追加更高金额的违约金并有权终止合同。

4）在满足规范和国家政策允许的前提下，发包人对原方案、扩初、施工图提出的任何调整、修改、完善，设计单位都无条件予以修改完善，直至满足发包人提出的要求，发包人不另行支付费用。

8.12.3投标人的初步设计概算要合理、准确，不得漏项，符合实际，今后施工图预算一般不允许超过该初步设计概算。如果初步设计概算错误的原因导致将来工程施工图预算超出项目初步设计概算10%的，发包人有权对设计单位追究责任（除发包人的设计内容调整原因外）。若施工图预算（指施工招标时的标底价，下同）超出初步设计概算5%（不含5%），将扣减10%的设计费；若施工图预算超出初步设计投资概算10%（不含10%），将扣减20%的设计费，超出初步设计概算20%（不含20%）及以上，设计人必须进行赔偿，赔偿金额为全部设计费。

8.12.4在方案设计完成后，发包人将会同各职能部门对已完成的图纸内容进行审核，设计人应无条件接受各职能部门的正确意见和发包人的修改意见并负责修改直至通过审批。需修改完善的，设计人拒不修改完善的，视为设计人放弃本工程设计任务，发包人有权终止合同；专项工程设计深度不能满足施工条件要求的或不能满足发包人要求的，设计人不能胜任且无法按时完成时，发包人有权重新选择其他设计人，该专项工程设计费由发包人与其他设计人商定，并从设计单位的设计费扣除。

对出现本条上述情形的，发包人有权追究设计单位责任，且可以追究设计单位的违约金。

8.12.6设计人应确保设计文件完整，各专业设计衔接合理。各专业图纸（如建筑安装管线与装修管线，土建室外管线与室外工程管网）之间出现的错、漏、碰、缺或彼此矛盾的，发现后应立即完成设计变更，因此造成的损失由设计人承担。

8.12.7分包设计必须得到发包人许可，若没有得到发包人许可而私自分包设计任务的，发包人有权追究设计人违约责任。若有得到许可的分包设计，设计人应做好协调、管理工作，并确保设计质量。

8.12.8发包人和设计人双方必须各指派一名工程设计联系人员，负责管理双方往来资料。

发包方联系人：             电话（传真）：           手机：

设计人联系人：             电话（传真）：           手机：

双方图纸、联系单、电报、传真和会议纪要等资料交接要由双方联系人严格按程序办理，双方联系人若有变更时，须及时以书面形式告知对方新联系人员的姓名和联系方式。

发包人名称：　　　　　     　　　　设计人名称：

（盖章）　　　　     　　　　　　 （盖章）

法定代表人：（签字）　　　     　　法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　     　　　委托代理人：（签字）

住　　所：　　　　　　     　　　　住　　所：

邮政编码：　　　　　　　     　　　邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　     　　电　　话：

传　　真：　　　　　　　     　　　传　　真：

开户银行：　　　　　　　     　　　开户银行：

银行帐号：　　　　　　　　　     　银行帐号：

建设行政主管部门备案：　     　　　鉴证意见：

（盖章）　　　　　　　　　　      （盖章）

备 案 号：　　　　　　　　　　     经 办 人：

备案日期：　　年　月　日　　　     鉴证日期：　　年　月　日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

GF—2015—0209

第五部分   设计投标文本文件编制要求

1投标文件包括文本文件、电子文件U盘、保密信封等，其规格、包装方法和其他要求见投标人须知。

2投标文本文件的编排顺序

2.1封面；

2.2目录；

2.3设计说明书；

2.4设计图纸；

2.5投标人认为有必要提供的其他资料；

2.6封底。

3设计说明书及图纸

基础资料和设计任务书

一、设计依据

（1）本项目设计范围（红线图）、地形图；

（2）《中小学校建筑设计规范》（GB50099-2011）；

（3）《宿舍建筑设计规范》（JGJ36-2016）；

（4）《城市居住区规划设计规范》（GB50180-2018）；

（5）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014(2018 年版)）；

（6）《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

（7）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；

（8）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

（9）《城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》（DB33/1021-2013）；

（10）《汽车库建筑设计规范 》（JGJ100-2015）；

（11）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）；

（12）《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》（2017修订稿）；

（13）《民用建筑绿色设计标准》（DB33/1092-2013）；

（14）《办公建筑设计规范》（JGJ67-2006）；

（15）国家现行的规划及建筑设计的相关规范与规定。

二、主要技术经济指标

1、用地规划要求：

（1）规划建设用地位置及范围：苍南县灵溪镇南鹤路1号苍南县职业中等专业学校原有校区，以及新扩建校区D-03地块，新扩建校区D-03地块南面为环城南路、北面为政法路，西面为规划D-04地块，东面为D-02城镇住宅用地及江湾路。该拟选址地理位置优越，交通方便，外部配套条件良好，作为学校用地比较适合。

（2）用地使用性质：中等职业教育用地

（3）建设规模：本项目建设用地面积78533平方米（合计约117.8亩），其中原学校用地面积65911.5平方米（合计约98.87亩），新征用地面积12597平方米（折合18.90亩）。本项目扩建提升后总建筑面积65499平方米，其中新建教学综合楼（新增40个教室）、宿舍、食堂、报告厅（能容纳700人座位）、风雨操场（含地下建筑面积1968m2）及室外运动场地等，拆除原校区敬业楼、修业楼（原宿舍楼）、琴房，保留其他原有建筑，道路、桥梁、绿化等相关设施同步建设。

2、功能分区及总平布局

本项目功能布局主要按运动区、实训区、宿舍区及教学区四种不同功能进行分区，各区之间联系方便、互不干扰。同时，应保证校园内各建筑之间、校内建筑与校外相临建筑之间的间距符合城市规划、卫生防护、日照、防火等有关规定。

运动区——保留地块西侧运动区，这块用地相对饱满，设有400米运动场等运动场地；

实训区——保留地块西南侧和北侧实训区，作为学校的一个形象入口；

宿舍区——设置在地块东南侧新征用地范围内，这里相对独立，与学校其他区域通过桥梁连接；

教学区——设置在用地东侧原敬业楼位置。

（1）各种教室不低于3.10m，各类实验室不应低于3.40m；

（2）地面平整、防滑、无障碍、无尖锐突出物，并采用软质地坪；

（3）教学用房、宿舍的内走廊净宽度不应小于2700mm，外廊及单面内廊的净宽度不应小于2100mm。

3、空间组织与景观设计

景观设计结合环境和各项功能要求营造与城市及基地相融合共生的绿化形态。通过空间的大与小，收与放，疏与密，隔与透的对比统一，组成了完整的空间序列。与活动空间紧密相连，与建筑单体相互呼应，通过整个基地内的景观设计场地，形成空间围和形态，使有限的空间具有无限的开阔气氛。

（1）突出建筑的空间起伏与层次，主从与重点。 寻求场地景观中心与基地周边轴线的建筑序列，形成错落的外围轮廓线，取得富有韵律的建筑总览，通过建筑与景观围合成不同的空间，形成空间的节奏感。

（2）通过基地内景观活动场地作为空间联系纽带，以形成校园向心，内聚的空间效果，使有限的空间具有无限的开阔气氛。

（3）简洁实用的建筑结构，百分百天然采光和通风，大大改善室内空气质量，并且创造了健康舒坦又不失庄重的绿色空间。

4、整体校园规划控制指标：

容积率：0.83

建筑密度：24%

建筑限高：24米

绿地率：30%

5、建筑间距、退用地界线距离等未尽事宜应遵守《温州市规划管理技术审批规定》（试行）及国家相关标准规范的规定。

6、配套要求：

（1）市政基础设施按规范配套落实；并与周边已建设施做好衔接。

（2）环境卫生设施按规范配套落实。

7、交通规划要求：

（1）本项目共设置三个出入口。其中：保留原来学校北侧与西侧主出入口，增设新征地块南侧在环城南路上次出入口，新征地块与原基地通过桥梁连接。

（2）停车泊位：符合浙江省工程建设标准《城市建筑工程停车场(库)设置规则和配建标准》（DB33/1021-2013）配置。

8、日照分析

通过对本项目的日照分析，普通教室满足冬至日满窗日照不应少于2 小时的标准。宿舍半数以上的居室能获得同住宅居住空间相等的日照标准。

注：在满足设计任务书使用功能要求和设计规范的前提下，投标单位需要在投标前自行踏勘并征求业主意见，最终以符合设计标准和规范的实际建筑面积为准，同时按投资金额进行限额设计。

三、设计构思

（1）新校区及新建教学综合楼建筑按现代风格设计，同时考虑对老校区保留建筑外立面进行改造设计，与现代风格相协调，在效果图中体现。

（2）结合周边环境，利用两个地块之间的河道景观，同时考虑两个地块相互之间联系的便捷性。

（2）教学组团考虑连通，构建景观庭院：采用内院布局方式，营造家园的氛围。

（3）协调人车流线，梳理交通网络：本方案交通格局以明确的人车流线为基础。尽量做到人车的相对分开和安全。

（4）缓和高容高密，释放地面空间：基于高容积率的特殊性，为了土地集约高效，校园建筑以“金角银边”的原则沿边展开布置，释放庭院地面空间，使得建筑单体享有良好采光、自然通风和优越的视线与日照间距。

四、设计要求

（1）按照“经济、实用，适当超前”的原则，建设 “整洁优美、风气 优良、设施完好、秩序正常”的美丽学校；

（2）学校的总平面设计要按教学区、体育运动区、生活区等不同功能要求进行合理布置，力求作到分区明确、布局合理、联系方便，互不干扰；

（3）校园内各建筑之间、校内建筑与相邻的校外建筑之间的距离，应符合国家现行的卫生防护、日照、防火、通风等有关规定；

（4）学校建筑群组的布置应尽可能组成庭院空间，校园的绿化美化应与校舍建筑统一规划设计和建设；

五、其他设计要求

（1）全面、综合分析问题、解决问题、构思巧妙、方案有新意。

（2）设计内容表达完整、清晰、方案完整，要处理好线条与色彩，具有整体性、感染力、突出校园特色。

（3）设计成果：必须符合中华人民共和国、浙江省及温州市有关城市规划与城市设计规章和规范性文件的规定要求。

（4）图纸要求：总平图设计图纸：要求1:500出图；各层平面图纸：要求1:200出图；主要立面图纸：要求1:200出图；主要剖面图纸要求1:200出图；

十二、遵守事项

1.本规划条件的其余未尽事宜应符合《温州市城市规划管理技术规定》(温市规(2017)127号)的要求。

2.按相关规范配备地块内需配建筑的市政、消防等设施。

3.如地上总建筑面积与按容积率计算的地上总建筑面积不一致,以 地上总建筑面积为准。建筑面积计算按浙江省工程建设标准 《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量计算规程》（DB33/T 1152-2018）及《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术补充规定》（浙自然资发〔2019）34号）执行，请做好面积复核工作。

4.应根据《温州市土壤污染防治工作方案》（温政发〔2017〕27号），地块开发利用前若涉及污染的，应当进行调查评估并经治理修复合格后，再予开发利用。建设单位应在项目正式实施前落实好上述工作。

5.除上述规定外，其他未尽事宜应遵守国家、地方政府和有关部门的相关政策和规定。设计单位需严格按照规划条件、相关技术标准和规范进行设计，对建筑功能、建筑面积等内容应准确规范的表达，保证建设工程设计方案中文字标明的技术经济指标与图纸所示一致，否则将承担相应的法律责任。

注：招标文件中的任务书内容如与苍南县住建局颁发的规划条件通知书内容不一致的，以苍南县住建局颁发的规划条件通知书内容为准。

# 商务标投标文件格式

附件1

设计

商

务

标

投标单位：                          （盖章）

法定代表人：                          （盖章）

日      期：

## 附件2

## 投 标 函

致：                      （招标人）

根据贵方的                                        设计的招标文件，招标编号为                 ，我方针对该项目进行投标（投标报价见“开标报价函”）。并正式授权的下述签字人                    （姓名和职务）代表投标人            （投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

- 招标文件中要求的投标文件；

- 其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、随投标文件一并提交的开标报价函为本投标函的组成部分。

3、一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。

4、如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、其他补充说明：

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编 ：

电话：                                  传真：

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：          年      月     日

附件3

开标报价函

| 投 标 单 位： |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： |  |
| （1）设计费报价： | 总设计费 元（小写）， 元（大写）。 |

说明：

1、本工程为设计总承包，所有设计内容方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计（含施工期间配合）等各阶段设计服务，直至工程竣工验收合格并完成工程结算及相关备案。专业设计确需另择专项设计单位进行专项工程设计的，由中标人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人及相关部门审核同意，其设计成果在符合规范要求的基础上还必须完善到使招标人认可。（如有专项设计，其费用包含在本工程设计合同总价中，由中标人支付，招标人不再增加费用）

2、投标人在各设计项目报价时，应充分考虑项目各设计阶段的所有费用（含方案设计及优化、设计变更、施工图设计）、图纸资料费、调查费、方案设计和审查备案期间的差旅费、利润、税金、审查费（含专项设计审查费、施工图审查费）、评审费、会务费、方案补偿费、后续服务等一切费用及其他投标人应包含的内容，并据此进行各设计项目综合报价。

## 3、设计费为包干价，若出现投标单位的设计费超过最高限价的，直接作否决其投标处理。

## 4、总设计费用=投标报价（中标价），今后除另行约定外均不调整。

投标人名称（盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：

年  月   日

附件4

法定代表人授权委托书

（开标时携带）

本授权委托声明：本人          （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位_________（姓名）为我的代理人，以我的名义并代表我公司全权处理                   工程设计投标的各项事宜。

本授权书期限自    年    月   日起至    年   月   日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人均予以认可。

| 授权代表（签字） |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |
| 出生年月 |  | 职 务 |  |
| 部 门 |  | 联系电话 |  |
| 身份证复印件粘贴处 |

授权代表无权转让委托权，特此委托。

法定代表人：（签字或盖章）

投标人：（盖章）

授权委托日期：         年     月     日

工程设计招标投标

资格后审申请书

招标编号：

工程名称：

投标申请人：                               （盖章）

法定代表人：                                （盖章）

申 报  日 期：

资格后审申请书

致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                     （招标工程项目名称）下列标段投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：

2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的复印件并加盖公章：

2.1投标人的《法人营业执照》（副本）；

2.2投标人的《企业资质证书》（副本）；

2.3拟派的项目负责人建筑师证书和社保证明及职称证书（若有）；

2.4项目主要设计人员的执业资格证书和社保证明；

2.5投标单位进浙备案证明（外省设计企业提供进入浙江省承接业务登记备案证明），且在有效期内。

2.6投标企业已录入浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统网络查询打印页。

2.7资格后审文件、招标文件要求以及投标人认为有必要提交的有关证明资料文件。

3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

| 一般质询和管理方面的质询 |
| --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关人员方面的质询 |
| --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关技术方面的质询 |
| --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关财务方面的质询 |
| --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

7、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署。

8、下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

法定代表人（签字或盖章）： 投标人(盖章)： 日期： 年 月 日

2、资格后审申请书附表

附表1

投标人基本情况表

投标申请人（盖章）：

| 1 | 企业名称 |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址 |
| 3 | 代表处地址 （使用进温企业） |
| 4 | 电话 传真 | 联系人 |
| 5 | 注册地、注册年份 并附上营业执照复印件 |
| 6 | 主营范围 |
| 7 | 公司资质等级证书 并附上资质等级证书复印件 |
| 8 | 其他需要说明的情况 |

注：1、所有独立投标申请人须填写此表。

附表2

项 目 负 责 人 简 历 表

工程名称：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 学 历 |  |
| 专 业 |  | 职 称 |  |
| 工作简历： |
| 主要设计项目： |
| 投标单位（公章）： 法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |

注：1、此表若不够填写，可另加附件补充说明。

- 后附项目负责人注册建筑师证书，缴纳社保证明、职称证书（若有）。

附表3

本项目主要设计人员名单

工程名称:

| 专业分工 | 姓 名 | 职 称 | 注册执业证书号 | 设计业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 建筑设计人 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 结构设计人 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 给排水设计 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 电气设计 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 暖通设计 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。 投标单位（公章）： 法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |

注：本表若不够填写，可另加附件补充说明。后附拟派主要设计人员注册结构师、注册建筑师的资格证书、注册电气工程师证书、注册公用设备工程师证书、缴纳社保证明、职称证书（若有）等复印件盖章公章。

附表4

施工图设计和施工期间配合服务人员一览表

工程名称：

| 专业分工 | 姓 名 | 职 称 | 执业证书及执业专用章号 | 负责完成主要工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 建筑设计 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 结构设计 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 给排水设计 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 电气设计 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 暖通设计 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 施工期间 配合服务人员 | 姓 名 | 职务或职称 | 联系方式 | 施工期间配合服务措施： |
| 上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。 投标单位（盖章）： 法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |

注：本表若不够填写，可另外附件补充说明

（工程名称）

资

信

标

投标单位：                        （盖章）

法定代表人：                      （盖章）

日    期：

资信评审索引表

| 序号 | 资料名称 | 投标文件中对应页码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件要求 | 投标人自评分数 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

## 年  月    日

企业业绩

根据资信标评分办法格式自拟，并附相关证明材料

项目负责人业绩

根据资信标评分办法格式自拟，并附相关证明材料

主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业注册 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 建筑 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 结构 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 给排水 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 暖通 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 电气 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 造价专业负责人 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |

根据资信标评分办法要求提供附件

投标人认为所需的其他资料

开标现场投标人员健康信息登记表 （开标时随身携带）

| 姓名 |  | 户籍所在地 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 项目名称 |  | 开标时间 |  |
| 所在单位联系电话 |  | 手机号码 |  |
| 个人健康情况 |
| 体温是否正常？ □正常 □不正常 |
| 当前有无发热、乏力、干咳、气促等健康异常情况？ □有 □无 |
| 有无其他不适？□有 □无 |
| 是否与确诊病例接触？□否 □是 |
| 是否在最近 14 天来自（或途径）疫情重点地区？□否 □是 所在（途径）地： 前往时间： |
| 最近 14 天是否存在与来自疫情重点地区、境外人员接触情况？□否 □是 接触时间为： |
| 本单位拟派上述人员参加苍南县职业中等专业学校扩建提升工程设计开标活动，以上信息真实准确。如有信息有误或缺失，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 参加人员（签名）： 单位（公章）： |

注：1、由招标人或中心工作人员“现场测量体温”后进入投标现场。

2、投标单位应严格落实参投人员的健康申报和真实性承诺制度，如实填写本表，以下人员应自觉回避：最近 14 天接触过新冠肺炎疑似或确诊病例的，出现发热（超过 37.2 度）、咳嗽、胸闷等症状的，来自（途径）重点疫区且隔离未满 14 天的。

3、如现场两次复测体温大于 37 度的或健康码为红黄色的人员，应及时离场。

投标保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

致：（受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于 年 月 日就                       （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）            元（¥             ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的 日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过   年   月   日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的  日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：                          。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国 。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开立人： （公章）

法定代表人（或授权代表） ： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

苍南县职业中等专业学校扩建提升工程设计

标箱封条

（投标单位不得在标函封袋和封条上加注任何文字或符号，否则取消投标资格）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

苍南县职业中等专业学校扩建提升工程设计

文本封条

（投标单位不得在标函封袋和封条上加注任何文字或符号，否则取消投标资格）

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------苍南县职业中等专业学校扩建提升工程设计

投标保密信封封条

（投标单位不得在标函封袋和封条上加注任何文字或符号，否则取消投标资格）

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

苍南县职业中等专业学校扩建提升工程设计

商务标封条

（投标单位在标函封袋和封条上加盖公章及法定代表人印章，否则取消投标资格）

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

苍南县职业中等专业学校扩建提升工程设计

资格后审申请书封条

（投标单位在标函封袋和封条上加盖公章及法定代表人印章，否则取消投标资格）

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Text boxes

制定