苍南县渔寮海洋研学教育基地项目设计

招标编号：A3303270480000000001001

招 标 文 件

招 标 单 位：苍南县旅游投资集团有限公司

招标代理单位：浙江之信工程项目管理有限公司

招标监督单位：苍南县住房和城乡建设局

二〇二二年九月

苍南县渔寮海洋研学教育基地项目设计招标时间安排表

| 招标文件获取开始时间 | 2022年 月 日 |
| --- | --- |
| 招标文件获取截止时间 | 同投标文件递交截止时间 |
| 投标人提出澄清招标文件截止时间 | 2022年 月 日17时00分 |
| 招标人发出招标文件澄清时间 | 2022年 月 日17时00分 |
| 投标截止时间 | 2022年 月 日09 时30分 |
| 办理投标保证金截止时间 | 2022年 4 月 21 日17时00分 |

目   录

●招标公告	1

●第一部分 投标人须知前附表	4

●第二部分 投标人须知	13

●第三部分 评标委员会须知	34

●第四部分 议标评标定标办法	35

●第五部分 合同条件	50

●第六部分 设计投标文本文件编制要求	72

●第七部分 基础资料和设计任务书	73

●第八部分 投标文件格式	79

招 标 公 告

招标编号：A3303270480000000001001

- 招标条件

本招标项目苍南县渔寮海洋研学教育基地项目设计已由苍南县发展和改革局以（项目代码：2020-330327-88-01-122832）批准建设，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为苍南县旅游投资集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

2.1本项目位于苍南县马站镇渔寮4A级景区，地块东临金沙滩山庄、南壤大海、西面依靠音乐石山庄、北面连接旅游道路；面积约21.14 亩。（具体位置及面积以附件1： “G2-20-384渔寮海洋研学教育基地项目规划用地红线图”（CAD格式）为准。项目主体建设主要海洋研学基地、研学度假酒店、餐饮、娱乐、及会议会展中心等。项目总投资费用约为18958万元，其中工程费用约为17830万元。

招标范围为：包括但不限于建设用地规划许可范围内的所有建筑、结构、给排水、人防、消防、强电、防雷等工程、地下车库二次装修、暖通、幕墙、变配电、电梯、充电桩、智能化、通信、总图工程（含道路、广场、景观绿化、场内室外水电等）、基坑围护等设计内容的方案设计（含优化）、初步设计（含概算编制）、施工图设计等各阶段设计及施工期间配合等后续服务，直至工程竣工验收合格，但不包含室内二次装修设计（地下车库除外），具体详见本招标文件相关部分。

2.2设计总工期：120日历天。中标人应在设计合同签订后且业主提供最终规划设计条件后30天内完成方案设计（含优化）及初步设计文本（含概算）编制与评审，方案设计评审通过后70天内完成主体工程施工图设计，方案设计评审通过后90天内完成主体工程施工图设计文件审查及发现问题后的补充、修改完成。

- 投标人资格要求

3.1 合格的投标人应具备下列条件：工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

项目负责人资格：具有国家注册一级建筑师资格，若为联合体投标的必须由联合体牵头人委派。并提供在投标单位参保的连续三个月及以上社保证明，并且该证明中注明“已到账”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内，若投标企业注册成立时间不足六个月的，则须提供该企业注册成立至投标截止日期内的有效社保证明。

3.2 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格及工商行政管理部门核发的有效营业执照。

3.3 本次招标接受联合体投标（须有联合体协议书）。若为联合体形式投标的，应满足下列要求：

- 本项目接受1家境外投标人与1家境内投标人组成的联合体投标人参加投标：

①境内投标人必须具备：工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

②境外投标人必须具备：境外投标人企业所在国或者所在地区的商业登记证（或注册登记证）；

③联合体牵头人须为境内投标人，其中境外投标人需负责方案设计，境内投标人负责初步设计、施工图设计；

④境内投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格及工商行政管理部门核发的有效营业执照。

- 联合体成员数量不得超过2家。

- 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

3.4 其他要求：（1）境内投标企业已录入浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统（若为境外投标人与境内投标人组成的联合体，由境内投标人提供）。（2）在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。（3）浙江省外投标人必须持有《外省企业进入浙江省承接业务登记备案证明》且在有效期内或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的进浙企业备案列表查询（含投标人）网页截图（若为境外投标人与境内投标人组成的联合体，由境内投标人提供）。

- 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请予本公告发布之日起至投标截止时间前，通过CA锁在“苍南县公共资源交易网（网址为 http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/）”下载招标文件及其他资料，未在温州市共资源交易管理平台新系统注册并办理CA锁的投标人，请参照《新系统企业库入库及CA证书办理流程》，到温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心办理，详见温州市公共资源交易网“办事指南”网址https://ggzyjy.wenzhou.gov.cn/wzcms/jsxmjyl/2355.htm。

4.2本项目招标文件的质疑、 澄清、 修改、 补充等内容在苍南县公共资源交易网(平台名称）（网址：http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/）上发布信息向所有投标人公告

- 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）见时间安排表，地点为 苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心南门露天场地 。

5.2 逾期送达、未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

- 发布公告的媒介

本次招标公告在苍南县公共资源交易网上发布。

- 其他说明

7.1 此项目采用电子招标投标，请登录苍南县公共资源网上交易系统填写投标信息并确认投标状态。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成温州市建设工程招标投标交易主体信息库入库工作，否则，其投标文件将被拒绝，后果由投标人自负。

7.2由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作需要，后续可能会根据疫情变化和最新规定（若有）发布更正公告，请持续关注。

7.3本项目投标保证金采用网上收退系统（银行保函除外），详见招标文件前附表22款。

7.4本项目采用评定分离办法，由定标委员会采取票决定标法确定中标人。

- 联系方式

招 标 人：苍南县旅游投资集团有限公司

联 系 人：吴先生

电    话：0577-59901980

招标代理：浙江之信工程项目管理有限公司

联 系 人：庄先生

电    话：0577-68810100

苍南县旅游投资集团有限公司

浙江之信工程项目管理有限公司

2022年  月  日

第一部分    投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：苍南县旅游投资集团有限公司 联系人：吴先生 联系电话：0577-59901980 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：浙江之信工程项目管理有限公司 地址：苍南县灵溪镇仕华家园3幢一单元301-302室 联系人：庄先生 联系电话：0577-68810100 |
| 3 | 监督机构 | 苍南县住房和城乡建设局 |
| 4 | 项目名称 | 苍南县渔寮海洋研学教育基地项目设计 |
| 5 | 建设地点 | 苍南县马站镇 |
| 6 | 资金来源 | 自筹 |
| 7 | 项目资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 建设规模 | 见招标公告 |
| 9 | 招标范围 | （1）包括但不限于建设用地规划许可范围内的所有建筑、结构、给排水、人防、消防、强电、防雷等工程、地下车库二次装修、暖通、幕墙、变配电、电梯、充电桩、智能化、通信、总图工程（含道路、广场、景观绿化、场内室外水电等）、基坑围护等设计内容的方案设计（含优化）、初步设计（含概算编制）、施工图设计等各阶段设计及施工期间配合等后续服务，直至工程竣工验收合格，但不包含室内二次装修设计（地下车库除外），具体详见本招标文件相关部分。 （2）专业设计确需另择专项设计单位进行专项工程设计的，由中标人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人审核同意，其设计成果在符合规范要求的基础上还必须完善到使招标人认可。（如有专项设计，其费用包含在本工程设计合同总价中，由中标人支付，投标人在设计费报价中给予综合考虑，中标后招标人不再增加费用） （3）本次工程实行设计总承包。 |
| 10 | 设计要求及工期 | 符合国家及有关现行设计规范、规定、标准； 总设计周期：120日历天。中标人应在设计合同签订后且业主提供最终规划设计条件后30天内完成方案设计（含优化）及初步设计文本（含概算）编制与评审，方案设计评审通过后70天内完成主体工程施工图设计，方案设计评审通过后90天内完成主体工程施工图设计文件审查及发现问题后的补充、修改完成。 注：因本项目工期紧，各投标人须提早安排各阶段计划，若因中标人原因未能满足设计工期要求的，将按每延迟一天处罚人民币2000元，延迟10天及以上的将按每延迟一天处罚人民币5000元，且招标人有权单方终止合同，并追究其经济赔偿及一切损失。 |
| 11 | 投标人资格、能力和信誉等要求 | 一、资格条件： 1、合格的投标人应具备下列条件：工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 项目负责人资格：具有国家注册一级建筑师资格，若为联合体投标的，必须由联合体牵头人单位提供。并提供在投标单位参保的连续三个月及以上社保证明，并且该证明中注明“已到账”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内，若投标企业注册成立时间不足六个月的，则须提供该企业注册成立至投标截止日期内的有效社保证明。 2、 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格及工商行政管理部门核发的有效营业执照。 3、本次招标接受联合体投标（须有联合体协议书）。若为联合体形式投标的，应满足下列要求： （1）本项目接受1家境外投标人与1家境内投标人组成的联合体投标人参加投标： ①境内投标人必须具备：工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； ②境外投标人必须具备：境外投标人企业所在国或者所在地区的商业登记证（或注册登记证）； ③联合体牵头人须为境内投标人，其中境外投标人需负责方案设计，境内投标人负责初步设计、施工图设计； ④境内投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格及工商行政管理部门核发的有效营业执照。 （2）联合体成员数量不得超过2家。 （3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。 二、其他要求：（1）境内投标企业已录入浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统（若为境外投标人与境内投标人组成的联合体，由境内投标人提供）。（2）在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。 |
| 12 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 分包 | 允许。如投标人不具备承接任务所需要的有关专项工程设计资质，可以在中标后进行分包，有关专项设计资质须符合相关要求。中标后，分包单位的分包必须以书面形式报经招标人认可。 |
| 15 | 是否接受联合体投标 | 接受，应满足下列要求： ①须有联合体协议书； ②须为1家境外投标人与1家境内投标人组成的联合体投标人； ③联合体牵头人须为境内单位； ④若联合体投标，网上项目信息登录与投标保证金须由联合体牵头人办理。 |
| 16 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘，并承担相关费用 |
| 17 | 报价最高限价 | 1、本次招标设计费最高投标限价为 407.936万元 。 2、设计费设最高投标限价，若出现投标单位的报价超过最高投标限价的，直接作无效标处理。 3、设计费按实结算。设计费结算价=（设计费投标报价/17830万元）*本项目施工招标的工程量清单预算造价（如施工招标分多个施工标段，为各施工标段工程量清单预算造价累加）。 4、本次设计招标按招标文件“第六部分 基础资料和设计任务书”要求进行投标方案设计，投标后如有变化，中标人需无条件进行方案设计修改，设计费用不作增加。 |
| 18 | 投标报价其他情况说明 | 投标人的工程设计费参照《工程勘察设计收费标准（2002版）》的规定，以及《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》的规定，并结合自身实力，自主报价。 |
| 19 | 投标有效期 | 从投标截止之日起：90日历天 |
| 20 | 备选投标方案 | 不采用 |
| 21 | 投标文件份数 | A 技术标（含以下内容）： （1）文本文件（含设计方案展示图纸）提供一式柒份，不分正副本； （2）电子文件提供贰份（U盘形式提供，含技术标所有内容）； （3）多媒体演示文件提供壹份（如有，内容按评标细则要求以U盘形式提供）； （4）保密信封提供壹份（若有两个标箱时，每个标箱都需放保密信封）； B资信标：壹套正本，陆套副本； C商务标:壹套正本，陆套副本； D资格后审资料：壹套正本，陆套副本； 注 意：①技术标均须以暗标形式提供； ②编制要求详见本招标文件。 |
| 22 | 投标保证金 | 1、提交方式：银行转账或银行保函或投标电子保函（如为联合体投标的应由联合体牵头人提交）。 金额：人民币50000元（大写：人民币伍万元整） 2、（一）投标人应按招标文件要求提交投标担保，投标担保采用直接向苍南县公共资源交易中心提交投标保证金的方式的，下述三个保证金账户成功汇入任意一个账户均可。投标保证金数额必须在本工程开标前到达规定账户，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。 ①投标保证金汇入的户名：苍南县招标投标工作指导中心保证金专户 开户银行：中国工商银行股份有限公司苍南支行 银行账户： ②投标保证金汇入的户名：苍南县招标投标工作指导中心保证金专户 开户银行：中国银行股份有限公司温州苍南灵溪支行 银行账户： ③投标保证金汇入的户名：苍南县招标投标工作指导中心保证金专户 开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司 行号：402333611014 银行账户： （二）采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。投标人在2022年 月日17时前，将银行保函原件送至苍南县公共资源交易中心计划财务科，送达人应带银行保函原件、居民身份证原件、基本户开户许可证原件及这三份原件的加盖投标人公章的复印件，至计划财务科核对，计划财务科经办人员按招标文件要求核对银行保函格式后在银行保函复印件上加盖保证金专用章，并留存银行保函原件； （三）投标保证金采用投标电子保函的方式，操作流程详见苍南县公共资源电子保函平台http://122.228.139.57:8089/financeplatform/index.html）。 （四）各投标单位应当在提交投标文件截止时间前提交投标保证金，对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。 3、注意事项： ①各投标人在转（汇）款时充分考虑银行转（汇）的时间差风险； ②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负； ③电子投标保证金系统暂不支持同城跨行资金汇划结算（如：同城票据交换）； ④采用银行转账方式提交投标保证金的投标人将由苍南县公共资源交易中心计划财务科在提交投标文件截止时间后出具本工程投标保证金进账清单进行核对； ⑤若采用银行保函方式提交投标保证金的投标人，则需提供由苍南县公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件； ⑥若采用投标电子保函方式提交投标保证金的投标人将由苍南县公共资源交易中心计划财务科在提交投标文件截止时间后出具本工程投标保证金电子保险凭证清单进行核对。 |
| 23 | 下载招标文件、图纸时间地点 | 时间：本公告发布之日起至本工程投标截止时间前 http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew// |
| 24 | 投标人提出问题的截止时间 | 时间：2022年 月 日17时00分之前 在http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew//提交，并必须在此之前提交，逾期不予受理。 |
| 25 | 招标文件答疑纪要 | 时间：2022年 月 日 在http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew//上下载。 |
| 26 | 投标文件递交 地点及截止时间 | 收件人：浙江之信工程项目管理有限公司 地点：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心南门露天场地 截止时间： 2022年 月 日09时30分 |
| 27 | 开 标 | 时间：2022 年 月 日09时30分 地点：苍南县公共资源交易中心一楼开标室1(钉钉直播方式） |
| 28 | 评标方法 | 评定分离法（技术标暗标） |
| 29 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或以上单数，评标专家由招标人依法组建。 |
| 30 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1、评标委员会推荐的中标候选人数：当有效标≥3个时，则由评标委员会推荐综合得分前3名的投标人为中标候选人（中标候选人不排名次，下同）。 2、经评审后有效投标人不足3个（不含3个），评标委员会评审认定本次投标还是具有合理的投标竞争效果的，评标委员会可以向招标人推荐中标候选人（但经评审后有效投标人只有1个的，招标人将重新招标）。 |
| 31 | 定标委员会的组建 | （1）招标人负责组建定标委员会，本项目成员数量为7人或以上单数，原则上从招标人组建的定标委员会成员备选库中随机产生。定标委员会成员名单在定标会议结束前应当保密。 （2）招标人应当组建定标委员会备选库，可以由以下人员组成： 1、招标人（包括建设单位、代建单位、使用单位）的领导班子成员、经营管理成员、工程技术（经济）人员； 2、财政性资金投资工程项目的招标人所在系统内上下级主管部门或者系统外相关部门工作人员； 3、非财政性国有资金投资工程项目的招标人母公司（集团）、子公司（分公司）人员。 （3）招标人本单位人员技术力量不足的，可以外聘本专业或者本地区范围内有知名度、权威性的专业人员;也可从浙江省综合性评标专家库及相关监管部门设立的专家库中随机抽取。外聘专家人数原则上不得超过定标委员会总人数的三分之一，招标人对外聘专家的定标行为负责。 （4）定标委员会应当在定标会上推荐定标组长，原则上由招标人的法定代表人或者主要负责人担任。定标委员会成员与进入定标环节投标人有利害关系的，应当主动申请回避。该项目的评标委员会成员不得再参加定标工作。 （5）定标委员会成员不得与任何中标候选人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受中标候选人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处,不得向其他成员征询其确定中标人的意向。 |
| 32 | 设计补偿费 | 设计补偿费用：本项目设置设计补偿费。 1、补偿已入围且未中标的投标人各10万元（含税），设计成果、知识产权归招标人所有。 2、在招标人与中标人签订合同后30日内给付，且受设计补偿费单位须出具正式发票，向招标人获取。 3、若入围单位放弃设计补偿费，需提交放弃设计补偿费承诺书，则设计成果、知识产权归投标人所有，招标人不使用。 知识产权： （1）投标人须保证本投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。 （2）若投标人使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由投标人自行解决。 （3）招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。 （4）投标人的所有投标文件不予退还。中标人投标文件知识产权归招标人所有；已入围且未中标的投标人如放弃设计补偿费，其投标文件知识产权归投标人所有；未入围且未中标的投标人投标文件知识产权归投标人所有。 （5）招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。 （6）中标人未经招标人许可，不得将中标成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该成果。 |
| 33 | 履约保证金 | 履约担保的形式：银行转账或银行保函或保险机构保证保险凭证或融资担保公司保函。 提交时间：收到中标通知书后签订合同前 履约担保的金额：合同价款的2% 注：银行转账形式的保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入；银行保函形式的保证金应为投标人基本账户开户行出具的银行保函。 （如为联合体投标的应由联合体牵头人提交） |
| 34 | 需要补充的其他内容 | / |
| 35 | 注意事项1 | 1.投标文件递交时投标人应出示法定代表人或法定代表人授权代理人携带相应材料。 (1)法定代表人参加的，必须持有并出示法定代表人身份证明、《法人营业执照》原件或复印件、法定代表人身份证原件和复印件、开标现场投标人员健康信息登记表、议标承诺函和议标邀请确认函（愿意参加议标流程的需提供，不参加议标流程的无需提供）； (2)如委派法定代表人授权代理人参加的，必须持有并出示法人签字或盖章的授权委托书原件、代理人身份证原件及复印件、开标现场投标人员健康信息登记表、议标承诺函和议标邀请确认函（愿意参加议标流程的需提供，不参加议标流程的无需提供）。 注：1）若联合体投标的，则由联合体牵头人提供以上资料（加盖联合体牵头人单位公章）及联合体协议书（加盖联合体双方公章）参加开标会议； 议标流程相关材料，适用于本项目因故出现流标但招标人又需要即刻启动流标后按规定选定设计人的议标评标定标办法； 以上所有复印件均须盖有投标人单位公章（如联合体投标的，则盖联合体牵头人单位公章）。 2.投标人在递交投标文件时须提供：①投标保证金若采用银行保函方式的，则需提供由苍南县公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件；②投标代表携带相应材料且符合要求，否则其投标文件将被拒收； 3.未在温州市建设工程招标投标交易主体信息库入库的单位，请按照温州市公共资源交易网--苍南分网最新公告《关于停止办理建设工程企业库入库和基本信息变更的通知》的要求到温州市公共资源交易网登记入库和信息变更； 4.投标单位未在苍南县公共资源网上交易系统填写投标信息并确认投标状态或未在收标现场递交纸质投标文件，招标人有权否决其投标； 5.本招标文件中如出不一致时，均以“投标人须知前附表”为准。 |
|  | 注意事项2 | ★1．本项目总投资概算不得高于人民币18958万元，否则将作无效 标处理。 2.投标单位在成为第一候选人后应马上准备方案设计优化相关事宜，在定标后10个工作日内招标人会组织双方进行方案设计优化沟通洽谈会，若中标单位原因造成延迟的，招标人将有权对中标人进行经济处罚（每延迟一天罚5000元），且招标人有权否决其中标资格。 3.因项目实施办法及形式存在不确定性，本项目实行阶段设计（方案设计（初步设计）及配合服务、施工图设计及配合服务、施工阶段配合及设计服务）。后期实施中发包方有权视项目推进情况明确具体的阶段设计内容，设计人应无条件同意,设计人未开始设计工作的，发包人不承担任何违约责任；应甲方要求已开始设计工作的，发包人按照设计人已实际完成的工作量计算设计费。终止设计后发包方按已完成的设计阶段比例支付设计费，设计方无条件移交设计成果。各阶段设计费比例为：方案设计（初步设计）及配合服务为40%、施工图设计及配合服务40 %，施工阶段配合及设计服务为20 %。各阶段完成以方案评审通过、初步设计批复、施工图图审、工程竣工验收通过为准。上述事宜作为投标风险考虑，若实际发生，设计人不得因此为理由要求任何费用补贴或增加。各阶段设计开始时间以发包人通知为准。 4.本招标文件所有内容解释权归属招标人，招标文件规定内容有不同表述的，最终以招标人的解释为准； |
| 36 | 疫情防控期间现场防控措施 | 为做好苍南县渔寮海洋研学教育基地项目设计（项目编号：A3303270480000000001001）疫情防控期间项目招投标工作，确保疫情防控严密细致、措施到位，确保招投标活动 便捷高效、平稳有序，根据“少接触”的原则。招标会议疫情防控措施方案如下，所涉 及单位及参加会议人员应积极配合： 一、现场防护措施 1.每家投标单位只可委托1名本单位人员参加投标，投标时须携带有效居民身份证件和开标现场投标人员健康信息登记表原件（见附件）。 2.开评标会议现场建立登记问询制度。招标人、代理机构按照疫情防控响应的有关要求，做好开评标活动现场人员信息登记、体温检测、核对健康码、口罩佩戴、手部卫生消毒等各项工作，并询问进入开评标现场人员近14天内的旅行史特别是中高风险地区及国外的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史。 3.开评标现场听从代理机构安排，按照指定位置就坐（每人间隔一个座位就坐），不得聚集喧哗并随意走动。 4.加强个人防护及开评标场所消毒工作。进入开评标现场人员都应当自行戴好口罩，做好手部卫生消毒。严格执行开评标场所消毒制度。开评标场地配备消毒器具，使用前后，进行清理消毒工作。尽可能减少现场人数、加大座位间隔、缩短工作时间。参加招标活 动的评审专家、中心监督人员、招标人、代理机构工作人员应当做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。 5.开标结束后，各投标人代表离开开标现场，但应保持通讯畅通。 6.严格落实执行现场开标及评审法律规章制度。 二、响应预案 1.按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的原则。 2.新型冠状病毒性肺炎的主要症状:咳嗽(症状严重，干咳为主，伴有痰音，喘息，影响 睡眠)；发热(高热持续72小时以上)；全身精神差，食欲差;潜伏期2~14天，平均7天等。遇到有以上相应症状者，应劝(送)其去医院就医。并立即报告上级，根据具体情况，采取隔离、消毒、疏散等措施。 3.若有发现疑似病症，第一人必须在第一时间应立即向当地疾病预防控制机构和行政管理部门报告，并提供疑似病人及与其密切接触者的相关信息。不得延误。 4.开标室、开标现场、评标室有人员出现疑似症状，除劝(送)其去医院就医外，尚应采取以下措施: （1）同其直接接触的人员，应到医院体检； （2）场所进行封闭消毒； （3）确诊为新型肺炎病人，则对有关人员采取隔离措施，有关场所实行封闭消毒，现场禁止人员进出，实行隔离。 （4）配合有关部门做好善后工作。 三、其他事项 1、疫情防控期间现场防控措施不足之处应严格按省、市、县防疫政策及相关文件执行； 2、投标现场须进行体温测量，如体温数据不一致的情况下，以交易中心（或招标人、代理机构）的数据为准； 3、投标人在递交标书等阶段健康码出现红码、体温出现异常等情况，可能引起投标文件被拒收或出现隔离情况，所导致的各种后果由投标人自行承担。 |
| 37 | 温馨提示 | 1、为配合疫情防控工作，本次收标场地在苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心南门露天场地进行，请各投标人配合开标场地指引和现场工作人员安排。 2、本项目开标采用钉钉直播的方式，请投标人现场递交完成后随即离开，不要逗留，保持手机畅通。 3、请投标人在递交投标文件时出示温州防疫码，配合体温检查。如温州防疫码红码或黄码、体温出现异常等情况，所导致的各种后果由投标人自行承担。 4、请各投标人必须仔细阅读及严格执行苍南县新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布的最新通告并提前做好投标准备工作，官方发布为“苍南发布”微信公众号。浙江省温州市苍南县疫情防控电话：0577-68898955。后续可能会根据疫情变化和最新规定发布更正公告，请持续关注。 疫情当前人人有责，感谢大家的积极配合。 |

第二部分  投标人须知

1 概述

1.1本次招标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

1.2招标文件的解释权归招标人所有。招标人不受将合同授予任何投标人的约束，招标人有权接受任何一份投标文件的全部或部分内容。

1.3本招标文件是招标人发出的要约寻求，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

1.4招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

1.5投标人应承担其现场考察、编制和提交投标文件有关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.6投标人应指定一名投标事务负责人，负责阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。

2 合格的投标人

2.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第10项。

2.2本招标工程项目采用本须知前附表第11项所述的资格审查方式确定合格投标人。

2.3本工程接受联合体投标。联合体投标应满足本须知前附表第11项相关要求。

2.4拒绝超越其资质等级许可的范围或者以其他设计单位的名义参加本工程的投标。如果本设计项目中标后，招标人发现中标设计单位存在违法分包、转包、挂靠现象的，招标人可无条件解除合同，没收其投标保证金或履约保证金，并保留追究其一切责任的权利。

2.5对投标人的其他要求：

有行贿犯罪不良信息记录且处罚日期在投标截止时间前2年内的单位或具有其它不良信息记录且在投标截止时间处于公示期（无公示期的按发文之日起3个月计）的设计单位不得参加投标。隐瞒上述不良信息记录参加投标的设计单位，取消中标候选人资格，建设行政主管部门按有关规定予以严肃处理。

注：①行贿犯罪不良信息记录以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准。

②不良信息范围包括住房和城乡建设部或其网站上公示的对不良信息处理的发文、浙江省住房和城乡建设厅（含浙江省建筑业管理局）或其网站上公示的对不良信息处理的发文、温州市辖区内县级及以上建设行政主管部门或其网站上公示的对不良信息处理的发文。

③行贿犯罪不良信息记录查询范围包括投标单位及其法人代表、拟派项目负责人等。

④行贿犯罪不良信息记录查询应在定标前完成。

3 投标人的质疑

3.1投标人应认真审阅招标文件和有关资料，对工程现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

3.2投标人若对招标文件有任何疑问，应按照本须知前附表第21项规定的时间前在苍南县公共资源交易中心网站上（网址：http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/）提出澄清要求，招标人在本须知前附表第21项规定的时间前在苍南县公共资源交易中心网站上对投标人的疑问进行解答，招标人在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行补充、修改。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。补充材料如与原招标文件不符，以最新的修改内容为准。

4 投标文件编制要求

4.1投标文件应做到清晰、完整，计量单位均采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，文本、图纸规格应当统一。

4.2除非另有规定，否则投标文件的所有文字说明和文字标注均采用中文，报价均为人民币，时间均为北京时间。

4.3投标文件的签署要求：

技术标：必须隐匿投标人及专业技术人员的名称，投标人不得在文本文件、电子文件、多媒体演示文件（如有）、设计方案展示图纸、保密信封封皮上标注有关投标人及专业技术人员名称。如果投标人违反本条规定，评标委员会认定属于可能泄露投标人或专业技术人员相关信息的，将按无效标处理。

4.4评标结束前，投标人不得以任何形式私下向招标人和参与评标的工作人员展示或描述投标文件内容。投标人违反本条规定将取消中标候选人资格。

4.5投标文件的组成：商务标、技术标（含设计方案文本、设计方案展示图纸、电子文件U盘（含技术标所有内容）、多媒体演示文件U盘（如有）、保密信封）、资信标、资格后审资料四部分组成。

4.5.1商务标内容：

详见商务标格式：附件1-附件3

4.5.2技术标（暗标）：

设计投标文本为A3(297mm×420mm) 规格（必要时可以加长，但加长部分应应折叠成A3规格后装订）。用中文电脑打印、技术标中所有的内容字体不限、字数不限，文本采用左侧卡胶（胶装）装订；封面及封底为白底白面（正反面白底白面），除封面封底外，每页印上连续页码(页码对齐方式、字体不限)；采用不褪色的材料打印在白色打印纸上（纸张厚度、材质不限）（单面打印）；附图、表可以采用A3复印白纸装订。

设计方案文本包括以下内容，并按如下顺序编制：封面、目录、设计文字说明（包括投资估算）、设计图纸、投标人认为有必要提供的其他资料、封底（封面和封底统一选用普通A3规格的空白纸）。

(2)电子文件：提供电子文件2套（以U盘形式提供），含技术标所有内容。

(3)设计方案展示图纸（彩色效果图）：内容为总平面图、透视图、鸟瞰图等制作一套（总张数不少于16张），图纸规格和比例不限，纸张厚度、材质不限，以A3(297mm×420mm) 规格为宜（必要时可以加长，但加长部分应折叠成A3规格后装订）并入设计方案文本一同装订。

(4)多媒体演示文件一套（以U盘形式提供），内容按评标细则要求提供。

(5)保密信封：用于分辨投标文件对应的投标人身份。内附投标人营业执照（如联合体投标可附联合体牵头人营业执照）复印件，营业执照需加盖投标人公章（如联合体投标，加盖联合体牵头人公章）（盖章要求清晰可辨认单位名称，不能辨认的当未提供处理）。

(6)技术标文件（除保密信封内要求的营业执照外）必须隐匿投标人及专业技术人员的名称，投标人不得在文本文件、电子文件、多媒体演示文件（如有）、设计方案展示图纸、保密信封封皮上标注有关投标人及专业技术人员名称。如果投标人违反本条规定，评标委员会认定属于可能泄露投标人或专业技术人员相关信息的，将按无效标处理。

4.5.3资信标：编制内容详见评标办法资信标得分内容及要求；

4.5.4资格后审申请书（格式见附件），内容包括：

（1）资格后审申请书；（若为联合体投标，联合体牵头人签字或盖章即可）

（2）投标人基本情况表（若为联合体投标，联合体牵头人提供并盖章即可）、项目负责人简历表、 本项目主要设计人员名单、施工图设计和施工期间配合服务人员一览表；（若为联合体投标，联合体牵头人签字或盖章即可）

（3）资格后审申请书相关复印件：（若为联合体投标，联合体牵头人盖章即可）

1）投标人的《营业执照》（副本）；（若为联合体投标，境内投标人应提供企业法人营业执照副本复印件，境外投标人应提供企业所在国或者所在地区的商业登记证（或注册登记证）复印件）

2）投标人的《企业资质证书》（副本）；（若为联合体投标，境内投标人应提供企业资质证书（副本），境外投标人不需提供）

3）项目负责人的一级注册建筑师证书、社保缴纳证明及职称证书（若有）；【在投标单位参保的连续三个月及以上社保证明，并且该证明中注明“已到账”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内，若投标企业注册成立时间不足六个月的，则须提供该企业注册成立至投标截止日期内的有效社保证明】（若为联合体投标，由联合体牵头人提供）

4）项目主要设计人员执业资格证书、社保缴纳证明及职称证书（若有）；【在投标单位参保的连续三个月及以上社保证明，并且该证明中注明“已到账”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内，若投标设计企业注册成立时间不足六个月的，则须提供该设计企业注册成立至投标截止日期内的有效社保证明（若为联合体投标，由联合体牵头人提供）

5）境内投标企业已录入浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统网络查询打印页；

6）联合体协议书（若为联合体投标，须提供）；

7）其它招标文件要求的证明文件（如有）。

注：1、以上材料复印件均需加盖单位公章，否则作否决其投标处理；（若为联合体形式参与投标，除6）需要联合体双方均盖章外，其它的由联合体牵头人盖章即可）

2、企业提供的电子证书（电子证照）予以认可，需加盖企业公章。

3、已按建市[2014]159号资质标准取得企业资质证书的企业，如可以在浙江省建设信息港网站或浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台查询的，可以提供企业资质证书复印件须加盖公章。

4、职称证书若未体现专业，须提供职称证书颁发部门出具的证明材料或原职称评定申请材料。

5、人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料，否则评标委员会有权按否决其投标处理。

4.6投标文件包装方法

4.6.1商务标:

商务标正本一份，副本陆份（正本、副本如有不一致之处，以正本为准），分别标明正本和副本，一同封装放入标函袋内，密封处粘贴统一提供的封条，并在密封条上加盖单位公章（若为联合体，联合体牵头人单位按上述要求盖章或签字）；标函袋上必须注明为商务标，且要加盖单位公章和单位法定代表人印鉴（若为联合体，联合体牵头人单位按上述要求盖章或签字）；违反上述有关规定的投标文件，按无效标处理。商务标相应地方须加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同），单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人须签字或盖章（若为联合体，联合体牵头人单位按上述要求盖章或签字），否则其投标文件作否决处理。

4.6.2技术标(暗标）：

技术标（包括技术标文本、电子文件U盘、多媒体演示文件U盘（如有）、设计方案展示图纸、保密信封，以下称技术标组件）的装订与密封：

技术标为暗标：技术标所有技术标组件一起放入标箱内（标箱须统一采用牛皮纸箱，需投标人自备，若一个标箱不够容纳，则可以使用两个标箱，标箱与标箱之间采用透明胶带缠绕固定）。文本文件（含设计方案展示图纸）与电子文件U盘（含技术标所有内容）、多媒体演示文件U盘（如有）一起放入标箱内；保密信封须统一采用牛皮纸信封（若有两个标箱时，每个标箱都需放保密信封），且直接放入标箱内（技术标所有组件的外包装、密封材料、相关资料（保密信封内的营业执照除外）的任何地方均不得出现标注有关投标人及专业技术人员名称的，否则按否决投标处理）。

①技术标的投标书文本统一采用A3(297mm×420mm) 规格纸张（必要时可以加长，但加长部分应应折叠成A3规格后装订）。

②投标书文本采用左侧粘胶制作成册。

③投标书文本采用不褪色的材料打印在白色打印纸上（纸张厚度、材质不限）（单面打印）。除封面封底外，除封面封底外，每页印上连续页码(页码对齐方式、字体不限)。

④标箱用透明胶粘带粘结牢固、密封严实，不得留设缝隙，不得上锁；封口处粘贴封条，标箱外及封条不得出现标注有关投标人及专业技术人员名称的，否则按否决投标处理）。

⑤技术标未按上述规定要求执行的，其投标文件作无效标处理。

4.6.3资信标：编制内容详见评标办法资信标得分内容及要求，正本一份，副本陆份（正本、副本如有不一致之处，以正本为准），分别标明正本和副本，一同放入标函袋内，粘贴封条，并在密封条上加盖单位公章（若为联合体，联合体牵头人单位按上述要求盖章或签字）；标函袋上必须注明为资信标，且要加盖单位公章和单位法定代表人印鉴（若为联合体，联合体牵头人单位按上述要求盖章或签字）；违反上述规定的投标文件，按否决其投标处理。

4.6.4资格后审申请书：

资格后审申请书正本一份，副本陆份（正本、副本如有不一致之处，以正本为准），分别标明正本和副本，一同放入标函袋内，粘贴统一提供的封条，并在密封条上加盖单位公章（若为联合体，联合体牵头人单位按上述要求盖章或签字）；标函袋上必须注明为资格后审申请书，且要加盖单位公章和单位法定代表人印鉴（若为联合体，联合体牵头人单位按上述要求盖章或签字）；违反上述规定的投标文件，按无效标处理。资格后审资料相应地方须加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同），单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人须签字或盖章（若为联合体，联合体牵头人单位按上述要求盖章或签字），否则其投标文件作无效标处理。

4.6.5商务标、资信标、资格后审文件不得放入标箱内，须单独封装提交；否则其投标文件作无效标处理。

4.7每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。不响应招标文件要求的投标文件可能被拒绝，责任由投标人自负。

4.8投标人必须确保投标文件及密封包装准确无误，提交投标文件截止时间后将不会给予投标人主动改正的机会，以免产生对其他投标人的歧视性做法。

5 投标保证（详见前附表）

5.1投标人应按招标文件要求投标保证金，投标担保采取投标人直接向苍南县公共资源交易中心提交投标保证金的方式。投标保证金数额必须按照投标须知前附表第18项中规定数额进行提交，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，否则作无效标处理。各投标单位应当在提交投标文件截止时间前提交投标保证金；采用银行转账方式提交投标保证金的投标人将由苍南县公共资源交易中心计划财务科在提交投标文件截止时间后出具本工程投标保证金进账清单进行核对，若采用银行保函方式提交投标保证金的投标人，则需提供由苍南县公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件；对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

5.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

5.3未中标的投标人的投标保证金将在发出中标通知书后五个工作日内予以退还（不计利息）。

5.4 中标人的投标保证金，在中标人签订合同后五个工作日内予以退还（不计利息）。

如招标文件约定投标保证金不予退还的，由苍南县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。银行保函由招标人向银行申请办理相关手续后收取。

5.5投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

5.5.1投标人有下列情形之一的：

（1）在投标文件有效期内撤销投标文件或修改投标文件的；

（2）在收到中标通知书后未按招标文件规定提交履约担保，或拒绝签订合同协议书的；

（3）存在串标、围标、抬标、陪标等行为的；

（4）存在弄虚作假，提供虚假证明材料的；

（5）中标人因自身原因未能在规定期限内与招标人签订设计合同；

（6）投标截止日期后坚持要求对投标文件做实质性修改的；

5.5.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.5.3有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标行为：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（7）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

6 投标文件的延期

6.1假如在截标当日的早上8时至截标时间，本地气象台的气象警告仍然生效，截标时间将顺延至下一个工作日的相同截标时间。如遇这种情况，投标人应提前与招标人和代理机构联系确认截标时间。

6.2为使投标人在编制投标文件时把招标人对招标文件的澄清、修改和补充内容考虑进去，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止日期。

6.3某几个投标人因无法控制的原因不能如期提交投标文件，影响到提交投标文件的数量，招标人可以决定延迟截止日期。

7 投标文件的提交、接收

7.1提交与接收投标文件的时间和地点见须知前附表，如有变动以招标人或代理机构的最新通知为准，投标人在临近截标时间到http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew//网站上查阅是否有最新变更通知。截标时间前60分钟开始接收投标文件，投标人应当在提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达开标地点。

7.2投标人到达开标地点后，交由代理单位接收，投标人在《收标记录表》上签署相关内容。

7.3如果设计投标人逾期提交投标文件的，其投标文件不予接收，也不予以评审，招标人将不予支付方案阶段设计费或者经济补偿。

7.4投标文件递交时投标人应出示法定代表人或法定代表人授权代理人携带相应材料。

(1)法定代表人参加的，必须持有并出示法定代表人身份证明、《法人营业执照》原件或复印件、法定代表人身份证原件和复印件；

(2)如委派法定代表人授权代理人参加的，必须持有并出示法人签字或盖章的授权委托书原件、代理人身份证原件及复印件。

若联合体投标的，则由联合体牵头人提供以上资料（加盖联合体牵头人单位公章）及联合体协议书（加盖联合体双方公章）参加开标会议。

以上所有复印件均须盖有投标人（如联合体投标，指联合体牵头人）单位公章。

8 取消投标资格和拒绝投标书

8.1招标中出现下列情形之一的，应被否决，并将理由通知投标人：

（1）未按招标文件的规定密封和标志的（或不应标志的却做了违反要求的标志的），投标文件有可能被退回；

（2）出现影响招标公正的腐败或欺诈行为；

（3）因重大变故，招标任务取消的；

（4）投标人谎报事实，提供严重虚假资料和信息，或者不能兑现投标承诺；

（5）投标人已破产或停业清理，或者已成为宣告破产诉讼的主体；

（6）投标人没有履行有关缴纳社会保险款项和履行有关纳税人的义务；

（7）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人、代理机构、其他投标人、评标委员会成员、监督单位的工作人员施加影响的任何行为；

（8）《中华人民共和国招标投标法》等法律、行政法规、地方性法规规定否决其投标的情形。

8.2否决其投标的决定由招标人或者评标委员会作出，其他投标人无权干涉。

9 开标和定标

9.1.1本工程开标、评标工作由浙江之信工程项目管理有限公司组织主持，由苍南县住房和城乡建设局负责监督。

9.1.2如有询标，投标单位应确保其法定代表人或委托代理人在评标期间按规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询标。如因投标单位的法定代表人或委托代理人无法在规定时间和规定地点接收询标的，评标委员会有权作不利于投标单位的评审决定，对评标委员会的评审决定有实质性影响的，评标委员会表决通过后可取消其投标资格，其投标作为无效处理。

9.2开标程序

9.2.1邀请所有投标人参加开标会议；

9.2.2验证到场人员及授权情况；

9.2.3投标文件及密封箱的密封情况，经监督人员确认无误后随机对技术标、保密信封密封袋进行对应编号；然后由评标委员会根据技术标评分标准对技术标进行评审、打分；

9.2.4技术评审结束后，宣布技术得分。保密信封密封袋由投标代表对其进行检验后予以拆封，并宣读投标人名称以及投标文件中的其它重要内容。由投标人代表在开标记录表上签字确认。

9.2.5资信标（含资格审查）评审、宣布，由投标人代表在开标记录表上签字确认；

9.2.6由招标人代表现场随机抽取X、Y值，当众拆封各投标人的商务标，宣读投标人名称、投标报价及其他招标人认为有必要说明的内容，并做好记录；开标记录经投标单位代表签字确认；

9.2.7计算评标基准价及商务标得分。

9.2.8按技术标、资信标及商务标综合得分排名计算；

9.2.9宣布最后的评审结果。

9.3 评标工作

9.3.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

9.3.2评标程序

9.3.2评标程序

评标工作遵循公开、公平和公正的原则，主要评审顺序：

9.3.2.1 对各技术标的投标文件随机编号；

9.3.2.2 对投标文件的设计招标要求符合性进行审查；

9.3.2.3 评标委员会对设计方案进行审阅；

9.3.2.4 评标委员会进行进一步的讨论和评议；

9.3.2.5 评标委员会各成员对设计方案进行评审打分；

9.3.2.6 设计方案评审后进行保密信封密封袋开启会议，宣读各投标人名字及对应的技术标得分情况并由由法人代表或授权委托人签字确认；

9.3.2.7 进入资信标（含资格审查）评审，宣读各投标人的资信标得分情况、资格审查结果并由法人代表或授权委托人签字确认；

9.3.2.8 随机抽取一名投标人代表核对商务标密封袋后，开启商务报价和相关内容。

9.3.2.9 确定3家入围单位。

9.3.3.10 确定3家入围单位后，由定标委员会根据定标办法确定中标候选单位；并宣读中标候选单位相关信息。

9.4 投标文件有下列条件之一的经评标委员会确认的，按无效标处理，并取消其参评资格：

9.4.1 未在规定的时间内送达规定地点的；

9.4.2 投标截止时间前投标保证金未到达规定帐户的；

9.4.3 未按招标文件的规定密封的；

9.4.4 技术标出现了投标人名称或其专业技术人员名称的；

9.4.5 投标文件明显不符合工程建设标准强制性条文的；

9.4.6 投标文件未按按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹模糊不清的；

9.4.7 未按招标文件要求盖章的；

9.4.8 投标文件不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

9.5 投标书评审

9.5.1技术标评标办法（满分82分）

9.5.1.1投标人的投标代表身份核查之后，有效投标人达到3家及以上的，即进行技术标的开标评审。

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分项分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一档 | 二档 | 三档 |
| 1 | 项目分析 （10分） | 对本工程设计的重点、难点分析及相应的对策措施：对项目现状调查情况、规划及设计关键问题的认识、把握程度，相应对策、建议的合理可靠程度，以及通过技术创新解决问题、节省投资、节约能耗、方便管理的意识、能力。（未提供的不得分） | 9-10 | 8-9 | 7-8 |
| 2 | 设计总体构思（16分） | 总体布局是否合理、创新、超前且是否体现本项目设计要求进行横向打分。（未提供的不得分） | 3.6-4 | 3.2-3.6 | 2.8-3.2 |
|  |  | 建筑体与景观绿化的融合、美观度进行横向打分。（未提供的不得分） | 3.6-4 | 3.2-3.6 | 2.8-3.2 |
|  |  | 区域划分及建筑总体与周边环境的合理性、科学性进行横向打分。（未提供的不得分） | 3.6-4 | 3.2-3.6 | 2.8-3.2 |
|  |  | 交通设计的合理性、科学性进行横向打分。（未提供的不得分） | 3.6-4 | 3.2-3.6 | 2.8-3.2 |
| 3 | 建筑结构设计及效果 （4分） | 主体建筑的透视图，鸟瞰图，夜景图、建设平面布局、立面效果，地基处理方案是否合理、安全、经济；主体结构是否符合安全、抗震等技术标准等。（未提供的不得分） | 3.6-4 | 3.2-3.6 | 2.8-3.2 |
| 4 | 室内空间设计（4分） | 各使用功能区的合理布局，平、立面及功能布局科学合理性；对功能空间范围设计的比例、尺度关系是否符合人体工程学、美学及施工要求。（未提供的不得分） | 3.6-4 | 3.2-3.6 | 2.8-3.2 |
| 5 | 配套专业工程设计 （6分） | 各项配套专业设计齐全、内容合理、详细。（未提供的不得分） | 5.5-6 | 5-5.5 | 4.5-5 |
| 6 | 设计效果图的 完整性 （12分） | 效果图地域特色提炼准确性：地域文化特色提炼、表达准确。（未提供的不得分） | 3.6-4 | 3.2-3.6 | 2.8-3.2 |
|  |  | 效果图照明色彩控制，主体色调定位准确。（未提供的不得分） | 3.6-4 | 3.2-3.6 | 2.8-3.2 |
|  |  | 效果图重要节点的定位准确、合理，夜景效果表现（未提供的不得分） | 3.6-4 | 3.2-3.6 | 2.8-3.2 |
| 7 | 多媒体演示 （10分） | 多媒体演示：提供设计方案多媒体视频并可现场播放（不少于6分钟，不多于8分钟），内容应包含鸟瞰、夜景及节点效果。 【注：须单独提供U盘（表面及内容中不得有泄露投标人身份的相关信息），并直接放入标箱内；未提供的不得分】 | 9-10 | 8-9 | 7-8 |
| 8 | 消防、环境保护、节能方案（4分） | 是否符合国家及地方规范要求情况进行横向打分。（未提供的不得分） | 3.6-4 | 3.2-3.6 | 2.8-3.2 |
| 9 | 文本完整性、深度（4分） | 根据文本的完整性与深度进行横向打分。 | 3.6-4 | 3.2-3.6 | 2.8-3.2 |
| 10 | 售后服务 （4分） | 后续设计服务承诺。（未提供的不得分）） | 3.6-4 | 3.2-3.6 | 2.8-3.2 |
| 11 | 建议和建设性措施（4分） | 除设计要求之外，对本项目的合理化建议和建设性措施。（未提供的不得分） | 3.6-4 | 3.2-3.6 | 2.8-3.2 |
| 12 | 工程经济分析（4分） | 工程概（估）算、经济性清单详情（明细）程度、计算准确性、造价合理性、节约控制性、 工程投资估（概）算技术经济指标。（未提供的不得分） | 3.6-4 | 3.2-3.6 | 2.8-3.2 |

9.5.1.2评标专家按本办法所列的评分标准，对技术标进行评定。技术标由评标专家各自打分并签名，各投标人技术标的最后得分为所有评标委员会成员的评分值的算术平均值（小数点保留两位，第三位四舍五入）

9.5.1.3技术标评审内容及评分标准：

备注：技术评审中投标人若出现评审内容缺项的，那此项将不得分。

9.5.2投标人的资格审查

投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理。对通过技术标的，进行资格审查。

通过资格审查的必要条件：

投标人的法人资格有效，并提供相关证书；（若为联合体，由境内投标人提供，境外投标人不需提供）

若为联合体，境外投标人企业所在国或者所在地区的商业登记证（或注册登记证）符合要求，并提供相关证书；

投标人的资质等级符合要求，并提供设计企业资质证书；（若为联合体，由境内投标人提供，境外投标人不需提供）

项目负责人资质等级及社保证明符合要求，并提供相关证书；（若为联合体，由境内投标人提供，境外投标人不需提供）

境内投标企业已录入浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统；（若为联合体，由境内投标人提供，境外投标人不需提供）

9.5.3资信标评审（8分）：

| 序号 | 评审内容 | 分值（分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 1 | 自 2017年1月1日以来（以施工图审查合格时间为准），投标人（若为联合体投标，任一成员均可；若为境外企业，须自行提供中文版证明材料）承接过单个合同总建筑面积超过6000平方米的公共建筑类设计项目（应包括方案设计、初步设计、施工图设计三个设计工作内容，缺一不可）的得1分，本项最高得1分。 评分依据：业绩证明应同时提供①和②，其中： ①合同复印件（允许非完整合同复印件，需提供业绩要求的重要信息，至少须包括合同封面、签署页、项目性质及规模）并加盖投标人（若为联合体投标，指联合体牵头人）公章，否则不得分； ②审图单位或行政部门出具的施工图设计文件审查合格书复印件并加盖投标人（若为联合体投标，指联合体牵头人）公章，否则不得分； 注：若合同、中标通知书中未体现项目性质及规模的，需另行提供建设单位出具的相关证明并加盖建设单位公章和投标人（若为联合体投标，指联合体牵头人），否则不得分。 |
| 2 | 企业荣誉 | 1 | 1、自 2017年 1 月 1 日以来(以获奖证书或文件颁发的时间为准)，投标人（若为联合体投标，任一成员均可；若为境外企业，须自行提供中文版证明材料）承担过的房屋建筑工程设计项目获得过由中国勘察设计协会颁发的全国优秀工程勘察设计行业奖或全国优秀工程勘察设计奖的或由各省（直辖市、自治区）勘察设计行业协会颁发或各省（直辖市、自治区）住房和城乡建设厅颁发的优秀勘察设计奖的得1分，本项最高得1分。 具体奖项名称详见“附表：勘察设计奖项列表”，未列入的奖项不计。 评分依据：业绩证明应同时提供①和②，其中： ①合同复印件（允许非完整合同复印件，需提供业绩要求的重要信息，至少须包括合同封面、签署页、项目性质及规模）并加盖投标人（若为联合体投标，指联合体牵头人）公章，否则不得分； ②颁发的获奖文件或证书复印件并加盖投标人（若为联合体投标，指联合体牵头人）公章，否则不得分； 注：合同、中标通知书中未体现项目性质及规模的，需另行提供建设单位出具的相关证明并加盖建设单位公章和投标人（若为联合体投标，指联合体牵头人）公章，否则不得分。 |
| 2 | 人员配置 | 6 | 拟派的项目负责人（若为联合体投标，由联合体牵头人委派）同时具备一级注册结构工程师资格证书及高级及以上技术职称的得1分。 2、拟派的项目组（除项目负责人外）其它各专业负责人（若为外资投标人与境内投标人组成的联合体，由境内投标人委派）的计分情况如下：（本小项最高得分5分） 建筑专业负责人：具有建筑专业高级及以上技术职称的得1分； 结构专业负责人：具有结构专业高级及以上技术职称的得1分； 给排水专业负责人：具有给排水专业高级及以上技术职称的得1分； 暖通专业负责人：具有暖通专业高级及以上技术职称的得1分； 电气专业负责人：具有电气专业高级及以上技术职称的得1分。 注：各专业负责人不能兼任。 评分依据，应同时提供①和②，其中： ①项目负责人、专业负责人的证书复印件并加盖投标人（若为联合体投标，指联合体牵头人）公章，否则不得分； ②项目负责人、专业负责人在投标单位（若为联合体投标，指联合体牵头人）参保的连续三个月及以上社保证明，并且该证明中注明“已到账”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内，若投标设计企业注册成立时间不足六个月的，则须提供该设计企业注册成立至投标截止日期内的有效社保证明材料，否则不得分； |

注：上述所有材料的复印件均需加盖投标人（若为联合体投标，指联合体牵头人）公章，否则不予计分。

附表：勘察设计奖项列表

各省、直辖市、自治区优秀工程勘察设计奖项名称

| 序号 | 地区 | 奖项名称 | 序号 | 地区 | 奖项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京 | 北京市优秀工程勘察设计奖 | 17 | 河南 | 省优秀工程勘察设计奖 |
| 2 | 上海 | 上海市优秀工程勘察设计奖 | 18 | 江苏 | 省城乡建设系统优秀勘察设计奖 |
| 3 | 天津 | “海河杯”天津市优秀工程勘察设计奖 | 19 | 安徽 | 省优秀工程勘察设计行业奖 |
| 4 | 重庆 | 重庆市勘察设计协会优秀工程勘察设计奖 | 20 | 浙江 | 浙江省建设工程钱江杯奖(优秀勘察设计) |
| 5 | 黑龙江 | 省优秀工程勘察设计奖 | 21 | 江西 | 省优秀工程勘察设计行业奖 |
| 6 | 吉林 | 吉林省优秀工程勘察设计奖 | 22 | 湖北 | 省优秀工程 勘察设计奖 |
| 7 | 辽宁 | 省优秀工程勘察设计奖 | 23 | 湖南 | 省优秀工程勘察设计奖 |
| 8 | 内蒙古 | 自治区优秀工程勘察设计奖 | 24 | 四川 | 省优秀工程勘察设计奖 |
| 9 | 山西 | 省级优秀工程勘察设计奖 | 25 | 贵州 | 省优秀工程勘察设计奖 |
| 10 | 山东 | 省优秀工程勘察设计奖 | 26 | 福建 | 省优秀工程勘察设计奖 |
| 11 | 陕西 | 省优秀工程勘察设计奖 | 27 | 广东 | 省优秀工程勘察设计奖 |
| 12 | 宁夏 | 自治区优秀勘察设计奖 | 28 | 广西 | 优秀工程勘察设计奖 |
| 13 | 青海 | 省优秀工程勘察设计奖 | 29 | 云南 | 省优秀工程勘察设计奖 |
| 14 | 新疆 | 区优秀工程勘察设计奖 | 30 | 海南 | 省优秀工程勘察设计行业奖 |
| 15 | 西藏 | 区优秀工程勘察设计奖 | 31 | 甘肃 | 省优秀工程勘察设计奖 |
| 16 | 河北 | 省优秀工程勘察设计奖 | / | / | / |
| 由中国勘察设计协会颁发的： | 全国优秀工程勘察设计行业奖 |
|  | 全国优秀工程勘察设计奖 |

9.5.4商务标评标办法（满分10分）

9.5.4.1本工程评标办法设评审区间，本次招标最高投标限价为 407.936万元。

9.5.4.2最高投标限价，投标人的投标报价高于最高投标限价的作否决其投标处理（投标报价以开标报价函中的投标报价为准，下同），本次招标最高投标限价407.936万元。

9.5.4.3评标基准价=（本项目的最高投标限价）×（1-1%×X-0.1%×Y）；评标基准价保留至元，元后四舍五入。

X、Y 为调整系数；X 值在开标会议上从2、3、4、5、6五个数中随机抽取，以抽中值为准；Y 值在开标会议上从 0～9（整数）十个数字中抽取，以抽取值为准。

9.5.4.4商务标评分细则：

评标委员会按以下方法计算各投标文件的投标价评分：

有效投标报价与评标基准价对比，计算投标价评分值，即

a．投标报价等于评标基准价时，得满分10分；

b．投标报价每低于评标基准价1个百分点，扣0.4分，扣完为止。

c．投标报价每高于评标基准价1个百分点，扣0.8分，扣完为止。

以上评分保留小数点两位，第三位四舍五入；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。

10 确定入围单位

10.1评标委员会根据以上规定，依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审后，在有效标中经评审的综合得分（技术标得分、资信得分及商务标报价得分之和）排名前三的投标单位为入围单位（入围人数3名即可，前3名不排名次）；若推荐前3名时出现得分相同（出现4名或4名以上的），技术标得分高者推荐成为最终的前三名入围单位；技术标得分仍然相同时，取投标报价低者推荐成为最终的前三名入围单位；若技术标得分、投标报价金额均相同的，由现场随机抽取确定最终的前三名入围单位。如经评审后有效投标人为2个，则评标委员会向招标人推荐2个入围单位；如经评审后有效投标人为1个，则评标委员会向招标人推荐1个入围单位。

11 定标程序及方法（确定中标人）

11.1 定标委员会

11.1.1招标人负责组建定标委员会，成员一般为7人，原则上从招标人组建的定标委员会成员备选库中随机产生。定标委员会成员名单在定标会议结束前应当保密。

11.1.2招标人应当组建定标委员会备选库，可以由以下人员组成：

（1）招标人（包括建设单位、代建单位、使用单位）的领导班子成员、经营管理成员、工程技术（经济）人员；

（2）财政性资金投资工程项目的招标人所在系统内上下级主管部门或者系统外相关部门工作人员；

（3）非财政性国有资金投资工程项目的招标人母公司（集团）、子公司（分公司）人员。

11.1.3招标人本单位人员技术力量不足的，可以外聘本专业或者本地区范围内有知名度、权威性的专业人员;也可从浙江省综合性评标专家库及相关监管部门设立的专家库中随机抽取。外聘专家人数原则上不得超过定标委员会总人数的三分之一，招标人对外聘专家的定标行为负责。

11.1.4定标委员会应当在定标会上推荐定标组长，原则上由招标人的法定代表人或者主要负责人担任。定标委员会成员与进入定标环节投标人有利害关系的，应当主动申请回避。该项目的评标委员会成员不得再参加定标工作。

11.1.5定标委员会成员不得与任何中标候选人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受中标候选人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处,不得向其他成员征询其确定中标人的意向。

11.2 定标日期：评标会议结束后一个工作日内。

11.3 定标程序：

11.3.1定标委员会由招标人主持，主持定标会进行定标的各个议程；

11.3.2招标人代表介绍项目概况、招标要求、招标情况、评标情况、定标原则与定标方法；

11.3.3介绍中标候选人的基本信息（包括企业名称、企业注册所在地、注册资本、资质条件等）；

11.3.4查询中标候选人的投标文件（包括资信技术标及商务标）；

11.3.5讨论评估各中标候选人承接项目能力；

11.3.6采用票决定标法确定中标人；

11.3.7出具定标报告。

11.4 定标方法：

定标方法为票决定标法。定标委员会通过票决方式，按照少数服从多数的原则确定1名中标人。

11.5定标因素

招标人可以根据项目概况和自身实际需要，选择投标价格、企业实力、企业信誉、拟派团队管理能力与水平等作为定标因素。招标人在定标时参考以下“择优”和“比劣”因素，择优确定中标人：

（1）投标报价；

（2）投标人的信用评价和履约评价等级；

（3）企业资质；

（4）类似工程业绩；

（5）企业荣誉；

（6）业主对企业及项目班组(团队)的认可；

（7）有关标后服务响应；

（8）有无串标围标、弄虛作假骗取中标行为；

（9）有无挂靠、以他人名义投标、出让或者出借资质证书供他人投标的行为；

（10）投标人或者其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人在工程领域有无行贿犯罪记录；

（11）投标人在承接过的项目中有无严重违约或重大工程质量问题、安全事故；

（12）投标人在承接过的政府投资项目标后履约中有无严重失信的行为；

（13）有无其他法律、法规、规章规定的不良行为。

11.6 票决方式：

11.6.1入围单位有二个及以上的票决方式

11.6.1.1投票规则：定标委员会成员采用记名方式在各自的选票上填写1名中标人。

11.6.1.2计算规则：根据中标候选人获得票数的数量进行降序排名。推荐得票数最多的为中标人；若出现并列情形时，定标委员将按以下投票规则执行：

- 若定标委员会成员不是3的倍数时：

若2名中标候选人票数并列（A：B：B）时，则票数为A的中标候选人原排序不变，由全部定标委员会成员对并列的2名中标候选人（票数为B）进行第二轮投票决出高低排序，根据两轮投标结果，确定3名中标候选人最终排名。

（例如：若定标委员会成员人数为7时：

若2名中标候选人票数并列（A：B：B）时，则票数为A的中标候选人原排序不变，由7名定标委员会成员对并列的2名中标候选人（票数为B）进行第二轮投票决出高低排序，根据两轮投标结果，确定3名中标候选人最终排名。）

- 若定标委员会成员是3的倍数时：

1）若2名中标候选人票数并列（A：B：B）时，则票数为A的中标候选人原排序不变，由全部定标委员会成员对并列的2名中标候选人（票数为B）进行第二轮投票决出高低排序，根据两轮投标结果，确定3名中标候选人最终排名。

2）若3名中标候选人票数并列（3：3：3）时，则直接进行二轮投票。

①若票数发生变化，则根据前面的规则计票；

②若票数未发生变化，除组长外的定标委员会成员参与抽签，随机抽签确定一位定标委员会成员不参与第三轮投票；组长与其他成员（除抽签确定不参与本轮投票的成员）共同组成本轮投票的定标委员会成员进行第三轮投票。第三轮投票若未出现中标候选人票数并列，则直接确定中标候选人最终排序；

③若第三轮投票出现2名中标候选人票数并列（A：B：B）时，则票数为A的中标候选人原排序不变，由全部定标委员会成员对并列的2名中标候选人（票数为B）进行第四轮投票决出高低排序，根据投标结果，确定3名中标候选人最终排名。

（例如：若定标委员会成员人数为9时：

1）若2名中标候选人票数并列（A：B：B）时，则票数为A的中标候选人原排序不变，由9名定标委员会成员对并列的2名中标候选人（票数为B）进行第二轮投票决出高低排序，根据两轮投标结果，确定3名中标候选人最终排名。

2）若3名中标候选人票数并列（3：3：3）时，则直接进行二轮投票。

①若票数发生变化，则根据前面的规则计票；

②若票数未发生变化，则随机抽签确定8名定标委员会成员（组长不参与抽签，直接进入；其他8名成员中抽出7名共同组成8名定标委员会成员）进行第三轮投票。第三轮投票若未出现中标候选人票数并列，则直接确定中标候选人最终排序；

③若第三轮投票出现2名中标候选人票数并列（A：B：B）时，则票数为A的中标候选人原排序不变，由9名定标委员会成员对并列的2名中标候选人（票数为B）进行第四轮投票决出高低排序，根据投标结果，确定3名中标候选人最终排名。）

11.6.2入围单位只有一个的票决方式

11.6.2.1投票规则：议标定标委员会成员采用记名方式在各自的选票上填写是否同意该投标人为中标人。

11.6.2.2计算规则：根据投标人获得票数的数量确定中标人，若同意的票数大于反对的票数，则推荐该投标人为中标人。反之，招标人可以重新组织招标。

11.7 中标价：

11.7.1以该中标人的投标报价为准。

11.8中标人确定后，招标人在十日内向中标人发出中标通知书。招标人自确定中标人之日起十五日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

11.9招标人提供证据证明中标人有下列行为之一的，经建设行政主管部门确认，该中标无效，招标人可以不与中标人签订合同：

（1）中标人拒绝修改完善投标方案；

（2）中标人错误理解招标文件内容，并且拒绝修正；

（3）中标人弄虚作假骗取中标；

（4）中标人直接或间接地给予参与本项目招标评标的工作人员以酬礼或采用其他利诱的手段谋取中标；

（5）法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益的情形。

12 重新招标

（1）所有投标均做无效标处理或被否决的，招标人将重新招标。

（2）定标后在公示期间出现投诉且成立的，应重新组织招标。

13 中标人公示

13.1 公示媒介：同招标公告媒介

13.2 定标后，招标人按照公示媒介和期限公示中标人，公示期不得少于3天。

14 定标结果公示异议与投诉

14.1投标人或其他利害关系人对评标结果、定标结果有异议的，应当在公示期间提出。对定标结果异议和投诉的提出和处理，适用有关法律法规。

14.2公示的中标人存在以下情形之一的，招标人可以采用原定标办法，由原定标委员会在剩余的2名中标候选人名单中确定新的中标人，也可以重新招标。

（1）因异议、投诉查实被取消中标资格的；

（2）中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同的；

（3）不按照招标文件要求提交履约担保的；

（4）被查实存在影响中标结果的违法行为。

14.3公示的未中标的两名中标候选人如有被投诉且成立的，招标人可以根据实际情况组织重新评标或保持定标结果不变。

14.4其他未尽事宜详见《温州市政务服务局关于印发《温州市工程建设项目“评定分离”定标工作导则（试行）》的通知》（温政服【2021】47号）文件规定。

15 授予合同

15.1中标人自中标通知书发出之日起十日内须与招标人按照招标文件、投标文件要求及内容订立书面合同。中标人自领取中标通知书之日起5工作日内无故不前往招标人处联系签订合同事项，招标人将有权取消中标人的中标资格并没收投标保证金。注：中标单位在中标后应积极准备方案设计深化及与招标人沟通等相关事宜。

15.2中标通知书是合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。任何单位和个人不得采取有碍合同生效或履行的行动。

15.3中标人必须签署并执行招标文件规定的合同条件，如中标人所提供的投标条件（报价、工期、估算工程造价）比其他投标异常低，招标人可要求中标人对遵守参加投标的各项条件和履行合同的能力作出保证。

16 设计补偿

16.1设计补偿费用：本项目设置设计补偿费。

16.2补偿已入围且未中标的投标人各10万元（含税），设计成果、知识产权归招标人所有。

16.3在招标人与中标人签订合同后30日内给付，且受设计补偿费单位须出具正式发票，向招标人获取。

16.4若入围单位放弃设计补偿费，需提交放弃设计补偿费承诺书，则设计成果、知识产权归投标人所有，招标人不使用。

17 知识产权

17.1投标人须保证本投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

17.2若投标人使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由投标人自行解决。

17.3招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。

17.4投标人的所有投标文件不予退还。中标人投标文件知识产权归招标人所有；已入围且未中标的投标人如放弃设计补偿费，其投标文件知识产权归投标人所有；未入围且未中标的投标人投标文件知识产权归投标人所有。

17.5招标人未经过投标人的允许，不得擅自通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案。

17.6中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。

18 其他

18.1工程设计费报价和设计工期

18.1.1 工程设计费参照《工程勘察设计收费标准（2002版）》以及《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》的规定，并结合自身实力，自主报价。本报价是为完成所有设计（含必须由其他单位承担的设计费用）内容以及概算编制和后续服务的所有费用，应完成的设计内容包括本工程的建筑方案设计及优化、初步设计、施工图设计和相关服务等，以及根据设计方案竞选的规定，在方案设计单位提供整个设计方案的电子文档（含原始建模数据等）。

18.1.2 设计费包括各阶段需提交的设计图纸的费用，审查过程中根据有关部门或建设单位提出的要求进行的变更、修改所需的费用。

18.1.3中标人须配合工程建设需要提供现场指导和监督服务，施工期间现场应派驻各专业设计代表，在隐蔽验收、设计变更和施工关键部位、关键环节配合施工，做好各项后期服务，确保随叫随到，如有设计变更和修改，设计费不作补偿，请各投标人在报价时综合考虑（涉及到整个层面的功能调整，双方另行协商，并签订补充协议）。关键点需主要专业设计人员到位的，在接到业主通知后应在4小时内响应并在24小时内派员到位配合有关工作。

18.1.4项目负责人及关键岗位设计人员中标后未经发包人同意不得擅自更换，否则招标人有权解除合同，并向中标人追究由此造成的一切损失。项目负责人经发包人同意后，应在规定的时间内更换并到岗，并按每次20万元罚扣（不可抗力原因除外）.除项目负责人以外的关键岗位设计人员经发包人同意后，应在规定的时间内更换并到岗，并按每次10万元罚扣（不可抗力原因除外）。

18.1.5本工程应根据招标人和管理部门的意见在投标人须知前附表规定的时间内完成初步设计；初步设计审查批准后，在投标人须知前附表规定的时间内完成土建、安装施工图设计（含补充、修改时间），其他专业工程施工图根据工程进度及时提供。

18.2 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

18.3本次招标由监督部门对各投标人提交的成果和评标过程、评标结果予以见证，若有纠纷，将按现行法律、法规通过友好协商或诉讼程序解决。

19 设计费

19.1工程设计费（即合同价）按实结算，工程设计费应为承包完成上述所规定设计内容的全部工作所发生的所有费用，即完成本次设计工作所需的设计费（含方案设计及优化、初步设计、设计变更、施工图设计等）、图纸资料费、调查费、方案设计和审查备案期间的差旅费、利润、税金、评审费、会务费、后续服务等一切费用，并承担一切风险责任（如某几项设计内容需专项设计资质分包的，该部分工作由中标单位委托并需经建设单位认可，费用已包括在合同价中，由中标人支付，投标人在设计费报价中给予综合考虑，中标后招标人不再增加费用）。注：代理费在领取中标通知书前按     元一次性支付给招标代理单位，此项费用已包含投标报价中投标人在投标报价时综合考虑。

20 履约保证金

20.1合同协议书签订前，中标人应按本须知前附表规定的金额及时向招标人提交履约保证金。若招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，报相关部门处罚。

20.2履约保证金退还：工程竣工验收通过后7天内，招标人退还中标人（此间不计息）。

第三部分  评标委员会须知

1 评标委员会

1.1评标工作由评标委员会负责。

1.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。开标前浏览过投标文件内容的人、接受过投标人财物或者其他好处的人、与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已经进入的应当更换。评标委员会成员在评标之前应该向招标人澄清有关利益冲突的问题。

1.3评标委员会开展工作期间发生的费用和劳务报酬由招标人承担，若招标人与招标代理机构另有协议，按协议执行。

2 评审原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.2评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。除已发给投标人的招标文件、补遗资料外，其它资料不得作为评标依据。评标委员会有权对评审原则进一步细化，但不得更改评审原则的主要内容。

3 评标程序

3.1推选评标委员会负责人，负责人与其他成员有同等表决权。

3.2招标人代表介绍工程项目背景情况。

3.3评标委员会成员阅读和研究招标文件，如有疑问由招标人代表负责澄清。评标委员会成员至少应了解和熟悉招标的目标、范围、性质、主要技术要求和标准、评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.4对投标文件进行评审和比较，记录投标文件的优点和缺陷，评标时不需要投标人向评标委员会介绍投标文件。

3.5讨论投标文件。一般应按投标文件编号顺序进行，评标委员会成员应该就投标文件发表专业的、客观的、公正的意见，意见不一致的应作进一步核实和讨论。为公平起见，每个成员对任何一个招标文件的质疑，应当在讨论时向评标委员会提出。

3.6编写、签署评标报告。评标委员会按评标结果推荐一名中标候选人，评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

3.7向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。

第四部分  合同条件

GF—2015—0209

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

（房屋建筑工程）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                           （以下简称发包人）

设计人（全称）：                           （以下简称设计人）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           项目设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                        。

2.工程地点：苍南县   。

3.规划占地面积：        平方米，总建筑面积：        平方米（其中地上约         平方米，地下约       平方米）；地上     层，地下    层；建筑高度     米。

4.建筑功能：             等。

5.投资估算：项目总投资         万元，其中工程费用约为          万元人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：包括但不限于建设用地规划许可范围内的所有建筑、结构、给排水、人防、消防、强电、防雷等工程、地下车库二次装修、暖通、幕墙、变配电、电梯、充电桩、智能化、通信、总图工程（含道路、广场、景观绿化、场内室外水电等）、基坑围护等设计内容的方案设计（含优化）、初步设计（含概算编制）、施工图设计等各阶段设计及施工期间配合等后续服务，直至工程竣工验收合格，但不包含室内二次装修设计（地下车库除外），具体详见本招标文件相关部分。

2.工程设计阶段：方案设计、初步设计、施工图设计 。

3.工程设计服务内容：设计及施工期间配合等服务。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

- 工程设计周期

120日历天。中标人应在设计合同签订后且业主提供最终规划设计条件后30天内完成方案设计（含优化）及初步设计文本（含概算）编制与评审，方案设计评审通过后70天内完成主体工程施工图设计，方案设计评审通过后90天内完成主体工程施工图设计文件审查及发现问题后的补充、修改完成。

- 合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定单价费率（具体按合同条款约定）；

2.签约合同价为：人民币（大写）

#### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：            。

设计人项目负责人：        。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在 苍南县 签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同经双方签章并在发包人向设计人支付预付款后生效。本合同生效后，按规定到项目所在建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。

#### 十二、合同份数

本合同正本一式 2份、副本一式  10  份，均具有同等法律效力，发包人执正本  1  份、副本  7  份，设计人执正本  1  份、副本   3   份。

（以下无正文，为签字盖章页）

发包人： 　                             设计人：

（盖章）　                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：  

纳税人识别码：                       纳税人识别码：

地  址：                              地  址：

邮政编码：                          邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：      

委托代理人：                      委托代理人：

电　　话：                　　　　　电　　话：

传　　真：                 　　　　 传　　真：

电子信箱：                          电子信箱：

开户银行：                          开户银行：

银行帐号：                 　　　　 银行帐号：

时  间：     年   月   日           时  间：      年    月     日

建设行政主管部门备案：　     　　　     鉴证意见（如有）：

（盖章）　　　　　　　　　　           （盖章）

备 案 号：　　　　　　　　　　          经 办 人：

备案日期：　　年　月　日　　　          鉴证日期：　　年　月　日

第二部分    通用合同条款

（通用合同条款见《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）GF—2015—0209）》）

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：中标通知书、招标文件及其补充文件、除投标函外的投标文件、合同履行过程中经双方确认的会议纪要。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：包括但不限于以下条例：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：适用于工程设计的现行有效的国家标准、行业标准、工程设计所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：   /   ；

提供国外技术标准的名称：        /        ;

提供国外技术标准的份数：             /             ；

提供国外技术标准的时间：              /             ；

提供国外技术标准的费用承担：               /          。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1） 合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书；（5）投标函；（6）发包人要求；（7）技术标准；（8）招标文件及其补充文件；（9）其他合同文件；

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

注：合同履行过程中经双方确认的会议纪要经发包人同意后视为协议书的组成部分。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：                ；

发包人指定的接收人为：         ；

发包人指定的联系电话及传真号码：              ；

发包人指定的电子邮箱：                              。

设计人接收文件的地点：                   ；

设计人指定的接收人为：            ；

设计人指定的联系电话及传真号码：                 ；

设计人指定的电子邮箱：                           。

1.8 保密

保密期限：按通用条款执行 。

#### 2. 发包人

2.1.3 发包人其他义务：

（1）发包人在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

- 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费（注：已包含在合同价款内的，不予以增加）。

（3）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

（4）发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人书面同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                  ；

身份证号：                  ；

职    务：           ；

联系电话：          ；

电子信箱：               ；

通信地址：                        。

发包人更换发包人代表的，应当提前  15  天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在30天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

#### 3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 需 配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.2设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 设计人其他义务：

（1）设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

（2）设计人采用的主要技术标准是： 按国家技术标准要求。

（3）设计合理使用年限为按国家技术标准要求。

（4）设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件，资料和文件是审查合格（或审批）后的文件。设计人还需要提供设计方案、扩初方案和施工图等会审（或审查）需要的资料，具体数量由会议参加单位（或人数）确定。

（5）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

（6）设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

（7）项目负责人要参加设计方案修改、完善、设计方案会审、扩初会审、图纸交底、地质勘察会审（如有）、基坑围护方案会审（如有）、重大施工图修改方案讨论、单位工程验收、主体工程验收等重大会议；设计单位应按业主要求进行方案的修改、完善。专业设计人须配合工程建设需要提供指导服务，施工期间应指定至少一名现场驻场设计代表和各专业设计代表，在隐藏验收、设计变更和施工关键部位、关键环节配合施工；其中现场驻场设计代表必须按发包人要求随叫随到，否则发包人有权按缺席每次扣除1000元的履约担保金额。

（8）设计人收到发包人设计变更书面通知后两天内向发包人提供设计变更联系单，若是重大设计变更要求在一个星期内完成联系单。

（9）发包人需要设计人提供现场技术指导、施工关键部位、关键环节配合等要求时，在接到业主通知后专业设计人员应12小时内响应并在48小时内到达现场配合工作。

（10）在满足规范和国家政策允许的前提下，发包人对原方案、扩初、施工图提出的任何调整、修改、完善，设计单位都无条件予以修改完善，直至满足发包人提出的要求，发包人不另行支付费用。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：             ；

执业资格及等级：               ；

注册证书号：          ；

联系电话：       ；

电子信箱：   ；

通信地址：                          ；

设计人对项目负责人的授权范围如下： 代表设计人负责履行合同 。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前15天书面通知发包人。

3.3 设计人人员

3.3.4设计人须配合工程建设需要提供现场指导和监督服务，施工期间应指定现场代表和各专业设计代表，在隐蔽验收、设计变更和施工关键部位、关键环节配合施工；本工程主要设计人员或专业设计代表应在设计进度关键点（如方案报批、扩初报批、施工图审查等）、设计交底（就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明）、施工期间（如隐蔽验收、设计变更和施工关键部位等）和工程质量事故分析工作中到位并负责与业主、有关部门沟通直至通过有关审批及配合施工。具体到位率及相应奖罚措施如下：

##### 设计人应履行投标时提供的＂工程投标方案编制人员名单＂，没有征得发包人同意，不得更换。

##### 设计人在施工图设计阶段和施工期间，应履行投标文件中＂施工图设计和施工期间配合服务人员一览表＂的人员配备情况，没有征得发包人同意，不得更换。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：本次工程实行设计总承包，中标人具备相应专项设计资质的应自行完成专项设计工作，否则应委托具备相应资格条件的设计单位承担，专项设计费用已计入投标报价,由本次中标人支付给分包单位。中标后，分包单位的分包必须以书面形式报经招标人认可。

其他关于分包的约定：/。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历，分包设计合同、营业执照、资质证书、完成类似业绩的证明材料，以及发包人认为有必要的其他资料。

3.4.4 分包工程设计费支付方式： / 。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：     /     。

#### 5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：     /      。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：按通用条款执行。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：应符合国家有关设计规范规定及编制深度的要求。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：  按国家设计标准。

#### 6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：120日历天。中标人应在设计合同签订后且业主提供最终规划设计条件后30天内完成方案设计（含优化）及初步设计文本（含概算）编制与评审，方案设计评审通过后70天内完成主体工程施工图设计，方案设计评审通过后90天内完成主体工程施工图设计文件审查及发现问题后的补充、修改完成。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：方案设计、初步设计阶段及施工图设计阶段等内容。

具体见附件5: 设计进度表

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：不奖励 。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：图纸以 CAD 格式，效果图以PDF格式，光盘存储。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过30天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在15天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排： 审查会议、政府相关部门及第三方独立审查机构的独立审查，具体时间安排根据设计进度计划和审查具体时间另行确定。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：提供必要的办公场所及办公桌椅。其中，办公设备、交通、通讯、食宿等均须设计人自理。

9.2 设计人应当在本合同签订后至工程竣工验收合格时间内提供施工现场配合服务。

#### 10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：    /               。

风险费用的计算方法：         /          。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /    。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：     /        。

风险费用的计算方法：      /       。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /         。

- 其他价格形式：

设计费总额：人民币（大写）              元整（¥          元）

a.设计费为           万元人民币，固定单价（费率=设计费投标报价/17830万元，余同）。

设计费为按实结算。

设计费结算价=（设计费投标报价/17830万元）*本项目施工招标的工程量清单预算造价（如施工招标分多个施工标段，为各施工标段工程量清单预算造价累加）。

b.本次招标设计按招标文件“第六部分 基础资料和设计任务书”要求进行投标方案设计，投标后如有变化，设计人需无条件进行方案设计修改，设计费用不作增加。

c.固定费率和固定单价包含的风险范围：设计需求文件的调整变更、施工周期的延长导致的现场服务期限延长、设计过程中新的法律以及技术标准实施的应用、人工物价的涨幅、政策规划的调整、利润、税金、与自身设计有关的会务费、专家评审费、责任和义务的所有费用，以及成熟的设计人应考虑到的其他风险等一切风险 。

风险费用的计算方法： 一切风险费均已计入总价。

风险范围以外合同价格的调整方法：设计人应无偿为发包人提供设计调整变更（包括提供优化设计意见、出具变更联系单、对工程联系单进行认可）服务。

10.3 预付款

10.3.1 预付款的比例

预付款的比例  签约合同价的15%   。

10.3.2 预付款的支付

预付款的支付时间： 本合同签订后七日内，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期  /  天前支付。

10.4进度款支付

见本合同附件6：设计费明细及支付方式。

#### 13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅供项目实施周期内针对本项目使用。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：  /   。

13.3 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：

设计人承担，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

#### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的预付款；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按规定支付设计费。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程较大变更（详见苍政办〔2018〕60号文件）导致工期延误的，根据工程变更费用占比施工合同总价比例，对应扣罚同比例设计合同价款。（例如：合同施工总价为10000万元，设计合同价款为70万元，因设计漏项导致工程新增350万元，工程变更费用占比施工合同总价比例为350万元/10000万元=3.5%，设计单位扣罚款为70万元（合同价款）×3.5%=2.45（万元）。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方协商。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二 。

14.2.3项目负责人及关键岗位设计人员中标后未经发包人同意不得擅自更换，否则招标人有权解除合同，并向中标人追究由此造成的一切损失。项目负责人经发包人同意后，应在规定的时间内更换并到岗，并按每次20万元罚扣（不可抗力原因除外）。除项目负责人以外的关键岗位设计人员经发包人同意后，应在规定的时间内更换并到岗，并按每次10万元罚扣（不可抗力原因除外）。

14.2.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还预付款。

14.2.5现场驻场设计代表必须按发包人要求随叫随到，否则发包人有权按缺席每次扣除1000元的履约担保金额。

14.2.6有关关键点需设计人员到位的，在接到业主通知后应12小时内响应并在48小时内派员到位配合工作。有关人员一次不响应不到位、不配合，违约金为5000元；第二次不响应不到位不配合，违约金为10000元；三次不响应不到位不配合，业主有权追加更高金额的违约金并有权终止合同。

14.2.7 投标人的初步设计概算要合理、准确，不得漏项，符合实际，今后施工图预算一般不允许超过该初步设计概算。如果初步设计概算错误的原因导致将来工程施工图预算超出项目初步设计概算10%的，发包人有权对设计单位追究责任（除发包人的设计内容调整原因外）。若施工图预算（指施工招标时的标底价，下同）超出初步设计概算10%（不含10%），将扣减10%的设计费；若施工图预算超出初步设计投资概算20%（不含20%），将扣减20%的设计费，超出初步设计概算40%（不含40%）及以上，设计人必须进行赔偿，赔偿金额为全部设计费。

14.2.8 在方案设计完成后，发包人将会同各职能部门对已完成的图纸内容进行审核，设计人应无条件接受各职能部门的正确意见和发包人的修改意见并负责修改直至通过审批。需修改完善的，设计人拒不修改完善的，视为设计人放弃本工程设计任务，发包人有权终止合同；专项工程设计深度不能满足施工条件要求的或不能满足发包人要求的，设计人不能胜任且无法按时完成时，发包人有权重新选择其他设计人，该专项工程设计费由发包人与其他设计人商定，并从设计单位的设计费扣除。对出现本条上述情形的，发包人有权追究设计单位责任，且可以追究设计单位的违约金。

14.2.9 设计人应确保设计文件完整，各专业设计衔接合理。各专业图纸（如建筑安装管线与装修管线，土建室外管线与室外工程管网）之间出现的错、漏、碰、缺或彼此矛盾的，发现后应立即完成设计变更，因此造成的损失由设计人承担。

14.2.10 分包设计必须得到发包人许可，若没有得到发包人许可而私自分包设计任务的，发包人有权追究设计人违约责任。若有得到许可的分包设计，设计人应做好协调、管理工作，并确保设计质量。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /         。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过180天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 30 天内。

#### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            /                 。

选定争议评审员的期限：             /                  。

评审所发生的费用承担方式：         /                  。

其他事项的约定：                 /                    。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：       /                   。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决：

（1）向     温州        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     /     人民法院起诉。

#### 18. 其他（如果没有，填“无”）

18.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

18.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

18.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

18.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

18.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

18.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

附件

附件1：工程设计任务书

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表

附件6: 设计费明细及支付方式

附件1：工程设计任务书

见招标文件“第六部分 基础资料和设计任务书”

附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项报告和审批文件 | 各1 | 合同签订时 |  |
| 2 | 发包人要求即设计任务书 | 1 | 合同签订时 |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

附件3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计（含优化）及初步设计文本（含概算）（报批稿） | 至少20 | 设计合同签订后且业主提供最终规划设计条件后30天内 | 须另提供电子版文件至少2份。 |
| 2 | 施工图设计（报批稿） | 至少20 | 方案设计评审通过后70天内 |  |

附件4 ：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目 副负责人 |  |  |  |  |

附件5：

设计进度表

中标人应在设计合同签订后且业主提供最终规划设计条件后30天内完成方案设计（含优化）及初步设计文本（含概算）编制与评审，方案设计评审通过后70天内完成主体工程施工图设计，方案设计评审通过后90天内完成主体工程施工图设计文件审查及发现问题后的补充、修改完成。

附件6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：人民币（大写）         元整（¥    元），

二、设计费总额构成：

1、设计费为     万元人民币，（固定单价费率： 设计费投标报价/17830万元）。

设计费为按实结算。

设计费结算价=（设计费投标报价/17830万元）*本项目施工招标的工程量清单预算造价（如施工招标分多个施工标段，为各施工标段工程量清单预算造价累加）。

- 特别约定：

（1）本次招标设计按招标文件“第六部分 基础资料和设计任务书”要求进行投标方案设计，投标后如有变化，设计人需无条件进行方案设计修改，设计费用不作增加。

三、设计费支付方式

1、设计费支付进度详见下：

| 付费次序 | 占总设计费 | 付费额（元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 （预付款） | 15% |  | 本合同签订后七日内 |
| 第二次付费 | 30% |  | 方案设计通过会审，并获得有关部门审批后七日内 |
| 第三次付费 | 35% |  | 主体工程施工图审查合格后七日内 |
| 第四次付费 | 10% |  | 工程开工后完成工程量的50%后七日内 |
| 第五次付费 | 10% |  | 工程竣工验收通过后七日内 |

说明：

（1）各阶段设计文件审批或审查合格并提交相关文件后，支付各阶段设计费。其中在第四次、五次付费阶段期间，招标人参考：①本工程施工图预算不能超出初步设计概算；②设计工期进度拖延情况；③设计单位人员到位情况；④施工图设计及施工期间配合的服务情况等酌情扣除设计费。

（2）本合同履行后，预付款抵作设计费。

（3）若为联合体，设计费用每一次支付金额招标人按本协议书联合体双方约定的设计费支付比例分别向相应单位按比例支付。联合体双方约定的设计费支付比例如下联合体牵头人          占比     %，联合体成员            占比     %。

第五部分   设计投标文本文件编制要求

1投标文件包括文本文件、电子文件（含技术标所有内容）、多媒体演示文件（如有）、设计方案展示图纸、保密信封等，其规格、包装方法和其他要求见投标人须知。

2投标文本文件的编排顺序

2.1封面；

2.2目录；

2.3设计说明书；

2.4设计图纸；

2.5投标人认为有必要提供的其他资料；

2.6封底；

3设计说明书及图纸：

第六部分 基础资料和设计任务书

一、设计依据（包括但不限于下述依据）

1.《苍南县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；

2.《苍南县“十三五”旅游产业发展专项规划》

3.《苍南县旅游发展总体规划》；

4.《苍南县商业办公等非住宅类建筑规划设计与管理规定》（苍政办〔2017〕151号）；

5.《城市综合体设计标准》；

6.《苍南县住房和城乡建设局规划条件通知书〔2019〕规划条件10号》；

7.《车库建筑设计规范》（JGJ 100-2015）；

8.《城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》（DB331021-2013）；

9.《城市规划编制办法》（2005.12）;

10.《中华人民共和国城乡规划法》（2008.1）;

11.业主提供的规划红线图、航拍图及其他有关资料；

12.国家现行有关法律、法规及相关标准。

二、项目概况

1. 项目位置：本项目选址于苍南县马站镇渔寮4A级景区，地块东临金沙滩山庄、南壤大海、西面依靠音乐石山庄、北面连接旅游道路；面积约24.14 亩。（具体位置及面积以附件1： “G2-20-384渔寮海洋研学教育基地项目规划用地红线图”（CAD格式）为准）

2. 规划设计条件

2.1用地面积：14061㎡；

2.2用地性质：旅游点建设用地（乙1），主要建设滨海观光、游客服务、旅游住宿、海洋研学等为一体的综合体研学体验酒店；

2.3容积率：≤1.0；

2.4建筑密度：≤50%；

2.5绿地率：≥30%；

2.6停车配套：停车位配建按《滨海-玉苍山风景名胜区渔寮景区详细规划》 （2021-2035 年）的要求执行。小型停车位的平面尺寸不小于 2.5 米*5.5 米，其净空也应符合相关要求。

2.7建筑控制：

（1）建筑高度不得超过22 米（具体以详细规划批复为准；建筑高度计算按《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）执行）；

（2）建筑退让用地红线：地下建筑后退用地红线距离应不小于 3 米，相邻地块有安全防护等特殊要求的，应满足相关规范及要求；

2.8规划建设应满足国家、省其他相关规范、规定要求；建筑设计需严格执行建筑节能标准，满足绿色建筑规范要求。

（本次招标勘察设计按附件2：苍南县自然资源和规划局出具的“G2-20-384地块规划设计要点”进行投标方案设计，今后如具体规划条件指标有变化，中标人需无条件进行方案设计修改，设计费用不作增加。）

- 建设内容：

3.1项目主体建设内容：本项目滨海观光、精品度假、历史科普、亲子研学、会议展览 、文化演艺、水上运动、美食集会为一体的海洋文化度假目的地。借势现有旅游资源吸引力，结合山势地形基础条件，力图建成为满足研学客群及家庭客群周末及节假日的休闲娱乐旅游目的地，以海洋文化研学为核心，建设寓教于乐的的游学教育新模式，带动周边旅游发展。

3.2 其它建设内容：

（1）地下室、车库。

- 为响应疫情防控，须设置三区两通道：传染科为隔离病人与易感者划分出来的特殊区域和通道，三区就是清洁区、污染区和半污染区，两通道则是指医务人员通道和病人通道。

4. 投资规模：项目总投资费用约为18958万元，其中工程费用约为17830万元。

5. 设计周期：120日历天。中标人应在设计合同签订后且业主提供最终规划设计条件后30天内完成方案设计（含优化）及初步设计文本（含概算）编制与评审，方案设计评审通过后70天内完成主体工程施工图设计，方案设计评审通过后90天内完成主体工程施工图设计文件审查及发现问题后的补充、修改完成。

三、设计要求与设计任务内容

1. 设计要求

1）酒店功能定位

依托苍南优越的山海景观资源与渔寮风景区成熟的接待服务设施，依山就势打造复合型研学体验酒店，精准定位“滨海观光、国防教育、历史科普、亲子研学、会议活动、文化演艺、水上运动、美食集会”等多层客群的功能需求，既突出海洋文化又与生态度假完美融合。未来将发展成为集原汁原味的自然风光、体验独特的研学酒店、沉浸奇妙的科普拓展、闲趣野奢的山海美食于一体的海洋文化研学教育基地与国际青少年夏令营基地。

- 设计任务内容

1）规划建筑：设计理念和体现设计理念的构思、手法和特点；

2）功能定位

3）建筑说明

4）总平面布置设计

5）交通组织设计；

6）绿化景观布置设计；

7）建筑设计：建筑功能、建筑单体设计、建筑结构设计

8）结构说明：包括结构形式、结构布置、抗震措施、构造处理及地基处理方法（预案）等；

9）给排水系统：给水系统、排水系统

10）污水、废水的处理

11）电力工程：负荷等级及估算、照明系统、防雷接地

12）弱电工程

13）管网布置、总体消防设计、消防给水系统

14）总体环境保护设计、环境保护和水土保持；

15）建筑节能方案；

16）劳动安全卫生与劳动定员；

17）工程勘察配合（含提出勘察的技术要求）；

18）总平面的技术经济指标（包括建筑占地面积、总建筑面积、建筑密度、建筑高度、容积率、绿化率）；

19）工程投资估算；

20）拟采取的专利技术或特殊工艺、特殊施工方案或技术的说明（如有）。

四、设计质量要求

1.本工程设计应符合国家有关设计规范规定及编制深度的要求。

2.设计服务阶段为：方案设计阶段（即投标方案）。

3.方案设计完善阶段：在方案的基础上，充分与技术对接，在满足相关技术设计的要求下完成高质量的技术图纸设计工作，对接好后续扩初设计。

4.施工图设计及现场施工服务配合阶段：在施工图设计阶段及施工阶段负责完成所要求范围的施工图设计和现场施工服务配合。

五、其他设计要求

1.施工图设计工达到国家规定的设计深度。

2.选用设备和所建设施应满足环境保护、安全卫生、消防和节能的要求。

3.设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及国家和省、市关于工程设计方面的文件、规定。

4.建设过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则中标人应采用新的标准或规范进行设计。

注：①上述标准或规范以各行业部门最新版本为准。

②该项目规划及建筑设计应当充分结合总体规划方案进行设计，功能符合配套建筑的建筑特性，平面功能，同时应考虑休闲、环保、节能、智能和可持续发展。

六、工程造价估（概）算

工程造价估算作为技术经济评估依据，建筑工程方案设计造价估算准确度在该阶段允许范围之内，可根据具体情况作适当调整。

工程造价估算应依据项目所在地造价管理部门发布的有关造价文件和项目有关资料，如项目批文、方案设计图纸、市场价格信息和类似工程技术经济指标等。

工程造价估算编制应以单位指标形式表达。

1.编制说明

工程造价估算说明包括：编制依据、编制方法、编制范围(明确是否包括工程项目与费用)、工要技术经济指标、其他必要说明的问题。

2.估算表

工程造价估算表应提供各单项工程的土建、设备安装的单位估价及总价，室外公共设施、环境工程的单位估价及总价。

3.工程投资估算和经济分析：

工程投资估算必须详细准确、合理切实，要求实事求是地反映工程实际。工程造价估算表中分别列出各单位建筑工程的投资估算额，投资估算额须分别列出包括建筑、安装、设备配置、总图工程（道路广场、绿化景观、场内室外水电）等及室外附属配套工程等全部造价费用，汇总成建设项目的总投资。

附件1： “G2-20-384渔寮海洋研学教育基地项目规划用地红线图”（CAD格式）

附件2： “G2-20-384渔寮海洋研学教育基地项目规划用地红线图”（PDF格式）

附件3：  苍南县自然资源和规划局出具的“G2-20-384地块规划设计要点” （PDF格式）

第八部分  投标文件格式

附件1

苍南县渔寮海洋研学教育基地项目设计

商

务

标

投标单位：                          （盖章）

法定代表人：                          （盖章）

日      期：

（若为联合体，联合体牵头人签字、盖章即可）

## 附件2

## 投 标 函

致：                      （招标人）

根据贵方的                                        设计的招标文件，招标编号为                 ，我方针对该项目进行投标（投标报价见“开标报价函”）。并正式授权的下述签字人                    （姓名和职务）代表投标人            （投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

- 招标文件中要求的投标文件；

- 其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、随投标文件一并提交的开标报价函为本投标函的组成部分。

3、一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。

4、如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方委派项目负责人为:

8、其他补充说明：

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编 ：

电话：                                  传真：

投标人名称（打印、盖章（若为联合体，联合体牵头人盖章即可））：

投标人代表（签字或盖章（若为联合体，联合体牵头人签字或盖章即可））：

日期：          年      月     日

附件3

开标报价函

| 投 标 单 位 |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 设计费报价 | 元（小写）； 元整（大写） |

说明：

## 1、本工程为设计总承包，包括本项目方案设计（包括报告、概算、附图，如有）、施工图设计（不含施工图预算）、专项设计等所有设计以及施工期间的服务。专业设计确需另择专项设计单位进行专项工程设计的，由中标人负责将其专项设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包单位的选择必须经过招标人审核同意，其设计成果在符合规范要求的基础上还必须完善到使招标人认可。专项设计费用包含在本工程设计合同总价中，由中标人支付给分包单位，招标人不再另行支付）

## 2、投标人在各设计项目报价时，应充分考虑项目各设计阶段的图纸资料费、各设计阶段期间、图纸评审期间等的人员差旅费、技术服务费用、各设计阶段有关部门评审会议的相关费用（包括会务费、专家评审费、专家差旅费等）、利润、税费、风险因素等及其他投标人应包含的内容，并据此进行各设计项目综合报价。

3、本工程设计费设最高限价，若出现投标单位的报价超过最高投标限价的，直接作无效标处理。

## 4、工程设计费参照《工程勘察设计收费标准（2002版）》以及《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》的规定，并结合自身实力，自主报价。本次招标设计费报价统一按工程费用暂定金额17830万元进行计算，今后设计费按实结算，设计费结算价=（设计费投标报价/17830万元）*本项目施工招标的工程量清单预算造价（如施工招标分多个施工标段，为各施工标段工程量清单预算造价累加）。

5、本次招标设计按招标文件“第六部分 基础资料和设计任务书”要求进行投标方案设计，投标后如有变化，设计人需无条件进行方案设计修改，设计费用不作增加。

投标人（法人公章）：               法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（若为联合体，联合体牵头人签字或盖章即可）

年  月   日

法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（开标时携带）

投标对象名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标对象名称）的法定代表人。

特此证明。

注：1、开标时法人代表需携带身份证原件和此身份证明书参加会议。

2、附《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）及

本人身份证复印件。

投标对象：                 （盖单位章）

年       月       日

（若为联合体，联合体牵头人盖章即可）

（二）法定代表人授权委托书

（开标时携带）

本授权委托书声明：我         （姓名）系                          （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）在    年   月    日至   年    月   日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加                           的投标活动，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

代理人： 性别： 出生年月： 年 月 身份证号码： 单 位： 部 门： 代理时限： 年 月 日至 年 月 日

委托代理人身份证复印件粘贴处 （第二代身份证需复印正反两面）

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

授权单位（盖章）：

注：开标时委托代理人需携带身份证原件和此委托书参加会议；

年    月    日

（投标单位法定代表人参加投标、开标等活动的，不必提供本授权委托书。）

（若为联合体，联合体牵头人签字或盖章即可）

联合体协议书

（如为联合体投标则须提供（开标时携带））

（所有成员单位名称）自愿组成苍南县渔寮海洋研学教育基地项目设计联合体，共同参加            （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为苍南县渔寮海洋研学教育基地项目设计联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：         。

5、中标后，设计费用每一次支付金额招标人按本协议书联合体双方约定的设计费支付比例分别向相应单位按比例支付。联合体双方约定的设计费支付比例如下：联合体牵头人          占比     %，联合体成员            占比     %。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

……

年    月    日

开标现场投标人员健康信息登记表

（开标时随身携带）

| 姓名 |  | 户籍所在地 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 项目名称 |  | 开标时间 |  |
| 所在单位联系电话 |  | 手机号码 |  |
| 个人健康情况 |
| 体温是否正常？ □正常 □不正常 |
| 当前有无发热、乏力、干咳、气促等健康异常情况？ □有 □无 |
| 有无其他不适？□有 □无 |
| 是否与确诊病例接触？□否 □是 |
| 是否在最近 14 天来自（或途径）疫情重点地区？□否 □是 所在（途径）地： 前往时间： |
| 最近 14 天是否存在与来自疫情重点地区、境外人员接触情况？□否 □是 接触时间为： |
| 本单位拟派上述人员参加苍南县渔寮海洋研学教育基地项目设计开标活动，以上信息真实准确。如有信息有误或缺失，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 参加人员（签名）： 单位（公章，若为联合体，联合体牵头人盖章即可）： |

注：1、由招标人或中心工作人员“现场测量体温”后进入投标现场。2、投标单位应严格落实参投人员的健康申报和真实性承诺制度，如实填写本表，以下人员应自觉回避：最近 14 天接触过新冠肺炎疑似或确诊病例的，出现发热（超过 37.2 度）、咳嗽、胸闷等症状的，来自（途径）重点疫区且隔离未满 14 天的。3、如现场两次复测体温大于 37 度的或健康码为红黄色的人员，应及时离场。

苍南县渔寮海洋研学教育基地项目设计

资

信

标

投标单位：                             （盖章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

日      期：

（若为联合体，联合体牵头人签字、盖章即可）

资信评审索引表

| 序号 | 资料名称 | 投标文件中对应页码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件要求 | 投标人自评分数 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

(若为联合体,联合体牵头人签字、盖章即可）

## 年  月    日

投标人认为所需的其他资料

工程设计招标投标

资格后审申请书

招标编号：

工程名称：

投标申请人：                               （盖章）

法定代表人：                                （盖章）

申报日期：

（若为联合体，联合体牵头人签字、盖章即可）

1、资格后审申请书

致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                     （招标工程项目名称）下列标段投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：

2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件及原件的复印件：

（若为联合体，联合体牵头方盖章即可）

2.1投标人的《营业执照》（副本）；（若为联合体投标，境内投标人应提供企业法人营业执照副本复印件，境外投标人应提供境外投标人企业所在国或者所在地区的商业登记证（或注册登记证）复印件）

2.2投标人的《企业资质证书》（副本）；（若为联合体投标，境内投标人应提供企业资质证书（副本），境外投标人不需提供）

2.3拟派的项目负责人建筑师证书和社保证明及职称证书（若有）；（若为联合体投标，由联合体牵头人提供即可）

2.4项目主要设计人员的执业资格证书和社保证明；（若为联合体投标，由联合体牵头人提供，境外投标人不须提供）

2.5资格后审文件、招标文件要求以及投标人认为有必要提交的有关证明资料文件。

3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

| 一般质询和管理方面的质询 |
| --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关人员方面的质询 |
| --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关技术方面的质询 |
| --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关财务方面的质询 |
| --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

7、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署。

8、下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

（若为联合体，联合体牵头人签字、盖章即可） 法定代表人（签字或盖章）： 投标人(法人公章)： 日期： 年 月 日

2、资格后审申请书附表

附表1-1

境内投标人基本情况表

投标申请人（盖章）：

| 1 | 企业名称 |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址 |
| 3 | 代表处地址 （使用进温企业） |
| 4 | 电话 传真 | 联系人 |
| 5 | 注册地、注册年份 并附上营业执照复印件 |
| 6 | 主营范围 |
| 7 | 公司资质等级证书 并附上资质等级证书复印件 |
| 8 | 其他需要说明的情况 |

注：1、所有境内投标人须填写此表；

2、附境内投标人《法人营业执照》复印件并加盖单位公章；（若为联合体投标，联合体牵头人盖章即可）

3、附境内投标人《企业资质证书》复印件并加盖单位公章。（若为联合体投标，联合体牵头人盖章即可）

附表1-2

境外投标人基本情况表（如有）

投标申请人（盖章）：

| 1 | 企业名称 |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址 |
| 3 | 代表处地址 |
| 4 | 电话 传真 | 联系人 |
| 5 | 注册地、注册年份 并附上境外投标人企业所在国或者所在地区的商业登记证（或注册登记证）复印件 |
| 6 | 主营范围 |
| 7 | 其他需要说明的情况 |

注：1、境外投标人企业所在国或者所在地区的商业登记证（或注册登记证）复印件并加盖联合体牵头人单位公章。

附表2

项 目 负 责 人 简 历 表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 学 历 |  |
| 专 业 |  | 职 称 |  |
| 工作简历： |
| 主要设计项目： |
| 投标申请人（公章）： 法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |

注：1、此表若不够填写，可另加附件补充说明。

- 后附项目负责人注册资格证书、职称证书（如有），缴纳社会养老金证明并加盖单位公章。（若为联合体，联合体牵头人签字、盖章即可）。

附表3

本项目境内投标人主要设计人员名单

工程名称:

| 专业分工 | 姓 名 | 职 称 | 注册执业证书号 | 设计业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 建筑设计人 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 结构设计人 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 给排水设计 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 电气设计 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 暖通设计 |  |  |  |  |
| 室外景观 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 建筑经济 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。 投标申请人（公章）： 法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |

注：本表若不够填写，可另加附件补充说明。后附拟派主要设计人员执业证书、缴纳社保证明、职称证书（若有）等复印件加盖单位公章。（若为联合体投标，联合体牵头人签字、盖章即可）

附表4

本项目境外投标人主要设计人员名单（如有）

| 专业分工 | 姓 名 | 领域特长 | 设计业绩 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| 上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。 投标申请人（公章）： 法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |

注：1、本表若不够填写，可另加附件补充说明。

- 设计业绩如为外语版，则需译成中文格式。

3、如有，则由联合体牵头人签字、盖章即可。

附表5

本项目境内投标人施工图设计和施工期间配合服务人员一览表

工程名称：

| 专业分工 | 姓 名 | 职 称 | 执业证书及执业专用章号 | 负责完成主要工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 建筑设计 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 结构设计 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 给排水设计 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 电气设计 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 暖通设计 |  |  |  |  |
| 室外景观 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 建筑经济 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 施工期间 配合服务人员 | 姓 名 | 职务或职称 | 联系方式 | 施工期间配合服务措施： |
| 上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。 投标申请人（盖章）： 法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |

注：本表若不够填写，可另外附件补充说明并加盖单位公章。（若为联合体，联合体牵头人签字、盖章即可）

放弃设计补偿费承诺书

苍南县旅游投资集团有限公司：

若我单位入围进入定标程序但未中标，我单位自愿放弃设计补偿费，投标文件设计成果、知识产权归我单位所有，贵单位不得擅自使用我单位的投标文件设计成果。

特此承诺！

投标申请人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（若为联合体，联合体牵头人签字、盖章即可）

备注：1.若投标人自愿放弃设计补偿费，则须提供本承诺书。

2.投标人可不提供本承诺书。如投标人不提供本承诺书视为投标人在入围进入定标程序但未中标的情况下，自愿接受设计补偿费，设计成果、知识产权归招标人所有。

3.若投标人提供此承诺书，须开标时随身携带一份，资格后审文件内放置一份。

投标保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

致：（受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于 年 月 日就                       （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）            元（¥             ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的  日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过   年   月   日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的  日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：                          。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国 。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开立人： （公章）

法定代表人（或授权代表） ： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日

封条仅供参考

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

苍南县渔寮海洋研学教育基地项目设计标箱封条

（投标单位不得在标箱、标函封袋、保密信封和封条上加注任何文字或符号，否则取消投标资格）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

苍南县渔寮海洋研学教育基地项目设计投标保密信封封条

（投标单位不得在标箱、标函封袋、保密信封和封条上加注任何文字或符号，否则取消投标资格）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

苍南县渔寮海洋研学教育基地项目设计商务标封条

（投标单位在标函封袋和封条上加盖公章及法定代表人印章，否则取消投标资格）（若为联合体，联合体牵头人盖章即可）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

苍南县渔寮海洋研学教育基地项目设计资格后审申请书封条

（投标单位在标函封袋和封条上加盖公章及法定代表人印章，否则取消投标资格）（若为联合体，联合体牵头人盖章即可）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

苍南县渔寮海洋研学教育基地项目设计资信标封条

（投标单位在标函封袋和封条上加盖公章及法定代表人印章，否则取消投标资格）（若为联合体，联合体牵头人盖章即可）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Text boxes

制定