苍南县政府采购 公开招标文件 项目名称：苍南县县城排水管网整治项目（一期工程）灵溪镇江湾路（站南路至江滨路）排水及道路整治提升工程设计项目 采 购 人：苍南县灵溪镇人民政府 代理机构：浙江华夏工程管理有限公司 备案机构：苍南县政府采购监督管理办公室 2023年2月

苍南县县城排水管网整治项目（一期工程）灵溪镇江湾路（站南路至江滨路）排水及道路整治提升工程设计项目公开招标公告

项目概况

苍南县县城排水管网整治项目（一期工程）灵溪镇江湾路（站南路至江滨路）排水及道路整治提升工程设计项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2023年2月24日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2023017-1

项目名称：苍南县县城排水管网整治项目（一期工程）灵溪镇江湾路（站南路至江滨路）排水及道路整治提升工程设计项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：940000

最高限价（元）：940000

采购需求：详见采购文件

数量：1

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：

合同履约期限：详见采购文件

本项目（不）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位；

4.本项目的特定资格要求：

①工程设计综合甲级资质；

②工程设计市政行业甲级资质或者工程设计市政行业(道路工程甲级、排水工程乙级及以上)专业资质；

③风景园林工程专项设计甲级资质及以上；

投标人必须具备上述①或同时具备上述②③项资质的单独投标人。

三、获取（下载）采购文件:

时间：/至2023年2月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年2月24日09:30北京时间）

投标地点（网址）：投标人通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间止，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标）

开标时间：2023年2月24日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3、其他事项：

1）在线投标响应（电子投标）说明

1.1本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）（不接受现场递交的纸质投标文件），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见“政采云平台（www.zcygov.cn）-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标”；在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。

1.2为确保网上操作合法、有效和安全，政采云规定投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

1.3投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的《电子加密投标文件》上传递交至“政采云平台”并在开标时在“政采云平台”进行CA数字证书解密参与投标。投标截止时间以后上传的投标文件将被“政采云平台”拒收。

1.4投标供应商在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以人工递交或（顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”1份至代理公司，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目、投标单位并加盖公章。详细操作见“投标通知(邀请)书”。

1.5通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商有递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回，放弃投标。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

1.6其他内容详见采购文件,当政采云系统中预算金额/最高限价与采购文件不一致时，以采购文件为准。

2）本项目属于服务采购项目,所属行业为其他未列明行业。

3）本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见招标文件第三部分供应商须知。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苍南县灵溪镇人民政府

地址：温州市苍南县玉苍路61号

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：0577-68818038

质疑联系人：李先生

质疑联系方式：0577-68818038

2.采购代理机构信息

名称：浙江华夏工程管理有限公司

地址：苍南县灵溪镇上江小区19幢2单元302室

传真：/

项目联系人（询问）：吴先生

项目联系方式（询问）：13695735251

质疑联系人：吴先生

质疑联系方式：0577-64778588

3.同级政府采购监督管理部门

名称：苍南县政府采购监督管理办公室

地址：温州市苍南县灵溪镇春晖路555号

传真：0577-59867927

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投标通知(邀请)书

浙江华夏工程管理有限公司对苍南县县城排水管网整治项目（一期工程）灵溪镇江湾路（站南路至江滨路）排水及道路整治提升工程设计项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时线上参加投标。

| 项目名称 | 苍南县县城排水管网整治项目（一期工程）灵溪镇江湾路（站南路至江滨路）排水及道路整治提升工程设计项目 |
| --- | --- |
| 采购编号 | 见招标公告 |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 最高限价 | 见招标公告（供应商报价超出最高限价的，该供应商按无效标处理。） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 确定中标供应商办法 | 综合评分法 |
| 投标文件有效期 | 60日历天（自投标文件递交截止日起计算） |
| 投标文件递交地址与投标平台 | 政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 投标文件递交截止时间与开标时间 | 见招标公告 |
| 评标活动实施地点 | 温州市苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼2层（苍南县公共资源交易中心）评标区 |
| 投标文件的组成 | 由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，必须分开编制。 |
| 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”和申领“CA数字证书”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 投标文件的签章 | ☑电子签章（招标文件里要求盖公章和投标代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，供应商需将投标文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。 |
| 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括《电子加密投标文件》和《备份投标文件》，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）《电子加密投标文件》是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）《备份投标文件》是指与《电子加密投标文件》同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 投标文件份数 | （1）《电子加密投标文件》：1份，在线上传递交，未按要求递交做无效投标处理。 （2）《备份投标文件》：1份，不作为强制性递交要求，供应商自行决定是否线下递交。 |
| 投标文件的上传和递交 | （1）《电子加密投标文件》的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将《电子加密投标文件》成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.《电子加密投标文件》成功上传递交后，供应商可看到接收回执。 （2）《备份投标文件》的密封包装、递交： a.投标供应商在“政采云平台”完成《电子加密投标文件》的上传递交后，还可以人工递交或（顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以U盘存储的《备份投标文件》（1份）至代理公司。其中人工递交的可以在投标截止时间前一天递交至代理公司地点工作人员“吴工”处或在投标截止时间前15分钟开始递交至苍南县公共资源交易中心2楼评标区门口交给代理公司工作人员“吴工”；采取邮寄递交的要求《备份投标文件》密封包装后（顺丰邮寄形式）于投标截止时间前1天邮寄送达、数量1份（收件地址：苍南县灵溪镇上江小区19幢2单元302室，“吴工”收，电话13695735251，座机0577-64778588，邮编325800），采取邮寄形式的投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，避免逾期递交。 b.《备份投标文件》应当密封包装，并在包装上标注投标项目、投标单位并加盖公章。没有密封包装并加盖公章的或者投标截止时间以后送达的《备份投标文件》将不予接收； c.通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密投标文件》已按时解密的，《备份投标文件》自动失效。 |
| 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出《电子加密投标文件》的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后按政采云规定时间内自行完成《电子加密投标文件》的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密投标文件》无法按时解密，投标供应商如递交了《备份投标文件》的，以《备份投标文件》为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将《备份投标文件》上传至《政采云平台》，上传成功后继续参与投标，《电子加密投标文件》自动失效），否则视为投标文件撤回，放弃投标。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 质疑时间及事项 | 质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式1式5份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到:“http://zfcg.czt.zj.gov.cn/questionTemplate/2018-06-12/12159.html”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。 联系人：吴先生 联系电话：0577-64778588, 地点：苍南县灵溪镇上江小区19幢2单元302室 |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 中小企业政策 本项目为服务类采购项目。 | 专门面向中小企业采购项目，包括中、小、微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），但不再执行价格评审优惠的扶持政策。 □非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物、服务和工程的，视同为中型企业。 |
| 其他政策说明 | 本项相关金融政策按《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》浙财采监〔2020〕3号文件、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》浙财采监〔2022〕3号文件以及《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》温财采〔2020〕3号文件要求执行。政采云平台金融服务模块里进行线上申请（https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home） |
| 备注 | 1.如发现招标文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面提交《询问函》或《质疑函》反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 2.在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。 3.本招标文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |
| 特别说明 | 如遇“政采云平台”程序调整的，按调整后程序执行，供应商需自行关注平台公告，代理机构或采购人不再另行通知。 |

目 录

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

第三部分 供应商须知

第四部分、合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

第六部分、评标办法

附：政府采购活动现场确认声明书

注：采购文件中标记“▲”为实质性条款，不允许负偏离，否则做无效投标处理。其他有关的条款及要求以加粗、加下划线或符号★的形式强调的是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部分   项目简介

一、项目简介

浙江华夏工程管理有限公司受苍南县灵溪镇人民政府委托，以公开招标方式采购苍南县县城排水管网整治项目（一期工程）灵溪镇江湾路（站南路至江滨路）排水及道路整治提升工程设计项目。

# 本次招标资金已经落实，我们热情欢迎有关公司（企业）线上参加投标。

第二部分   采购内容及技术要求

一、总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

2、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由评标小组鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在报价文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购的勘察、设计、服务、相关资料及通过有关部门验收等各项工作。投标文件须对下列采购内容及技术要求作出实质性回应。

二、具体技术要求及内容

（一）项目背景：

江湾路是灵溪镇核心区域南北向框架性次干路，共分为南北两段。江湾路南段，宽24米，沿线主要以药店、餐饮店面为主，少有公共建筑，商业氛围偏小型传统模式；江湾路北段，宽30米，沿线有环保大楼、社保大厦、金城大道、锦园大厦、商业城、新参茸市场等主要居住及公共建筑，商业氛围偏新时代模式。因江湾路建设日期较早，随着设计年限的接近及灵溪镇近些年的经济飞速发展，交通量增长迅速，原有局部路面出现了反射裂缝、网裂、沉降、拥包等病害，平整度大大降低，严重影响了行车的舒适性;借本次整治之机，不仅可以充分利用现有资源调整改善道路功能，优化和平衡区域路网的交通情况，可以有效地改善道路使用性能。

2.1工程规模及建设内容：

本次改造提升江湾路位于苍南县灵溪镇，共分南北两段，道路等级为城市次干路，设计时速40km/h。江湾路南段南起江滨路，北至河滨路，道路全长约678米，道路宽度24m；江湾路北段南起塘北路，北至站南路，道路全长约1746米，道路宽度30m。项目估算总投资10178.24万元，其中工程费用8989.39万元。

2.2设计范围：

苍南县县城排水管网整治项目（一期工程）灵溪镇江湾路（站南路至江滨路）排水及道路整治提升工程建设内容主要包括道路雨污水管线、车行道、人行道整治提升包括建设用地规划许可范围内的全部内容的设计，具体包括完成本工程的方案设计及优化、初步设计、施工图设计及后续服务等。

2.3技术标准

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

2、国家和行业主管部门颁布的现行技术规程、规范、标准和技术条例，包括（但不限于）：

设计规范（不限于）：

1. 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013版）

2. 《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016年版）

3. 《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）

4. 《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）

5. 《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）

6. 《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）

7. 《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）

8. 《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

9. 《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）

10. 《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）

11. 《无障碍设计规范》（GB50763-2012）

12. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJI—2008）

13. 《道路交通信号灯》 （GB14887－2011）

14. 《道路交通信号灯设置与安装规范》 （GB14886—2016）

15. 《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）

16. 《室外给水设计规范》（GB50013-2006）

17. 《城镇给水排水技术规范》 GB50788-2012

18. 《城市排水工程规划规范》GB 50318-2017

19. 《城市工程管线综合规划规范》 GB50289-2016

20. 《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》 CECS 164:2004

21. 《埋地塑料排水管道工程技术规程》 CJJ 143-2010

22. 《温州市市政工程设计导则》（温州市住房和城乡建设委员会 2012年 9月）

23. 《温州市城市地下管线管理暂行办法》(温政办〔2014〕70号)

24. 《温州市城市地下管线综合规划（2014-2020年）》

25.  其它相关国家及地方标准、规范及规程。

各专业的现行其他相关规范、规程、规定等；未尽事宜按有关规定执行。其他国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范。

3、规范的获得由投标供应商自行解决。

4、在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或重新颁布，中标供应商需按最新的执行。

（二）采购内容

1、设计任务

（1）初步设计阶段相应的一切成果及报告；

（2）施工图设计及工程概算阶段相应的一切成果及报告；

（3）工地现场服务，本项目施工全过程，缺陷责任期及项目后续评价等后续服务。

（三）技术要求

1、总体要求

⑴工程设计应遵守国家有关法律法规，必须符合工程建设强制性标准，标准和内容必须按照本工程项目的有关要求。

⑵中标供应商的工作范围包括主体建设项目的初步设计及施工图设计，满足上述设计工作其他按有关规定需要承担及配合的相关工作。

⑶ 工程设计应在可行性研究报告的基础上，坚持节约资源、少占耕地、确保安全、提高质量利于运行和降低造价的原则，进行全面细致的方案比选，确保设计结果技术可行、经济合理。下阶段设计概算额或预算额不得超过上阶段批复的概算额或预算额。

⑷ 中标供应商在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部设计文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密；中标供应商如果在其设计文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；采购人拥有中标供应商所提交的全部设计文件的使用权和受益权，并使用于招标项目。

2、初步设计阶段设计要求

1 基本要求

⑴初步设计报告文件要完整，内容、深度要符合国家和市政工程的规定，包括必须的专篇的需求和编制，文字说明、图纸要准确清晰，整个文件必须经过严格校审。

⑵在文件编制前，应进行必要的调查研究，弄清与工程设计有关的边界条件和基本要求，收集必要的设计基本资料，进行认真分析。

⑶基本资料：如地震烈度、社会资料、水文资料、气象资料、地形资料、水文地质资料、施工条件等达到初步设计阶段深度要求所必须的资料，中标供应商都必须自行调研清楚，并体现在文件中。

⑷依据的规程、规范及相关文件：针对项目的实际情况，列出应遵循的标准、规程和规范，以及中标供应商拥有的有关的科研、试验成果等。同时列出开展设计所依据的文件。

⑸中标供应商需配合采购人进行各有关项目报批、项目审查工作，提供报批审查用的技术资料，进行必要的汇报解释，以及根据审查意见做不超出范围的修改补充，直至满足工程建设需要。

⑹服从采购人的安排，确保工程初步设计的编制进度和质量。

2 初步设计技术要求

⑴在前期的可行性研究的工程规模和方案基础上，对工程各组成部分进行深入详细的工程设计，达到国家规定的初步设计深度，以及满足编制单项概算的要求。如采购人提供的地勘及测量资料不能满足初设要求，由中标供应商负责补测以满足初设要求，相关费用已包含在合同价内，不再另计。

⑵对工程整个系统再进行全面深入分析，从功能、技术、经济、实施、运行管理、应急调度、工程抢修维护等角度，进行优化设计。

⑶工程各专业的设计均应满足工程量计算的要求，如果采购人有需求，初步设计的工程方案和工程设计必须能满足土建、设备等施工招标采购的要求。

⑷工程设计概算达到规定的深度，无漏项，工程量计算准确，单价合理，总投资符合工程实际需要。

⑸中标供应商需在工程所在地设立固定办公地点，并派驻施工现场的设计代表1名，设计代表须具备中级及以上工程师职称。

3、施工图设计阶段设计要求

1 基本要求

(1)施工图设计图纸和相应说明文件要完整，内容、深度要符合国家和水利工程的规定，文字说明、图纸要准确清晰，整个文件必须经过严格校审。

(2)依据的规程、规范及相关文件：针对项目的实际情况，列出应遵循的标准、规程和规范，并提出工程各部分实施时需要注意的问题和突发情况的处理方式。

(3)中标供应商需配合采购人进行各有关项目报批、项目审查和施工图审查工作，提供审查用的技术资料，进行必要的汇报解释，以及根据审查意见做不超出范围的修改补充，直至满足工程建设需要。

(4)服从采购人的安排，确保工程设计的编制进度和质量。

(5)工程概算由中标供应商负责编制。

(6)中标供应商负责工程实施过程中的施工配合工作、必要的完善修改工作，并必须根据投标文件的要求及现场实际需要派驻相应资质人员常驻施工现场，直至工程竣工验收。

(7)中标供应商需派人参与并指导项目各个环节的验收工作，以及工程试运行、调试等工作。

(8)中标供应商需根据工程验收需要，出具相应的总结和验收报告书等文件。

2  施工图设计技术要求

(1)在初步设计确定的工程规模和方案基础上，对工程各组成部分进行详细工程设计，达到国家规定的施工图深度，以及满足工程现场实施的要求。

(2)要求提供所有设计节点施工详图，以及所有设备的详细概算和技术参数以及采购的注意事项。

(3)本工程沿线所有相关并需采取保护措施的地方，设计图纸中均必须给出详细的保护措施和设计图纸，满足工程审查和实施需要。按照当地规定需要进行深基坑审查等专项审查的，设计单位必须配合完成相应的报告编制和审查修改工作。

(4)负责提交完善的图纸并提交施工图审查，以及接受采购人委托的咨询顾问公司的审查，并根据审查意见进行补充完善。采购人及其委托的咨询公司的审查不减轻设计单位应该承担的任何责任。

（四）人员要求：

项目负责人：拟派1名市政工程道路专业人员，具备注册土木（道路）工程师及高级工程师资格，

分项负责人：拟派1名市政工程排水专业人员，具备注册设备（给排水）工程师及高级工程师资格；

供应商应拟投入不少于 3人的项目组团队。需工作经验丰富，与采购人保持密切联系，协调各岗位成员顺利完成工作。

项目组成员具备较高的专业素质。项目团队需实行专人负责制。

三、商务条款

1、报价要求

本项目实行总价包干，磋商供应商报价应为承包完成本项目所规定内容的全部工作所发生的一切费用，包括但不限于以下费用：完成本次设计工作所需的方案、初步设计、施工图设计、设计的修改和确认、设计交流、专家评审、图纸会审、图纸资料费、管理费、调查费、差旅费、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用，并承担一切风险责任。磋商供应商应从特点，市场行情及自身的能力，技术、管理水平，确定最终报价。

2、履约担保

中标供应商须向采购人以银行转账/转账汇票/银行保函形式缴纳合同总价1%的履约保证金。

以银行转账/转账汇票的形式交纳履约保证金的退还：履约保证金待合同履行完毕后10个工作日内，予以全部退还。

注：采用银行保函形式提交至采购人，应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在中标供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标供应商违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；③如果由于工期延误或银行要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。

3、项目进度要求：

1）设计方案及初步设计50个日历天内完成，初步设计评审通过后30个日历天内完成施工图设计。

2）在报批或评审过程中按要求进行调整、完善时间：不超过15个日历天。

4、付款方式

中签订合同后15天内，预付款支付合同价款的30%；

完成初步设计后并通过评审，支付合同价款的30%；

施工图完成后，支付合同价款的20%；

待工程竣工验收后7天内支付合同价款的20%，并同时退还成交供应商的履约保证金（无息）。

5、售后服务

成交供应商负责免费对项目成果错误进行及时更正、并对按规定进行调整或补充。

成交供应商能提供快速的售后服务响应，提供7*24小时技术服务，如在使用过程中发生问题，成交供应商在接到采购人通知后在24小时内到达现场。

合同签署后，成交供应商无特殊情况未经采购人同意不得变更设计资料及设计文件交付的时间。

成果在通过最终评审前，须按采购人要求修改（不限次数），确保通过最终评审。本项目所有评审过程涉及的评审费用、专家费由成交供应商负责。

本项目所需相关资料均由采购人协助供应商获取。

6、合同中止

采购人由于某种原因需中止合同，按下列进行付款，当供应商已完成中间成果并已提交给采购人，按合同总价30%支付报酬；当供应商已完成送审稿并已提交给采购人按合同总价60%支付报酬；当供应商已完成报批稿并已提交给采购人，按合同总价100%支付报酬。

7、奖罚措施

中标供应商不能按期提供成果的，每滞后一天按5000元/天处罚中标供应商，提前不再奖励；采购人由于某种原因需延长服务期时，不作任何赔偿。

四、提供成果要求

（1）按规范要求编写详细勘察报告，提供《初步设计报告》《施工图设计》（最终稿）以及工程概算的电子文件（刻录光盘一份），一切成果的数量按采购人要求提供，具体份数根据实际情况而定。以上提交的成果需满足本项目建设需要及有感规定要求，否则所造成的补勘、重测、延误工期所造成的损失均由供应商承担并负责赔偿。

五、其它

如有因成果编制不明，需要中标单位现场说明或出具资料补充的，中标单位必须予以配合，否则采购人有权按合同约定对中标单位进行处罚。

中标单位负责必须对项目成果错误进行及时更正，不得以任何形式的原因及理由要求增加费用。

本次设计所有成果，归采购人所有。未经采购人许可，中标单位不得向第三方提供或泄露，否则将承担相应的法律责任。

中标单位必须对收集的基础资料及所有成果承担安全、保密责任。

中标单位应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

本项目的发包人为苍南县灵溪镇人民政府、苍南县水务集团有限公司，中标单位需与苍南县灵溪镇人民政府、苍南县水务集团有限公司共同签订采购合同，合同款由苍南县水务集团有限公司进行支付。

第三部分   供应商须知

# 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法条组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含投标报价，否则做无效投标处理。

5.1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商均按无效供应商处理。

5.2、供应商法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系或是直系血亲关系的不同供应商不得同时参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商均按无效供应商处理。

5.3、电子交易平台运营机构（指政采云平台），以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目线上电子交易中投标、响应政府采购项目，否则所有关联供应商均按无效供应商处理。

5.4、除单一来源采购项目外，为本项目提供设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次项目采购活动，否则均按无效供应商处理。

5.5、供应商明知存在以上关联关系或情况却故意隐瞒继续参加本次采购活动的将根据相关法律法规追究其法律责任。

6、本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评标时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录对供应商进行信用甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，其投标文件（投标文件）按无效标处理。

7、供应商可以自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

8、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知。

9、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

# 二、供应商资格要求

按招标公告要求

# 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在政采云获取。

1.2招标文件约束力

▲供应商一旦获取了招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件内容及补充资料等组成，供应商需自行关注“浙江省政府采购网”和“政采云”查看投标截止时间前的补充资料等电子材料。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间三日前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

# 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标，不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务标和技术资信标二部分组成，须分别编制。

2.1、商务标组成

- 开标一览表（附件一）；

- 报价明细表（附件二）；

2.2、技术资信标组成

- 评标索引（附件A)；

- 目录；

- 中小企业声明函,监狱企业证明文件（如是）（由相关部门出具）,残疾人福利性单位声明函（如是）（扫描件加盖公章）（附件三）（扫描件加盖公章）；

- 投标函（附件四）；

- 法定代表人授权委托书（附件五（一））；

- 投标供应商情况声明（附件我（二）），供应商营业执照或事业法人证书及税务登记证、认证证书、资格要求中的相关证书（扫描件加盖公章）；

- 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录书面声明（附件五（三）；

- 通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的“投标供应商”信用记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图（加盖供应商公章）；

- 最近一次缴纳税收和社会保障资金的承诺书（格式自拟）或有效凭证（扫描件加盖供应商公章）；

- 商务、技术偏离表（须明确列出）（附件六）；

- 项目认知情况；

11）技术方案（对照评分要求编制）；

12）供应商类似项目业绩；

13）根据招标文件内容，认为需要提供的其它文件、资料等。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式编写目录及页码逐一按顺序组成电子投标文件。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《报价明细表》填写投标分项数量、价格（附件二）。

4.2、▲本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，按无效标处理。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下费用：

- 产品（服务）价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内外运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内外运输保险费（保险由供应商负责）

- 产品安装费、调试、检测及验收费（包括指导安装调试人员的食宿、交通等）

- 培训费及质量保证期服务

- 总包配合费

- 招标代理服务费

- 完成本项目通过验收的其他一切费用

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标单价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在投标价格中，则填“含”，如免费则填“免”，空白视为“含”。

5、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

6、投标

6.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，将供货、通过验收直至交付业主使用，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

6.2 投标价格组成应按不同费用类别分开填写。

6.3 供应商须提交总投标价及投标报价说明。

7、投标保证金：无

8、投标文件的有效期

8.1自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

8.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

8.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

# 9、投标文件的签署和份数：详见投标通知(邀请)书

# 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的上传及递交：详见投标通知(邀请)书

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传政采云系统。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应以电子邮件形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件递交截止时间前修改投标文件，按政采云系统要求操作。

3.2供应商在投标文件递交截止时间以后不得要求投标文件修改和撤回。

4、投标文件的递交

4.1、▲递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1.1、在投标文件递交截止时间之前上传。

4.1.2、已按要求在政采云申请获取采购文件的供应商。

# 六、开标和评标

1、开标

1.1采购机构按招标文件规定的时间、平台向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按规定的时间内自行进行投标文件解密，解密成功后代理机构开启投标文件，解密不成功的按“投标通知(邀请)书”执行，开始开评标会议。

1.2供应商投标代表必须准时在线参加会议，投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密的，造成的后果由供应商自行承担。

在线开评标进行时，供应商投标代表需自行关注平台提示信息，期间有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.3会议程序

1.3.1开评标大会由采购代理机构主持，投标文件递交截止时间到即为开评标开始；

1.3.2系统告知各参会代表本次采购活动的主持唱读人、记录人和监督人、投标供应商等，要求供应商投标代表提出其中是否有应当回避的人员和供应商；

1.3.3宣布评审期间的有关事项；

1.3.4线上开启各投标供应商的“电子投标文件”，对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。

1.3.5评审小组根据评审原则和评审办法，对各供应商的技术资信标进行评审打分。

1.3.6 公布技术资信标得分后，公布各投标供应商投标报价。

1.3.7 会议结束。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定预中标供应商，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定预中标供应商名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1.1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（1.2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其投标代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐预中标供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、▲供应商投标文件中付款方式、交货期、完工期出现负偏差的，按无效投标处理。

2.4、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.6、开标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.7、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.8、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、采购响应截止时间止，送达采购投标文件的供应商少于3家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级财政部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第六部分。

# 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标人。

2、中标通知书

2.1、开标结束后招标代理机构在浙江省政府采购网网站上公示中标结果发出中标通知书，公示期为七个工作日。

2.2、中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标公示发出后，中标供应商主动联系招标代理机构领取中标通知书，到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 虚假应标及拒签合同等的责任

中标（成交）供应商因虚假应标或其他原因被撤销中标资格或中标（成交）供应商主动放弃中标（成交）资格或在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同或拒交履约保证金者，以违约处理，由主管部门进行处理，本次采购代理服务费由原中标供应商支付承担。

5、招标代理服务费（采购代理服务费）

5.1中标供应商在领取中标通知书时向采购代理机构支付采购代理服务费 15000 元整(收费依据发改价格〔2015〕299号文件），服务费包含在利润中。

第四部分、合同格式（参考）

苍南县县城排水管网整治项目（一期工程）灵溪镇江湾路（站南路至江滨路）排水及道路整治提升工程设计项目

项目名称：

合同编号：

甲   方：

甲   方：

乙  方：

签署日期：

项目名称：                                       项目编号：

发包人：  苍南县灵溪镇人民政府、苍南县水务集团有限公司

设计人：

发包人委托设计人承担                    ，工程地点为          ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1  《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2  国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3  建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2.1 发包人的采购文件或设计成交文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准是: 按国家现行的技术标准及有关技术规范执行。

- 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 成交通知书

3.3 采购文件

3.4 响应文件

- 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

名称：                              设计

阶段：方案设计、初步设计、施工图设计

设计内容：                         设计：

- 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

成交后发包人提供以下文件：

- 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

6.1设计方案及初步设计50个日历天内完成，初步设计评审通过后30个日历天内完成施工图设计。

6.2在报批或评审过程中按要求进行调整、完善时间：不超过15个日历天。

6.3 完成本项目的实施后，提供书面及电子版本的成果文件。

6.4 在项目全部实施完成后，出具完整的最终书面资料。

6.5.电子版、书面资料数量：设计方案10份，初步设计20份，施工图设计文件 20 份，电子文档（CAD格式）2份。

设计人逾期提供设计文件的，应按日向发包人支付违约金5000元；超过10日，发包人可解除合同、不予退还全部保证金等。

- 合同金额

7.1  合同总价中包括但不限于以下费用：完成本次设计工作所需的方案、初步设计、施工图设计、设计的修改和确认、设计交流、专家评审费用、图纸会审、图纸资料费、管理费、调查费、差旅费、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

合同总价：               元

- 支付方式

8.1履约保证金：设计人应向发包人提供合同总金额:1%的履约保证金（履约保证金可采用非现金保函形式提交）。

8.2签订合同后15天内，预付款支付合同价款的30%；

8.3完成初步设计后并通过评审，支付合同价款的30%；

8.4施工图完成后，支付合同价款的20%；

8.5工程竣工验收后7天内支付合同价款的20%，并同时退还成交供应商的履约保证金（无息）。

8.6 开票方式：□增值税专用发票，税号：

□增值税普通发票

设计人应提前向发包人提供合规票据，否则发包人可拒绝付款。

注：本项目合同款由苍南县水务集团有限公司进行支付。

- 双方责任

# 9.1  发包人责任：

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

9.1.2 发包人应按本合同规定向设计人支付设计费。

# 9.2  设计人责任：

9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准、进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 设计合理使用年限为 按国家规定年限 。

9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.4 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。

9.2.5 设计人须派人长期驻施工现场并配合与解决有关问题。

9.2.6 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为按国家规定执行。

9.2.7 设计人在投标时填报的项目负责人、项目组人员等内容，未经发包人同意，不得任意更换。在项目实施过程中，如发现因擅自更换项目负责人和项目组人员，发包人有权随时终止合同，并向设计人提出索赔要求。

设计人更换主要项目人员的违约责任：设计人确实需要更换人员的，更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于更换的人员且必须经发包人同意，同时按更换人次进行扣款（从履约保证金或采购人应付合同款中扣除）。更换项目负责人按/万元/人次扣款，更换其他人员按/万元/人次扣款。

9.2.8 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应支付合同金额20%的违约金。

9.2.9 设计人交付设计文件后，按规定进行网上报审，并根据项目审查意见进行修改、回复直至通过终审。

- 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

- 争议的解决

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向发包人所在地人民法院起诉。

第十二条  合同等效及其他

12.1 设计人为本合同项目的服务至工程竣工为止。

12.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.3 本合同双方签字盖章即生效，一式 玖  份，发包人  伍 份，设计人 肆 份。

12.4 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.5 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.6 如设计人没有专项工程设计资质的，由设计人负责将该专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人及相关部门审核同意，费用由设计人支付。

12.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

| 甲方（盖单位章）： | 乙方（盖单位章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 授权代表（签字或盖章）： | 授权代表（签字或盖章）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |
| 甲方（盖单位章）： |  |
| 法定代表人（签字或盖章）： |  |
| 授权代表（签字或盖章）： |  |
| 地 址： |  |
| 邮政编码： |  |
| 电 话： |  |
| 开户银行： |  |
| 账 号： |  |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背采购文件、供应商响应文件及承诺内容等实质性要求。

第五部分    投标文件格式

附件一

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 投标总价 （元人民币） | 大写： 元 小写： 元 |
| 备注 |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

报价明细表

项目名称：                         招标编号：                        价格单位：   元

| 序号 | 投标内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 根据“采购清单”详细逐项列出投标内容； |  |  |  |  |  |
|  | 税费 | 含 |
| 合计（小写）： | 元 |
| 合计（大写）： | 元 |

▲合计报价应与开标一览表中投标价一致

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

▲本表可延伸

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

（一）中小企业声明函（本项目属于服务采购项目）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购单位:苍南县灵溪镇人民政府 ）的（采购项目：苍南县县城排水管网整治项目（一期工程）灵溪镇江湾路（站南路至江滨路）排水及道路整治提升工程设计项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

1. （标的名称:苍南县县城排水管网整治项目（一期工程）灵溪镇江湾路（站南路至江滨路）排水及道路整治提升工程设计项目） ，属于（“其他未列明行业”）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业或小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担提供虚假材料相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据；

（2）新成立企业应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。认为本企业属于小微企业的，可按照《办法》的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。无上一年度数据的新成立企业可不填报，但需在下划线空格中填写“无上一年度数据的新成立企业”，否则做无效声明函；

（3）中小企业划分标准文件：《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017)》的通知》文件，本项目所属行业以本页为准，不允许更改；

（4）《中小企业声明函》中表述错误、不明确、矛盾的视为无效声明函。

（5）不享受小微型企业价格扣除扶持政策的企业无需填写。

# 国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017)》的通知

# 附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

（三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    项目名称    （项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

（四）监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

投标函

采购人名称：

（供应商全称）        授权   （授权代表名称）（职务、职称）   为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填采购编号）   招标的有关活动，并对其进行投标。为此：

1、提供采购文件规定的全部投标文件，承诺全部真实有效，无虚假响应和虚假材料；

2、完全同意/响应采购文件的要求并保证遵守采购文件中的所有规定和收费约定。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如成交，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及有关采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方已自行通过“浙江政府采购网”详细审查全部采购文件（包括招标文件及补充、更正、澄清文件/公告等与本项目有关的一切电子资料）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起60天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：               电子邮箱：

邮编：               电    话：                 传真：                 。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

▲未按要求填写本页，做无效投标处理。

附件五（一）

资格、资质证明文件

# 法定代表人授权委托书

采购人名称：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名，身份证号）   系 （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托本单位 的  （投标代表姓名，身份证号、手机号码） 为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （采购项目名称，项目编号）  项目投标活动，全权处理本次投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                     （盖公章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：            年             月          日

▲未按要求填写本页，做无效投标处理。

授权代表身份证复印件或影印件粘贴处

# 附件五（二）

# 投标供应商情况声明

# 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）法定代表人姓名和职务

（3）总部地址：

传真/电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（7）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

# 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

# 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人或授权代表签字

签字日期

电子邮件

# 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件加盖投标人公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（如要求提供需提供扫描件加盖投标人公章）

# 附件五（三）

参加本次政府采购活动前3年内

在经营活动中无重大违法记录书面声明

（采购人名称）：

我公司在参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形，没有行贿犯罪档案记录）。严格遵守国家有关法律、法规及相关政策，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本次政府采购活动，本公司愿接受监管部门及采购人监督。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

▲未按要求填写本页，做无效投标处理。

附件六

商务、技术偏离表

招标项目：                                                    招标编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离 情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 参 数 |  |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |  |

★注：（1）投标供应商根据《采购文件》-“第二部分采购内容及技术要求”内容如实填写上表内容；（2）“偏离情况说明”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”,偏离的需在备注写明偏离内容；（3）本表可自行延申。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件A

评标索引

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 投标文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |

注：评标索引，供应商根据评审办法内容编制。

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

# 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定货物的供货供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

# 二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

# 三、评标程序

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，开标程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布技术资信标得分，开启合格技术资信标的商务报价标。

第三步：评标委员会推荐一名技术资信标和商务报价标合计分值最高的供应商为中标侯选供应商，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权评标委员会根据评审报告直接确定一名中标供应商。

中标供应商被撤销中标资格或自行放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按有关规定重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

四、评标细则

（一）、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

（二）、技术资信综合评分70分

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 10分 | 1、投标人提供2019年1月1日起获过国家级勘察设计协会颁发的工程设计奖项，每提供一项，得4分，最多得4分；获过省市级勘察设计协会颁发的工程设计奖项，每提供一项得2分，最多得4分；本小项满分4分； 2、投标人提供2019年1月1日起获得过省、市级市政行业协会颁发的先进单位的得3分，本小项满分得3分； 3、投标人具有ISO9001质量管理体系认证得1分；具有ISO14001环境管理体系认证得1分；具有ISO45001或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证得1分；最多得3分。 注：须提供证书描件加盖公章，未能提供的不得分； |
| 2 | 业绩 | 1.5分 | 供应商2019年1月1日以来完成过类似道路设计或提升整治业绩情况进行打分，每提供一个业绩得0.5分，最高得1.5分。 注：1.业绩证明材料：提供（合同和中标通知书）或（合同和任一期发票）扫描件加盖电子签章。 2.业绩认定时间以合同签订时间为准。 |
| 3 | 拟派设计成员情况 | 4.5分 | 拟派项目负责人具备注册土木（道路）工程师及高级工程师资格得2.5分。 拟派分项负责人具备注册设备（给排水）工程师及高级工程师资格得2分。 注：提供注册证书、职称证书扫描件加盖电子签章。 |
| 4 | 项目认知情况 | 15分 | 现状调查和基础资料收集：本项目现状的调查、基础资料收集的齐备性，由评委进行打分： 1、本项目现状的调查、基础资料收集完成性好的，得8-5分； 2、本项目现状的调查、基础资料收集完成性一般的，得5-2分； 3、本项目现状的调查、基础资料收集不完整的，得2-0分 |
|  |  |  | 项目设计的重难点分析和解决措施，由评委进行打分： 1、项目的重难点分析和解决措施到位的，得7-4分； 2、项目的重难点分析和解决措施基本到位的，得4-2分； 3、项目的重难点分析和解决措施不到位的，得2-0分； |
| 5 | 技术方案 | 33分 | 设计说明书：应包括各专业设计说明等内容，技术指标合理，由评委进行打分： 1、设计说明书内容完整、指标合理的，得5-3分； 2、设计说明书内容基本完整、指标合理的，得3-1分； 3、设计说明书内容不完整、指标合理的，得1-0分； |
|  |  |  | 设计图纸的设计深度和符合实际情况设计，由评委进行打分 1、建设工程的设计深度高和符合实际情况设计的，得5-3分； 2、建设工程的设计深度一般和基本符合实际情况设计的，得3-1分； 3、建设工程的设计深度不深和不符合实际情况设计的，得1-0分； |
|  |  |  | 排水系统整治方案合理可行，与现场实际相符合，可实施性强，排涝效果好。 1、设计方案科学、合理的，得8-4分； 2、设计方案较合理的，得4-2分； 3、设计方案不合理的，得2-0分； |
|  |  |  | 道路修复整治提升的设计方案的科学性、合理性，由评委进行打分： 1、道路修复整治提升的设计方案科学、合理的，得7-4分； 2、道路修复整治提升的设计方案较为合理的，得 4-2分； 3、道路修复整治提升的设计方案不合理的，得2-0分； |
|  |  |  | 工程投资概算技术经济指标合理性，由评委进行打分： 1、工程投资概算技术经济指标合理的，得5-3分； 2、工程投资概算技术经济指标基本合理的，得3-1分； 3、工程投资概算技术经济指标不合理的，得1-0分； |
|  |  |  | 提供彩平效果图及3张透视效果图的得3分，否则不给分。 |
| 6 | 设计的进度 | 2分 | 针对本工程设计进度要求合理安排项目进度计划及相应的保证措施，由评委进行打分： 1、针对本工程设计进度要求合理安排项目进度计划及相应的保证措施合理的，得1-2分； 2、针对本工程设计进度要求合理安排项目进度计划及相应的保证措施不合理的，得0-1分； |
| 7 | 设计的质量 | 2分 | 根据设计质量控制措施的合理性，由评委进行打分： 1、设计质量控制措施的合理的，得1-2分； 2、设计质量控制措施的不合理的，得0-1分； |
| 8 | 后续服务安排及措施 | 2分 | 根据对本项目设计的后续服务安排及措施，由评委进行打分： 1、提出了具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的，得1-2分； 2、描述不合理或无具体描述的，得0-1分。 |

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评审小组推荐得分最高的供应商为预中标供应商，评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐，以上都相同由采购人根据得分相同家数数量编号“1号”/“2号”/....以此类推，随机抽取数值大者为预中标供应商，采购人授权评审小组根据评审报告直接确定中标供应商，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、开评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由     （投标公司）负责人 （姓名）合法授权参加       项目（招标编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                 （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名:

年   月   日

（注：本页内容非投标文件组成部分，开标开始后，按采购代理机构线上询标函要求再进行线上回复。）