苍南县政府采购竞争性 磋 商 文 件 项目名称：苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目管理及竣工验收服务项目 采 购 人：苍南县水利局 代理机构：浙江中合工程管理有限公司 联 系 人：林先生 联系电话：19906692570 联系传真：0577-68800628 监督机构：苍南县政府采购监督管理办公室 2024年2月

# 关于苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目管理及竣工验收服务项目的竞争性磋商公告

苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目管理及竣工验收服务项目招标项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）采购文件，并于2024年4月1日 14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2024045

项目名称：苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目管理及竣工验收服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1431500

最高限价（元）：1431500

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：1431500

单位:项

简要规格描述：详见采购文件

备注：

合同履约期限：标项 1，按采购文件要求

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位，同时需上传《中小企业声明函》；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2024年4月1日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年4月1日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：投标人通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间止，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标）

开标时间：2024年4月1日 14:30（北京时间）

开标地点（网址）：代理机构于苍南县公共资源交易中心进行开评标活动

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1、在线电子投标说明： ①本项目实行电子投标，投标人需在投标前完成CA数字证书办理，否则将无法制作投标文件以及参加投标。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。②投标人应按照招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，并通过系统按时解密电子投标文件，无法按时解密的以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。③投标人通过政采云平台电子投标工具制作生成电子投标文件和电子备份投标文件。电子投标工具请供应商自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”下载并安装，客户端版本必须及时升级，否则造成投标和解密失败的后果，由投标人自行负责。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县水利局

地    址：苍南县灵溪镇车站大道与康乐路交叉口电信大楼

传    真：/

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：0577-68711506

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：13587808989

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中合工程管理有限公司

地    址：苍南县灵溪镇人民大道175号B单元801室

传    真：/

项目联系人（询问）：林先生

项目联系方式（询问）：13587442350

质疑联系人：蔡齐够

质疑联系方式：19906692570

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：苍南县政府采购监督管理办公室

地    址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传    真：0577-59867927

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江中合工程管理有限公司对苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目管理及竣工验收服务项目进行竞争性磋商招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时在线磋商。

| 采购编号 | CNDL2024045 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目管理及竣工验收服务项目 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 采购方式 | 竞争性磋商（电子交易） |
| 最高限价 | 1431500元（供应商报价超出本项目最高限价的，该供应商按无效响应文件处理） |
| 项目类型 | (A货物 (B工程 (C服务 |
| 所属行业 | 其他未列明行业 |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 报价有效期 | 90日历天（自招标文件递交截止日起计算） |
| 磋商响应文件递交平台与磋商平台 | 政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 磋商响应文件递交截止时间与磋商开始时间 | 2024年4月1日 14:30（北京时间） |
| 磋商响应文件的组成 | 由资格审查部分、商务报价部分和技术资信部分三部分组成。 |
| 磋商响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”和申领“CA数字证书”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 磋商响应文件的签章 | ☑电子签章（磋商文件里要求盖公章使用电子签章）。 |
| 磋商响应文件的形式 | ☑电子响应文件（包括《电子加密响应文件》和《备份响应文件》，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）《电子加密响应文件》是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）《备份响应文件》是指与《电子加密响应文件》同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 磋商响应文件份数 | （1）《电子加密响应文件》：在线上传递交。 （2）《备份响应文件》：密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间前递交或邮寄、数量一份（收件地址：苍南县灵溪镇人民大道175号B单元801室，收件人：林立辰，电话13587442350）。投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，建议在投标截止时前一天送达至代理公司,避免逾期递交。 |
| 响应文件的上传和递交 | （1）《电子加密响应文件》的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将《电子加密响应文件》成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.《电子加密响应文件》成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）《备份响应文件》的密封包装、递交： a.投标供应商在“政采云平台”完成《电子加密响应文件》的上传递交后，还可以人工递交或（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以U盘存储的 《备份响应文件》（一份）； b.《备份响应文件》应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至指定地点的《备份响应文件》将不予接收； c.投标供应商可以不提供“备份磋商响应文件”。未提供“备份磋商响应文件”的投标供应商自行承担“电子加密磋商响应文件”解密失败造成的投标无效的后果。 d.通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密响应文件》已按时解密的，《备份响应文件》自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了《备份响应文件》而未将《电子加密响应文件》成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出《电子加密响应文件》的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后按政采云规定时间内自行完成《电子加密响应文件》的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密投标文件》无法按时解密，投标供应商如递交了《备份投标文件》的，以《备份投标文件》为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将《备份投标文件》上传至《政采云平台》，上传成功后，《电子加密投标文件》自动失效），否则视为投标文件撤回，放弃投标。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 节能环保政策 | （1）节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） （2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。 （注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 质疑时间及事项 | 在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式壹式贰份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到“浙江政府采购网-下载专区-疑投诉模板”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。 |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，一律拒绝其参加本次政府采购活动。相关处理办法如下： （1）投标截止时间前发现供应商存在上述“被拒绝情形”的，拒绝其报名登记。 （2）投标截止时间后、采购结果公告前发现供应商存在上述“被拒绝情形”的，对其递交的磋商响应文件（响应文件）作无效标处理。 （3）采购结果公告后（合同签订前）发现中标单位存在上述“被拒绝情形”的，取消其中标资格。 （4）“被拒绝情形”是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。 （5）查询工作由采购组织机构（采购人或采购代理机构）统一进行，并以统一记录的形式留存备案。 |
| 备注 | 如发现磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面提交《询问函》或《质疑函》反映，逾期不得再对磋商文件的条款提出质疑。 在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服95763。 投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起规定时间内，否则视为放弃投标。 所有二次报价、磋商及询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763） 供应商无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 本磋商文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 中标后，供应商应按采购人要求提供与投标文件相同的纸质文件，具体份数按采购人要求提供，代理机构一份存档。 |

采购文件总目录

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

一、采购总说明

二、采购内容及技术要求

三、商务条款

四、工作范围

第三部分 供应商须知

一、说    明

二、供应商资格条件

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的密封与递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

第六部分、评标办法

注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部分   项目简介

一、项目简介

浙江中合工程管理有限公司受苍南县水利局委托，以竞争性磋商方式采购苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目管理及竣工验收服务项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分   采购内容及技术要求

## 一、总则

1、采购内容及要求是采购文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的所有内容进行报价。

2、每个投标供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、服务流程、价格和服务）规定义务。

3、本次采购的产品（服务）所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准；若同一产品同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、本次采购设有最高限价，如果供应商的报价均超出采购最高限价的，作废标处理，如所有投标供应商均超过最高限价的，采购人确认不能支付的，本次采购做流（废）标处理。

5、投标供应商需按招标文件的要求完成所有工作。按要求提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的产品（服务）必须满足招标文件中提出的相关技术要求。

6、投标供应商提供的成果应是无任何质量缺陷、技术成熟，符合国家现行规范/标准要求。

## 二、具体技术要求及内容

1.项目概况

苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目，主要范围为自水源地至灌区覆盖范围内所有的灌区覆盖范围在苍南县境内的部分，桥墩灌区为17.09万亩。项目内容主要包括河道整治、清淤，闸站和输水泵站新建及改造，堰坝新建及维修、山塘整治、输水管渠建设、水质提升等。投资总计约13574.78万元。

以上内容具体以施工图设计为准，且含苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目先行工程-王宅水闸改建工程也计入本项目中进行项目管理及竣工验收服务。

2.服务内容

根据苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目及苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目先行工程-王宅水闸改建工程建设的主要工作，本着用最经济的成本、最短的时间，以最好的技术、最专业的队伍顺利完成项目，统筹安排项目全过程，根据水利部《关于印发水利工程建设项目代建制管理指导意见的通知》的精神要求，拟从项目管理、竣工验收服务等方面对项目提供技术服务。

本项目咨询服务内容主要包含项目管理、验收服务等工作，具体如下：

包括但不限于：①项目管理服务，为采购人做好质量管理、安全管理、进度管理、合同管理、档案管理等；②验收服务包括竣工验收服务等。

本项目服务期：以合同签订起至竣工时间后所有备案材料移交完成（服务期限不少于3年）。具体开始工作的时间以采购人书面通知为准。

本项目服务范围：苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目及苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目先行工程-王宅水闸改建工程等范围。

2.1、项目管理

项目管理服务，主要包括做好合同管理、进度管理、安全管理、质量管理及建设期档案管理等。

（1）合同管理。策划分标方案和合同总体结构，拟定合同文件，参与合同文件的评审。开展合同谈判、合同签订、合同终止管理，参与合同变更处理、合同纠纷与索赔及其他合同重大问题的技术咨询。协助检查各参建单位合同履约情况，编制合同管理总结报告。

（2）进度管理。分析和论证项目总进度，编制项目总控制性进度计划，审核各阶段、各参建单位的总进度计划、阶段性进度计划，协助检查项目计划执行情况。分析进度偏差影响，帮助调整和优化总控计划，协助开展工程停复工、工期变更等工作。

（3）安全管理。制定安全管理目标，编制安全管理方案及制度，审核各专项报告中的安全措施及建议。协助检查各参建单位建立安全生产责任制、建立健全安全管理体系，开展建设期安全生产检查。协助制定水利工程安全文明标准化工地建设方案，开展安全隐患和危险源排查和安全事故的调查与处理、全力做好各项迎检准备工作。

（4）质量管理。建立质量管理体系，审查各分包商资质，组织评审各技术质量报告，并提出评估、优化、深化意见。协助项目法人进行工程质量管理和第三方委托检测，参与重大技术方案评审，参与质量缺陷和质量事故处理，提出合理化建议和意见。

（5）档案管理。负责及时收集整理采购人的档案资料。采购人的工程档案文件、声像资料等按有关规定收集齐全并按规定整理。督促监理单位、施工单位等对自身的档案进行整理、自验等。协助做好档案验收管理工作。

（6）完成采购人交办的其他有关本项目要求的事项，供应商如不履行，采购人有权取消其中标资格。

2.2、竣工验收服务

竣工验收技术服务具体内容如下：

1）负责编制竣工验收工作实施方案，组织各验收相关单位召开验收工作预备会，理清验收各环节和条件，协助做好验收交底工作；

2）协助做好设计变更工作，办理批复相关手续；

3）负责现场核查，督促参建各方完善验收现场条件；

4）负责编制工程建设管理工作报告和工程运行管理工作报告，负责收集整理设计、监理、施工、质检等报告资料并负责校核统稿工作并整理汇编成册。协助编制竣工验收申请报告；

5）配合采购人做好竣工验收自查会议准备工作，编制和通过竣工验收自查报告，协助做好后续报备工作；

6）协助做好竣工验收会议准备工作；

7）负责编制竣工验收鉴定书（初稿）；

8）整理汇编竣工验收成果资料，提供光盘和U盘一只；

9）协助采购人做好结算审计以及水保、环保等专项验收相关的工作。

10）完成采购人交办的其他有关本项目要求的事项，供应商如不履行，采购人有权取消其中标资格。

2.3、其他要求

1）根据水利部《关于印发水利工程建设项目代建制管理指导意见的通知》等文件规定有关本项目要求的事项，供应商如不履行，采购人有权取消其中标资格。

三、项目组主要人员要求

人员配置要求：

| 序号 | 岗位 | 人数要求 | 专业要求 | 人员派驻现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 具有水利相关专业高级工程师及以上技术职称 | 按合同约定 |
| 2 | 项目组人员 | 4人 | 具有相关专业中级工程师技术职称（其中水利相关不少于3人） | 按合同约定 |
|  |  | 1人 | 具有一级水利造价师证书 | 按合同约定 |

▲以上为最低要求，投标单位拟派项目团队低于该标准的作无效标处理。

拟派项目团队人员的执业资格证书注册单位要与投标单位一致。

（1）供应商专职人员全程现场办公（其中一人要求为水利局联络人，需要在局里办公；人员要求按水利局要求进行打卡签到。项目部办公室及相关办公用品费用由供应商自行解决），并参加例会及相关工程咨询、管理及验收。按项目进度及工程需要，项目负责人根据采购人要求及时到场。在现场工作时间与现场管理人员一致，并受采购人管理，若遇特殊情况，必须无条件服从采购人要求。供应商关键岗位人员必须按投标人资格审查时提供的拟派人员名单及开工前合同约定人员到位，不得随 意变更，确需变更的，除羁押、判刑或死亡外，需要向采购人 缴纳违约金。且替换人员的资历、职称及工作年限等均不得低于被替换人员。

（2）项目负责人不得随意变更，确需变更的，除羁押、判刑或死亡外，需要向采购人缴纳违约金（违约金按20万每人/每次罚扣，变更须经采购人同意，且必须在同意前以银行转账形式缴纳违约金）。且替换人员的资历、职称及工作年限等均不得低于被替换人员。项目负责人管理严格遵守《苍南县人民政府关于印发进一步加强重点工程建设项目施工进度和关键岗位人员的管理办法（试行）的通知》(苍政发〔2021〕10号)相关规定执行。

项目负责人每月到位率不少于22天，每少一天罚扣2000元人民币；在合同约定到位天数内，当月累计不到位多于10天的，相应行业监管部门将约谈企业负责人并责令整改；行业监管部门约谈企业负责人两次的，将上报其他上级行业监管部门和县发改局，并依据有关规定给予严肃处理。

（3）主要施工管理人员（除项目负责人外）不得随意变更，确需变更的，除羁押、判刑或死亡外，需要向采购人缴纳违约金（违约金按10万每人/每次罚扣，变更须经采购人同意，且必须在同意前以银行转账形式缴纳违约金）。且替换人员的资历、职称及工作年限等均不得低于被替换人员。项目组人员管理严格遵守《苍南县人民政府关于印发进一步加强重点工程建设项目施工进度和关键岗位人员的管理办法（试行）的通知》(苍政发〔2021〕10号)相关规定执行。

供应商其他主要管理人员擅自离开施工现场的，按缺勤处理，扣除金额按项目负责人要求减半。

（4）供应商在各项例会时，应出席的人员：项目负责人迟到或早退的扣1000元/人·次，缺席扣2000元/人·次，其他人员按项目负责人要求减半。（因客观原因经采购人审批同意的除外）。

四、商务条款：

1.投标报价

本项目投标报价实行投标总价包干，供应商报价应为承包完成上述所规定服务内容的全部工作所发生的服务费（含收集基础资料、报告编制费、管理费、风险（有关工伤人身意外保险、第三者责任险、处理一切伤亡事故等费用）、招标代理费、差旅费和税费等其他一切费用），并承担一切风险责任。供应商应从特点，市场行情及自身的能力，技术、管理水平，确定最终报价。

2、付款方式：

本项目以签订的合同价按以下比例和时间支付乙方的正常服务酬金：

（1）在合同签订且具备实施条件后7个工作日内采购人向中标供应商支付合同总额的45%作为预付款（签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）；

（2）项目服务费按实际完成投资（以施工单位报审审核完成的工程量为准）/中标的施工部分合同金额*项目管理投标报价的80%予以支付，以每季度方式支付一次，每次支付服务费用不超过总额的10%。累计支付至管理部分的80%时，将停止支付；

（3）完工验收合格后，支付至验收服务部分投标报价的90%；

（4）余款等全部工作内容完成并移交相关资料，经业主确认结束后7个工作日内付清。

注：乙方在履行合同过程中给甲方造成的经济损失在乙方每次支付的审计费用中直接扣除。

五、投标报价

1、人员合法权益相关要求

（▲本部分要求均为实质性要求，不接受任何负偏离，否则作无效标处理。）

依据《中华人民共和国劳动法》、《浙江省人民政府关于调整全省最低工资标准的通知》（浙政发[2024]3号）、《浙江省劳动和社会保障厅、《浙江省人力资源和社会保障厅关于调整企业夏季高温津贴标准有关问题的通知》（浙人社发〔2018〕65号）、《全国年节及纪念日放假办法》等相关规定，为落实环卫、养护、巡防等作业人员的权益，提高服务质量，各投标供应商在聘请人员，编制和落实作业人员待遇及投入生产机具时必须遵照以下要求：

1.1、依法签订劳动合同。拟投入本项目的所有人员均由中标（成交）供应商自行招聘，所有人员必须依法签订劳动合同，严禁招聘超龄人员、未成年人员以及无自主劳动能力的人员；

1.2、依法为所有人员缴纳社会保险，合同期内如遇政策性调整，应及时作出对应的调整；

1.3、依法为所有人员投保人身意外伤害险，保额不得低于50万；

1.4、严格执行现行最低工资标准（2010元/月）的相关规定。合同期内如遇政策性调整，应及时作出对应的调整；

1.5、严格执行户外作业人员高温补贴标准。高温补贴标准不得低于300元/月，发放时间为六、七、八、九共四个月，全年合计不得低于1200元，逐月发放，不得克扣；

1.6、严格落实加班补贴制度。每人每年日常加班天数根据计划安排，日常加班补贴按日工资的二倍计算；国家法定节假日全年11天计，法定节假日加班补贴标准为日工资的三倍计算；

1.7、严禁克扣、拖欠人员工资、待遇福利的行为，一经查实，按克扣、拖欠总金额的3倍在承包款中扣除；中标（成交）供应商应设立专人负责作业人员的收入落实，做好发放记录，加强管理。

人员费用成本组成表

| 序号 | 支出项目 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 2010 | 12 | 24120 | ■依据《浙江省人民政府关于调整全省最低工资标准的通知》（浙政发[2024]3号）。 基本工资不包括下列收入：延长工作时间的工资（加班费等）；特殊工作环境、条件下的津贴（高温补贴等）；贴补伙食、住房等支付给劳动者的非货币性收入；法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等）。 |
| 2 | 高温补贴 | 300 | 4 | 1200 | ■依据《浙江省人力资源和社会保障厅关于调整企业夏季高温津贴标准有关问题的通知》(浙人社发[2018]65号)。 |
| 3 | 日常加班费 | 184.82 | 24 | 4435.68 | ■每人每年日常加班合计24天，日常加班费按日工资的200%计算。 |
| 4 | 节假日加班费 | 277.24 | 11 | 3049.64 | ■国家法定节假日加班按日常工资的300%计算，法定节假日全年11天。 |
| 5 | 社会保障及公积金 | 1170 | 12 | 14040 | ■根据新民法典规定，所有人员必须依法签订正式劳动合同，依法缴纳各项社会保障及住房公积金。 ■中标供应商实际缴纳费用按苍南县社保及住房公积金单位规定的最新标准执行，其中的风险由各投标供应商自行承担。 |
| 6 | 人身意外伤害险 | 500元/人/年 | 保额不低于50万（死亡、残疾） |
| 小 计 | 47345.32元/人/年 |  |
| 合 计 | 142035.96元/人/3年 | 本项目最低服务期按3年计入 |

第三部分   供应商须知

# 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律规章和《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》组织和实施。

2、本采购项目为苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目管理及竣工验收服务项目，包括材料、主材料、辅材、税金、管理费等有关本项目的一切费用。供应商必须根据自己的技术和商务优势对此项目的全部内容进行投标，不得只投其中一部分内容，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。

5、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

6、本项目采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

7、本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，节能环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

8、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

9、根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

10、供应商资格的审查和认定

10.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

10.3非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

11、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

12、定义

12.1“采购人”系指对本竞争性磋商文件中所列服务有需求的苍南县水利局。

“供应商”系指符合竞争性磋商文件要求并且通过资格审查进入磋商程序的供应商。 “采购代理机构”系指浙江中合工程管理有限公司；“响应文件”系指供应商为响应竞争性磋商文件而编制、递交的响应文件。

12.2“买方”系指苍南县水利局，“卖方”系指中标供应商。

12.3“合同”系指买卖双方签署规定买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和响应文件所提到的构成合同的所有文件。

12.4 “货物”系指卖方按磋商文件规定须向买方提供的一切设备、软件系统、手册及其它有关说明资料和材料。

12.5 “服务”系指根据本合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、技术培训以及其他类似的附随义务。

12.6“附随服务”系指根据本合同规定卖方必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务,以及合同中未规定,但依有利于合同履行原则,应当由卖方承担的其它义务。

13.本《采购文件》所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》216条之规定。

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标均作无效标处理。

13.2不同供应商之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标均作无效标处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

14、如供应商为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构的，单位负责人等同于法定代表人（竞争性磋商文件以下同）。

15、本项目采购最高限价为1431500元。某些（个）供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其该投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

16、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知。

17、本项目投标供应商如涉及分公司的，负责人等同于法定代表人（竞争性磋商文件以下同）。

18、知识产权

18.1投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

18.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

18.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

18.4投标人提供得货物或服务中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、磋商文件

1.1磋商文件发放和获取

1.1.1、本项目竞争性磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供竞争性磋商文件纸质版。供应商获取竞争性磋商文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

1.1.2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

1.1.3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取竞争性磋商文件，本项目竞争性磋商文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览）；

1.1.4、供应商获取竞争性磋商文件时须提交的文件资料：无；

1.1.5、提示：竞争性磋商公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了竞争性磋商文件后才视作依法获取竞争性磋商文件（法律法规所指的供应商获取竞争性磋商文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载竞争性磋商文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

1.2磋商文件约束力

▲供应商获取了本磋商文件并参加采购活动，即被认为接受了本磋商文件中所有条款和规定。

1.3磋商文件的组成

磋商文件由磋商文件内容及补充资料等组成，供应商需自行关注“浙江省政府采购网”和“政采云”查看投标截止时间前的补充资料等电子材料。

2、磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有疑点要求澄清，可用书面形式送达采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、磋商文件的修改

3.1 在磋商截止时间前，采购人有权修改磋商文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按磋商文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟磋商截止时间和磋商时间，并将此变更通知供应商。

# 四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件及招标货物技术规格要求，详细编制磋商响应文件。并对竞争性磋商文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按竞争性磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商文件的组成

▲磋商响应文件由资格文件部分、商务报价部分及技术资信部分三部分组成。

2.1、资格文件部分

1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；【上传《投标资格符合的承诺函》原件扫描件，盖电子签章（电子公章）】（详见附件十一）

2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；（上传网站查询截图，上传资料后需加盖电子签章（电子公章））

3）落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1:属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，同时需上传《中小企业声明函》（附件九）。

4）特定资质：无

2.2、商务报价部分组成

- 开标一览表（附件二（一））

- 报价明细表（附件二（二））

- 随机备品备件及专用工具清单（如有）（附件五（一））

- 产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）（附件五（二））

2.3、技术资信部分组成

- 评分索引（格式自拟）；

- 投标函（附件一）；

- 法定代表人授权书（附件四、一）；

- 投标供应商情况声明（见附件四（二））；

- 营业执照及税务登记证或三（五）证合一证照（证件原件扫描加盖电子签章）；

- 供应商服务质量体系认证证书等相关资质证书、资信证书、主管部门颁发的获奖证书（如有则提供，原件扫描加盖电子签章）；

- 针对本项目的项目实施方案，项目意见与建议、服务承诺等；

- 针对本项目的项目负责人情况及项目部班子成员组成情况，资格证书、职称证书（附件七）

- 商务响应表（附件三（一））、技术响应表（如有偏离须明确列出）（附件三（二））；

- 设备详细配置清单（附件六）（如有）

- 投标供应商业绩（附件八）；

# 优惠条件：供应商承诺给予用户的其他优惠条件，包括售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期等（如有）。

- 供应商可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求；

- 根据招标文件中的采购内容与技术要求，需要提供的其它文件和资料；

# ▲资格文件部分、商务报价部分组成、技术资信部分组成的资料如为原件扫描件的，原件扫描件需加盖电子签章；

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一组成电子磋商响应文件。

4、磋商响应报价

4.1、供应商应按磋商文件中报价明细表（附件二（二））（如有）填写磋商响应货物（或服务）数量、价格。

4.2、本次采购报价为到货并送到最终用户调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.3、磋商响应报价应包含以下费用：

包括人员劳务费、福利费、设备购置费、人员保险费、管理费、维护费、利润和税金、风险（有关工伤人身意外保险、第三者责任险、处理一切伤亡事故等费用）、专家评审费、招标代理费等其他一切费用。

▲供应商在磋商响应报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及磋商文件规定的由供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、磋商保证金：无

6、磋商响应文件的有效期

6.1自磋商日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应文件将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

# 7、磋商响应文件的签署和份数：详见磋商通知(邀请)书

# 五、磋商响应文件的上传与递交

1、磋商响应文件的上传及递交：详见磋商通知(邀请)书

2、磋商截止时间

2.1磋商响应文件必须在磋商响应文件递交截止时间前上传政采云系统。

2.2采购机构如因故推迟磋商截止时间，应以电子邮件形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、磋商响应文件的修改和撤回

3.1供应商在磋商响应文件递交截止时间前修改响应文件，按政采云系统要求操作。

3.2供应商在磋商响应文件递交截止时间以后不得要求磋商响应文件修改和撤回。

4、磋商响应文件的递交

4.1、递交磋商响应文件时，需满足以下要求，否则该磋商响应文件予以拒绝：

4.1.1、在磋商响应文件递交截止时间之前上传。

4.1.2、已按要求在“政采云”提交报名资料申请获取采购文件的供应商。

磋商时，磋商响应文件中《报价一览表》(报价表)内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。

磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、开标和评标

### 1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### 2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### 3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知，由供应商按电子加密磋商响应文件【开始解密】通知规定的时间内自行进行磋商响应文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密磋商响应文件”解密的，如已按规定递交了备份磋商响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份磋商响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效；

（2）磋商响应文件解密结束后，投标供应商须在30分钟内通过邮件形式发送各自签署的《政府采购活动现场确认声明书》扫描件至2273636306@qq.com（《政府采购活动现场确认声明书》格式见“第五部分 投标文件格式”）；

（3）开启磋商响应文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术响应文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价响应文件》，《报价响应文件》内的投标金额为第一轮报价，不予公开。

（3）《报价响应文件》开启后，通过“政府采购云平台”通知符合性审查、商务技术评审有效投标供应商进行第二轮报价。接到通知的供应商在规定的时间内容通过“政府采购云平台”进行第二轮报价（注意：第二轮报价不一定是最终报价。最终报价是磋商小组认可的最后一轮报价）。接到通知的供应商未在规定的时间内容通过“政府采购云平台”进行报价的，视为其默认新报价与上一轮报价金额一致。报价结束后，由磋商小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（4）如磋商小组决定开启新一轮报价的，前一轮报价不予公布。每重新开启一轮报价，报价的流程按“3.2开标大会第二阶段”第（3）款流程执行，直至磋商小组决定不再开启新一轮报价。

（5）供应商最后一轮报价为最终报价。最终报价通过发送邮件形式公布最后一轮报价有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（6）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构通过电子邮件的形式告知其未通过的原因。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

4.4 有效投标供应商不足3家的，符合《财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知》（财库【2014】214号）规定情况的本次采购活动继续进行，不符合《财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知》（财库【2014】214号）规定情况的本次采购活动做废标处理并重新开始组织采购活动。

## 5、评标

### （一）评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务竞争性磋商管理办法》的相关规定履行职责。

### （二）磋商小组的组建

1）磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2）磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）磋商小组的职责

磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价磋商响应文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对磋商响应文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

1、评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据招标文件、磋商响应文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与投标供应商接触，不得出现《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由磋商小组负责，评审流程及内容如下：

### 1 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长（磋商小组主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、磋商响应文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 2磋商响应文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的磋商响应文件进行初步审查，审查、评价磋商响应文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

2.1磋商小组首先对所有通过资格审查的投标供应商的磋商响应文件进行符合性审查，审查每份磋商响应文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的磋商响应文件是指磋商响应文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 3 磋商响应文件的澄清、说明或补正

3.1对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

### 4 磋商响应文件的错误修正

4.1磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）磋商响应文件中开标一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.2对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）磋商响应文件有下列情况之一者将视为无效：

1、商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效标处理：

## （1）磋商响应文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）磋商响应文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份磋商响应文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）磋商响应文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

## （9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效标处理：

（1）磋商响应文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《报价分析明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与磋商响应文件承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份磋商响应文件”的；

（8）磋商响应文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）磋商响应文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）磋商响应文件的评估、比较、评分

1、磋商小组应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，磋商小组各成员将独立对每个投标人的磋商响应文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第七款。

2、对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（磋商小组主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

1、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

磋商小组根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

1、磋商小组根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由磋商小组全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，磋商小组将通过“政府采购云平台”起草评审报告，磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 评标办法：见招标文件“第六部分 评标办法”

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 七、授予合同

1、决标

评标结束后，磋商小组按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标供应商。

采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低投标报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知书

2.1开标结束后经采购人出具中标供应商确认书后招标代理机构发出中标通知书并在浙江省政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站上公示中标结果，公示期为七个工作日。

2.2中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、磋商小组对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1中标公示发出后，中标供应商主动联系招标代理机构领取中标通知书，并在七个工作日公示期后无质疑中标结果后到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2招标文件、中标供应商的磋商响应文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

# 中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

# 5、有效投标供应商不足3家的，符合《财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知》（财库【2014】214号）规定情况的本次采购活动继续进行，不符合《财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知》（财库【2014】214号）规定情况的本次采购活动做废标处理并重新开始组织采购活动。

# 6、采购代理服务费

# 成交供应商须向招标代理机构支付采购代理服务费，收取招标代理服务费 21000 元整，招标代理服务费包含在投标总价中。

# 招标代理服务费汇入以下账号：

# 开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司新区支行

# 开户名称：浙江中合工程管理有限公司苍南分公司

开户帐号：201000233355041

第四部分、合同格式（供参考）

注：该合同样本仅做参考，中标 后，以采购人与供应商签订的正式合同为准。

苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目管理及竣工验收服务项目合同

（合同格式）

项目名称：

采购人：

供应商：

年    月    日

第一部分 协议书

采购人（全称）：

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规与规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目管理及竣工验收服务项目事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目管理及竣工验收服务项目

2.项目投资：总投资约1.35亿元（具体以发改立项文件为准）。

3.建设地点：浙江省温州市苍南县。

4.建设规模：。

二、咨询服务范围

本项目咨询服务内容主要包含本工程全过程项目管理、竣工验收服务等工作，具体如下：

包括但不限于：详见招标文件。

三、咨询服务期限

咨询服务期限为完成本合同约定所有的工程咨询服务内容的时间：以合同签订起至竣工时间后所有备案材料移交完成。具体开始工作的时间以采购人书面通知为准。

四、咨询服务总体目标

1、质量控制目标：工程质量达到国家规定的合格验收标准。

2、投资控制目标：按照国家、浙江省、温州市、苍南县严格控制投资规模，根据采购人批准的投资计划与预算开展项目投资管控，工程费用控制在批复的初步设计概算内，总投资控制在批复概算范围内。

3、施工工期控制目标：总工期控制在施工合同工期内。

五、咨询服务费用与组成

1、本项目的咨询服务费签约合同价为：

人民币（大写）：                    元 。(¥           元)；

六、合同文件组成：

1、协议书；

2、中标通知书（或交易单或其他成交记录等）；

3、投标文件及其附件（如有）；

4、专用合同条款及其附件；

5、通用合同条款；

6、招标文件及其答疑文件（如有）；

7、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、双方承诺

1、采购人承诺：遵守本合同中的各项约定，为供应商提供项目相关文件资料，指定办公场地（如产生费用由供应商自行处理），并按本合同约定方式与期限支付咨询服务费用。

2、供应商承诺：遵守本合同中的各项约定，按照咨询服务范围和内容，承担咨询义务与责任，未经采购人同意不得转委托；在规定时间内完成各项服务事项。

3、采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的其他协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、合同订立

1、签订时间：      年    月    日

2、签订地点：

3、本合同一式    份，具有同等法律效力，其中采购人执    份，供应商执    份。

十、合同生效

本合同自双方法定代表人签字或盖章并加盖公章后正式生效。

采购人：（盖章）                  供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：          法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）                   （签字或盖章）

地址：                             地址：

开户行：                           开户行：

账号：                             账号：

邮编：                             邮编：

电话：                             电话：

- 通用条款（略）

第三部分 专用条款

1.法律

适用于合同的其他规范性文件：国家关于工程建设的政策、法规；市、区确保建筑工程质量的若干规定；政府批准的计划、规划红线图、施工图；工程承包合同等 。

2. 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）协议书；（2）中标通知书（或交易单或其他成交记录等）（如有）；（3）投标文件及其附件（如有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）招标文件及其答疑文件（如有）；（7）其他合同文件。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3. 采购人代表

姓名：

身份证号：

职务或职称：

联系电话：

电子信箱：

4.采购人对供应商请示、申请、计划与报告的审批或作出决定，其时间、形式及内容等要求为： 供应商应在三天内对采购人提出的要求作出书面答复。

5.采购人对供应商的授权范围：

主要包含本工程全过程项目管理、竣工验收服务等工作。

6.采购人在咨询服务合同范围内应履行的其他义务：/ 。

7.供应商向采购人提交履约担保的形式及时间等内容有关约定

7.1 履约担保的形式：/。

7.2 提交时间：/。

7.3咨询履约担保的退还约定：/。

8.供应商代表

8.1项目负责人

姓名：

职称及执业资格：

证件号码：

联系电话：

电子信箱：

8.2项目协管负责人

姓名：

职称及执业资格：

证件号码：

联系电话：

电子信箱：

8.3造价咨询负责人

姓名：

职称及执业资格：

证件号码：

联系电话：

电子信箱：

9.供应商向采购人报送资料、报告全过程工程咨询工作时间、形式、内容等要求为：

- 时间：一月一汇总或采购人要求；

- 形式：书面报告；

- 内容：各管控范围内容完成情况及本周计划、工程量及预算等 。

10.咨询服务具体控制目标

10.1项目管理工作具体控制目标：

工作范围（详见招标文件）：

11.其他控制目标：根据需要另行协商。

12.供应商在咨询服务合同范围内应履行的其他义务：根据需要另行协商。

13.采购人在咨询服务合同范围内，享有的其他权利：根据需要另行协商。

14.供应商在咨询服务合同范围内，享有的其他权利： 根据需要另行协商。

15.供应商其他奖励或参与项目投资节余额提成：供应商提出合理化建议，综合进度、投资、安全等因素对采购人明显有利的，奖励供应商奖励额：双方协商。

16.因采购人违约，应承担违约责任或赔偿：参照通用合同条款。

17.因供应商违约，应承担违约责任或赔偿：如存在违约事实，违约责任按专项合同执行。

18. 供应商发生如下情况采购人有权解除合同：

①违反《建设工程质量管理条例》、《建筑法》等法律、法规中关于咨询管理单位、人员相关规定条款的。

②咨询管理人员不称职或能力不够，无法完成采购人委托的咨询管理任务, 采购人书面要求更换咨询管理人员拒不更换或在书面要求时间内未更换的。

③现场咨询管理人员到位率不足，经采购人书面通知拒不改正的。

④咨询管理单位与承担本工程的施工承包人及材料、设施供应商发生经济利益关系经查实的 。

19.合同变更、解除或终止的情形：

（【适用指南】根据通用条款内容，明确约定可变更、解除或终止合同的有关情形）  。

21.咨询费用签约合同价：           万元

22咨询费用结算方式及支付方式和时间：

22.1、本项目的最终工程咨询费结算根据实际工程咨询服务范围和内容，按以下规定进行：

本项目的最终工程咨询费按投标报价包干结算。

22.2 、支付方式和时间

本项目以签订的合同价按以下比例和时间支付乙方的正常服务酬金：按采购文件要求执行。

22.2.3、其他

1）乙方必须提供工程咨询服务费发票。

2）在项目实施过程中因业主原因发生以上付款办法无法实施的，则另行协商确定。

22.3 供应商员因本项目所需而外出考察，自身产生的费用约定：由供应商自行承担，该项费用已包含在投标报价或合同总价内。

22.4本合同争议的解决方式：

本合同争议由合同当事人双方协商，或共同提请第三方或行政主管部门调解；协商或调解不成的，可直接向工程所在地人民法院起诉。

23 补充条款 ：

23.1由于非供应商原因，造成项目取消、缓建或延期的，供应商按已完工作量收取相应费用。

附件2：

建设工程廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，              的项目法人                 （以下简称采购人）与供应商                       （以下简称供应商），特订立以下合同。

第一条双方的权利和责任

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省的有关规定。

（二）严格执行咨询服务合同文件，履行合同条款。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条采购人的义务

（一）采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得在供应商处报销任何由采购人或个人支付的费用。

（二）采购人工作人员不得参加供应商安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受供应商提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。

（三）采购人及其工作人员不得要求或者接受供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。

（四）采购人及其工作人员的配偶、子女不得从事与采购人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）采购人及其工作人员不得以任何理由向供应商推荐分包单位，不得要求供应商购买合同规定外的材料和设备。

第三条供应商的义务

（一）供应商不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。

（二）供应商不得以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人单位或个人支付的任何费用。

（三）供应商不得以任何理由安排采购人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）供应商不得以任何名义为采购人单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）供应商及其工作人员不得索要或接受其他参加单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在其他参建单位报销任何由供应商或个人支付的费用。

（六）供应商工作人员不得参加其他参建单位安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受其他参建单位提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。

（七）供应商及其工作人员不得要求或者接受其他参建单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。

（八）供应商及其工作人员的配偶、子女不得从事与本工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（九）供应商及其工作人员不得以任何理由向其他参建单位推荐分包单位，不得要求其他参建单位购买合同规定外的材料和设备。

第四条、违约责任

（一）采购人及其工作人员违反本合同条款的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给供应商单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）供应商及其工作人员违反本合同条款的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，并扣除全部廉政履约保证金；给采购人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，采购人建议行业主管部门给予供应商一至三年内不得进入其主管的建设市场的处理。

第五条、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由采购人或采购人上级单位的纪检监察机关约请供应商或供应商上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条、本合同作为苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目管理及竣工验收服务项目合同的附件，与项目管理及竣工验收服务合同具有同等法律效力，由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。

第七条、本廉政合同一式    份，采购人    份，供应商    份。

采购人：（盖章）                        供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）              法定代表人：（签字或盖章）

或委托代理人：                          或委托代理人：

年    月   日                       年    月    日

附件3（合同）

安全生产责任合同

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，为了在咨询服务合同的实施过程中，切实做好项目的安全生产管理工作，                               的项目法人（以下简称“采购人”）与供应商（以下简称“供应商”）签订如下安全生产责任合同。

一、采购人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持供应商按条例要求对规定的施工安全生产实施监督管理。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”、坚持“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对施工现场的安全生产检查，监督供应商及时处理的各项安全隐患。

二、供应商职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程咨询合同中的有关安全生产要求。

2．供应商坚持“安全第一、预防为主、综合治理”、“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

3. 建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位生产人员的安全职责，增强安全意识。

4．在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

5．在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求实施人整改；情况严重的，应立即要求停止施工，并及时报告采购人。实施人拒不整改或不停止施工的，供应商应及时向有关主管部门报告。

6．供应商及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

7．供应商应按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

8、供应商应对所派出的本项目咨询机构的工作人员安全生产负全责，并为各成员办理工伤保险、意外伤害保险等。

三、违约责任

如因采购人或供应商违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》将依法追究责任。

四、其他：

1、本合同作为                  合同的附件，与项目管理及竣工验收服务合同具有同等法律效力。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。

2、本安全生产责任合同一式    份，采购人    份，供应商    份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。

采购人：（盖章）                     供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）             法定代表人：（签字或盖章）

或委托代理人：                       或委托代理人：

年   月    日                           年   月   日

附件4

供应商派遣的咨询机构项目班子工作人员表

| 序号 | 姓名 | 职务或岗位 | 职称或执业资格 |
| --- | --- | --- | --- |

注：以上表格可按需要扩展。

注：1、以上表列组成人员均要求为咨询等各单位自有人员。

第五部分    附件—投标文件格式

附件一

投  标  函

苍南县水利局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、我方同意在供应商编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求供应商提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

供应商电子签章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝

附件二（一）

开标一览表（初次报价表）

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目管理及竣工验收服务项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | （人民币，小写）： |
|  | （人民币，大写）： |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 |  |

★1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括人工费、服务费、运输费、管理、各类保险、各类加班费、夜班费、利润、税金、代理费用等政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。

2.此投标报价一览表中投标报价应与附件二（二）对应的“报价明细表”中“总计价”相一致

3.此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件,其投标文件将被拒绝。

供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件二（二）

报价明细表

项目名称：                                          报价单位：人民币元

| 序号 | 工作内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目管理 |  |  |
| 1 | 项目管理服务 |  |  |
| 二 | 验收服务 |  |  |
| 1 | 竣工验收服务 |  |  |
| 三 | 管理费 |  |  |
| 四 | 其他费用 |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |
| 合计报价 |  | 一+二+三+四+五 |

1、合计报价应与投标报价一览表中投标总价一致。

2、本表可延伸，细化，

3、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

4、“投标报价明细表”为多页的，每页均需加盖投标供应商电子签章。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须如实填写上表，没有填写此表或未提供视为完全响应招标文件要求。

供应商电子签章：

附件三（二）

技 术 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须如实填写上表，没有填写此表或未提供视为完全响应招标文件要求。

供应商电子签章：

附件四

资格、资质证明文件

# （一）法定代表人授权书

苍南县水利局：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                   （电子签章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

邮箱：

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

# (二）投标供应商情况声明

# 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

# 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

# 4. 近三年的年营业总额

# 5. 我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （电子签章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人（签字）

签字日期

电子邮件

# 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五（一）

随机备品备件、专用工具清单（如有）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商电子签章：

附件五（二）

产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商电子签章：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

附件六

## 设备详细配置清单（技术标）（如有）

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 技术规格说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可在不改变格式的情况下自行制作

备注：该表需详细填写，提供相关资料，置于技术标中，用于技术评审

供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件七        拟派项目团队情况

（1）拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况 （曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件。

1、一旦我单位成交，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

（2）项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 拟任岗位 | 配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须随表提交相应的证书复印件。

1、一旦我单位成交，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日 期：   年    月    日

附件八        供应商项目业绩一览表

（编写业绩甲方联系人、联系方式，格式自拟，并按采购文件要求提供相关证明材料）

附件九

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；

；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位，供应商为中型、小型、微型企业的提供此函，不符合规定的不可参与本项目。

附件十（一）

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

附件十（二）

监狱企业证明文件（如有）

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。如果提供其他监狱企业制造的货物（工程/提供服务），还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

注：监狱企业需符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定。

附件十一、

投标资格符合的承诺函

（采购人名称）：

我方对本单位资格承诺如下：

- 我单位符合《中华人民共和国采购法》及相关法律法规规定的投标资格条件。

- 我单位符合浙江省财政部门规定的投标资格条件。

- 我单位为中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位。

- 如有虚假，我方将承担相应的责任。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

法定代表人或其法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

#### 附件十二

政府采购活动现场确认声明书

浙江中合工程管理有限公司：

本人经由      (填投标供应商名称）        负责人   （填法人名字）  合法授权参加 （投标项目名称）（采购编号）政府采购活动。经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                                   。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                                        之间存在下列利害关系      ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

# I.其他利害关系情况                                                      。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                                                   供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表（签名）：

年    月     日

注：投标响应文件解密结束后，各供应商组织签署《采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：2273636306@qq.com。

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。制定本办法。

一、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组按有关规定组成。评审过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

二、磋商响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、磋商响应文件递交截止

1.1采购人按采购文件规定的时间、地点收取磋商响应文件。

1.2供应商负责人或负责人授权代表必须出席磋商会议。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行。

2.1在磋商小组范围内对供应商进行资格性、符合性审查，第一次报价不公开。第二次报价在不改变本次投标的参数情况下，不得高于第一次报价。

2.2如磋商小组认为磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交二次最后报价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商（供应商的法定代表人或法定代表人授权代表必须在场，否则，取消其磋商资格）分别进行磋商。

2.5磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间未提交的，按第一次报价为准。

3评审原则和方法

3.1磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合采购文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商磋商响应文件无效。

3.2磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

三、确定供应商办法

本次评审采用竞争性磋商的评审方法，即综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。并以综合得分最高的供应商作为中标候选人向采购人推荐。

评 标 细 则

一、商务报价评分20分

1、以供应商最后有效磋商报价中的最低价为磋商基准价，得满分20分。商务报价评分结算公式为:磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×20%×100。

2、依据工信部联企业[2011]300号文件中规定，本项目中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

3、本次采购最高限价为1431500元，如果供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商该投标报价超出采购预算的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

评 审 办 法

二、技术资信综合评分80分

| 序号 | 评审项目 | 评分内容和标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商 综合实力 | 响应供应商同时具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高得3分，没有不得分。【以有效期内的中文证书为准，需提供证书扫描件并加盖单位公章】 | 0-3 | 客观分 |
| 2 | 供应商 业绩 | 自2019年1月1日起（以合同签订时间为准）投标人承担类似水利工程（至少包括以下2项内容：项目管理或项目协管、竣工验收技术服务）的，每个业绩得1分，最高得2分。 【证明材料：合同，如合同不能体现项目性质的还应提供初设批复文件】 | 0-2 | 客观分 |
| 3 | 拟派项目负责人 | 具有一级注册建造师证书（水利水电工程）的得2分；具有一级造价工程师注册证书（水利工程）的，得2分；本项最高得4分。 注：水利相关专业是指专业名称为水利类或评委会名称为省水利工程技术人员高级工程师（或高级职务任职）资格评审委员会。 【证明材料：职称证书、执业资格证书以及截至投标日近三个月的社保证明】 | 0-4 | 客观分 |
| 4 | 拟投入项目组成员（项目负责人除外） | 1、项目组成员同时具有水利相关专业高级及以上职称和水利水电工程专业建造师注册证书的，每人得1分，最高得2分。 2、项目组成员同时具有水利相关专业高级及以上职称和市政公用工程专业建造师注册证书的，每人得1分，最高得1分。 3、项目组成员同时具有水利相关专业高级及以上职称和机电工专业建造师注册证书的，每人得1分，最高得1分。 4、项目组成员具有经济师及以上职称，每人得1分，最高得1分； 5、项目组成员具有注册一级造价师（水利工程），每人得1分，最高得2分。 6、项目组成员具有档案管理岗位培训证书的，每人得1分，最高得1分。 7、项目组成员同时具有水利相关专业中级及以上职称和水利监理工程师注册证书的，每人得1分，最高得1分。 注：水利相关专业是指专业名称为水利类或评委会名称为省水利工程技术人员高级工程师（或高级职务任职）资格评审委员会。提供证书扫描件加盖公章以及投标人为其缴纳的近3个月社保证明；同一人员不重复计分。 | 0-9 | 客观分 |
| 5 | 项目总体策划方案 | 投标人对项目的理解，为完成本项目的咨询服务制定的工作计划、内容、程序、方法和措施等。 完全满足采购人要求的得7-8分，基本满足采购人要求的5.9-7分，部分满足采购人要求的4.8-5.9分； | 4.8-8 | 主观分 |
|  |  | 项目组织机构、技术服务机构和人员配备合理性；各类专业人员分工是否科学、合理、高效。 完全满足采购人要求的得7-8分，基本满足采购人要求的5.9-7分，部分满足采购人要求的4.8-5.9分； | 4.8-8 | 主观分 |
|  |  | 对实施咨询服务中的重点难点分析及有效的、有针对性的措施。 完全满足采购人要求的得7-8分，基本满足采购人要求的5.9-7分，部分满足采购人要求的4.8-5.9分； | 4.8-8 | 主观分 |
| 6 | 项目管理 | 对项目的整体定位、工作思路、工作切入点认识的适宜性。 完全满足采购人要求的得5.2-6分，基本满足采购人要求的4.4-5.2分，部分满足采购人要求的3.6-4.4分； | 3.6-6 | 主观分 |
|  |  | 项目管理方案、项目建设管理各项工作流程表的合理性。 完全满足采购人要求的得7-8分，基本满足采购人要求的5.9-7分，部分满足采购人要求的4.8-5.9分； | 4.8-8 | 主观分 |
|  |  | 项目管理方式的创新性。 完全满足采购人要求的得5.2-6分，基本满足采购人要求的4.4-5.2分，部分满足采购人要求的3.6-4.4分； | 3.6-6 | 主观分 |
| 7 | 造价咨询 | 针对本项目各阶段造价咨询服务方案的把握、分析是否准确、到位，针对关键问题的处理方案是否科学合理、具有针对性。 完全满足采购人要求的得3.5-4分，基本满足采购人要求的3-3.5分，部分满足采购人要求的2.4-3分； | 2.4-4 | 主观分 |
| 8 | 验收服务 | 针对本项目各阶段验收服务方案的把握、分析是否准确、到位，针对关键问题的处理方案是否科学合理、具有针对性。 完全满足采购人要求的得7-8分，基本满足采购人要求的5.9-7分，部分满足采购人要求的4.8-5.9分； | 4.8-8 | 主观分 |
| 9 | 统筹协调 | 对各项工作内容及项目内外的统筹协调工作方案的合理性、科学性； 完全满足采购人要求的得5.2-6分，基本满足采购人要求的4.4-5.2分，部分满足采购人要求的3.6-4.4分； | 3.6-6 | 主观分 |
| 注：1、上述资料若核实后有涉假的，将直接废标，并上报有关部门纳入诚信管理系统。 评分项未提供资料及描述的，该项不得分。 如方案未提供按该项方案0分处理。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。