龙 港 市 政 府 采 购

招 标 文 件

项目名称：龙港市交通发展有限公司智能站牌建设项目

采购方式：公开招标（分散采购-分散委托中介）

采 购 人：龙港市交通发展有限公司

联 系 人：夏先生

代理机构：温州信兴建设项目管理有限公司

联 系 人：金先生

联系电话：0577-68882000

联系传真：0577-68882001

监督机构：龙港市财政局投融资审计服务中心

二○二○年九月

关于龙港市交通发展有限公司智能站牌建设项目的公开招标公告

项目概况：

龙港市交通发展有限公司智能站牌建设项目 招标项目的潜在投标人应在浙江省政府采购网注册正式供应商或临时供应商登陆政采云平台，在线申请获取（下载）招标文件，并于2020年09月29日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LGCG2020122

项目名称：龙港市交通发展有限公司智能站牌建设项目

预算金额（元）：400000

最高限价（元）：400000

采购需求：

标项一:

标项名称: 龙港市交通发展有限公司智能站牌建设项目

数量: 1

预算金额（元）: 400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：6个智能站牌建设项目等内容

备注：

合同履约期限：合同生效后40日历天内竣工，再由采购人组织验收

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2020年09月29日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：网上下载 (并将报名资料发送至3367780171@qq.com）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年09月29日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区）

开标时间：2020年09月29日 14:30（北京时间）

开标地点（网址）：龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心开标室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：按照《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号文件规定，供应商无需缴纳投标保证金。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

4、为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，关于投标文件递交的相关说明：

①供应商可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，并提前5天与我公司经办人联系。否则导致投标文件不能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由供应商自行承担。

邮寄接受人及联系方式：金扬滚 15990799335

邮寄地址：龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区）

②允许供应商现场递交投标文件，并做好投标文件的密封工作。以现场递交投标文件的供应商必须在规定的投标文件递交截止时间前送到投标文件递交地点，递交人员不得超过1人，且持有“绿色健康码”，体温不超过37.3℃，不得聚集。以上两种递交方式由供应商自行决定。

③供应商采用邮寄投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至邮箱3367780171@qq.com.供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：龙港市交通发展有限公司

地    址：龙港市站港路670-780号

传    真：/

项目联系人（询问）：夏 先 生

项目联系方式（询问）：0577-68582021

质疑联系人：夏 先 生

质疑联系方式：0577-68582021

2.采购代理机构信息

名    称：温州信兴建设项目管理有限公司

地    址：苍南县灵溪镇鑫鑫财富中心1幢602室

传    真：0577-68882001

项目联系人（询问）：戴先生

项目联系方式（询问）：0577-68882000

质疑联系人：金扬滚

质疑联系方式：1599799335

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：龙港市财政局投融资审计服务中心

地    址：龙港市龙港大道与西五街交叉路口

传    真：0577-68080992

联系人 ：章女士

监督投诉电话：0577-68080992

供应商报名登记表

| 日 期 |  | 2020年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 招标编号 |  |  |  |  |
| 投标单位名称 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |
| E-mail |  |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |
| 提交的报名文件资料 |  |  |  |  |
| 序号 | 报名资料 |  | 是否提交 | 备 注 |
| 1 | 有效的工商营业执照 |  |  | 注册资金： 万元 法人代表： |
| 2 | 法定代表人授权书（原件）、被授权人身份证（复印件并加盖公章） |  |  |  |
| 3 | 供应商若有相关资质证书资格的，需提供复印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 4 | 企业简介 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投 标 通 知 (邀 请) 书

经批准，温州信兴建设项目管理有限公司对龙港市交通发展有限公司智能站牌建设项目进行公开招标，我们现通知贵公司（企业）参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 采购编号 | LGCG2020122 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 龙港市交通发展有限公司智能站牌建设项目 |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 采购预算 | ▲本项目采购预算为¥40万元；供应商任意项目的投标总价超出该采购预算的最高投标限价，该供应商按无效投标处理。 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 服务工期 | 合同生效后40日历天内竣工，再由采购人组织验收 |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 |
| 招标文件发售价 | 免费获取 |
| 投标文件递交至 | 龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区） |
| 投标截止与开标时间 | 2020年09月29日14:30（北京时间） |
| 投标开标地点 | 龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心开标室） |
| 质疑时间 | 按规定时间执行，且必须以书面形式传真至招标代理机构 |
| 质疑受理联系方式 | 受理单位：温州信兴建设项目管理有限公司 地点：苍南县灵溪镇鑫鑫财富中心1幢602室 联系人：金扬滚 联系电话：15990799335 传 真：0577-68882001 |
| 投诉受理联系方式 | 受理部门名称：龙港市财政局投融资审计服务中心 联系人：章女士 监督投诉电话：0577-68080992 传真：0577-68080992 地址：龙港市龙港大道与西五街交叉路口 |
| 信用记录甄别 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库【2016】125号）文件相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商信用记录，对投标供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 对小型、微型企业的扶持政策 | 1、依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。 2、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审 |
| 其他注意事项 | （1）各投标供应商派法定代表人（或法定代表人授权代表）按本招标文件规定的时间和地点参加本项目的开标大会并登记签到。投标供应商如不派代表参加开标大会，不作无效标处理。 （2）法定代表人参加开标大会的同时出示：a.企业营业执照复印件加盖公章（封装在投标文件内的也有效）;b.个人有效身份证明（居民身份证）. （3）法定代表人授权委托书载明的授权代表参加开标大会的同时出示：a.企业营业执照复印件加盖公章（封装在投标文件内的也有效）;b.投标供应商法定代表人授权委托书原件；c.个人有效身份证明（居民身份证）. （4）法定代表人或法定代表人授权委托书载明的授权代表参加开标大会时递交的“企业营业执照复印件加盖公章”或投标供应商“法定代表人授权委托书原件”密封在投标文件技术资信部分内的也有效； （5）授权代表开标前出示的法定代表人授权委托书与投标文件中的法定代表人授权委托书不一致时，以投标文件中的为准； （6）供应商采用邮寄的，其联系人若为法人的须提供“企业营业执照和身份证复印件加盖公章”，若联系人为委托人的须提供“法定代表人授权委托书原件”，且须密封在投标文件技术资信部分内； （7）招标文件其他地方规定与本表规定不一致的，以本表规定为准。 |
| 疫情期间注意事项 | 1、投标人可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，并提前5天与我公司经办人联系。否则导致投标文件不能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由投标人自行承担。 邮寄接受人及联系方式：金扬滚 15990799335 邮寄地址：龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区） 2、允许投标人现场递交投标文件，并做好投标文件的密封工作。以现场递交投标文件的供应商必须在规定的投标文件递交截止时间前送到投标文件递交地点，递交人员不得超过1人，且持有“绿色健康码”体温不超过37.3℃，不得聚集。以上两种递交方式由投标人自行决定。 3、供应商采用邮寄投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至邮箱3367780171@qq.com.供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。 |
| 合同签订 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 中小企业信用融资 | 温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知 温财采〔2020〕3号 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归采购人及招标代理公司所有。 |

采购文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、合同格式（参考）

第五部分、投标文件格式

1、 “商务报价文件”格式

2、 “技术资信部分”格式

第六部分、评标办法

注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部分：项目简介

温州信兴建设项目管理有限公司受龙港市交通发展有限公司委托，对龙港市交通发展有限公司智能站牌建设项目进行公开招标采购。本次招标的资金已经落实。欢迎有资格及能力的供应商报名前来参加投标。

第二部分   招标内容及技术要求

一、总述

1、现场勘察：各标段投标人于投标截止时间前自行进行现场踏勘等活动，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

2、投标供应商必须根据自己的综合优势对此项目的全部内容进行投标，不得只投其中一部分内容。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、技术培训、检验、通过有关部门验收等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供说明书。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及要求

- 1、根据温州市2020年治理城市交通拥堵工作任务计划要求，经过前期勘察踩点，此次建设任务试点为镇前路站上下行、龙港车站站上下行、百有市场站上下行共计6个站点。

2、电子站牌系统功能概述

2.1、智能公交电子站牌是全新的智能化电子产品，设备按工业标准设计，具备良好的抗干扰能力、抗台风能力、防爆能力、避雷能力。实现多媒体资源包括视频、图片、文字等广告、公告信息的实时发布；

2.2、实现公交车实时到站信息显示与提醒；实现公交业务系统一站式查询，包含公交站点周边信息、周边站点公交线路、周边站点车辆到站信息、实现公交出行智能线路引导。

- 2.3与智能公交调度系统交互、获得实时车辆到离站的位置信息，并根据收到的相关信息，按规定好的显示模式，显示出响应的内容，同时保证所需功能得以实现。

2.4还可播放时政新闻、娱乐节目、气象信息、旅游线路、公益广告、政府公告等等，充实乘客候车等待时间。

3、拟公交电子站牌安装点位

| 序号 | 站点 | 路名 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇前路站上下行 | 人民路 | 2 |  |
| 2 | 龙港车站站上下行 | 人民路 | 2 |  |
| 3 | 百有市场站上下行 | 人民路 | 2 |  |

注：实际安装位置可根据采购人实际要求进行调整

4、采购清单内容

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD型55寸智能电子站牌 | 【LCD型55寸智能电子站牌】 LCD型电子站牌主要由电子站牌头、LED显示屏、摄像机、LCD液晶显示屏、用户交互区域、电子线路牌、广告灯箱基本模块组成。它采用先进的无线通讯技术实现车辆到站信息的提示。 | 台 | 6 |
| 2 | 基础 | 基础开挖回填、地笼浇注、管线预埋、取电、引入电源线、路面开挖恢复，绿化开挖恢复等 | 个 | 6 |
| 3 | 电子站牌平台管理软件 | 配合MP1333系列的电子站牌使用 | 台 | 1 |
| 4 | 服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗Xeon Silver 4210（10核，2.2GHz） 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 |
| 5 | 4G通讯 | 定制/三年 20G/月 | 张 | 6 |
| 6 | 电表 | 高可靠性供电，220v兼容380v，含有漏电保护装置 | 台 | 6 |
| 7 | 对接费 | 与原有公交调度软件平台对接费（供应商报价时自行考虑，对接费人民币10000元，采购人对其负责协调） | 次 | 1 |

5、技术要求

### 电子站牌示意图

备注：电子站牌最终施工样式需提交采购人确认同意。

### 5.1、整体技术要求

- 箱体和门框板均采用1.5mm钢板经激光切割、数控折弯拼接而成，前后广告视窗均采用6mm黑边丝印钢化玻璃。

- 侧边板采用钣金结构制作而成，箱体后侧做检修门，方便内部线路的检修，检修门上安装防盗锁具，需用专业专用开锁工具开启，其他人员无法随意打开。

- 工艺：骨架与底板必须满焊，并设置三角加强筋；底板孔位采用激光切割或模具冲孔；表面喷塑防护；钣金加工环节，应采用转塔式自动数控冲床或激光切割机加工，数控折弯机折边，确保部件的加工精度与互换性。

- ★电子站牌防护等级达到IP56（提供带有CNAS标志检查报告复印件加盖投标人公章）。

- 壳体使用寿命≥8年；

- 玻璃厚度≥6mm，超白钢化玻璃；

- 照明方式：LED灯带，亮度不低于6000cd/㎡；

- 夜间照明可视距离：≥50m；

- 对地漏电流：30mA 正弦交流有效值，配置电源防浪涌模块；

- ★电子站牌高低温要求满足﹣25℃~75℃使用范围，满足国标GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》和GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》标准（提供带有CNAS标志检查报告复印件加盖投标人公章）。

- 箱体与机箱门边相接触的四周设计有防水槽；

- 所有的门、玻璃处均采用密封条密封，排气孔、百叶窗采取必要的防护措施。

- 所有的通风口必须安装空气过滤器或滤网，阻止较大颗粒的粉尘进入箱体；外箱钣金之间的连接必须能达到只允许细小粉尘进入的要求。

- 配置电源防浪涌保护模块，设施电气部分安全性能及质量要求应符合国家标准，电气系统需安装漏电保护器和系统接地。

- 门的密封条与门之间粘接牢靠，门开启灵活，门缝间隙均匀一致、锁具统一，门上锁后无晃动现象。

- 站牌内部接线端子安装牢固，与电源线相接联接合理，无松动现象；

- 走线槽、电缆束或导线在线槽内行线整齐美观，有盖板。

- ★电子站牌需满足抗电强度不低于1500Vac/Min（提供带有CNAS标志检查报告复印件加盖投标人公章）。

- ★支持人员数量检测功能：内置AI分析芯片，支持复用站台监控相机检测预设区域内的实时人员数量，并将人员数量叠加到监控画面（提供带有CNAS标志检查报告复印件加盖投标人公章）

- ★人员数量检测准确率：环境照度不低于50lx，随机选择检测区域，试验次数100次，正确人员（滞留5秒以上）数量检验次数不低于99次（提供带有CNAS标志检查报告复印件加盖投标人公章）

- ★支持人员密度联动报警功能：支持联动报警，当人员密度达到设定拥堵等级时可联动产生报警警示（提供带有CNAS标志检查报告复印件加盖投标人公章）

- ★支持车辆射频信息采集功能：支持集成RFID远距离读卡器，读取车载电子标签信息（提供带有CNAS标志检查报告复印件加盖投标人公章）

- ★支持到站车辆车牌采集识别功能（提供带有CNAS标志检查报告复印件加盖投标人公章）

- ★支持站台当前人员数量，密度信息关联车辆到站信息（通过射频信息采集模块和车牌信息获取）上传到后台，可供调度系统优化调度排班（提供带有CNAS标志检查报告复印件加盖投标人公章）

### 5.2、交互功能技术要求

- 车辆线路牌信息显示：在液晶显示区域以图片形式显示当前经过本站的所有车辆的线路牌信息，包括线路名称、线路站点、首末班时间等线路静态相关信息。当线路信息有变动时，会同步后台数据，进行线路信息修改。如果经过线路信息较多，可自动翻页显示。

- 车辆预报站信息显示：在对应的线路牌上以公交图标的方式动态显示本线路上运营车辆的位置信息，并预报距离本站最近的车辆与本站的站距，方便乘客选择合适的出行方式。

- 多媒体信息显示：LCD显示屏可自由分割窗口，通过图像叠加技术对显示窗口进行合理划分。除公交站牌窗口外，可以显示视频、图片、文字等多媒体信息，可对接外部网络系统显示网络实时信息，比如天气预报，实时新闻等。

- 按钮交互功能：通过按钮交互，可实现公交数据查询，周边商圈信息查询，政务信息查询等便民服务功能。

### 5.3、LCD屏技术要求

- 工业级高亮液晶面板，支持多画面分割和多文件格式播放；分割区域可自定义节目内容播放；支持播放视频、图片，可显示时间、天气预报及公益等信息，也可发布路况信息、广告等；可定义滚动文字播放区域；可设定滚动方向、滚动速度、滚动时间、滚动次数、字体类型、字体颜色、字幕底色、文字大小等参数；分线路显示距离站点数、预报站信息以及线路服务时间、线路车辆故障信息等;可设定每个播放素材的播放时间、重复播放次数以及播放的音量等参数，可自动分配播放方案；可根据设定的播放参数，自动编排播放频率。

- 屏幕尺寸：55寸

- 面板品牌：国内一线品牌

- 显示比例：16:9

- 显示色彩：16.7M

- 背光技术：LED

- 面板技术：IPS

- ★亮度：2000cd/㎡；

- 对比度：≥3000:1

- ★分辨率：1920*1080

- 可视角度：左右≥160°；上下≥160°

- 响应时间：≤6ms

- 支持文件格式：MPEG-1/2/4、AVI、MP3、DVD、VOB、JPG、Flash等

- 输入接口： 1路LVDS

- 全数字化播放：可连续24小时长时间工作

- ★LCD液晶屏背光恒流电源板能支持背光电流、电压采集功能，能够向集中控制器输出相关数据；

### 5.4、LCD屏控制器技术要求

- CPU：四核或以上，主频不低于1.6GHz

- DDR：≥DDR-3 2GB

- NAND Flash： ≥16G

- 系统：≥Android 5.0

- LVDS：30Pin双路LVDS接口，支持VESA/JEITA液晶屏

- HDMI：HDMI 1.4标准数字显示接口，最高支持1080P

- 外置存储卡：标准SD卡或TF卡接口，最大支持扩展≥32G

- 音频前级：L/R左右声道

- 音频功放：10W喇叭

- 音频输入：≥L/R输入，内置排针

- 背光控制：液晶屏背光控制，支持亮度调节

- 网口：标准10/100M自适应网口

- 实时时钟：支持系统自动复位

- 指示灯：电源灯和工作灯

- 显示效果：支持任意分区（最多32个区）

- 电源输入：12V直流宽电压电源输入

### 5.5、集中控制器技术要求

- 电子站牌集中控制子系统应集成通讯、显示屏状态管理、电子站牌照明开关管理、门禁报警管理、温控管理、故障回传管理、时控管理等多种接口，支持远程升级，保证智能化电子站牌发布信息的准确性及系统运行的稳定性。

- 电源：具备宽压输入，可直接兼容12V和24V直流供电。

- 数据接口： RS-232，RS-485，RJ45，TTL；

- 稳定性：稳定的静电抗干扰，瞬变脉冲群抗干扰。

- ★静电放电抗扰度须符合GB/T 17626.2中的技术要求：接触放电：4kV，空气放电：8kV（提供带有CNAS标志检查报告复印件加盖投标人公章）。

- ★电快速瞬变脉冲群抗扰度须符合GB/T 17626.4中的技术要求：电源输入、信号、数据和控制端口0.5kV（峰值）5kHz（重复频率）（提供带有CNAS标志检查报告复印件加盖投标人公章）。

- ★集中控制器须具有釆集LCD屏、LCD播放盒、风扇、路由器、LED照明灯条的电流数据功能。

- 具备2路报警，2路开关量输入，用于接门禁等位置开关信号；

- 具备2路温湿度传感器接口，每路可同时测量温度和湿度；

- ★集中管理器内部支持存储至少1000条实时数据和1000条报警数据。

- ★集中控制器具有液晶显示屏设备参数显示功能，可以查看设备的IP地址、端口号、设备的日志信息。

- ★集中控制器具有控制设备蓝牙通讯功能。

- 支持外接Blue蓝牙模块，可通过手机使用APP对集中管理器进行管理和设备维护，具备良好的现场可维护性。

- 系统稳定性：采用硬件看门狗设计，支持系统复位，自检功能；

### 5.6、温湿度传感器技术要求

- 温度测量范围：-40℃～120℃

- 温度测量误差：±0.5℃

- 温度测量精度：0.1℃

- 温度传感器：电阻式

- 输出信号：单总线

- 工作电压：DC3.3-5.2V

### 5.7、门禁传感器技术要求

- 工作原理：机械触点

- 额定通过电流：5A

- 操作形式：可滚动转臂

- 机械寿命：10000

- 信号获取：IO口

- 检测方法：开关门触发

### 5.8、震动传感器技术要求

- 工作电压：DC 9～16V

- 静态电流：≤15mA （DC 12V）

- 报警电流：≤25mA

- 探测范围：高灵敏度3m / 低灵敏度1m  测试时间：≤60秒

- 工作温度：-30℃～+65℃

- 继电器输出：常闭

- 防拆开关： 常闭

- 信号获取：IO口

- 检测方法：震动触发

### 5.9、水位传感器技术要求

- 工作原理：磁感触点

- 额定通过电流：5A

- 操作形式：可滚动转臂

- 机械寿命：10000

- 信号获取：IO口

- 检测方法：上浮触发

### 5.10、户外防水摄像头技术要求

- 具有200万像素CMOS传感器。

- 最大分辨率1920x1080。

- 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。

- 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。

- 红外补光距离不小于50米。

- 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。

- ★在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部检验报告证明）

- 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/HighProfile。

- 信噪比不小于59dB。

- 需具大于100dB宽动态。

- 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。

- 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。

- 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。

- 可开启或关闭智能后检索功能。

- 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。

- 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

- ★不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明）

- ★设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部检验报告证明）

- ★需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。（公安部检验报告证明）

- ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部检验报告证明）

- ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部检验报告证明）

### 5.11、硬盘录像机技术要求

- 4路硬盘录像机

- 支持H.265、H.264混合解码

- ★支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出（以公安部检测报告为准）

- ★支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像（以公安部检测报告为准）

- 可设置9/8/6/4/1等多种预览模式

- 支持1个SATA接口，每个接口1TB/2TB/3TB/4TB/6TB硬盘

- 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于8192，支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖

- 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活

- 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲

- ★支持任一通道接入有客流统计功能的IPC，可检索客流数量并按日、周、月、年报表方式展现（以公安部检测报告为准）

- 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改

- 外部接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网接口，2个USB2.0

### 5.12、供电系统技术要求

漏电保护器

- 级数：2P

- 电压：230V

- 电流: 40A

- 功能：漏电，过载，短路保护

- 认证：CCC

空气开关

- 级数：2P

- 电压：230V

- 电流:25A

- 功能：过载，短路保护

- 认证：CCC

防雷保护器

- 级数：2P

- 电压保护水平：1.2KV

- 最大放电电流: 15KA

- 功能：防雷

- 认证：CCC

12V开关电源

- 输入电压/输入频率：180~264VAC/47~63HZ

- 浪涌电流：冷启动，40A/230VAC

- 输出电压：12V.0±1%

- 输出电流：29A±1%

- 输出功率：350W

- 线性调整率：≤0.5%

- 转换效率：85%

- 输出过载保护：110%-150%切断输出，输入重启后

- 上升，保持时间：50ms，20ms额定满载

- 绝缘强度：I/P-O/P：3KVAC,  I/P-FG：1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC,1min

- 工作温度：-30℃~+65℃

- 储存温度：-40℃~+100℃，20~95%RH无冷凝

- 安全标准：GB4943-2001，UL60950-1，EN60950-1

- EMC标准：EN55022，Class A

- 冷却方式：风冷

24V开关电源

- 输入电压/输入频率：180~264VAC/47~63HZ

- 浪涌电流：冷启动，40A/230VAC

- 输出电压：24V.0±1%

- 输出电流：25A±1%

- 输出功率：600W

- 线性调整率：≤0.5%

- 转换效率：85%

- 输出过载保护：110%-150%切断输出，输入重启后

- 上升，保持时间：50ms，20ms额定满载

- 绝缘强度：I/P-O/P：3KVAC,  I/P-FG：1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC,1min

- 工作温度：-30℃~+60℃

- 储存温度：-40℃~+100℃，20~95%RH无冷凝

- 安全标准：GB4943-2001，UL60950-1，EN60950-1

- EMC标准：EN55022，Class A

- 冷却方式：风冷

### 5.13、散热系统技术要求

- 风扇叶轮采用铝镁合金，满足重量轻、高强度、风量大、噪音低、低震动、耐温佳、寿命长等特性；

- 风道：护板采用SPGC 0.6-1.0T（视不同规格而定）；

- 连接件：采用EPDM抗疲劳耐高温硅橡胶件；

- 直流：DC无刷马达；

- 工作电压：24V；

- 设计放置于液晶电视屏前方，LCD屏散热专用风扇，将屏散发的热量快速扩散到机箱出风口，降低屏体温度，并且防止灰尘落在屏上；

- 轴流风扇散热子系统：利用正压、负压、衡压原理，通过设计专用风道，在进出风口，形成强迫风冷散热系统，高效散热，使电子站牌内部环境温度满足系统要求；

### 5.14、2U双路标准机架式服务器技术要求

- CPU：1颗Xeon Silver 4210（10核，2.2GHz）

- 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

- 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘

- 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

- PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

- 网口：2个千兆电口

- 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口

- 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源

### 5.15、系统管理平台技术要求

- 系统管理功能：可实现对系统菜单、用户及用户角色管理，可对系统运行日志进行记录并查看；可用户的操作权限进行分配；

- 公交基础信息管理功能：支持对公交线路管理、公交车辆管理、公交线路规划管理、公交预报站监控管理、公交线路运营异常提示，公交运行日志管理功能；

- 电子站牌综合管理系统：支持站台设施管理、站牌配置管理、GIS地图展示功能、监控管理功能（可进行视频监控、远程监控、报警装置监控、电子站牌内电器设备温度、传感器状态采集及异常数据报警等）

- 报站导乘功能：可实现报站信息发布、公交信息更新、LCD显示屏的预报站。

- 站牌综合运维管理子系统：可实现故障报警功能、运维服务管理、库存管理、广告审核统计管理，统计分析功能。

- 公交数据采集接口：具备运维服务数据接口，车辆GPS定位动态数据采集接口，公交静态数据采集接口。

- LCD多媒体信息发布：实现LCD节目编辑、审核和发布功能；实现对LCD系统终端进行工作状态的监控、远程控制和参数配置、实时桌面监控和画面截屏，支持定时截屏和查询。实现对LCD管理人员用户权限控制。

- 实时报警功能：对一个站点的电子站牌进行实时报警提示，报警内容包含至少2路门禁、水侵等信息。发生异常会在平台进行即时报警显示。

- 工作状态监测功能：实现远程手动或定时对灯箱、LCD控制系统等开关控制，并对各工作电流进行采集和查询，对电子站牌各路工作电流进行图表化展示。

- 视频监控系统功能要求：可通过计算机显示器显示图像，也可通过软件解码在电视墙显示；平台支持单画面、4画面、9画面、16画面等多种视频实时显示界面，可通过点击编码器名称方便地播放图像；支持多个客户端同时监控一个监控点的图像；分组监控，可设定不同的用户及级别，分配不同的监控点（同一个镜头可以划归多个组）；支持平台端查看前端报警信息。

- 6、施工要求

- 6.1、电子站牌基础预埋件：

所有制作材料均需喷涂防锈漆

- 6.2、电子站牌基础：

基坑尺寸为长1250*宽600*深750，基础浇灌C25混凝土，实际安装按具体站台款式调整确认后为准。（站台复原及修复瓷砖、绿化带挖掘及修复）

6.3、站牌坑基施工余方装运清除，清理路面。

6.4、本项目取电点至公交站台电缆管线保护管已预埋（材质为DN40镀锌钢管），投标供应商自行现场勘查综合考虑。若有开挖施工时不可破坏燃气管道、自来水管道、电信设施等一切地下管线，如有损坏导致事故，一切责任由中标单位负责。

6.5、中标供应商施工期间应对施工位置设立安全标志及相关安全保护措施，防止安全事故发生，如发生第三方安全意外，由中标供应商自行负责。

6.6、中标供应商应协助采购人办理挂表用电申请相关事宜。

- 7、项目售后服务要求

- 7.1本项目所有系统软硬件设备的免费质保期为 3 年，自验收合格交付之日起计算。

- 7.2质保期内中标人须提供全年 7×24 小时电话技术支持和服务，维修响应时间：自用户报告故障实时响应，排除故障分级响应。紧急故障或由产品质量问题引起的各类故障，售后服务人员在 1 小时内响应，24小时内派遣技术人员到达现场并进行故障分析。简单故障通过电话或者远程技术支持予以解决。电子设备类故障要在接到故障报修后 48小时内恢复正常，移机及整体更换电子站牌等工作在10 日内完成。

- 7.3售后服务内容

- 质保期内，在质保期内中标人负责本招标范围内的所有设备的维修服务，并承担除因不可抗力因素损坏外的维修服务的一切费用。质保期内的维修服务主要应包括监督、定期巡检、故障修复，质保期结束时的检查等。

- 2）项目建设完工后，硬件与后端软件数据技术对接由采购人负责沟通及协调，中标供应商提供技术支持和接入服务。

3）中标人须提供质保期内免费升级与免费二次开发服务，免费质保期内通过升级与二次开发，保证提供的软件产品水平不低于、功能不少于同类软件。

4）质保期内，根据采购人的要求，中标人将无偿派出足够的技术人员赴现场进行 24 小时的服务，确保系统万无一失，正常运行。

5）中标人对设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

- ▲8、完工时间：

- 合同生效后40日历天内竣工，再由采购人组织验收；

9、履约保证金

9.1、签订合同后5个工作日内，中标人须向招标人缴纳相当于合同总额5％的履约保证金。

9.2、中标人应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交履约保证金。

9.3、履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待服务期（3年质保期）满后，无质量、服务问题，由招标人向中标人无息退还。

9.4、中标人如未按时交纳履约保证金，采购人有权撤销其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位或重新组织采购等。

10、货款的支付

在合同签订生效以及具备实施条件后 15日内支付合同价款的30%为预付款，进场安装完工验收合格后支付合同价款的40%，最终提交结算资料经第三方审核后支付至结算价的100%。（签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）

11、工作范围（根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作）：

11.1.提供完整成套的货物及软件；

11.2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收及配套工程的施工；

11.3.完成各项安装、调试、检验、测试等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

11.4.质保期内维修及质保期后终身维修；

11.5.售后服务的措施及承诺。

注意：供应商须完成本项目：设计、制造、供货、运输、安装、售后等直至完成本项目。

第三部分  供应商须知

一、说明

1、本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将视为其费用已包含在投标总价中。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

▲6、本项目采购预算为40万元；供应商任意项目的投标报价超出该采购预算的最高投标限价，该供应商按无效投标处理。

▲7、本项目投标报价采用全费用总价法（全部费用、包含项目设备、基础、货物以及完成全部工作所需的工人工资、奖金、劳保福利社保、意外保险、修复安装时被破坏的建筑和装修、工伤费、教育培训费及处理一切伤亡事故、机械设备损耗费与折旧费、交通运输费、管理费用、代理服务费、企业应缴税金和应得利润、应急、物价因素等完成合同所需的一切本身和不可所缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用）。

- 供应商资格的审查和认定

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

8.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

8.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

▲9、若供应商接到采购人派遣通知后，不能按期保质保量完成服务的，除承担相关责任外，甲方可相应没收履约保证金。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，招标人或代理机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标设备技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

▲投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。（注：投标文件组成部分和评标细则要求提供的原件单独密封在密封袋内密封袋上标记项目名称、资料原件、投标公司,内附资料清单，随投标文件一同递交。）

2.1商务报价部分组成（一正四副，建议采用双面打印）

1）封面（参考采购文件格式）

2）目录（格式自拟）

3）开标一览表（附件二（一））

4）报价明细表（附件二（二））

5）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材（附件三（一））

料。

2.2、技术资信部分组成  （一正四副，建议采用双面打印；不限于以下内容，须结合评标办法得分要求编制）

1) 封面（参考采购文件格式）

2）目录或评分索引（格式自拟）

3）投标函（附件一）；

4）法定代表人授权书（附件五）；

5）商务响应表（附件四（一））、技术响应表（如有偏离须明确列出）（附件四（（二））；

6）投标供应商情况声明；

7）供应商营业执照、税务登记证或三（五）证合一营业执照（复印件加盖有效公章）；（复印件加盖有效公章）；

8)供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

9）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（附件六）

10）项目总负责人介绍，项目组成人员情况表（复印件加盖有效公章）（附件七）；

11）随机备品、备件、专用工具清单（附件八）；

12) 项目业绩一览表（附件九）；

13）节能环保产品声明函（附件十）（注：若非节能环保产品可不提供）

14）节能（环保）产品清单（附件十一）（注：若非节能环保产品可不提供）

15）投标供应商针对本项目的方案（附件十二）

16) 设备安装、调试、验收标准、方案，人员培训计划，售后服务保障承诺（附件十三）；

17)投标产品投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

18) 各种优惠条件（如有）。

19）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等编写及需要提供的其它文件和资料；

20) 供应商认为需要提供的文件和资料。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册（商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订）。

3.2、《开标一览表》为商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1▲本项目投标报价为总承包费用报价，并采用固定总价承包。承包总价必须包含但不仅限于包括货款、基础、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、修复安装时被破坏的建筑和装修、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，以及中标后中标单位因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润、采购代理费等一切成本及费用。报价如有遗漏，采购人不再另行支付。

4.2供应商必须按第五部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写投标单价、合计总单价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署或盖章。

4.3▲所有投标均以人民币报价，供应商如需外汇购入的，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.5 供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.6 最低报价不能作为中标的保证。

5 发生下列情况之一，将上报相关监督部门。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3) 未支付招标代理服务费。

4) 经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

6、投标文件的有效期

6.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

- 7、投标文件的签署和份数

7.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2投标文件规定签字盖章须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

7.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式五份，其中正本一份，副本四份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均分开装订，分别密封)。

- 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封。所有投标文件资料按招标文件要求装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，投标文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商负责。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人委托书原件密封在投标文件中的也有效）。

▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未按招标文件规定密封与包装的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）未正式获取招标文件的供应商。

- 六、开标和评标

- 1、开标

- 1.1招标机构按招标文件规定的时间、地点开标。

- 1.2 供应商法定代表人（或其授权代表）出席开标会议。

- 1.3 开标程序

- 1）开标会议由招标代理机构主持，宣布开标会议开始；

- 2）请相关人员检查投标文件密封情况；

- 3）按后到先开的顺序，依次打开各投标人的“技术资信标”，并清点数量，符合要求的送评标室进行技术资信标部分的评审；

- 4）技术资信标部分评审结束后公布各投标人的技术资信部分得分情况；

- 5）开启技术资信评审合格的投标人的商务报价标，宣读各投标人报价等信息，并由记录人进行记录。

- 6）商务标报价标唱标结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。同时由记录人、监督人当场签字确认。

- 7）开标会议结束。

1.4开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.5 供应商法定代表人或其授权代表人出席开标会议，并对开标记录予以签字确认。供应商采用邮寄的通过邮件形式予以确认。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件规定的评标办法确定中标供应商名单；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律、法规和招标文件的规定，采购人对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。招标文件中加“下划线”的条款、加“▲”及加“★”的条款，为实质性条款。对标书中规定的实质性条款，如响应时出现有微小偏差的，判定是否构成实质性偏离，由评委会判定。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）投标函、法人授权委托书、开标一览表没有按招标文件格式要求加盖有效公章；无法定代表人（授权代表）签字（或印章）；

4）供应商技术资信投标文件中出现商务报价；

5）明显不符合技术要求或达不到招标文件技术规格的主要参数的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会按少数服从多数原则认定。

7）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
   （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
   （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
   （5）不同供应商的投标文件相互混装；
  9）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标实质性内容。

4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行技术和商务评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

6、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和相关媒体上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后30天内到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5.招标代理服务费

5.1采购代理服务费向中标供应商收取，由中标供应商在领取中标通知书时支付给代理单位（服务费按照国家计委印发的计价格[2002]1980号文件货物类的收费标准计算8000元包干）。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司

开户名称： 温州信兴建设项目管理有限公司

开户帐号：2010 0023 0385 021

5.2中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，由此产生的一切后果中标供应商自行负责。

四、合同格式（参考）

项目名称：

招标文件编号：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间： 年月 日

（甲方）（× × 项目 ）进行了政府采购。 按照评委会评审推荐、 甲方确定乙方为中标单位。 现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分， 与本合同具有同等法律效力， 这些文件包括但不限于：

1. 招标采购文件

2. 投标文件

3. 乙方在投标时的书面承诺

4. 中标通知书

5. 合同补充条款或说明

6. 保密协议或条款

7. 相关附件、 图纸

第二条合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物， 货物名称、 规格及数量， 备件、 易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条合同总金额

大写：                                          元。

本合同项下货物总金额： ￥                       元。

分项价款在《供货一览表》 中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、 图纸资料、 技术服务， 包装、 运输、 装卸、 保险、 税金， 货到就位以及安装、 调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、 版权、 商标权或其他权利的起诉。 一旦出现侵权，索赔或诉讼， 乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的， 完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、 本合同关于货物数量、 质量的要求。 货物符合实行国家“三包”规定的， 应执行“三包” 规定。

本项目质保期     年， 保修期     年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、 技术参数、 参数及性能， 并应附有此类货物完整、 详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、 安装； 经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、 海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、 确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点， 并进行安装、 试运行。

6、 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷， 否则应承担全部法律责任。

第五条付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料， 经甲方审核无误后支付采购资金：

（1） 经甲方确认的发票；

（2） 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3） 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。 如招标采购文件未作特别规定， 则付款进度应符合如下约定：

货到初验合格后支付至合同总价的        ％， 货到安装调试合格后支付至合同总价的          ％， 运行正常后支付至合同总价的     ％， 余款    ％作为质量保证金于货物或系统运行满     月（年）后， 并经甲乙双方复验合格后的      个工作日内付清。

第六条履约保证金

1.乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金     元（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%）。

2. 履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后    内。 到期后， 甲方向乙方无息退还。

3. 如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后  天内无息退还乙方。

第七条交货和验收

1. 交货时间：              。

交货地点：                 。

安装调试时间：             。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条合同文件” 规定的全部货物及其附（辅） 件、 资料。

4. 甲方应当在到货后的    个工作日内对货物进行验收。 货物验收时，甲乙双方必须同时在场， 双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、 品牌、规格型号、 数量、 质量、 技术参数和性能等是否一致。 乙方所交付的货物不符合合同规定的， 甲方有权拒收。 乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施， 直至验收合格， 方视为乙方按本合同规定完成交货。 验收合格的， 由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件） 或系统进行安装调试的， 甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收。 在验收之前， 乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、 环境、 内容和检验标准、 调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求， 乙方应将记录提供给甲方。 调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新调试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换， 然后重新调试直至合格为止。甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的， 由双方共同签署《验收新报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收， 大型或复杂项目 ，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8. 货物验收包括： 货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、 配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件” 规定的效果。 乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方； 乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的， 视为未按合同约定交货， 乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果， 甲方有权拒收，并可以解除合同； 由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收新报告》有分歧，双方须于出现分歧后    天内给对方书面声明， 以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务， 以及货物安装、 调试、 咨询、 培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：        ； 联系电话：              。

第九条售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起      个月 。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的， 执行国家规定。

2. 在货物质保期内， 乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、 材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责， 并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换， 调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后， 乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。 应当由专门队伍从事此项工作， 并提供全天候的热线技术支持服务， 应当对甲方所反映的任何问题在  日（小时）之内做出及时响应，在  日（小时）之内赶到现场实地解决问题。 若问题、 故障在检修     工作日（小时）后仍无法解决， 乙方应在  日(小时)内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用， 直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系， 确保货物正常运行。 乙方应当遵守甲方的有关管理新制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、 配件维修更换。 质保期内， 乙方对货物（人为故意损坏除外） 提供全免费保修或免费更换； 质保期后， 收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条分包

除招标采购文件事先说明、 且经甲方事先书面同意外， 乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后， 除《政府采购法》 第 49 条、 第 50 条第二款规定的情形外， 甲乙双方不得擅自变更、 中止或终止合同。

第十二条违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起    个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价    ％的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、 拒付货款的， 甲方应向乙方偿付拒付货款   ％的违约金。

3,乙方无正当理由逾期交付货物的,每逾期1天,乙方向甲方偿付逾期交货部分贷款总额的   %的违约金。如乙方逾期交货达    天,甲方有权解除合同,甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下,乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的,对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4,甲方未按合同规定的期限向乙方支付贷款的,每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    %违约金,但累计违约金总额不超过欠款总额的   %。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限),如经乙方两次维修,货物仍不能达到合同约定的质量标准、远行效果的, 甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理,同时,乙方运须赔俊甲方因此遭受的损失。

6,其它未尽事宜,以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

第十三条不可抗力

甲、乙方中任何一方,因不可执力不能按时或兜全履行合同的,应及时通知对方,并在    个工作日内提供相应证明。未履行宪合同部分是否继续履行、如何履行等问题,可由双方初步协商,并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失,免于承担责任。

第十四条争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物特合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。

2、在解释或者执行本合同的过程中发生争议时,双方应通过协商方式解决。

3、经协商不能解决的争议,双方可选择以下第一种方式解决:①向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼;②向项目所在地仲裁委员会提出仲裁。

4,在法院审理和仲裁期间,除有争议部分外,本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条其他

符合《政府采购法》第49条规定的,经双方协高,办理政府采购手续后,可签订补充新合同,所签订的补充新合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式     份,甲、乙双方各执    份。

甲方:                                      乙方:

名称: (盖章)                               名称: (盖章)

地址:                                      地址:

法定代表人(签字):                          法定代表人(签字):

授权代表(签字):                            授权代表(签字):

开户银行:                                  开户银行:

银行帐号:                                  银行帐号:

时间：年月日                               时间：年月日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签订正式合同为准。

- 投标文件格式

注：《政府采购招标文件》中提供投标格式，投标单位应参照格式制作，未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式（加盖公章并由法人或其授权代表签字）

投标文件封面格式参考：

正本/副本

龙港市交通发展有限公司智能站牌建设项目

（技术资信文件）/（商务文件）

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标供应商（盖章）：

供应商地址：

授权代表签字或盖章：

日期：

（开标前不得启封）

附件一：投标函

投  标  函

龙港市交通发展有限公司：

(投标供应商全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的龙港市交通发展有限公司智能站牌建设项目(招标编号：LGCG2020122)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标供应商盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

▲注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 标项 | 项目名称 | 投标总价（人民币元） | 交货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙港市交通发展有限公司智能站牌建设项目 | 大写： 小写： |  | 1、本企业□是/□否小型、微型企业。（请打钩确认，并提供相关证明文件；） |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标总价，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、修复安装时被破坏的建筑和装修、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日期：

附件二（二）

投标报价明细表

项目名称：龙港市交通发展有限公司智能站牌建设项目

项目编号：LGCG2020122

| 序号 | 构件名称 |  | 品牌、型号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：

1、不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

2、此表投标总价应与“投标一览表”中投标总价相一致。

3、报价中须包含设备费、特殊工具费及随机易损件费、施工安装、调试及验收费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费及其它需要的费用。

4、表格可以延续，“投标报价明细表”为多页的，每页均需加盖投标供应商公章

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章） ：

日期：

附件三（一）

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）______（标项名称）采购活动提供本企业提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业提供服务（制造商的中小企业声明函另附）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日期：    年  月  日

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供《中小企业声明函》；

2）符合中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）的小型和微型企业

3）提供“浙江小微”公众号查询记录加盖公章或投标人的小微企业证明（投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页截图并加盖公章）；

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

附件三（二）

监狱企业证明文件（如有）

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

附件三（三）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      项目名称   （项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件四（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日期：

附件四（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标响应（逐 对应） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日 期：

附件五

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

龙港市交通发展有限公司 ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

（二）投标人情况声明

1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3.企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额 _____________

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

供应商账户信息：

开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               	。

5. 投标单位有效营业执照副本和税务登记证或三（五）证合一营业执照（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件六

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺

致：

我方 （投标供应商名称） 在参加                              （项目编号： ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚， 没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行 政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政 府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采 购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁 止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消 我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

投标供应商全称（盖章）：

日      期：

附件七

- 拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日 期：

（二）项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 安排上岗起止时间 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日 期：   年    月    日

附件八

随机备品、备件、专用工具清单

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 设备/工器具名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 本表所列为供应商拟投入的设备及工具。

2. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：

附件九

项目业绩一览表

项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 供应商可按此表格式复制。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

### 附件十

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品已获得政府采购节能产品或环境标志产品认证。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供的环保或节能产品，产品金额占采购项目总金额50%（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。如提供本声明函，但在开启商务标后发现环保或节能产品金额未达到采购项目总金额50%（含）以上的作无效标处理。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附注：▲需提供政府采购节能产品或环境标志产品认证证书复印件，加盖公章。

认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

### 附件十一

节能（环保）产品清单

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十二

项目方案说明（自行编制）

项目名称：

项目编号：

注明：以上内容格式不限

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件十三

一、设备安装、调试、验收标准和方案

二、 售后服务措施及承诺：投标方应明确说明产品质量保证承诺及此次投标的服务策略,提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）（附表）

售后服务措施及承诺表

采购单位：                                                             项目编号：

| 质 量 保 证 承 诺 |  |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 承 诺 |  |
| 其 他 |  |

注：包括质量保证期内和质量保证期外的售后服务措施及承诺。

投标供应商（盖章）：

授权代表人或法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附件十四

评分项索引表（放置投标文件前端目录前后）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 自评分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、采用技术资信标合格通过后的综合评分法（百分制法），即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本评标方法的各项评分标准对其技术资信标进行综合评审。并最终根据各技术资信标合格投标人的技术资信标和商务标的合计得分由高到低确定中标候选人。

2、开标后，采购人会首先对投标人资格性检查进行初审，初审合格后由评标委员会进行符合性检查，凡投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对投标文件中含义不明确，同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明和纠正应当采用书面形式，由其授权代表人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质内容。投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。

3、评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）采用百分制打分法，其中技术资信标70分，商务标30分。

（2）本次招标设有预算最高限价40万元，如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购作流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算，则该供应商作无效标处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将会作为无效投标处理。

- 四、技术资信评分70分

| 序号 | 评审项目 |  | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案 | 主 观 分 | 根据投标供应商设计方案中对项目前期勘察详细程度，进行打分。 完全满足：设计方案中有提供所有点位现场勘察表且现场勘察表内下列数据：点位定位地图经纬度截图、点位安装位置图片、点位安装位置说明、点位取电位置照片提供详细的得5分。 基本满足：设计方案中有提供部分点位现场勘察表且现场勘察表内下列数据：点位定位地图经纬度截图、点位安装位置图片、点位安装位置说明、点位取电位置照片提供详细的得3分。 内容不全：设计方案中有提供部分点位现场勘察表且现场勘察表内数据缺少以下内容：点位定位地图经纬度截图、点位安装位置图片、点位安装位置说明、点位取电位置照片其中一项或多项的得1分。 本项最高5分。 | 1-5分 |
| 2 | 实施方案 | 主 观 分 | 根据投标供应商针对本项目特点制定的施工方案详细程度、合理性和实用性，进行打分。 1、完全满足：有提供施工方案【工期承诺、施工进度承诺、详细的现场组织方案】、安装调试方案、验收方案、设备接入方案详细且完全能满足项目需求的得6分。 2、基本满足：有提供施工方案【工期承诺、施工进度承诺、详细的现场组织方案】、安装调试方案、验收方案、设备接入方案，但相关内容存在不足的得3分。 3、内容不全：未提供施工方案【工期承诺、施工进度承诺、详细的现场组织方案】或安装调试方案或验收方案或设备接入方案的得1分。 本项最高6分。 | 1-6分 |
| 3 | 售后服务 | 主 观 分 | - 根据投标供应商维护服务及时性、响应时间、设立服务机构等，由专家综合评价打分。本项最高2分。 - 投标人承诺招标文件要求的三年质保及运维服务期的基础上每免费增加一年延保加1分，最高得2分，免费增加的质保及运维服务不含电费及4G流量卡费。（投标时以投标人承诺函内容为准，承诺函格式自拟（若额外承诺的维保期内因采购人原因无需提供后续质保及维保服务的，可以提前结束质保及维保服务期） | 0-4分 |
| 4 | 投标产品相关参数指标符合情况 | 客 观 分 | 根据供应商投标技术参数的符合性打分（0-21分）。“★”为重要的技术指标，每项负偏离扣1分；未标“★”每项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 0-21分 |
| 5 | 投标人资信 | 客 观 分 | 投标人同时具备安全技术防范行业资信等级贰级及以上资质和安全技术防范系统集成及服务专项叁级及以上资质的得3分 需提供证书原件扫描件加盖投标单位公章、证书相关网站查询结果截图，否则不得分。 | 0-3分 |
| 6 | 同类项目施工经验 | 客 观 分 | 2017年1月1日以来投标供应商或投标产品厂商从事过类似公交智能站牌项目的每个项目得1分，需提供类似项目相关合同原件扫描件加盖公章，否则不得分。本项最高3分 | 0-3分 |
| 7 | 主要产品厂商的技术实力 | 客 观 分 | 根据设备厂家认证情况打分（如ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO28000供应链安全管理体系认证、高新技术企业、产品及平台开发体系CMMI5级），1项得1分，不超过5分。 须提供相关证件复印件加盖投标单位公章，否则不予认可。 | 0-5分 |
|  |  | 主 观 分 | 根据设备厂家综合实力、信用等级、生产能力、品牌知名度等方面横向比较打分，突出得4-3分，一般得3-2分，较差得1-0分。 须提供相关材料复印件加盖投标单位公章，否则不予认可。 | 0-4分 |
| 8 | 项目组人员实力 | 客 观 分 | 拟派项目负责人同时具备高级弱电工程项目经理证书、高级数据中心规划设计项目经理证书、中级及以上安防工程师证书、信息系统集成及服务项目经理证书得5分，同时具备其中2个证书的得2分，其它不得分。 注：提供证书原件扫描件加盖投标单位电子公章和在投标人处近1年（含）连续6个月社保证明原件扫描件加盖投标单位公章。并提供高级弱电工程项目经理证书、高级数据中心规划设计项目经理证书、中级及以上安防工程师证书和信息系统集成及服务项目经理证书相关网站查询结果截图否则不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 客 观 分 | 投标人拟投入本项目其他技术人员具备高级弱电系统工程师证书或高级弱电系统工程师专业技能证书和中级及以上安防工程师证书的每一本证书，每本证书得2分，一个人拥有多本证书的只计一本证书。最高得6分。 注：提供证书原件扫描件加盖投标单位公章、在投标人处社保证明原件扫描件和证书相关网站查询结果截图加盖投标单位公章，否则不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 客 观 分 | 投标供应商针对本服务项目拟投入的设备中施工车辆（含车辆相关车辆照片，以证明用于本项目施工维护）为供应商自备车辆，每一辆得2分，本项最高6分； 注：需提供车辆行驶证和所有权证明原件扫描件加盖投标单位公章，未提供本项不得分。 | 0-6分 |
| 9 | 环保节能 | 客 观 分 | 投标产品获得政府采购节能产品认证（0.5分）；获得环境标志产品认证（0.5分）。需提供“节能环保产品声明函”及投标产品节能或环保认证证书或证明，加盖公章，否则不予给分。认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。 | 0-1分 |
| 10 | 投标文件制作 | 主 观 分 | 根据投标文件制作横向比较打分，编排是否清晰便捷、内容完整、格式清楚。（0-1分） | 0-1分 |
| 合 计 |  |  |  | 70 |

注 ：每个评委可根据上述评分内容和分值独立打分，然后求其算术平均值作为该投标人的技术、资信最后有效得分。

2．商务标评分标准：30分

2.1 评标基准价的确定方法为：

满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。（四舍五入，精确到小数点后二位）。

2.2 本项目在报价评审时对符合中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）的小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体如下：

(1)本项目对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格（即投标报价的 94% ）参与报价分评审。

(2)参与本项目政府采购活动的中小企业应当提供 《中小企业声明函》。

(3)中小企业按上述优惠取得政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

2.3符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

2.4符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

3、投标人的技术资信标和商务（报价）标得分之和，即为该投标人的最终得分。

4、评标委员会按技术资信标合格投标人的最终得分高低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐中标人候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。）

5、中标人确定后，在浙江政府采购网及相关媒体上公示评标结果，采购人同时向中标供应商发中标通知书，公示期为七个工作日。

五、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。未尽事宜按有关法律法规规定执行。

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中信银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

- 财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 戴经理 | 13736355866 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款。所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 | 中标通知，即可申贷；合同签订，快速获贷；最高可贷采购金额的90%；全面享受普惠贷款优惠利率；信用贷款，免抵押免担保。 | 金经理 陈经理 | 0577-88802225-8243 0577-88802225-8241 |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 | 借款额度不超过政府采购合同实有金额的80%，借款到期日不得晚于合同约定付款日后90天，担保方式原则上可以采用信用、保证、抵押方式用信，借款利率原则上可以享受优惠利率。 | 陈经理 | 0577-88021093 13858780486 |
| 中信银行股份有限公司温州分行 | 标准政采贷贷款金额不超过政府采购合同金额（扣除相应的预付款、质保金、其他已付款等）的90%，最高不超过1000万元。期限最长不超过一年，利率优惠，审批快，资料齐全最快当日审批。 | 陈经理 | 13968701618 |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 | 浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。 | 瞿经理 | 0577-88673097 |